Eagle of Rome MVP 0.4.5 代码整改意见书

文档版本: 1.0
日期: 2026-02-17
评审对象: MVP 0.4.5 代码基线（5,926行，23个文件）
建议性质: 渐进式优化（非重构）

一、执行摘要

1.1 核心结论

经过对MVP 0.4.5代码的全面分析，建议采用"渐进式优化"策略，而非全面重构。

关键数据:

- 总代码量: 5,926行

- 核心问题数: 6项（2项严重，4项中等）

- 建议整改投入: 2人天（vs 全面重构需32人天）

- 预期收益: 解决80%的测试痛点和维护难题

1.2 决策建议

表格

复制

| 方案 | 投入 | 风险 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渐进式优化（推荐） | 2人天 | 低 | ✅ 立即执行 |
| 全面重构（原方案） | 32人天 | 高 | ❌ MVP 1.0后考虑 |

二、现状分析

2.1 代码结构概览

plain

复制

MVP 0.4.5 代码分布（按行数）:

├── debug_cli.py          1,516行 (25.6%)  UI层

├── figure.py               505行 (8.5%)   实体定义

├── senate_phase.py         406行 (6.8%)   业务逻辑

├── game_state.py           358行 (6.0%)   核心状态

├── war_system.py           330行 (5.6%)   战争系统

├── military_system.py      275行 (4.6%)   军事系统

├── combat_phase.py         269行 (4.5%)   战斗逻辑

└── 其他16个文件          2,267行 (38.3%)

2.2 关键问题诊断

🔴 严重问题（影响开发和测试）

问题1: GameState单例模式

- 症状: 使用__new__实现单例，全局状态隐式共享

- 影响:

  - 单元测试困难（状态污染）

  - 无法并行运行测试

  - 测试间需要手动reset

- 代码位置: game_state.py 第15-25行

- 风险等级: 高（阻碍自动化测试）

问题2: 阶段类紧耦合GameState

- 症状: 7个阶段类直接依赖execute(self, state: GameState)

- 影响:

  - 阶段类可访问全部state数据（违反最小权限）

  - 单元测试需要构造完整GameState

  - 数据流不清晰

- 代码位置: 所有*_phase.py文件

- 风险等级: 中（影响可维护性）

🟡 中等问题（影响维护效率）

问题3: 魔法数字分散

- 症状: 游戏平衡参数（阈值、成本、概率）硬编码在业务逻辑中

- 示例:

  - combat_phase.py: combat_total >= 12（TRIUMPH阈值）

  - senate_phase.py: random.randint(1, 2)（候选人数量）

  - figure.py: 多处random.randint(3, 7)（属性生成）

- 影响: 调整游戏平衡需要修改代码并重新部署

- 风险等级: 中

问题4: 重复代码模式

- 症状: TerminologyService.get()在全项目调用47次

- 分布:

  - debug_cli.py: 22次

  - military_system.py: 8次

  - war_system.py: 4次

- 影响: 代码冗余，术语切换时可能遗漏

- 风险等级: 低

问题5: 错误处理不完善

- 症状: 全项目仅27个try块，大量操作缺乏异常处理

- 影响: 用户输入错误可能导致程序崩溃

- 代码位置: 主要集中在debug_cli.py和game_state.py

- 风险等级: 中（影响稳定性）

问题6: 类型系统不一致

- 症状: 部分使用TYPE_CHECKING，部分直接导入

- 影响: 存在循环导入风险，类型提示不完整

- 风险等级: 低

三、整改方案

3.1 方案对比

表格

复制

| 整改项 | 投入 | 收益 | ROI | 优先级 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移除GameState单例 | 2-3小时 | 高（测试友好） | ⭐⭐⭐⭐⭐ | P0 | 低 |
| 统一配置管理 | 2-3小时 | 中高（易调整） | ⭐⭐⭐⭐ | P0 | 低 |
| 基础错误处理 | 4-6小时 | 中（稳定性） | ⭐⭐⭐ | P1 | 低 |
| 术语服务优化 | 3-4小时 | 中（代码质量） | ⭐⭐⭐ | P2 | 中 |
| 阶段类解耦 | 2-3天 | 高（可维护） | ⭐⭐ | P3 | 高 |
| 全面重构 | 2-3周 | 很高 | ⭐ | 不推荐 | 很高 |

3.2 推荐执行计划

阶段1: 核心改进（P0）- 1人天

目标: 解决测试痛点，提升可维护性

任务1.1: 移除GameState单例模式

Python

复制

# 修改前（game_state.py）

class GameState:

_instance = None

def __new__(cls):

if cls._instance is None:

cls._instance = super().__new__(cls)

return cls._instance

# 修改后

class GameState:

def __init__(self, config_path: str = None):

self.members = {}

self.factions = {}

# ... 原reset()的内容

影响文件: game_state.py, main.py, debug_cli.py 验证方式: 运行python main.py，确保游戏正常启动

任务1.2: 统一配置管理

- 创建/完善 data/config/game_config.json

- 将分散的魔法数字迁移到配置

- 修改game_state.py加载配置

关键配置项:

JSON

复制

{

"combat_rules": {

"triumph_threshold": 12,

"victory_threshold": 6,

"defeat_threshold": -3

},

"economic_rules": {

"base_tax": 100,

"recruit_cost": 10

}

}

影响文件: game_state.py, combat_phase.py, revenue_phase.py等 验证方式: 修改配置值，验证游戏行为变化

阶段2: 稳定性提升（P1）- 1人天

目标: 提升用户体验，减少崩溃

任务2.1: CLI输入验证

- 为debug_cli.py添加输入验证

- 关键操作添加try-except

- 用户友好的错误提示

任务2.2: 文件操作保护

- JSON加载、文件读取添加异常处理

- 提供默认值回退

阶段3: 代码质量（P2）- 可选

目标: 减少重复代码

任务3.1: 术语服务上下文注入

- 减少TerminologyService.get()重复调用

- 通过参数传递terms对象

四、风险评估

4.1 整改风险（渐进式方案）

表格

复制

| 风险项 | 可能性 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单例移除导致状态不一致 | 低 | 中 | 全面测试游戏循环 |
| 配置加载失败 | 低 | 低 | 提供默认值回退 |
| 错误处理掩盖真实bug | 中 | 低 | 保留错误日志 |

4.2 不整改风险

表格

复制

| 风险项 | 可能性 | 影响 | 业务影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无法编写单元测试 | 高 | 高 | 技术债务累积 |
| 游戏平衡调整困难 | 高 | 中 | 设计迭代缓慢 |
| 用户输入导致崩溃 | 中 | 中 | 用户体验差 |

五、验收标准

5.1 阶段1验收

- [ ] GameState可通过state = GameState()创建实例

- [ ] 可同时创建多个独立的GameState实例

- [ ] 游戏主流程（load → turn → next）正常运行

- [ ] 配置文件game_config.json可被正确加载

- [ ] 修改配置中的base_tax后，税收阶段反映新数值

5.2 阶段2验收

- [ ] 输入非法命令时，程序不崩溃并给出提示

- [ ] 场景文件缺失时，程序优雅降级并提示

- [ ] JSON解析错误时，使用默认值并警告

六、资源需求

6.1 人力投入

表格

复制

| 角色 | 投入 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| 后端开发 | 1.5人天 | 阶段1 + 阶段2 |
| 测试验证 | 0.5人天 | 验收测试 |
| 总计 | 2人天 |  |

6.2 时间计划

plain

复制

Day 1 (阶段1):

上午: 移除GameState单例

下午: 统一配置管理

晚上: 内部测试

Day 2 (阶段2):

上午: 错误处理实现

下午: 集成测试 + 文档更新

七、附录

7.1 代码质量数据

复杂度指标:

- GameState方法数: 31个

- 平均文件行数: 257行

- 最大文件: debug_cli.py (1,516行)

依赖分析:

- Import最多的文件: debug_cli.py (13个)

- 循环导入风险: 中等（存在TYPE_CHECKING使用不一致）

7.2 参考文档

- 原重构方案: 03 罗马鹰旗（EOR）游戏核心模块重构方案 - D-K 1.1.docx

- 代码基线: MVP 0.4.5 (5,926行)