# EOR_测试验收标准

文档版本：V1.0

编制日期：2026-02-17

编制人：EOR 项目组（项目经理）

适用范围：EOR MVP 0.4.5 版本代码整改的单元测试、集成测试、最终验收全流程

验收依据：《EOR_MVP045_整改项目计划书》《EOR_架构设计说明书》《EOR_接口规范说明书》

前言

本标准明确 EOR MVP 0.4.5 版本代码整改后的测试要求、验收指标、验证方法，分为单元测试、集成测试、最终验收三个层级，所有测试结果需形成可追溯的测试报告，验收指标全部达标后方可判定整改完成。

本标准严格遵循 Pythonic 设计原则，贴合本次渐进式优化的整改思路，测试重点聚焦整改核心目标（CLI 拆分、单例移除、配置管理、异常处理），不做冗余的全量功能测试。

1. 单元测试标准

单元测试聚焦最小可测试模块，覆盖本次整改的所有核心模块 / 类 / 函数，要求独立无依赖、可重复执行，使用 Python 原生unittest/pytest框架实现，单元测试通过率需达到100%。

1.1 通用单元测试要求

- 测试代码与生产代码分离，统一存放于src/tests/对应目录，文件命名遵循test_<模块名>.py规范；

- 每个类 / 函数对应独立的测试用例，测试方法名遵循test_<功能名>规范，见名知意；

- 测试用例需覆盖正常场景、边界场景、异常场景，核心功能行覆盖率不低于 90%；

- 测试用例独立运行，不依赖全局状态、外部文件、其他测试用例的执行结果；

- 对需要 GameState/Config 实例的测试，使用测试专用实例 / 模拟数据，不依赖生产环境配置和数据。

1.2 核心模块单元测试要求

1.2.1 命令模块（src/ui/commands/）

- 每个命令类（phase_/func_/sys_*）必须编写独立测试用例，覆盖execute方法的所有核心逻辑；

- 测试场景包含：命令正常执行、重复执行（如阶段命令二次调用）、参数异常 / 缺失、业务逻辑失败；

- 验证命令执行结果（返回 True/False）与预期一致，验证 GameState 的状态修改符合预期；

- 验证命令别名与主命令名执行效果一致，验证help命令可正确获取命令描述。

1.2.2 GameState 模块（src/core/game_state.py）

- 验证多实例独立创建，多个实例的状态修改互不影响（核心验收点）；

- 验证配置文件注入功能，支持自定义配置路径、默认配置（无路径）两种场景；

- 验证核心方法：get_member/add_member/is_phase_executed/mark_phase_executed/advance_year等，入参和返回值符合接口规范；

- 验证测试专用方法create_for_testing可正常加载测试配置，reset方法可正确重置所有状态。

1.2.3 配置模块（src/core/config.py）

- 验证默认配置回退功能：配置文件不存在 / 解析失败 / 权限不足时，自动使用内置 DEFAULTS（核心验收点）；

- 验证点号路径访问功能，支持单层（如economic.base_tax）、多层（如political.min_ages.consul）配置项获取，无配置项时返回指定默认值；

- 验证reload方法：运行时可重新加载配置文件，修改后的配置项可实时生效；

- 验证to_dict方法：返回的配置字典为深拷贝，外部修改不影响原配置数据。

1.2.4 辅助函数模块（src/ui/helpers.py/src/ui/formatters.py）

- helpers.py：覆盖所有验证函数（validate_int/validate_figure_id）的正常 / 异常场景，验证返回的(结果, 错误信息)与预期一致；验证safe_execute装饰器可正确捕获异常，返回 False 并打印错误提示；

- formatters.py：覆盖所有格式化函数的输入场景，验证返回的格式化字符串格式正确、信息完整，无语法错误。

1.2.5 CLI 主入口（src/ui/debug_cli.py）

- 验证DebugCLI初始化：支持手动传入 GameState 实例、自动创建实例两种方式；

- 验证命令解析逻辑：可正确拆分命令名与参数，支持大小写不敏感；

- 验证异常捕获：CLI 主循环在命令执行异常时不崩溃，可正常接收下一次用户输入。

2. 集成测试标准

集成测试聚焦模块间协作逻辑，覆盖本次整改的核心业务流程，要求模拟真实运行场景，验证模块间接口调用的正确性、状态传递的一致性，所有集成测试用例需100% 通过。

2.1 通用集成测试要求

- 集成测试基于单元测试通过的模块进行，统一存放于src/tests/test_integration/；

- 模拟生产环境的目录结构、配置文件、运行流程，使用真实的 GameState/Config 实例；

- 覆盖核心业务流程、异常输入流程、边界场景流程，验证端到端的执行效果；

- 记录测试过程中的关键状态（如 GameState 的国库、阶段执行标记、人物信息），确保状态流转符合预期。

2.2 核心集成测试场景

2.2.1 完整游戏循环测试（核心验收点）

测试流程：启动CLI → load场景 → 依次执行7个阶段命令（mortality→revenue→forum→population→senate→combat→resolution） → 推进回合 → 验证状态

验收指标：

- 7 个阶段命令可按顺序正常执行，重复执行某一阶段命令时提示并返回 False；

- 回合推进后（advance_year），所有人物年龄 + 1，阶段执行标记全部重置；

- 游戏核心状态（国库、派系、人物信息）随阶段执行正常更新，无数据丢失 / 错误；

- 整个循环无异常、无崩溃，CLI 主循环可正常持续运行。

2.2.2 异常输入处理测试（核心验收点）

测试场景：模拟用户在 CLI 中输入各类非法内容，验证程序鲁棒性

验收指标：

- 输入不存在的命令 / 别名：打印友好错误提示，CLI 不崩溃；

- 输入参数异常：如命令需要整数参数但输入字符串 / 负数，验证函数返回错误提示，命令不执行；

- 输入空命令 / 特殊字符：CLI 忽略空输入，特殊字符输入返回命令不存在，不崩溃；

- 执行命令时业务逻辑异常：如操作不存在的人物 ID，打印业务错误提示，CLI 不崩溃。

2.2.3 状态一致性测试（核心验收点）

测试流程：创建多个 GameState 实例，分别执行不同的命令操作，验证实例间状态隔离

验收指标：

- 多个 GameState 实例独立创建，初始状态一致；

- 对其中一个实例执行阶段命令、更新国库、添加 / 删除人物等操作，其他实例的状态无任何变化；

- 所有实例的方法调用、状态修改均符合接口规范，无交叉影响。

2.2.4 配置管理集成测试

测试流程：修改data/config/game_config.json中的配置项 → 重启 CLI / 执行 reload 命令 → 验证配置生效

验收指标：

- 启动 CLI 时可自动加载配置文件，修改后的配置项（如economic.base_tax/combat.triumph_threshold）可实时影响业务逻辑；

- 运行时执行sys_reload命令，无需重启 CLI 即可加载最新配置，修改后的配置项立即生效；

- 删除 / 损坏配置文件后，CLI 可正常启动并使用内置默认配置，打印配置加载警告。

2.2.5 命令注册与调度集成测试

测试流程：启动 CLI → 执行help命令 → 依次执行阶段 / 功能 / 系统命令 → 验证命令调度逻辑

验收指标：

- CommandRegistry可自动注册src/ui/commands/下的所有命令，无遗漏、无重复；

- help命令可正确展示所有命令的名称、别名、描述，按类型分类清晰；

- 可通过主命令名 / 别名正常调用命令，执行效果一致；

- 命令执行后的返回结果（成功 / 失败）可正确反馈给用户，状态修改同步至 GameState。

3. 最终验收标准

最终验收是本次代码整改的最终判定环节，基于单元测试和集成测试的结果，对整改量化目标、代码规范、功能兼容、运行稳定性进行全维度验证，所有验收检查项需全部达标，方可判定整改完成。

3.1 验收组织与流程

- 验收人员：KIMI（架构师 / QA）负责测试结果审核，产品经理负责最终验收确认，豆包（项目经理）负责文档与代码一致性验证；

- 验收流程：开发人员提交整改后代码包 + 测试报告 → 验收人员按本标准逐项验证 → 对不达标项提出整改意见 → 开发人员修复后重新提交 → 所有项达标后签署验收报告。

3.2 最终验收检查清单（可勾选）

表格

| 检查分类 | 检查项 | 目标值 / 验收要求 | 验证方法 | 验收结果（√/×） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量化目标 | debug_cli.py 文件行数 | ≤ 200 行 | 执行命令wc -l src/ui/debug_cli.py统计 |  | 仅统计代码行，空行 / 注释行不计入核心指标 |
| 量化目标 | GameState 单例模式移除 | 无任何单例相关代码 | 全局搜索GameState类，检查无__new__单例实现、无全局实例 |  | 核心验收点，必须达标 |
| 代码规范 | 目录层级 | 所有目录≤2 层，扁平化 | 执行命令find src/ui/commands -type d，仅返回 commands 目录 |  | 符合 Pythonic 设计原则 |
| 代码规范 | 文件命名规范 | 命令文件均按phase_*/func_*/sys_*前缀命名 | 检查src/ui/commands/下所有文件，命名符合前缀分类要求 |  | 无遗漏、无错误前缀 |
| 代码规范 | 接口合规性 | 所有模块均遵循《EOR_接口规范说明书》 | 代码审查，验证类 / 方法 / 函数的接口、参数、返回值符合规范 |  | 核心验收点，必须达标 |
| 功能兼容 | 原命令可执行性 | 100% 原命令可正常执行 | 逐一执行原基线版本的所有命令，验证功能与原版本一致 |  | 渐进式优化，保持功能兼容 |
| 功能兼容 | 完整游戏循环 | 可正常执行 7 个阶段命令，推进回合 | 执行完整游戏循环测试，验证流程无异常 |  | 核心验收点，必须达标 |
| 运行稳定性 | 异常输入处理 | 非法输入不崩溃，给出友好提示 | 执行异常输入处理测试，覆盖所有非法场景 |  | 核心验收点，必须达标 |
| 配置管理 | 配置加载 | 100% 成功，支持默认值回退 | 删除 / 损坏配置文件，验证 CLI 可正常启动并使用默认配置 |  | 核心验收点，必须达标 |
| 配置管理 | 配置生效 | 修改配置项可实时响应 | 修改配置文件并验证业务逻辑随配置变化 |  | 支持启动加载 / 运行时重载两种方式 |
| 测试覆盖率 | 单元测试通过率 | 100% | 运行单元测试用例，验证所有用例通过 |  | 核心模块行覆盖率≥90% |
| 测试覆盖率 | 集成测试通过率 | 100% | 运行集成测试用例，验证所有用例通过 |  | 覆盖所有核心业务流程 |
| 文档一致性 | 文档与代码同步 | 所有项目文档与代码逻辑一致 | 验证《架构设计说明书》《接口规范说明书》与实际代码无冲突 |  | 文档需及时更新至最新版本 |
| 版本管理 | 代码归档 | 所有修改提交至 Git，分支清晰 | 检查 Git 提交记录，保留原基线备份，整改代码分支可追溯 |  | 符合项目 Git 分支策略 |

3.3 验收结果判定规则

- 合格：所有核心验收点（标注★）全部达标，其他检查项无重大问题，可判定整改验收合格；

- 不合格：任意一个核心验收点不达标，或存在多个非核心检查项不达标，判定整改验收不合格，需修复后重新验收；

- 重大问题定义：代码存在严重逻辑错误、功能与原版本不兼容、CLI 运行时崩溃、测试通过率低于 100% 等影响正常使用的问题。

4. 性能基准标准

本次整改以提升可维护性、可测试性为核心目标，不做深度性能优化，仅制定基础性能基准，确保整改后代码的运行效率不低于原基线版本，无明显性能损耗。

4.1 基础性能指标

表格

| 性能指标 | 基准要求 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| CLI 启动时间 | < 2 秒 | 执行python main.py，统计从启动到进入 CLI 交互界面的时间 |
| 命令响应时间 | 单个命令执行 < 100ms | 执行各类命令（阶段 / 功能 / 系统），统计命令输入到结果输出的时间 |
| 配置加载时间 | < 500ms | 统计 CLI 启动时配置文件加载的耗时，包括默认配置 / 文件配置 |
| 游戏循环执行时间 | 7 个阶段命令全执行 < 5 秒 | 统计完整游戏循环的总执行时间，无明显卡顿 |

4.2 性能测试说明

- 性能测试在普通办公电脑（CPU i5+/8G 内存）上进行，无其他高负载程序运行；

- 性能指标为参考基准，若因硬件差异导致轻微超标，且无明显卡顿，可判定为合格；

- 若整改后代码出现明显性能下降（如命令响应时间 > 1 秒、游戏循环执行时间 > 10 秒），需排查原因并优化。

5. 测试报告与验收文档要求

5.1 测试报告要求

测试完成后需输出《EOR_MVP045_整改测试报告》，包含以下核心内容：

- 测试概述：测试范围、测试环境、测试人员、测试时间；

- 测试结果：单元测试 / 集成测试的用例数、通过数、通过率，附测试运行截图；

- 问题记录：测试过程中发现的问题、问题等级、修复情况；

- 性能测试结果：各项性能指标的实际测试值，与基准要求的对比；

- 测试结论：是否通过测试，是否建议进入最终验收。

5.2 验收文档要求

最终验收合格后，需输出《EOR_MVP045_整改验收报告》，包含以下核心内容：

- 验收概述：验收范围、验收人员、验收时间、验收依据；

- 验收结果：验收检查清单的逐项验证结果，附关键验证步骤截图；

- 问题处理：验收过程中发现的问题、整改情况、复检结果；

- 验收结论：是否判定整改验收合格，签字确认（验收人员）；

- 归档文件：整改后代码包、测试报告、所有项目文档的版本信息与存放路径。

6. 验收后问题处理规则

- 验收合格后发现的轻微问题（如文档笔误、格式不规范、非核心功能的小优化），可在后续版本迭代中修复；

- 验收合格后发现的重大问题（如功能错误、运行崩溃、性能严重不达标），需立即启动问题修复流程，重新进行相关测试和验收；

- 所有问题修复后需做好记录，更新至项目文档和测试报告，确保可追溯。