# EOR 项目软件优化整改经验总结

本次 EOR 项目软件优化整改围绕CLI 端核心模块架构重构、代码规范化、适配后续 GUI / 移动端拓展展开，通过「项目经理定标 + AI 分角色协作 + 逐环节校验落地」的模式高效完成整改，全程合作顺畅、成果落地性强。本总结梳理项目关键输入、核心输出、AI 协作提示词模板及核心优化经验，为未来同类 Python 项目软件优化提供可复用的流程和方法参考。

一、项目关键输入

本次整改的核心输入为项目基础基准信息、整改目标约束及 AI 协作分工规则，是所有整改工作和 AI 输出的核心依据，确保整改方向不偏离、落地有标准。

- 项目基础资产

  - EOR 项目原有基线代码（核心为debug_cli.py、GameState 单例模块、Config 配置模块，存在代码冗余、单例耦合、配置操作不便捷等问题）；

  - 项目核心玩法逻辑（阶段转进、命令执行、状态管理、配置调控，要求整改后 100% 保留业务逻辑，仅做架构和代码优化）。

- 核心整改目标与硬性约束

  - 架构层面：拆解冗余代码、移除 GameState 单例、实现 Command 命令自动注册、解耦 Config 配置模块，符合 Pythonic 原则；

  - 代码层面：扁平化目录结构、单文件行数管控、命名规范化、异常处理闭环，无静态工具类 / 常量类等反模式；

  - 兼容层面：渐进式优化，保留所有原有公共方法和调用逻辑，适配后续 GUI / 移动端开发；

  - 落地层面：所有设计方案需输出可直接映射为代码的伪代码、文档，配套可落地的代码审查标准。

- AI 协作分工规则

  - 初始架构师：KIMI（执行指令 1-2，完成 Command/GameState 模块设计）；

  - 后续架构师 + 程序员：DeepSeek（因 KIMI 资源限制接手，分双会话实现「设计 - 开发」隔离校验）；

  - 项目经理 + 文档校验 / 整合：豆包（输出项目管理文档、指令模板、逐环节校验交付物、整合最终成果）。

- 项目核心管控要求

  - 逐指令交付、逐环节校验，架构设计交付物需经项目经理校验通过后，方可启动代码开发；

  - 设计文档与代码 1:1 映射，配套代码审查清单，确保整改成果符合既定标准；

  - 所有模块设计需兼顾跨模块兼容性，为后续 GUI / 移动端拓展预留接口。

二、项目核心输出

本次整改形成「设计文档 + 可落地伪代码 + 校验报告 + 开发规范 + 审查标准」的完整成果体系，所有输出均经校验，可直接指导代码开发，且适配后续项目迭代和拓展，核心输出如下：

（一）架构设计细化文档（按模块划分，含版本标识）

- 《EOR Command 命令体系架构设计细化文档_V1.1》（KIMI）：明确 Command 抽象基类、自动注册规则、命令文件规范、与 DebugCLI 集成方案，解决代码冗余和命令管理问题；

- 《EOR GameState 状态管理架构设计细化文档_V1.1》（KIMI）：定义单例移除方案、多实例化规则、测试工厂方法、状态隔离逻辑，实现状态管理解耦；

- 《EOR Config 配置管理架构设计细化文档_V1.2》（DeepSeek）：设计默认值回退、点号路径访问、运行时重载功能，补充代码映射说明，实现配置模块独立解耦；

- 所有设计文档均包含设计目标、硬性约束、核心逻辑、伪代码、风险规避、验收标准，形成标准化设计文档范式。

（二）核心模块可落地伪代码

- CommandRegistry 自动注册伪代码：覆盖扫描、导入、提取、注册、执行全逻辑，标注关键节点和异常处理；

- GameState 单例移除伪代码：明确删除项、多实例初始化逻辑、测试工厂方法实现，标注状态隔离关键节点；

- Config 点号路径解析伪代码：实现嵌套配置访问逻辑，简洁高效、无第三方依赖，可直接映射为代码。

（三）项目管控与校验文档

- 基线参考文档：《EOR 项目基线代码现状说明》《EOR 项目核心整改目标清单》；

- 逐指令校验报告：Command/GameState/Config/ 代码审查清单 4 份校验报告，明确达标情况、细节优化点、执行建议；

- 代码审查标准：《EOR MVP 0.4.5 代码审查 Checklist_V1.0》，覆盖通用规则 + 三大核心模块，含检查方法、合格标准、不合格示例，可直接用于代码自审和正式审查。

（四）标准化 AI 协作指令模板

形成「架构师指令模板 + 交付物校验模板 + 程序员开发指令模板」，所有模板均包含身份限定、核心聚焦、输入要求、核心任务、交付物标准、验收标准，适配豆包 / KIMI/DeepSeek 等 AI，可直接复用至同类项目。

（五）整改后核心开发规范

- 目录规范：src/ui/commands/扁平化存放命令文件，按phase_/func_/sys_前缀分类；

- 命名规范：文件 / 函数 / 变量 snake_case，类 PascalCase，常量全大写下划线，无拼音 / 非通用缩写；

- 编码规范：符合 Pythonic 原则，显式优于隐式，扁平优于嵌套，异常内部消化不导致 CLI 崩溃，无静态工具类 / 常量类；

- 模块协作规范：Command/GameState/Config 模块解耦，通过实例注入实现协作，多实例状态完全隔离，为后续 GUI 拓展预留统一调用接口。

三、项目核心 AI 提示词模板（可直接复用）

本次项目形成的 AI 提示词模板均经过实战验证，适配「架构设计、交付物校验、代码开发、文档整合」全环节，核心模板按使用场景分类，保留核心要素，仅需替换项目名 / 模块名即可用于同类 Python 项目。

（一）AI 架构师指令模板（通用版，适配 KIMI/DeepSeek）

plaintext

【身份：XX项目架构师】

指令接收人：XXX（KIMI/DeepSeek）

指令主题：细化EOR XX模块架构设计文档

【核心聚焦】：仅围绕XX模块的「核心整改需求」设计，暂不考虑其他模块，不修改原有业务逻辑，仅做架构和代码优化。

核心输入：

1. 基线代码：XX模块原有基线代码核心问题（如单例耦合、配置无回退、代码冗余）；

2. 参考文档：《EOR项目核心整改目标清单》《EOR项目基线代码现状说明》；

3. 核心约束：XXX（如Pythonic原则、扁平化目录、多实例支持、无第三方依赖）。

核心任务（仅限X项）：

1. 明确XX模块的实例化/核心逻辑规则，定义硬性约束及验证方式；

2. 输出核心功能伪代码（≤X行有效逻辑），标注关键节点和注释；

3. 识别核心技术风险，给出Python原生可落地的规避方案；

4. 制定模块与其他核心模块的集成方案，确保跨模块兼容性；

5. 制定模块验收检查清单，明确检查项、标准和验证方法。

交付物（严控篇幅/格式）：

1. 《EOR XX模块架构设计细化文档_VX.X》（Markdown/文档格式，≤X页）；

2. XX模块核心功能伪代码片段（单独文件，标注关键步骤注释）；

3. 代码映射说明（可选，明确设计元素对应具体代码文件/类/方法）。

验收标准：

1. 设计贴合项目核心整改目标和约束，无超范围设计，100%保留原有业务逻辑；

2. 伪代码逻辑清晰、可直接映射为Python代码，无模糊表述；

3. 技术风险规避方案可落地，无抽象建议；

4. 交付物符合篇幅/格式要求，要素完整。

时间要求：X小时内完成

（二）AI 交付物校验模板（项目经理版，适配豆包）

plaintext

【身份：XX项目项目经理】

校验人：豆包

校验对象：《EOR XX模块架构设计细化文档_VX.X》+《XX模块伪代码片段.txt》

校验要求：

1. 核心校验维度：是否贴合项目整改目标和硬性约束、是否完成指令所有核心任务、设计是否可落地映射为代码、是否与其他模块兼容、交付物是否符合指令要求；

2. 精准标注达标情况，明确核心亮点，仅指出非核心/可快速适配的细节优化点，不提及架构性问题；

3. 输出清晰的校验结论和执行建议，明确是否可下发开发、是否需要架构师修改。

输出格式：

1. 校验结论（整体是否通过）；

2. 核心校验项达标情况（分维度列明，标注验证依据）；

3. 细节优化点（非核心，标注修改建议和影响说明）；

4. 设计亮点（可选，超出基础要求的设计点）；

5. 最终校验结论与执行建议。

（三）AI 程序员开发指令模板（通用版，适配 DeepSeek）

plaintext

【身份：XX项目主程序员】

指令接收人：DeepSeek

指令主题：编写EOR XX模块完整可运行Python代码

核心输入：

1. XX模块架构设计细化文档_VX.X（项目经理校验通过版）；

2. XX模块核心功能伪代码片段；

3. 项目核心开发规范：命名规范、目录规范、编码规范（Pythonic原则、异常处理闭环等）。

核心任务：

1. 基于架构设计文档和伪代码，编写XX模块完整可运行代码，严格遵循代码映射说明，伪代码与实际代码1:1对应；

2. 遵循项目开发规范，命名合规、异常处理闭环、无冗余代码，符合Pythonic原则；

3. 编写模块单元测试用例（基于设计文档的验收检查清单），确保核心功能正常运行；

4. 保证与其他核心模块（如Command/GameState/Config）的兼容性，按设计文档实现集成。

交付物：

1. 整改后的XX模块核心代码文件（.py）；

2. 模块单元测试代码文件（test_xx.py）；

3. 代码说明（简易，标注核心功能实现、与其他模块的协作方式）。

验收标准：

1. 代码符合架构设计文档要求，无偏离，100%保留原有业务逻辑；

2. 符合项目开发规范，通过代码审查清单对应模块所有检查项；

3. 单元测试通过率100%，核心功能正常运行；

4. 与其他核心模块兼容，可正常集成。

（四）AI 代码审查清单设计模板（适配 DeepSeek/KIMI）

plaintext

【身份：XX项目架构师】

指令接收人：XXX

指令主题：设计EOR项目XX模块代码审查Checklist

核心输入：

1. EOR项目三大核心模块架构设计文档（VX.X版，项目经理校验通过）；

2. EOR项目核心开发规范、整改目标和硬性约束；

3. 各模块核心整改点和设计亮点。

设计要求：

1. 结构：通用规则（≤3条）+ 各模块检查项（每模块≤5条），总计检查项不超过20条；

2. 每检查项包含「检查方法+合格标准+不合格示例」，检查方法具体可执行，无抽象表述；

3. 全覆盖各模块核心整改点、硬性约束、技术风险规避点，贴合Pythonic原则；

4. 合格/不合格示例贴合项目实际，避免通用化表述，可直接用于自审和正式审查。

交付物：《EOR MVP X.X 代码审查Checklist_VX.X》（文档格式，要素完整、逻辑清晰）。

四、项目核心优化经验（可复用至同类 Python 软件优化项目）

本次 EOR 项目整改的核心成功点在于「目标精准定标 + AI 分角色隔离协作 + 逐环节校验落地 + 成果标准化」，形成了一套轻量、高效、可落地的 Python 项目软件优化流程，核心经验总结为以下 6 点：

1. 先定基准再整改，明确边界不偏离

软件优化前需先梳理基线代码问题和核心整改目标，明确「优化边界」（如本次要求 100% 保留业务逻辑，仅做架构 / 代码优化）和「硬性约束」（如 Pythonic 原则、目录规范、兼容性要求），形成标准化基线文档，作为所有设计和开发的核心依据，避免整改过程中偏离目标、超范围设计。

2. AI 分角色隔离协作，保留校验层避免返工

利用 AI 实现「架构师 - 程序员」分工时，需通过双会话 / 身份前缀实现角色隔离，即使使用同一 AI（如本次 DeepSeek），也需在不同会话中分别设定「架构师」和「程序员」身份，避免设计与开发的上下文污染；架构设计输出需经校验后再下发开发，保留「设计 - 校验 - 开发」的闭环，从源头规避设计漏洞导致的代码返工。

3. 逐指令小步交付，逐环节精准校验

将大型模块拆分为「单一核心任务」的小指令，要求 AI 逐指令交付成果，项目经理逐环节按「整改目标 + 约束 + 指令要求」精准校验，仅验证「核心达标情况」，不纠结于技术细节，非核心优化点可由程序员开发时自行适配，兼顾校验效率和落地性，避免因大篇幅交付导致的问题遗漏。

4. 设计文档标准化，伪代码 1:1 映射代码

架构设计文档需形成「设计目标 - 约束 - 核心逻辑 - 伪代码 - 风险规避 - 验收标准」的标准化范式，伪代码需做到「逻辑清晰、标注关键节点、可直接映射为代码」，同时补充代码映射说明，明确设计元素对应具体的代码文件 / 类 / 方法，让程序员无需额外推导，直接按设计开发，提升开发效率。

5. 配套可落地的审查标准，确保整改成果达标

针对所有核心模块设计代码审查 Checklist，每检查项需包含「具体检查方法 + 明确合格标准 + 典型不合格示例」，让审查工作可执行、无主观判断，既适合程序员开发后的自审，也适合正式审查，确保整改成果符合既定标准，避免「设计达标、开发偏离」的问题。

6. 优化兼顾拓展性，为后续开发预留接口

软件优化不仅要解决当前代码问题，还需兼顾后续项目迭代和拓展（如本次整改为后续 GUI / 移动端开发预留了多实例调用、模块解耦、统一配置访问接口），在架构设计时明确模块间的协作方式，采用「解耦设计 + 实例注入」的模式，避免后续拓展时需要重构核心代码，降低二次开发成本。

7. 沉淀标准化 AI 模板，提升同类项目效率

项目过程中及时沉淀AI 指令模板、设计文档模板、校验模板，保留核心要素，弱化项目个性化信息，形成可复用的模板库，后续同类项目仅需替换项目名 / 模块名 / 核心需求，即可直接使用，大幅降低 AI 协作的沟通成本，提升项目启动效率。

五、项目总结

本次 EOR 项目软件优化整改通过标准化的项目管控、高效的 AI 分角色协作、逐环节的校验落地，成功解决了原有代码的单例耦合、代码冗余、配置操作不便捷、命名不规范等问题，实现了 Command/GameState/Config 三大核心模块的解耦和规范化，形成了完整、可落地的设计成果和开发规范，且所有成果均适配后续 GUI / 移动端拓展。

项目过程中沉淀的关键输入输出体系、AI 协作提示词模板、核心优化经验，为未来同类 Python 项目的软件优化提供了可直接复用的流程、方法和模板，核心逻辑可总结为「定基准 - 分角色 - 小步交付 - 逐环节校验 - 标准化沉淀」，兼顾优化效率、成果质量和后续拓展性，是轻量型 Python 项目软件优化的高效落地模式。

附件：AI交流备忘录

EOR 项目整改协作交流备忘录（过程演化版）

核心背景

我需推进 EOR Python 项目软件优化整改，以豆包为项目管理侧协作方，全程围绕整改流程设计、AI 分工、模块设计校验、成果落地及经验沉淀展开交互，逐步搭建完整的整改管理体系。

阶段 1：项目启动，明确整改核心需求与 AI 分工

我：提出 EOR 项目整改需求，需重构 CLI 核心模块（解耦、去单例、规范化），要求渐进式优化且保留业务逻辑，确定 KIMI 为架构师、豆包为项目经理。

豆包：输出项目管理核心文档（基线问题说明、整改目标清单）、标准化架构师指令模板，明确指令需包含核心聚焦、任务、交付物及验收标准，划定整改边界。

我：确认指令模板，启动 KIMI 执行指令 1（Command 模块）、指令 2（GameState 模块）设计。

阶段 2：设计交付，新增校验环节，把控设计质量

我：提交 KIMI 完成的指令 1、指令 2 交付物，请求豆包作为项目经理校验设计成果是否达标。

豆包：输出逐指令校验报告，明确核心达标情况、非核心细节优化点，给出执行建议（是否可下发开发），建立「设计交付 - 项目经理校验」风控节点。

我：认可校验结果，继续推进 KIMI 执行指令 3（Config 模块）设计，后因 KIMI Token 不足，提出调整方案 —— 由 DeepSeek 承接后续架构师工作，且分独立会话兼任程序员，保留设计 - 开发校验层，询问项目文档是否需要变更。

豆包：给出文档轻量调整方案（版本号标注、新增代码映射要求），设计双会话身份隔离指令前缀，确保 DeepSeek 角色无混淆，核心文档无需重写。

阶段 3：全模块设计完成，补充审查标准，搭建开发闭环

我：提交 DeepSeek 完成的指令 3（Config 模块）、指令 4（代码审查清单）交付物，依次请求豆包校验。

豆包：完成两份交付物校验，确认跨模块设计兼容性，补充审查清单核心设计点（深度合并），输出执行建议；整合指令 1-4 达标成果，建议打包为开发参考包，启动代码开发。

我：确认整改执行顺利，提出新需求 —— 基于 EOR 功能设计手机 GUI 界面、实现 Python 转手机游戏，后又询问整改完成后从代码反向生成项目文档的适配 AI。

豆包：输出贴合 EOR 阶段逻辑的手机 GUI 核心界面布局（主界面 / 阶段弹窗 / 配置界面）、Python 转手机游戏的 3 种落地方案；梳理 DeepSeek/KIMI/ 豆包在反向生成文档的适配性，给出分工流程。

阶段 4：项目收尾，沉淀经验，提炼可复用成果

我：项目整改顺利完成，要求豆包梳理协作交流过程，输出软件优化经验总结，包含关键输入、输出及 AI 提示词模板。

豆包：输出完整的经验总结文档，涵盖项目输入输出、全场景 AI 模板、核心优化经验。

我：提出精简要求，需聚焦项目管理思路演进，剔除冗余信息，便于后续复用；后再次明确需求，要求整理为交流过程备忘录，记录「我提需求 - 豆包响应 - 我反问 / 调整 - 豆包优化」的演化过程，剔除重复确认内容。

豆包：输出精简版项目管理思路演进文档，后按要求整理为本次交流过程演化备忘录，清晰呈现协作全流程的需求推进与响应优化。