函数索引说明书整理任务规划 --- 第1批次指令

任务目标：

- 生成各模块的“函数索引说明书”，便于后续开发快速定位函数、接口和调用关系。

- 同步清理无效代码（死代码、未使用的导入、冗余逻辑），并规范代码注释。

执行者：主程序员 DS034
总时长预估：2 天（分 7 个批次，每批次 2-3 小时）

一、批次划分

| 批次 | 模块 | 关键文件 | 预计工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API 层 | src/api/*.py | 2-3h |
| 2 | 核心系统 | src/core/systems/*.py | 2-3h |
| 3 | 核心实体 | src/core/entities/*.py（含 figure.py, contract.py, province.py, fleet.py, legion.py, player.py, entities.py 等） | 3-4h |
| 4 | UI 命令层 | src/ui/commands/*.py（按阶段分） | 3-4h |
| 5 | 决策器 | src/core/deciders/*.py（含 impl/） | 1-2h |
| 6 | 服务与工具 | src/core/service/*.py, src/ui/processors/*.py, src/ui/utils.py | 1-2h |
| 7 | 核心管理 | src/core/game_state.py, config.py, i18n.py, localization.py, scenario_loader.py | 2h |

二、统一输出要求

每个批次完成后，需提交：

- 函数索引说明书（Markdown 格式），结构如下：

markdown

# [模块名] 函数索引说明书

## 1. 概述

- 模块职责

- 主要依赖

## 2. 函数/方法列表

| 函数/方法 | 所在文件 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 主要调用者（模块级） | 备注 |

|-----------|----------|----------|------|--------|---------------------|------|

| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

## 3. 关键类（若有）

| 类名 | 职责 | 主要方法 |

|------|------|----------|

| ... | ... | ... |

## 4. 模块内调用关系简述

（可选，用文字或简图说明核心流程）

- 代码清理报告：说明移除了哪些无效代码（如未使用的导入、永远不会执行的代码块、废弃的方法）、优化了哪些注释（如补充 docstring、删除冗余注释、统一格式）。

三、代码清理与注释规范

在整理过程中，请执行以下清理与规范化：

- 删除无效代码：

  - 移除未使用的 import 语句。

  - 删除被注释掉的代码块（除非有明确说明保留）。

  - 删除永远不会被调用的函数/方法（需谨慎确认，可在函数上加 @deprecated 并记录，待确认后删除）。

  - 删除无用的 pass 或空分支。

- 优化注释：

  - 为所有公开函数添加 docstring（至少包含功能简述、参数、返回值）。

  - 私有函数（以 _ 开头）可选择性添加简短注释。

  - 删除无意义的注释（如 # 开始循环）。

  - 统一注释风格：使用 # 单行注释，多行注释使用 """。

  - 对复杂逻辑添加行内注释说明意图。

- 规范命名（如发现明显不规范的变量名，可建议修改，但不在本次强制范围内）。

四、第一批指令（API 层）详细示例

批次范围：src/api/ 目录下所有 .py 文件（__init__.py, forum_api.py, senate_api.py, population_api.py, game_api.py, figure_api.py, faction_api.py, province_api.py, contract_api.py, player_api.py 等）。

具体任务：

- 打开每个 API 文件，阅读所有函数。

- 对每个函数，提取信息填入“函数索引说明书”表格。

- 清理代码：

  - 删除未使用的导入。

  - 检查是否有死代码（如永远不会执行的 if False 分支）。

  - 为缺少 docstring 的公开函数添加简洁的 docstring。

  - 移除冗余注释。

- 生成一份 Markdown 文档，命名为 API_函数索引说明书.md，提交。

验收标准：

- 每个 API 文件中的公开函数（不以 _ 开头）都已记录在表格中。

- 表格中的“主要调用者”至少标注到模块级（如 phase_forum.py）。

- 所有未使用的 import 已移除。

- 公开函数均有 docstring。

交付物：

- API_函数索引说明书.md

- 代码清理后的文件（作为代码提交的一部分，无需单独提交文档）

五、后续批次简要指引

批次 2：核心系统（src/core/systems/）

- 文件：war_system.py, military_system.py, naval_system.py

- 重点：记录所有公共方法，标注调用者（如 phase_forum.py 中调用 check_triggers）

- 清理：移除未使用的导入和废弃方法。

批次 3：核心实体（src/core/entities/）

- 文件：figure.py, contract.py, province.py, fleet.py, legion.py, player.py, entities.py（仅保留 Faction 和 GameTurn 等核心类）

- 重点：记录所有 @property 和公共方法，标注修改字段的调用者。

- 清理：检查是否有未使用的字段或方法。

批次 4：UI 命令层（src/ui/commands/）

- 文件：phase_*.py, func_*.py, sys_*.py

- 重点：记录每个命令类的 execute 方法，以及关键内部方法（如 _handle_step_X），标注调用的 API。

- 清理：移除未使用的辅助方法，统一输入日志记录（已部分完成，可检查一致性）。

批次 5：决策器（src/core/deciders/）

- 文件：接口文件（*_decider.py）和实现（impl/*.py）

- 重点：记录每个决策器接口的方法，以及实现类的对应方法。

- 清理：移除未使用的决策器实现。

批次 6：服务与工具（src/core/service/, src/ui/processors/, src/ui/utils.py）

- 文件：land_trading_service.py, auto_player_processor.py, utils.py

- 重点：记录服务类的公共方法，标注调用者。

- 清理：移除未使用的工具函数。

批次 7：核心管理（src/core/ 下剩余核心文件）

- 文件：game_state.py, config.py, i18n.py, localization.py, scenario_loader.py

- 重点：game_state.py 方法众多，需按功能分组（如玩家管理、阶段管理、实体管理）。config.py 等记录主要接口。

- 清理：移除未使用的辅助方法，统一日志记录。

六、工作流程建议

- 从批次 1 开始，按顺序执行。

- 每完成一个批次，提交代码和对应的函数索引说明书（可单独放在 docs/ 目录下）。

- 遇到不确定是否可删除的代码，先标记 # TODO: 待确认，并在报告中说明。

- 全部完成后，将各批次说明书合并为一份完整文档，便于检索。

参考文档：

- 《EOR MVP 模块调用与业务流程架构文档》（主要看各阶段调用链，了解 UI 层如何调用 API）

- 《EOR MVP 核心实体架构设计文档》（了解实体与 API 的关联，尤其是 GameState 和实体字段）

- 《EOR MVP 标准化接口设计文档》（API 层设计初衷，可作为参考）

请 DS034 按此规划执行，如有疑问及时与架构师沟通。