开发任务指令：广场阶段架构整改（步骤4：单元测试与回归）

收件人：主程序员 DS032
发件人：架构师 ACT-07
日期：2026-03-28
任务：完成广场阶段架构整改的单元测试与回归验证
优先级：P1
预估工时：0.5 天

一、任务背景

在 DS031（步骤1、2）和 DS032（步骤3）的协同工作下，广场阶段已完成以下改造：

- API 层完善：forum_api.py 提供了 retire_figure、recruit_figure、place_bid、buy_land、vote_triumph、transact_land 等统一接口。

- 命令层清理：phase_forum.py 中所有直接操作 _forum_pending 的代码均已替换为调用 forum_api 对应函数。

- 自动玩家处理器改造：auto_player_processor.py 内部不再直接操作 _forum_pending，统一通过 forum_api 记录操作。

- 舰队合同状态同步修复：naval_system.py 中舰队建造完成时合同状态更新正确，舰队可正常加入可用列表。

为确保架构整改的正确性和稳定性，步骤4 要求对本次改造进行全面的单元测试与回归验证，覆盖自动/手动两种模式下与 forum_api 的交互，并确保所有现有测试通过。

二、任务目标

- 更新现有单元测试，覆盖自动模式和手动模式下 forum_api 各函数的正确调用。

- 新增测试用例，验证决策器与 API 的集成（如 AutoBidDecider 返回结果能正确传递给 forum_api.place_bid）。

- 运行全量测试，确保所有单元测试（647+ 项）全部通过。

- 手动冒烟测试，在自动模式和手动模式下各运行完整游戏流程（至少 20 回合），覆盖招募、竞标、土地交易、凯旋投票、舰队建造与海战等关键场景，无异常日志。

- 打最终标签：验证通过后，在 feature/mvp-0.7 分支打标签 mvp-0.7.44-final-20260330，标志着 MVP 0.7 的正式完成。

三、必读文档与代码清单

3.1 文档

- 《广场阶段架构整改方案：统一数据流与决策器分离 ACT-06》（理解整体设计）

- 《游戏功能说明书 经济-合同功能MVP0.7.docx》（了解合同生命周期）

- 《EOR MVP 开发架构约束与注意事项》（测试规范）

3.2 关键代码文件

| 文件路径 | 说明 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| src/api/forum_api.py | API 层实现 | 所有广场操作函数 |
| src/ui/commands/phase_forum.py | 广场阶段命令 | 自动/手动模式下的调用逻辑 |
| src/ui/processors/auto_player_processor.py | AI 自动处理器 | 决策器与 API 的集成 |
| src/tests/test_api/test_forum_api.py | 广场 API 单元测试 | 已存在或需新建 |
| src/tests/test_commands/test_phase_forum_cmd_layer.py | 广场命令层测试 | 已存在 |
| src/tests/test_deciders/test_auto_bid_decider.py | 自动竞标决策器测试 | 需检查集成 |
| src/tests/test_integration/test_forum_phase_flow.py | 广场阶段集成测试 | 可选，若存在 |

四、具体任务

4.1 更新现有单元测试

- 范围：src/tests/test_api/test_forum_api.py、src/tests/test_commands/test_phase_forum_cmd_layer.py 等。

- 要求：

  - 确认所有 forum_api 函数都有对应的单元测试，覆盖正常路径和异常路径（如权限不足、参数非法）。

  - 确认测试中 add_forum_action 的调用已被 forum_api 替代，且断言验证 _forum_pending 的内容正确。

  - 对于 resolve_forum 函数，补充测试用例验证多个操作混合时结算结果的正确性。

4.2 新增集成测试（决策器 + API）

- 目标：验证决策器返回结果能正确传递给 forum_api 并记录到 _forum_pending。

- 建议：在 src/tests/test_deciders/test_auto_bid_decider.py 或新建集成测试文件中，模拟 AutoPlayerProcessor 调用决策器后调用 forum_api 的过程，断言最终 _forum_pending 包含预期数据。

- 示例：

python

def test_auto_bid_decider_integration(state, mock_player):

# 准备合同、骑士等

# 调用决策器获取结果

result = decider.decide_tax_bid(contract, knights, state)

# 模拟命令层调用 forum_api.place_bid

forum_api.place_bid(state, player_id, result[0].id, contract.id, result[1], result[2])

# 断言 _forum_pending 中的合同竞标记录与决策器结果一致

4.3 运行全量测试

- 执行 pytest src/tests/，确保 647+ 项测试全部通过。

- 如有失败，定位并修复（可能是测试代码本身未适配新的 API 调用方式）。

- 检查代码覆盖率，确保新增代码路径被覆盖（可选，但建议）。

4.4 手动冒烟测试

- 自动模式：设置 auto_forum=True，运行完整游戏（start → 各阶段命令 → 直至胜利条件）。观察：

  - 所有广场操作（裁员、招募、竞标、土地交易、凯旋投票）是否正常执行。

  - 舰队建造完成后，fl 命令显示舰队可用，海战正常触发。

  - 无异常日志（尤其是 WARNING 或 ERROR）。

- 手动模式：切换 auto_forum=False，玩家手动输入各操作，验证交互与结算正确。

4.5 打标签

- 确认所有测试通过且冒烟测试无误后，在 feature/mvp-0.7 分支执行：

bash

git tag mvp-0.7.44-final-20260330

git push origin mvp-0.7.44-final-20260330

- 提交后通知架构师（ACT-07）进行最终确认。

五、验收标准

5.1 单元测试

- pytest src/tests/ 执行结果：647+ 项全部通过（无失败、跳过、错误）。

- 新增测试覆盖了自动/手动模式下 forum_api 与决策器的集成。

5.2 手动冒烟测试

- 自动模式运行 20 回合，无异常报错，所有广场操作正常。

- 手动模式运行 5 回合，玩家输入命令后反馈正确，结算无误。

5.3 代码质量

- 测试代码符合项目命名规范，断言清晰。

- 测试中未引入对生产代码的侵入性修改（如 mock 过度或修改全局状态）。

5.4 标签

- mvp-0.7.44-final-20260330 已打并推送到远程仓库。

六、交付物

- 更新/新增的单元测试文件（如 test_forum_api.py、test_phase_forum_cmd_layer.py、test_auto_bid_decider.py 等）。

- 测试执行报告（可提供终端截图或日志文件）。

- 冒烟测试记录（简要描述测试结果）。

- 本次开发工作报告（总结测试覆盖范围、发现的问题及修复情况）。

七、注意事项

- 测试独立性：确保每个测试用例独立运行，不依赖外部状态。

- 日志清理：测试中产生的临时日志文件可忽略，但不要留下调试代码。

- 回归保护：修改测试时，确保不破坏原有测试逻辑。

- 协作：如遇到代码 bug，及时与 DS032 沟通（步骤3的代码已合并），并协调修复。

请 DS032 按此指令执行，完成后提交测试报告和标签。