# 《罗马鹰旗》MVP0.5-MVP1.0 分阶段功能清单

本清单基于 **「历史贴合 + 玩法博弈 + 增量开发 + 可玩验证」核心原则设计，按5 个里程碑阶段拆分，承接前期「Senate 提案审批 + Forum 拍卖」的分层设计思路，每个阶段聚焦1-2 个核心可玩特性 **，完成后可独立试玩验证，最终落地 MVP1.0（3-4 人可玩、核心玩法闭环的最小可玩版）。所有功能均基于现有 MVP0.5 架构增量开发，无重构，贴合罗马共和国政治经济博弈核心玩法。

核心阶段总览

M1（MVP0.5 基础版）：单人・土地经济 + 包税权合同基础可玩

M2（经济玩法完善版）：单人・公共工程合同 + 三级资金收支闭环

M3（政治 + 经济双层博弈版）：单人・Senate 合同提案审批 + Forum 拍卖联动

M4（多人基础对抗版）：3-4 人・权限隔离 + 回合轮转 + 多人合同竞标博弈

M5（MVP1.0 最小可玩版）：核心玩法闭环・金钱→影响力转化 + 胜负判定 + 全流程试玩

## 里程碑 M1：MVP0.5 基础版「单人・土地经济 + 包税权合同基础可玩」

核心可玩特性

单人骑士视角，实现土地收支自动结算 + 包税权合同生成 / 竞标 / 利润结算的基础经济闭环，可独立完成「税收赚钱→广场竞标→持续盈利」的核心操作。

所属游戏阶段 & 新增功能

1. 全局初始化（新增）

- 初始化 1-2 个行省（西西里、撒丁岛），完成公地 / 私地 6:4 拆分，初始化民怨值为 0

- 初始化 1 名骑士玩家、基础国库资金、骑士初始财富与私地持有量

- 完成原有 Figure.land 字段数据迁移至 land_private，废弃原字段

2. 税收阶段（增量完善）

- 私地收入自动结算：骑士私地持有量 × 单位私地收入，直接计入骑士财富

- 公地租金自动入库：行省公地数量 × 单位公地租金，直接计入国库

- 输出土地收支明细日志，可通过 CLI 查看财富 / 国库数值变化

3. 广场阶段（核心新增）

- 包税权合同自动生成：筛选无绑定包税权合同的行省，按配置生成包税权合同（含底价、基础利润）

- 包税权合同单人竞标：骑士通过bid_contract指令出价，系统校验出价≥底价、财富充足，出价成功即中标

- 中标后联动处理：扣减骑士财富、增加国库资金，合同标记中标、骑士绑定合同、行省关联合同 ID

4. CLI 查询指令（核心新增）

- status_contract：查看个人持有 / 全局所有包税权合同状态（ID、类型、行省、出价、执行状态）

- status_province：查看行省土地分布、合同绑定、民怨、控制派系等基础信息

- status_wealth：快速查看骑士个人财富、国库资金的实时数值

可玩验证核心标准

- 输入revenue触发税收阶段，可观测骑士财富、国库资金随土地收支精准增加；

- 输入forum触发广场阶段，系统自动生成包税权合同，CLI 输出合同信息；

- 输入bid_contract 1 100（合同 ID1、出价 100），中标后可通过查询指令验证「财富扣减、合同中标、行省绑定」全状态变更；

- 再次触发税收阶段，可观测骑士自动获得包税权合同基础利润，财富增加。

## 里程碑 M2：经济玩法完善版「单人・公共工程合同 + 三级资金收支闭环」

核心可玩特性

在 M1 基础上，新增公共工程合同全流程玩法，完善国库 - 派系 - 个人三级资金收支体系，实现「包税权（赚钱）+ 公共工程（赚预付款 / 利润）」的双合同经济玩法，经济操作更丰富。

所属游戏阶段 & 新增功能

1. 广场阶段（增量完善）

- 公共工程合同自动生成：筛选无绑定工程合同的行省，按配置生成工程合同（含招标底价、预付款比例、基础利润）

- 国库资金校验：生成前校验国库是否足够支付工程预付款，不足则取消对应合同生成

- 公共工程合同单人竞标：骑士通过bid_contract指令出价，系统校验出价≤招标底价，出价成功即中标

- 中标后预付款结算：国库按比例支付工程预付款给骑士，扣减国库资金、增加骑士财富，合同 / 骑士 / 行省联动绑定

2. 税收阶段（增量完善）

- 双合同利润自动结算：包税权 + 公共工程合同基础利润分别计算，统一计入骑士财富

- 公共工程尾款结算：合同执行满固定回合后，国库自动支付工程尾款给骑士

- 三级资金收支汇总：税收阶段结束后，自动输出国库 - 派系 - 个人资金收支明细（派系津贴自动发放、派系资金累计）

3. 合同生命周期管理（新增）

- 合同执行回合数倒计时：可通过status_contract查看合同剩余执行回合

- 合同到期自动处理：执行满回合后，合同标记完成、骑士解绑合同、行省解除合同绑定，公共工程合同同步标记「工程完成」

4. CLI 指令（增量完善）

- 升级status_contract：支持区分包税权 / 公共工程合同，展示预付款 / 尾款 / 剩余执行回合信息

- 新增status_faction：查看派系资金、派系总土地、派系内骑士合同持有数量

可玩验证核心标准

- 输入forum触发广场阶段，系统自动生成公共工程合同，国库资金不足时合同自动取消，CLI 输出提示；

- 输入bid_contract 2 180（工程合同 ID2、出价 180≤底价 200），中标后可观测骑士财富因预付款增加、国库资金减少；

- 连续触发 2 次税收阶段，可观测骑士获得工程合同基础利润，执行满回合后获得尾款，财富持续增加；

- 输入status_faction可查看派系资金随津贴累计、派系总土地随骑士持有量变化。

## 里程碑 M3：政治 + 经济双层博弈版「单人・Senate 提案审批 + Forum 拍卖联动」

核心可玩特性

新增元老院（Senate）阶段合同提案与审批玩法，将合同「生成权」从系统移交至玩家，实现 **「Senate 政治提案审批→Forum 经济公开拍卖」** 的双层博弈，玩家从「被动竞拍」变为「主动决策 + 竞拍」，贴合罗马共和国历史流程。

所属游戏阶段 & 新增功能

1. 元老院阶段（核心新增，游戏七阶段新增落地）

- 合同提案：玩家通过propose_contract指令提案生成包税权 / 公共工程合同（指定类型、行省、底价 / 招标价、预算上限）

- 提案校验：系统校验行省无同名合同、预算上限不超国库 1.5 倍，校验通过进入「待审批合同池」

- 合同审批：玩家通过vote_contract指令对提案投票（同意 / 否决），单提案≥1 票同意即审批通过（单人模式简化规则）

- 审批后流转：通过的合同自动进入「已审批待拍卖池」，否决的合同直接作废，CLI 输出审批结果

2. 广场阶段（逻辑调整，无重构）

- 合同拍卖数据源变更：不再由系统自动生成合同，而是从「已审批待拍卖池」提取合同进行公开拍卖

- 拍卖逻辑完全复用：包税权 / 公共工程合同的竞标规则、资金结算、联动处理均复用 M2 已有逻辑，无代码修改

3. GameState 状态管理（增量新增）

- 新增 2 个合同池：pending_contracts（待审批）、approved_contracts（已审批待拍卖），支持状态查询与流转

- 合同提案 / 审批日志：所有提案、投票、审批操作均记录至系统日志，可通过status_log查看

4. CLI 指令（核心新增）

- propose_contract [类型] [行省ID] [价格] [预算]：提案生成合同

- vote_contract [提案ID] [同意/否决]：对合同提案投票

- status_contract_pool：查看待审批 / 已审批待拍卖合同池的合同信息

可玩验证核心标准

- 输入senate进入元老院阶段，输入propose_contract tax 1 90 180提案西西里包税权合同，校验通过进入待审批池；

- 输入vote_contract 1 同意，提案审批通过，可通过status_contract_pool查看合同进入已审批待拍卖池；

- 输入forum触发广场阶段，系统从已审批池提取合同拍卖，玩家竞标后完成全流程；

- 提案预算超国库 1.5 倍时，系统直接驳回提案，CLI 输出明确提示，实现「预算博弈」基础逻辑。

## 里程碑 M4：多人基础对抗版「3-4 人・权限隔离 + 回合轮转 + 多人合同竞标博弈」

核心可玩特性

从「单人模式」升级为3-4 人多人对抗模式，实现「玩家身份绑定 + 回合轮转 + 权限隔离 + 多人合同竞标博弈」，核心玩法从「单人操作」变为「玩家间经济竞争」，博弈感显著提升。

所属游戏阶段 & 新增功能

1. 全局初始化（增量完善）

- 多人身份绑定：支持 3-4 名玩家分别绑定骑士身份（后续可扩展元老 / 平民），每人独立拥有财富、私地、合同持有量

- 派系初始化：3-4 名玩家分配至不同派系（元老派 / 骑士派 / 平民派），每个派系有独立派系资金、控制行省

- 多人基础数据隔离：每名玩家的私有数据（财富、合同、私地）仅自身可见，公共数据（国库、行省状态、公共合同池）全员可见

2. 全游戏阶段（核心新增：回合轮转与权限控制）

- 回合轮转核心逻辑：所有游戏阶段按「玩家 1→玩家 2→玩家 3→玩家 4」的顺序轮转，仅当前玩家可执行操作（提案、投票、竞标、触发阶段）

- 操作权限隔离：非当前玩家执行指令时，系统直接驳回并提示「非当前回合，无操作权限」

- 回合状态可视化：CLI 实时展示「当前回合玩家、剩余操作时间、阶段进度」，玩家可清晰掌握操作时机

3. 元老院阶段（多人博弈增量）

- 多人提案竞争：多名玩家可同时提案同一行省的合同，形成「提案竞争」，玩家可通过投票否决对手提案

- 派系提案倾向：玩家可优先审批本派系玩家的提案，实现「派系政治联动」

4. 广场阶段（核心多人博弈：合同竞标）

- 包税权多人竞价：多名玩家对同一包税权合同出价，价高者得，系统实时更新当前最高出价，未中标者可继续加价

- 公共工程多人竞价：多名玩家对同一工程合同出价，价低者得，系统实时更新当前最低出价，未中标者可继续降价

- 竞标互斥逻辑：合同中标后立即关闭竞标，其他玩家无法再对该合同出价，实现「竞标竞争博弈」

5. CLI 指令（增量完善）

- 新增status_player：查看所有玩家的公开信息（派系、持有合同数、公开财富），隐藏私有细节

- 新增status_turn：查看当前回合玩家、阶段、剩余操作权限

- 升级bid_contract：支持多人竞价，CLI 实时刷新当前最高 / 最低出价与出价玩家

可玩验证核心标准

- 游戏初始化时，3 名玩家分别绑定骑士身份，分配至不同派系，可通过status_player查看公开信息；

- 元老院阶段，玩家 1 和玩家 2 同时提案同一行省包税权合同，玩家 3 投票否决玩家 1 提案，玩家 2 提案通过，实现「提案竞争 + 投票博弈」；

- 广场阶段，3 名玩家对同一包税权合同竞价（100→120→150），玩家 3 价高者得，中标后其他玩家无法再出价，实现「多人竞价博弈」；

- 非当前玩家执行bid_contract指令时，系统直接驳回，实现严格的权限隔离，多人回合轮转流畅无冲突。

## 里程碑 M5：MVP1.0 最小可玩版「核心玩法闭环・金钱→影响力转化 + 胜负判定 + 全流程试玩」

核心可玩特性

完成 **「土地→金钱→影响力」核心玩法全闭环，新增影响力计算、胜负判定、游戏终止条件 **，落地 3-4 人可玩、流程完整、博弈感充足的最小可玩版，所有前期功能整合复用，无新增独立玩法。

所属游戏阶段 & 新增功能

1. 全游戏阶段（增量核心：金钱→影响力转化）

- 影响力计算规则：基于「个人财富（10 塔兰特 = 1 影响力）+ 持有合同数（1 个 = 5 影响力）+ 私地持有量（10 单位 = 1 影响力）+ 派系贡献（派系资金 / 合同数按比例折算）」综合计算，每名玩家有独立影响力值

- 影响力实时更新：玩家完成「竞标中标、利润结算、土地交易、提案审批」等操作后，影响力值自动同步更新

- 影响力可视化：通过status_influence查看所有玩家的影响力排名，CLI 实时展示榜首玩家

2. 元老院阶段（增量完善：影响力联动政治权限）

- 提案权限与影响力挂钩：影响力≥50 的玩家可同时提交 2 个提案，影响力＜20 的玩家仅可提交 1 个提案

- 投票权重与影响力挂钩：玩家影响力值越高，投票权重越大（1 影响力 = 0.1 票），实现「高影响力玩家政治主导」

3. 结算阶段（核心新增：胜负判定与游戏终止）

- 胜利条件（满足其一即获胜）：

① 任一玩家影响力值≥1000；

② 任一玩家控制所有行省的包税权 / 工程合同；

③ 任一派系的总影响力≥2000（派系所有玩家影响力之和）

- 失败条件（满足其一即淘汰）：

① 玩家个人财富＜0 且无执行中合同（无盈利来源）；

② 玩家被淘汰后，其持有合同自动作废，行省解除绑定，重新进入拍卖池

- 强制结算条件：游戏运行至第 20 回合，无论是否满足胜利条件，强制结算并按影响力排名判定最终名次

4. 核心玩法整合（全流程复用）

- 土地经济、双合同玩法、Senate 提案审批、多人竞价博弈、金钱→影响力转化全流程联动，形成无断点的核心玩法闭环

- 所有异常场景处理：资金不足、权限不足、合同到期、玩家淘汰等均有明确的系统处理逻辑与 CLI 提示

5. CLI 指令（最终完善，全功能覆盖）

- 新增status_influence：查看所有玩家 / 派系的影响力值、排名，展示影响力构成明细

- 新增status_victory：查看胜利 / 失败 / 强制结算条件的达成进度

- 新增restart_game：游戏结束后，支持一键重新初始化，开启新局

可玩验证核心标准（全流程闭环）

- 3-4 名玩家完成全流程游戏：Senate 提案审批→Forum 多人竞价→税收阶段利润结算→影响力自动更新，各环节联动无冲突；

- 玩家通过多次竞标中标、积累财富与合同，影响力值持续提升，可通过status_influence查看明细与排名；

- 某玩家影响力值达到 1000，系统自动判定其获胜，输出胜利公告并展示获胜原因，游戏终止；

- 某玩家财富＜0 且无执行中合同，系统自动将其淘汰，其持有合同重新进入拍卖池，其他玩家可继续竞标，游戏正常推进；

- 游戏运行至第 20 回合，无玩家满足胜利条件，系统强制结算，按影响力排名输出最终名次，支持一键重启新局。

附：MVP1.0 后可扩展功能方向（为后续版本预留）

- 民怨系统落地：包税权征税强度与民怨挂钩，民怨过高触发民变，影响行省收益 / 合同执行；

- 军事系统联动：影响力可兑换军团，军团可争夺行省控制权，军事胜利提升影响力 / 土地持有量；

- 人物进阶系统：骑士影响力达标后可进阶为元老，获得更高的政治提案 / 投票权限；

- 随机事件系统：新增天灾、贸易、政治弹劾等随机事件，影响资金、影响力、合同执行，增加游戏随机性；

- GUI 界面开发：基于 CLI 核心逻辑，开发可视化 GUI 界面，提升操作体验。