收件人：游戏策划师
发件人：架构师 ACT-05
日期：2026-03-22
主题：EOR 项目开发进展报告（元老院阶段改造完成情况）

1. 项目总体进展

自3月16日以来，项目团队（DS025、DS026）接力完成了元老院阶段（Phase 5）的核心改造，实现了从全自动模式到支持手动提案、统一数据流的完整交互流程。目前元老院阶段已具备以下能力：

- 玩家可手动提出宣战、停战、总督任命、预算合同、土地法案等提案。

- AI 派系在正常模式下自动生成提案（使用决策器）。

- 所有提案统一存入 _senate_pending，投票、否决、执行环节基于统一数据源。

- 投票结果按派系影响力加权统计，支持率超过 50% 即通过。

- 保民官可对已通过提案行使否决权（自动模式由决策器决定）。

元老院阶段的改造为后续手动投票、手动否决功能奠定了坚实基础。项目整体进入元老院阶段剩余任务（手动投票、手动否决）及技术债务清理阶段。

2. 元老院阶段改造完成情况

2.1 已完成子任务

| 子任务 | 内容 | 状态 | 核心成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务1 | 功能清单与测试基线 | ✅ 完成 | 单元测试覆盖宣战、停战、总督、预算、土地、否决等场景，647 项测试通过 |
| 任务2 | 状态机基础框架 | ✅ 完成 | 引入 _step 变量，拆分 _handle_step_0 ~ _handle_step_5，为手动交互预留接口 |
| 任务3 | API 层实现 | ✅ 完成 | 创建 senate_api.py，提供 propose、vote、veto、resolve_senate 等函数 |
| 任务4 | 手动提案交互 | ✅ 完成 | 支持 investigate、propose 命令，可选法案按 B01/B02 格式展示 |
| 子任务5.0 | 数据流统一 | ✅ 完成 | 投票、否决环节完全基于 _senate_pending，消除对自动变量的依赖 |
| 子任务5.0+ | 提案生成统一 | ✅ 完成 | 手动模式移除自动生成调用，AI 模式通过 _auto_generate_proposals 自动提案 |

2.2 关键功能实现

手动提案

- 玩家输入 propose B01 6 可提出宣战提案。

- 支持停战草案、总督任命（需指定候选人ID）、预算合同（可选修改预算）、土地法案（指定百分比）。

- 提案成功后显示友好描述（如“对 皮洛士战争 宣战，申请征召 6 个军团”）。

AI 自动提案

- 正常模式下，AI 执政官通过 _auto_generate_proposals 自动生成所有类型提案。

- 宣战提案考虑海战舰队可用性；总督任命按卸任时间倒序随机分配。

- 所有提案存入 _senate_pending，与手动模式共用同一数据源。

投票与否决

- 自动投票：步骤2中遍历所有派系，调用决策器决定投票，结果存入 _senate_pending["votes"]。

- 手动否决：步骤4中保民官玩家可输入 veto B01 否决已通过提案。

- 决策器增强：提案发起派系自动投支持票，修复执政官提案被自己派系否决的问题。

执行与公示

- 手动模式步骤5调用 resolve_senate 统一执行所有提案。

- 宣战、停战、总督任命、预算合同、土地法案均正确执行。

3. 技术指标与代码质量

- 代码总量：约 24,000+ 行 Python 代码（含测试）。

- 单元测试：647 项测试，全部通过。

- 元老院阶段新增代码：phase_senate.py 增加约 600 行，senate_api.py 新增 400 行。

- 配置化率：>95% 可调参数位于 game_config.json。

- 日志系统：所有关键操作（提案、投票、否决、执行）均记录 INFO 级别日志。

4. 遗留问题与技术债务

4.1 P0 级别（需优先修复）

| 问题 | 描述 | 影响 | 解决方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包税合同利润结算缺失 | 包税合同中标后，每回合收入阶段未向中标骑士支付利润 | 骑士阶层核心收入缺失，破坏经济平衡 | 在 phase_revenue.py 的 _process_contract_revenues 中增加包税合同处理 |
| 停战草案通过后无法生效 | 停战草案执行后战争状态仍为 TRUCE，停战列表未更新 | 停战无法生效，赔款不执行，军团不解散 | 在 WarSystem 中增加 mark_peace_treaty_approved 方法，同步更新状态和列表 |

4.2 P2 级别（可后续处理）

| 问题 | 描述 | 解决方向 |
| --- | --- | --- |
| AI 执政官接管战争缺乏输出 | 自动接管时只打印征召信息，缺少“执政官接管”提示 | 在 _process_war_takeover 中传递 action="takeover" 参数 |

5. 下一步开发计划

5.1 元老院阶段剩余任务

| 任务 | 内容 | 预估工时 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务5 | 手动投票命令实现 | 1 天 | 子任务5.0+ 已完成 |
| 任务6 | 手动否决命令实现 | 0.5 天 | 子任务5.0+ 已完成 |
| 技术债务修复 | 包税合同利润结算、停战草案生效 | 1 天 | 无 |

5.2 后续阶段（规划中）

- 阶段6（战斗阶段手动操作）：指挥官手动选择战术（进攻/防御），影响战斗结果。

- 阶段7（集成与测试）：完整流程测试、存档/读档、用户文档。

6. 对策划文档的更新建议

请考虑将以下内容同步更新至《罗马鹰旗游戏功能说明书》：

- 元老院阶段手动操作流程

  - 公告环节 → 执政官提案 → 投票 → 公示 → 保民官否决 → 执行。

  - 命令清单：propose <法案ID> [参数]、vote <提案ID1> <提案ID2> ...、veto <提案ID1> <提案ID2> ...。

- 提案类型与参数格式

  - 宣战：propose B01 <军团数>（需海战战争需有可用舰队）

  - 停战：propose B02（无参数）

  - 总督任命：propose B03 <候选人ID>

  - 预算合同：propose B04 [修改预算]（预算可选）

  - 土地法案：propose B05 <百分比>（如 0.05 表示 5%）

- 决策器行为说明

  - 自动模式下，AI 派系按配置概率提出宣战，按影响力排序投票。

  - 提案发起派系自动投支持票。

- 技术债务说明

  - 建议在游戏手册中注明“停战草案审批后需等待一回合生效”的过渡期提示，待修复后更新。

7. 结语

从3月16日至今，项目团队高效完成了元老院阶段的核心改造，手动提案功能已稳定可用，数据流统一为后续手动投票和否决打下坚实基础。感谢策划团队的持续支持，期待在下一阶段共同完善手动投票与否决功能，并修复遗留技术债务。

附：程序员贡献总结表（3月16日之后）

| 程序员 | 核心贡献 | 代码量 |
| --- | --- | --- |
| DS025 | 元老院任务1-4（状态机、API、手动提案） | 约 800 行 |
| DS026 | 元老院子任务5.0/5.0+（数据流统一、AI 自动提案） | 约 600 行 |

请策划师根据本报告更新策划文档，如有疑问欢迎随时沟通。

架构师 ACT-05
2026-03-22