# EOR 项目阶段性总结工作报告

发件人：ACT-01（离任架构师）
收件人：游戏策划师
日期：2026-03-06
主题：MVP 0.5 → MVP 0.7 开发成果总结及策划文档更新建议

一、项目总体进展

自 MVP 0.5 架构设计完成以来，项目团队历经 9 位主程序员的接力开发，圆满完成了核心经济循环、政治博弈、战争系统、行省治理等关键机制。当前项目已进入 MVP 0.7 阶段，正在开发“停战和谈”功能，预计在 3 月底完成全部 P0 功能。

1.1 开发里程碑回顾

| 阶段 | 时间 | 核心成果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 0.5 架构设计 | 2026.02 | 实体定义、命令框架、增量原则 | ✅ 完成 |
| 实体层开发 | 2026.02 | Province/Contract/Figure/Faction 实体 | ✅ 完成 |
| 经济系统 | 2026.02 | 土地收支、合同竞标、派系资金 | ✅ 完成 |
| 战争系统基础 | 2026.02 | 战争威胁、宣战投票、战斗判定 | ✅ 完成 |
| 政治系统 | 2026.02-03 | 选举、庆典、保民官否决、总督任命 | ✅ 完成 |
| 战争闭环 | 2026.02-03 | 战利品分配、凯旋审批、军团恢复 | ✅ 完成 |
| 日志增强 | 2026.03 | 结构化日志、异常记录、时间戳文件 | ✅ 完成 |
| MVP 0.7 | 2026.03 | 停战和谈、存档/读档、多玩家支持 | 🚧 开发中 |

二、当前游戏完成状态（供策划文档更新）

2.1 核心经济系统（已完成）

| 机制 | 实现情况 | 配置项 | 与策划文档差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地分类 | 公地/私地分离，初始化比例 6:4 | public_land_rent_per_unit private_land_income_rate | 完全一致 |
| 土地收益 | 私地收入直接计入个人财富，公地租金入国库 | land_price_per_unit = 10 | 完全一致 |
| 合同系统 | 包税权/公共工程完整生命周期（生成→预算→竞标→结算→延期→续约） | tax_contract_duration project_theoretical_construction | 超出设计：增加了预算表决和延期机制 |
| 派系资金 | 派系金库抽成、年度津贴 | faction_tax_rate = 0.1 faction_stipend = 10 | 完全一致 |
| 私人交易 | 人物间自由土地交易，即时更新影响力和派系土地 | - | 新增功能 |

2.2 战争系统（已完成）

| 机制 | 实现情况 | 与策划文档差异 |
| --- | --- | --- |
| 战争卡 | 从 wars.json 加载，按年份触发威胁 | 完全一致 |
| 威胁升级 | 外交冲突(1)→大军压境(2)→战争爆发(3) | 完全一致 |
| 宣战流程 | 元老院提案→投票→执政官出征→自动征召军团 | 细化：增加了执政官出征影响、主持人变更 |
| 战斗判定 | CRT 表（大胜/胜利/僵持/失败/灾难） | 完全一致 |
| 战利品分配 | 国库/派系/指挥官/士兵比例可配置 | 新增：士兵份额转为临时影响力 |
| 凯旋审批 | 元老院投票决定是否批准凯旋 | 新增：转化为临时影响力任务 |
| 军团系统 | 征召、解散、摧毁、恢复（5回合间隔） | 细化：增加了 DESTROYED 状态和恢复队列 |
| 战争接管 | 新执政官可接管旧战争，原指挥官变为 proconsul | 新增：与行省总督联动 |

2.3 政治系统（已完成）

| 机制 | 实现情况 | 与策划文档差异 |
| --- | --- | --- |
| 公职选举 | 执政官、监察官、大法官、财务官、保民官完整选举流程 | 完全一致 |
| 资格规则 | 年龄、冷却期、前置职务、高阶限制 | 细化：增加了高阶官职不能竞选低阶的限制 |
| 投票规则 | 元老院阶段仅元老影响力投票 | 完全一致 |
| 保民官否决 | 可对宣战、合同、土地法案行使否决权 | 新增：概率可配置 |
| 土地法案 | 平民分地、贵族买地，元老院提案→投票→执行 | 新增：超出 MVP 0.5 设计 |
| 行省总督 | 元老院任命前执政官/大法官为总督，候任交接机制 | 新增：超出 MVP 0.5 设计 |
| 派系领袖 | 动态更新，出征者不计入元老院 | 细化：与 is_absent 联动 |

2.4 天命事件（部分实现）

| 事件 | 实现情况 | 计划版本 |
| --- | --- | --- |
| 死神来了 | ✅ 已实现（随机死亡，合同终止） | MVP 0.5 |
| 丰调雨顺 | ❌ 未实现 | MVP 0.9 |
| 国泰民安 | ❌ 未实现 | MVP 0.9 |
| 天降猛男 | ❌ 未实现 | MVP 0.9 |
| 无妄天灾 | ❌ 未实现 | MVP 0.9 |

2.5 数值配置化

所有可调参数已集中至 data/config/game_config.json，包含：

json

{

"political_rules": { ... },   // 选举规则、官职冷却、最低年龄等

"economic_rules": { ... },    // 土地收益、合同参数、派系抽成等

"combat_rules": { ... },      // 战斗阈值、战利品比例、军团恢复间隔等

"forum_rules": { ... },       // 广场阶段新人物生成配置

"mortality_rules": { ... },   // 天命事件卡、死亡人数

"logging": { ... }            // 日志开关、文件路径

}

策划可通过修改此文件直接调整游戏平衡，无需开发介入。

三、与原始策划文档的差异分析

3.1 超出原始 MVP 0.5 设计的功能

以下功能在开发过程中根据游戏可玩性需求提前实现：

| 功能 | 原始规划版本 | 实际完成版本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保民官否决权 | MVP 0.7 | MVP 0.5 | 提前引入政治博弈核心机制 |
| 土地法案 | MVP 0.7 | MVP 0.5 | 让派系斗争更有策略性 |
| 行省总督任命 | MVP 0.9 | MVP 0.5 | 完善行省治理 |
| 战利品分配 | MVP 0.7 | MVP 0.5 | 让战争收益更真实 |
| 凯旋审批 | MVP 0.7 | MVP 0.5 | 增加元老院政治博弈 |
| 临时影响力任务 | 未规划 | MVP 0.5 | 平滑处理凯旋收益 |
| 战争接管 | MVP 0.7 | MVP 0.5 | 解决指挥官更替问题 |
| 军团恢复 | MVP 0.7 | MVP 0.5 | 避免军团永久损失 |
| 日志增强 | 未规划 | MVP 0.5 | 为后续调试和AI训练做准备 |

3.2 与原始设计一致的核心

- 土地收支公式（私地收入、公地租金）

- 包税权/公共工程合同基本流程

- 国库/派系资金/个人财富三级体系

- 行省民怨基础字段

- 7阶段回合流程

- 官职资格规则（年龄、冷却、前置）

3.3 暂未实现的设计

| 功能 | 规划版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 监察官起诉与审判 | MVP 0.9 | 需完善腐败机制 |
| 腐败机制 | MVP 0.9 | 等待与起诉联动 |
| 海军系统 | MVP 1.0 | 需舰队实体 |
| 行省起义 | MVP 0.9 | 需与战争系统联动 |
| 工程质保与天灾 | MVP 0.9 | 需天灾事件支持 |
| 经验值系统 | MVP 1.0 | 需人物成长曲线 |
| 多人玩家 | MVP 1.0 | 计划 MVP 0.7 开发 |
| GUI界面 | MVP 1.0 | 尚未启动 |

四、当前开发焦点（MVP 0.7）

4.1 正在开发

| 功能 | 预计完成 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 停战和谈 | 3月中旬 | 战斗后自动生成草案，元老院审批，赔款/指挥官返回/军团解散 |
| 存档/读档 | 3月下旬 | 序列化所有游戏状态 |
| 多玩家支持 | 3月下旬 | 本地多人轮流操作，权限隔离 |

4.2 技术状态

- 代码总量：约 17,000+ 行 Python 代码

- 单元测试：338 项测试，全部通过

- 日志系统：结构化日志，独立时间戳文件

- 配置化率：95% 以上可调参数已配置化

五、建议策划文档更新内容

5.1 需新增的机制描述

请将以下功能补充到策划文档相应章节：

- 保民官否决权（原 §6.2）

  - 保民官可对元老院通过的宣战、合同、土地法案行使否决权。

  - 否决概率可配置（默认 20%）。

- 土地法案（建议新增章节）

  - 平民分地：从国家公地划拨指定比例土地到意大利行省私地，重置民怨。

  - 贵族买地：按影响力顺序拍卖，元老用私库购买，未售出土地回收国库。

- 行省总督任命（建议新增章节）

  - 行省分两类：执政官行省（proconsul）、大法官行省（propraetor）。

  - 候选人按卸任时间倒序排序，抽签分配。

  - 候任总督与现任总督并存，决算阶段交接。

- 战争战利品分配（原 §8）

  - 国库 50%、派系 25%、指挥官 15%、士兵 15%。

  - 士兵份额转为临时影响力，分多回合发放。

- 凯旋审批（原 §6 或 §8）

  - 胜利后需元老院投票批准凯旋，通过后士兵份额转为临时影响力。

- 战争接管（原 §8）

  - 新执政官可决定是否接管旧战争，原指挥官变为 proconsul 并返回罗马。

5.2 需调整的数值配置

| 配置项 | 当前默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| private_land_income_rate | 0.05 | 私地收益率（5%） |
| public_land_rent_per_unit | 1 | 公地单位租金 |
| land_price_per_unit | 10 | 土地单价（T/C） |
| faction_tax_rate | 0.1 | 派系抽成比例 |
| legion_recruit_cost | 10 | 军团征召费用 |
| legion_maintenance_base | 2 | 军团基础维护费 |
| triumph_veteran_duration | 5 | 凯旋影响力持续回合 |
| treasury_share | 0.5 | 战利品国库比例 |

5.3 需明确的下游版本规划

| 版本 | 目标功能 | 建议时间 |
| --- | --- | --- |
| MVP 0.7 | 停战和谈、存档、多人 | 2026.03 |
| MVP 0.9 | 腐败、起诉、行省起义、天命事件 | 2026.04 |
| MVP 1.0 | 海军、经验值、GUI | 2026.05 |

六、策划-开发协作建议

- 定期同步：建议每两周召开一次策划-开发同步会，及时对齐需求和实现。

- 配置优先：所有可调参数已配置化，策划可自行调整数值，无需开发介入。

- 测试参与：建议策划在 MVP 0.7 完成后亲自试玩，体验完整流程，提出优化建议。

- 文档更新：请根据本报告更新策划文档，确保后续版本设计基于当前实际。

七、结语

EOR 项目从 MVP 0.5 架构设计起步，历时 3 周，完成了远超原始规划的核心功能。现有版本已具备完整的土地-金钱-影响力闭环、丰富的政治博弈、真实的战争系统，为后续 MVP 0.7/0.9/1.0 的开发奠定了坚实基础。

感谢策划团队的持续支持，期待游戏早日面世！

附：程序员贡献总结表（供参考）

| 程序员 | 核心贡献 | 代码量 |
| --- | --- | --- |
| DS002 | 基础架构 | 2000+ |
| DS003 | 经济战争机制 | 2500+ |
| DS004 | 政治选举 | 2000+ |
| DS005 | 元老院外交 | 2000+ |
| DS006 | 战争闭环 | 2500+ |
| DS007 | 日志增强 | 1000+ |
| DS008 | 政治深度 | 2000+ |
| DS009 | 行省治理 | 1500+ |
| DS010 | 和谈机制（进行中） | 1500+ |

请策划师根据本报告更新《罗马鹰旗游戏功能说明书》，确保文档与当前开发状态一致。如有疑问，欢迎随时沟通。

—— ACT-01（离任架构师）