# EOR MVP 0.5 开发与测试指令执行次序表

项目：《罗马鹰旗》EOR MVP 0.5
日期：2026-02-22
总指令数：23个（12个开发指令 + 11个测试指令）
执行周期：预计8-10个工作日

一、指令执行总览图

二、详细指令次序表

| 次序 | 指令ID | 类型 | 指令名称 | 依赖条件 | 预计工时 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：实体与配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M1-1 | 开发 | 创建 Province 和 Contract 实体 | 无 | 8h | entities.py, contract.py |
| 2 | T1-1 | 测试 | 实体层校验测试（第一部分） | M1-1完成 | 4h | test_entities.py（部分） |
| 3 | M1-2 | 开发 | Figure 和 Faction 增量开发 | T1-1通过 | 6h | figure.py, entities.py（增量） |
| 4 | T1-1 | 测试 | 实体层校验测试（回归） | M1-2完成 | 2h | test_entities.py（更新） |
| 5 | M1-3 | 开发 | GameState 增量接口 | T1-1通过 | 6h | game_state.py |
| 6 | T1-1 | 测试 | 实体层校验测试（完成） | M1-3完成 | 2h | test_entities.py（完整） |
| 7 | M2 | 开发 | 配置加载与数据迁移 | T1-1通过 | 4h | config.py, scenario_loader.py |
| 8 | T2-1 | 测试 | 配置与迁移校验 | M2完成 | 3h | test_config.py, test_scenario_loader.py |
| 第二阶段：核心功能 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | M3-1 | 开发 | 私地收入和公地租金结算 | T2-1通过 | 6h | game_state.py（process_land_income） |
| 10 | T3-1 | 测试 | 土地收入测试 | M3-1完成 | 3h | test_land_income.py |
| 11 | M3-2 | 开发 | 合同利润结算 | T3-1通过 | 4h | game_state.py（process_contract_revenues） |
| 12 | T3-2 | 测试 | 利润结算测试 | M3-2完成 | 2h | test_contract_profit.py |
| 13 | M3-3 | 开发 | 税收阶段整合 | T3-2通过 | 4h | phase_revenue.py |
| 14 | T3-3 | 测试 | 税收阶段整合测试 | M3-3完成 | 3h | test_phase_revenue.py |
| 15 | M4 | 开发 | 广场阶段合同生成 | T3-3通过 | 6h | phase_forum.py |
| 16 | T4-1 | 测试 | 广场阶段测试 | M4完成 | 4h | test_phase_forum.py |
| 第三阶段：交互命令 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | M5-1 | 开发 | 竞标命令框架 | T4-1通过 | 3h | func_contracts.py（框架） |
| 18 | M5-2 | 开发 | 包税权竞标逻辑 | M5-1完成 | 5h | func_contracts.py（包税权部分） |
| 19 | T5-1 | 测试 | 竞标基础功能测试 | M5-2完成 | 4h | test_bid_contract_basic.py |
| 20 | M5-3 | 开发 | 公共工程竞标逻辑+测试 | T5-1通过 | 6h | func_contracts.py（完整）, test_bid_contract_edge.py |
| 21 | T5-2 | 测试 | 竞标边界异常测试 | M5-3完成 | 3h | test_bid_contract_edge.py（运行） |
| 22 | T5-3 | 测试 | 缺陷报告与回归 | T5-2完成 | 2h | 缺陷报告（如有） |
| 第四阶段：收尾 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | M6 | 开发 | 状态查询命令 | T5-3通过 | 4h | func_status.py |
| 24 | T6-1 | 测试 | 状态格式测试 | M6完成 | 2h | test_status_commands.py（格式） |
| 25 | T6-2 | 测试 | 全流程集成测试 | T6-1通过 | 4h | test_full_flows.py |
| 贯穿全程 |  |  |  |  |  |  |
| - | T7-1 | 测试 | 架构合规性检查 | 持续进行 | 贯穿 | test_architecture.py |

三、指令下达顺序（逐条发送）