开发任务指令：阶段0 - 准备与基础解耦

收件人：主程序员 DS018
发件人：架构师 ACT-02
日期：2026-03-13
主题：实施 CLI-UI 重构阶段0：建立 API 层并迁移查询命令

1. 项目背景

《罗马鹰旗》（Eagle of Rome，简称 EOR）是一款基于罗马共和国历史的策略游戏，目前已实现 MVP 0.7 所有核心功能（战争、行省、天命、海军等）。当前 CLI（debug_cli.py）与核心逻辑紧密耦合：每个命令类（如 StatusCommand）直接操作 GameState 并调用核心系统，导致：

- 难以替换为图形界面（GUI）或网络多人模式；

- 测试依赖模拟用户输入，效率低下；

- 代码复用性差，无法通过统一接口访问游戏功能。

为了解决这些问题，我们设计了三层架构：核心层 → API 层 → UI 层。本次任务（阶段0）是整个重构的起点，目标是建立 API 层，并将现有的只读查询命令迁移到 API 调用，同时保持现有 CLI 功能完全不变。

2. 当前基线

- 代码分支：feature/mvp-0.7（或基于此的最新开发分支）

- 核心模块：已实现 GameState、实体（Figure, Province, War 等）、系统（WarSystem, NavalSystem 等）

- 命令类位置：src/ui/commands/ 下所有命令类（如 StatusCommand, ProvinceCommand）

- CLI 入口：src/ui/debug_cli.py

所有单元测试均已通过（约 400+ 项），游戏可正常运行。

3. 阶段0 目标

- 创建 API 层骨架：在 src/api/ 下定义模块，规定统一的 API 返回值格式。

- 实现基础查询 API 函数：对应现有的只读命令（不修改游戏状态），如 status, province, factions 等。

- 改造命令类：将原命令类中的业务逻辑迁移到 API 函数，命令类仅作为 CLI 适配器（调用 API 并打印返回的 message）。

- 确保功能不变：所有修改后，原有 CLI 命令的输出必须与之前完全一致。

- 编写单元测试：为 API 函数编写测试，确保其正确性。

范围限定：只涉及不修改游戏状态的命令（查询类）。修改状态的命令（如 build_fleet）和阶段执行命令（turn）将在后续阶段处理。

4. 具体任务清单

4.1 创建 API 模块骨架

- 在项目根目录下创建 src/api/ 文件夹，并添加 __init__.py。

- 在 src/api/ 中创建以下模块（可先创建空文件，后续填充）：

  - game_api.py：游戏基础操作（加载场景、状态摘要）

  - figure_api.py：人物相关查询

  - faction_api.py：派系相关查询

  - province_api.py：行省相关查询

  - contract_api.py：合同相关查询

  - war_api.py（预留，本阶段可能用不到）

- 在 src/api/__init__.py 中定义统一的返回值格式（参考设计文档），例如：

python

def api_response(success: bool, message: str = "", data: Any = None, errors: list = None) -> dict:

return {

"success": success,

"message": message,

"data": data,

"errors": errors or []

}

4.2 实现查询 API 函数

每个 API 函数应接收 state: GameState 作为第一个参数，并返回 api_response 格式的字典。函数内部应复用现有命令类中数据收集逻辑（不含打印），封装为纯数据返回。

需要实现的 API 函数清单（对应现有命令）：

| 命令 | 对应 API 函数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| status | api.game_api.get_status_summary(state) | 返回国库、人物数、派系数、回合等摘要 |
| status_figure | api.figure_api.get_figure_info(state, figure_id=None) | 若带ID返回单个人物详情，否则返回所有存活人物列表（供 sf 无参数时使用） |
| factions | api.faction_api.get_factions_status(state) | 返回所有派系的金库、成员数、总影响力等 |
| province | api.province_api.get_province_info(state, province_id=None) | 若无参数返回所有已征服行省概要，否则返回单个行省详情 |
| contracts | api.contract_api.get_contracts_status(state) | 返回所有合同的状态分组（待决、执行中、已完成等） |
| status_public_land | api.game_api.get_public_land_info(state) | 返回国家公地信息 |
| status_private_land | api.figure_api.get_private_land_info(state) | 返回所有人物私地信息 |

实现步骤：

- 打开对应的命令类文件（如 src/ui/commands/func_status.py），找到 execute 方法。

- 将方法中收集数据并格式化为字符串的代码分开：

  - 将数据收集部分（如读取 state.treasury、遍历人物等）提取到一个辅助函数中，返回字典或列表。

  - 将格式化打印部分保留在命令类中，但现在改为调用 API 函数，并直接打印返回的 message。

- 将数据收集辅助函数移动到对应的 API 模块，包装为 API 函数，返回结构化数据（data 字段）和预格式化的 message 字符串（用于 CLI 直接打印）。

示例（以 StatusCommand 为例）：

python

# src/ui/commands/func_status.py (改造后)

class StatusCommand(Command):

def execute(self, args):

result = api.game_api.get_status_summary(self.state)

print(result["message"])

return result["success"]

python

# src/api/game_api.py

def get_status_summary(state):

treasury = state.treasury

living_count = len(state.get_living_members())

faction_count = len(state.factions)

turn_year = state.turn.year if state.turn else "未知"

turn_num = state.turn.turn_number if state.turn else "未知"

# 构建与原来完全相同的字符串

message = (

"\n" + "=" * 50 + "\n"

"   📊 游戏状态摘要\n"

"=" * 50 + "\n"

f"   回合: 第 {turn_num} 年 ({abs(turn_year)} BC)\n"

f"   国库: {treasury} 塔兰特\n"

f"   存活人物: {living_count} 人\n"

f"   派系数: {faction_count} 个\n"

"=" * 50

)

return api_response(True, message, data={

"treasury": treasury,

"living_count": living_count,

"faction_count": faction_count,

"turn": turn_num,

"year": turn_year

})

注意：必须确保生成的 message 字符串与原有输出逐字符一致（包括空格、换行、图标）。可通过运行原命令捕获输出，与新版本对比。

4.3 改造命令类

按照上述示例，逐一修改所有查询命令类：

- StatusCommand

- StatusFigureCommand

- FactionStatusCommand

- ProvinceCommand

- ContractsCommand

- StatusPublicLandCommand

- StatusPrivateLandCommand

修改原则：

- 命令类中不再包含任何业务逻辑，仅调用 API 并打印 message。

- 确保命令的返回值（bool）与原来一致。

- 对于 status_figure 无参数时需显示所有存活人物，API 函数需返回格式化好的多行文本。

4.4 编写单元测试

- 为每个 API 函数编写测试，使用 unittest.mock 模拟 GameState 对象，验证返回的 data 是否正确。

- 为改造后的命令类编写测试，确保其调用 API 并打印正确的 message（可使用 capsys 捕获输出）。

- 运行现有测试套件，确保所有测试通过。

- 新增 API 测试放置在 src/tests/test_api/ 目录下.

4.5 代码提交与版本归档

- 按功能点分批次提交，每个命令迁移后提交一次，提交信息清晰。

- 最终提交后创建标签：mvp-0.7.16-api-phase0-YYYYMMDD

5. 需要阅读的文档和代码

5.1 核心设计文档

- 《游戏架构解耦设计：CLI与核心逻辑分离方案》（已提供）：理解 API 层设计、返回值格式。

- 《渐进式架构重构迁移计划》（已提供）：了解整体阶段划分和本阶段位置。

5.2 现有代码基线

- src/ui/commands/func_status.py：所有状态查询命令。

- src/ui/commands/func_contracts.py：合同查询命令（ContractsCommand）。

- src/core/game_state.py：游戏状态类，包含需要读取的数据。

- src/core/entities/figure.py, province.py 等实体定义。

5.3 测试相关

- src/tests/test_commands/ 下测试文件（如 test_phase_revenue.py 等），了解如何模拟命令执行和捕获输出。

6. 验收标准

- API 函数：

  - 所有查询 API 函数定义正确，返回值格式符合规范。

  - 每个函数有对应的单元测试，覆盖率 ≥80%。

- 命令类改造：

  - 所有查询命令类（清单中的 7 个）均改为调用 API。

  - 运行原命令（如 status, province），输出与之前完全一致（可使用 diff 工具对比）。

  - 命令的返回值（成功/失败）与原来一致。

- 测试：

  - 现有测试套件全部通过（pytest src/tests/ -v）。

  - 新增 API 测试通过。

- 代码规范：

  - 遵循项目编码规范（字段封装、无硬编码、日志规范等）。

  - 无未处理的异常。

7. 提交要求

- 每个命令迁移后单独提交，提交信息格式：

text

refactor(api): 迁移 StatusCommand 到 API

- 在 game_api 中实现 get_status_summary

- 修改 StatusCommand 调用 API

- 添加单元测试 test_api_get_status_summary

- 最终提交后创建标签，并推送到远程仓库。

8. 需要澄清的问题

如有任何疑问（如 API 返回值具体字段、某命令的原始输出细节），请及时与架构师（ACT-02）沟通。

祝顺利！

架构师 ACT-02