开发任务指令：阶段1 - 新 UI 基础框架

收件人：主程序员 DS018
发件人：架构师 ACT-02
日期：2026-03-13
主题：实施 CLI-UI 重构阶段1：实现阶段化流程、进度条和统一界面风格

1. 项目背景与当前状态

《罗马鹰旗》（EOR）的 CLI 重构已成功完成阶段0，建立了 API 层并将所有只读查询命令迁移至 API 调用。当前代码分支 feature/mvp-0.7 已包含：

- API 层（src/api/）及基础查询函数；

- 改造后的命令类（仅调用 API 并打印返回的 message）；

- 完整的单元测试通过（447项）。

阶段0 标签：mvp-0.7.16-api-phase0-20260313

2. 阶段1 目标

- 改造 CLI 主循环，实现强制阶段化推进（不允许任意顺序执行阶段）。

- 实现 turn 命令自动执行完整回合（七阶段），step 命令逐步执行单个阶段。

- 在每个阶段开始前显示阶段预览文本，在每个阶段结束后更新进度条。

- 统一使用分隔线、图标、缩进，符合新 UI 风格（参考 UI 设计师提供的阶段预览文本）。

- 所有游戏决策仍由自动决策器完成，不引入玩家交互。

范围限定：不修改任何游戏逻辑，仅调整 CLI 输出和流程控制。原有的 turn、step 命令将基于 API 重新实现，但内部的阶段执行仍调用 api.execute_phase（复用现有命令类，阶段0已改造）。

3. 需要修改的文件清单

| 文件路径 | 修改类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| src/ui/debug_cli.py | 重写主循环 | 引入阶段状态管理，限制命令执行顺序 |
| src/api/game_api.py | 新增函数 | 提供 execute_turn、execute_phase、advance_year 等 API（可参考设计文档） |
| src/ui/commands/phase_*.py | 无需修改 | 阶段命令类已通过 API 包装，输出由它们生成 |
| src/ui/texts.py（新建） | 新增 | 存放各阶段预览文本，便于维护 |
| src/core/game_state.py | 可能微调 | 若需要记录当前阶段顺序，可复用 _executed_phases |

4. 详细任务

4.1 创建阶段预览文本模块

新建 src/ui/texts.py，存放各阶段的预览文本（可参考 UI 设计师提供的 01 天命阶段.txt 等文件中的预览部分）。例如：

python

# src/ui/texts.py

PHASE_PREVIEW = {

"mortality": (

"--- 阶段预览 ---\n"

"天命阶段为回合起始核心环节，将随机触发「死神来了」「天降猛男」「丰调雨顺」等天\n"

"命事件，直接影响人物存亡、国运兴衰。你们必须敬奉神灵，眷顾黎民，才能逢凶化\n"

"吉，国泰民安。"

),

"revenue": (

"--- 阶段预览 ---\n"

"收入阶段为回合经济核心环节，将集中结算国家公地收益、派系金库收益、贵族私地\n"

"收入，骑士分包利润等。同步扣除军团 / 舰队维护费、行省运营费。 钱财是国家运\n"

"行的血脉，土地是罗马不懈的追求。"

),

# ... 其他阶段

}

注意：预览文本应与设计师最终确定的版本一致，目前可先使用设计师提供的文本，如有修改后续调整。

4.2 在 game_api.py 中实现阶段执行 API

参考设计文档，实现以下函数：

- execute_turn(state)：依次执行所有阶段，返回汇总结果。

- execute_phase(state, phase_name)：执行单个阶段（复用现有命令类，通过重定向 stdout 捕获输出，返回结构化结果）。

- advance_year(state, force)：推进到下一年（可暂时简单实现，或复用原有逻辑）。

示例（已在设计文档中提供，可直接复制）：

python

def execute_phase(state, phase_name, args=None):

phase_map = {

"mortality": MortalityCommand,

"revenue": RevenueCommand,

# ...

}

cmd_class = phase_map.get(phase_name)

if not cmd_class:

return api_response(False, f"未知阶段: {phase_name}")

cmd = cmd_class(state)

import io

from contextlib import redirect_stdout

f = io.StringIO()

with redirect_stdout(f):

success = cmd.execute(args or [])

output = f.getvalue()

return api_response(success, output.strip(), data={"phase": phase_name})

4.3 重写 debug_cli.py 主循环

改造后的 CLI 应实现以下行为：

- 启动后：显示游戏加载页面（阶段0已完成），然后等待用户输入。

- 可输入命令：turn、step、next、exit 以及所有查询命令（status、province 等）。查询命令可随时执行，不影响阶段推进。

- 阶段状态跟踪：使用 state.executed_phases 记录已执行的阶段（现有机制）。turn 命令应依次执行 mortality、revenue、forum、population、senate、combat、resolution，并跳过已执行的阶段（如果已经执行过部分阶段，则从下一个开始）。

- step 命令：执行当前未执行的下一个阶段（可按顺序确定下一个阶段，或允许指定阶段名？根据设计师设计，step 可能不带参数，逐步执行。为简化，先实现 step 不带参数，执行下一个阶段；带参数则执行指定阶段（如 step revenue），但需检查阶段顺序合法性（可选）。

- next 命令：当所有阶段执行完后，执行 next 推进到下一年（调用 advance_year），并重置阶段执行状态。

- 显示进度条：在每个阶段执行后，打印进度条 [▓▓▓░░░░] X/7（X为已执行阶段数）。进度条格式可复用现有 get_progress_bar 函数。

- 阶段预览：在执行一个阶段之前（包括 step 和 turn 中的每个阶段），打印对应的预览文本（从 texts.py 读取）。预览文本应包含阶段标题和描述。

- 阶段输出：阶段执行后，打印 API 返回的 message（即原有阶段命令的输出）。

示例流程：

text

> step

--- 天命阶段 (Year 264 BC) ---

--- 阶段预览 ---

天命阶段为回合起始核心环节...

（此处打印原有天命阶段输出）

Progress: [▓░░░░░░] 1/7

> step

--- 收入阶段 (Year 264 BC) ---

--- 阶段预览 ---

收入阶段为回合经济核心环节...

（原有收入阶段输出）

Progress: [▓▓░░░░░] 2/7

...

> next

（推进到下一回合，显示新回合信息，阶段重置）

4.4 处理边界情况

- 如果玩家尝试在阶段未全部执行时输入 next，应提示“本回合阶段未完成，请先执行完所有阶段”。

- 如果玩家尝试重复执行已执行的阶段，应提示“该阶段已在本回合执行过”。

- 查询命令（如 status）应随时可用，不影响阶段状态。

- 确保所有输出与设计师提供的界面风格一致（分隔线、图标、缩进）。

5. 测试要求

5.1 单元测试

- 为 game_api.execute_phase 和 execute_turn 编写测试，使用 mock 模拟阶段命令的执行，验证返回值格式和输出捕获。

- 测试应覆盖正常流程和异常情况（如无效阶段名）。

5.2 手动测试

- 运行游戏，依次输入 step 观察每个阶段的预览和执行。

- 输入 turn 验证自动完整回合。

- 尝试在阶段未完成时输入 next，观察提示。

- 尝试重复执行同一阶段，观察提示。

- 对比设计师提供的界面文本，确保预览文本一致，输出风格符合预期。

5.3 回归测试

- 运行所有现有单元测试（包括阶段0的API测试），确保无破坏。

6. 提交规范

- 按功能点分批次提交，例如：

  - 创建 texts.py 并添加预览文本。

  - 实现 game_api.execute_phase 和测试。

  - 实现 game_api.execute_turn 和测试。

  - 改造 debug_cli.py 主循环。

- 提交信息格式：

text

feat(api): 实现 execute_phase 和 execute_turn API

- 添加阶段命令映射，支持通过 API 执行单个阶段

- 使用 redirect_stdout 捕获输出

- 编写单元测试覆盖正常流程

- 最终完成后创建标签：mvp-0.7.17-ui-phase1-YYYYMMDD

7. 需要阅读的文档和代码

- 《游戏架构解耦设计：CLI与核心逻辑分离方案》：了解 API 设计。

- UI 设计师提供的阶段预览文本（如 01 天命阶段.txt 等）：确保预览文本一致。

- 现有 debug_cli.py 和 game_api.py 代码。

8. 注意事项

- 阶段1仍使用自动决策，所有阶段命令类内部的决策器保持不变，无需修改。

- 预览文本和进度条仅影响输出，不改变游戏状态。

- 确保 next 命令正确调用 advance_year（可先简单实现调用 state.advance_year()，注意清除阶段标记）。

如有疑问，请及时与架构师沟通。祝顺利！

架构师 ACT-02