开发任务指令：阶段2 - 玩家轮流与权限控制

收件人：主程序员 DS018
发件人：架构师 ACT-02
日期：2026-03-14
主题：实施 CLI-UI 重构阶段2：实现单机多人轮流操作、玩家管理与权限控制

1. 项目背景与当前状态

《罗马鹰旗》（EOR）的 CLI 重构已成功完成阶段0（API层基础）和阶段1（新UI基础框架）。当前代码分支 feature/mvp-0.7 已包含：

- API层（src/api/）及基础查询函数、阶段执行函数。

- 强制阶段化推进的CLI主循环，统一的UI风格、进度条和国际化支持。

- 所有单元测试通过（447项）。

阶段1 标签：mvp-0.7.17-ui-phase1-20260313

2. 阶段2 目标

- 引入玩家实体，将派系与玩家关联，支持单机多人轮流操作。

- 在核心层扩展玩家管理：添加/移除玩家、设置回合顺序、跟踪当前玩家。

- 在API层增加玩家相关的操作函数，并实现权限检查（确保只有当前玩家能操作其派系）。

- 改造CLI，支持玩家切换、显示当前玩家提示符、新增 players、end_turn 等命令。

- 确保单人模式（默认一个玩家）仍能正常工作，不影响现有功能。

范围限定：不改变游戏逻辑，只增加玩家管理和权限控制。所有决策仍由自动决策器完成，玩家轮流操作仅控制“谁可以执行当前阶段”。

3. 需要修改/新增的文件清单

| 文件路径 | 修改类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| src/core/entities/player.py | 新增 | 定义 Player 实体 |
| src/core/game_state.py | 扩展 | 增加玩家管理字段和方法 |
| src/core/scenario_loader.py | 修改 | 根据场景配置创建玩家（默认单人模式自动创建一个玩家） |
| src/api/player_api.py | 新增 | 玩家相关API函数 |
| src/api/game_api.py | 修改 | 为现有API函数增加 player_id 参数及权限检查 |
| src/ui/debug_cli.py | 修改 | 支持玩家提示符、处理玩家切换命令 |
| src/ui/commands/func_player.py | 新增 | 新增 players、end_turn 等命令 |
| src/tests/test_core/test_player.py | 新增 | 测试 Player 实体和玩家管理 |
| src/tests/test_api/test_player_api.py | 新增 | 测试玩家API |
| src/tests/test_commands/test_player_commands.py | 新增 | 测试玩家命令 |

4. 详细任务

4.1 核心层扩展

4.1.1 创建 Player 实体

- 新建 src/core/entities/player.py，定义 Player 类。

- 属性：

  - _player_id: str（唯一标识，可使用 f"player_{index}" 或 UUID）

  - _faction_id: str（关联的派系ID）

  - _player_type: PlayerType（HUMAN / AI / OBSERVER，默认 HUMAN）

  - _is_online: bool（网络模式预留，默认 False）

  - _connection_id: Optional[str]（网络连接标识，预留）

- 提供只读 @property 和必要的修改方法（如 set_online）。

- 实现 to_dict / from_dict 序列化方法。

4.1.2 扩展 GameState

在 src/core/game_state.py 中增加以下字段和方法：

字段：

python

self._players: Dict[str, Player] = {}          # 玩家ID -> Player对象

self._current_player_id: Optional[str] = None  # 当前操作玩家ID

self._turn_order: List[str] = []                # 回合顺序（玩家ID列表）

方法：

- add_player(player: Player) -> None

- get_player(player_id: str) -> Optional[Player]

- get_all_players() -> List[Player]

- get_player_by_faction(faction_id: str) -> Optional[Player]

- remove_player(player_id: str) -> bool

- set_turn_order(order: List[str]) -> None

- get_current_player() -> Optional[Player]

- set_current_player(player_id: str) -> bool

- next_player() -> Optional[str]：切换到下一个玩家，返回新玩家ID（如果轮完一圈则返回第一个）

- is_current_player(player_id: str) -> bool

- 在 reset() 中清空玩家相关字段。

- 更新 to_dict / from_dict 以包含新字段。

4.1.3 修改场景加载器

- 在 src/core/scenario_loader.py 中，加载场景后根据派系列表自动创建玩家。

- 单人模式默认：为每个派系创建一个玩家，并将第一个玩家设为当前玩家。

- 可从场景配置中读取玩家设置（如玩家类型、派系分配），若无配置则按默认规则（每个派系一个人类玩家）。

4.2 API 层扩展

4.2.1 创建 player_api.py

实现以下API函数（参考 api_response 格式）：

- get_players(state: GameState) -> dict：返回所有玩家信息（包括当前玩家标识）。

- get_current_player(state: GameState) -> dict：返回当前玩家信息。

- next_player(state: GameState, player_id: str) -> dict：结束当前玩家回合，切换到下一个玩家。需检查 player_id 是否为当前玩家。

- end_turn(state: GameState, player_id: str) -> dict：同 next_player（可别名）。

4.2.2 修改现有API函数

所有可能修改游戏状态的API函数（如 execute_phase、build_fleet 等）需要增加 player_id 参数，并在函数开头进行权限检查：

python

if not state.is_current_player(player_id):

return api_response(False, i18n.get("error_not_your_turn"))

对于只读查询命令（如 get_status_summary），无需权限检查，但也可传入 player_id 用于过滤数据（如只显示本派系信息），当前可先忽略，保持简单。

4.2.3 权限检查设计

- 基本规则：只有当前玩家才能执行影响其派系或全局状态的操作。

- 对于需要特定公职的操作（如执政官提案），可在命令内部进一步检查，但阶段2暂不涉及复杂公职权限，可后续扩展。

4.3 CLI 适配

4.3.1 修改 debug_cli.py

- 在 run 方法中，每次提示符前获取当前玩家，并显示 PLAYER X> 或根据玩家名称显示。

- 示例：> 变为 [Player 1] > 或 [Optimates] >。

- 在执行任何命令前，将当前玩家ID传递给API（通过修改 _create_command_instance 或直接在调用API时传入）。

4.3.2 新增玩家命令

新建 src/ui/commands/func_player.py，包含以下命令类：

- PlayersCommand：显示所有玩家及当前玩家。

  - 别名：players、pl

  - 调用 api.get_players(state)，打印列表。

- EndTurnCommand：结束当前玩家回合，切换到下一个玩家。

  - 别名：end_turn、et

  - 调用 api.next_player(state, current_player_id)，成功后更新本地状态（state 已在API内部修改，无需额外操作），并打印切换信息。

4.3.3 调整阶段执行流程

- turn 和 step 命令执行时，应自动以当前玩家身份调用API。

- 当前玩家执行完所有操作后，系统应提示 请使用 end_turn 结束回合（但阶段2仍为自动决策，玩家只需在阶段执行完后手动 end_turn）。

- 为简化，可保持 turn 命令一次性执行完所有阶段，但每个阶段执行前需检查当前玩家是否有权限（API内部会检查），若权限错误则停止。

4.4 测试要求

4.4.1 单元测试

- test_player.py：测试 Player 实体创建、属性、序列化。

- test_game_state_player.py（或集成到 test_game_state.py）：测试玩家添加、回合顺序、当前玩家切换。

- test_player_api.py：测试 get_players、next_player 等API，使用 mock 状态。

- test_player_commands.py：测试新命令的输出和行为。

4.4.2 手动测试

- 启动游戏，加载场景，应自动创建一个或多个玩家。

- 输入 players 查看玩家列表，确认当前玩家标记正确。

- 输入 step 执行阶段，应成功。

- 输入 end_turn，当前玩家应切换到下一个玩家，提示符变化。

- 尝试以非当前玩家身份执行操作（如通过命令直接调用API，应返回权限错误）。

4.4.3 回归测试

- 运行所有现有单元测试（包括阶段0、1的测试），确保无破坏。

- 单人模式下（只有一个玩家），end_turn 应无效或提示无下一个玩家（可保留当前玩家不变）。

5. 需要阅读的文档和代码

- 《游戏架构解耦设计：CLI与核心逻辑分离方案》：了解API层设计和玩家管理理念。

- 阶段1代码：debug_cli.py、game_api.py、i18n.py。

- 现有实体设计：src/core/entities/ 下的类，参考 Figure、Faction 的实现风格。

6. 注意事项

- 向后兼容：单人模式下，若未配置玩家，应自动创建一个默认玩家（可绑定到第一个派系），并设为当前玩家。

- i18n：所有新增提示文本（如“当前不是您的回合”、“玩家列表”等）需添加到 zh-CN.json 中。

- 增量开发：先实现核心层和API层，测试无误后再改造CLI。

- 调试日志：在关键位置添加DEBUG日志（参考规范），便于排查权限问题。

7. 提交规范

- 按功能点分批次提交，例如：

  - 创建 Player 实体和 GameState 扩展。

  - 实现玩家API函数及测试。

  - 改造 debug_cli.py 和新增玩家命令。

- 提交信息格式：

text

feat(core): 添加 Player 实体及玩家管理

- 新增 src/core/entities/player.py

- 在 GameState 中添加 _players, _current_player_id, _turn_order

- 实现 add_player, next_player 等方法

- 添加单元测试 test_player.py

- 最终完成后创建标签：mvp-0.7.18-ui-phase2-YYYYMMDD

8. 验收标准

- Player 实体定义完整，序列化正确。

- GameState 能正确管理多个玩家，回合顺序切换正常。

- 场景加载器自动为每个派系创建玩家。

- API函数支持 player_id 参数并进行权限检查。

- CLI提示符显示当前玩家，players、end_turn 命令可用。

- 所有单元测试通过，手动测试验证流程。

- 代码符合架构规范和调试规范。

如有疑问，请及时与架构师沟通。祝顺利！

架构师 ACT-02