EOR MVP 0.7项目阶段性总结工作报告

发件人：ACT-02（现任架构师）
收件人：游戏策划师
日期：2026-03-14
主题：MVP 0.7 开发进展（阶段0~3）及策划文档更新建议

一、项目总体进展

自3月6日ACT-01完成阶段性总结以来，项目团队（DS011~DS019）接力完成了CLI界面重构与多人模式基础，目前游戏已具备完整的单机多人轮流操作能力，广场阶段（核心交互环节）已按设计师要求实现。项目整体进入阶段4（人口阶段交互） 的开发准备期。

1.1 开发里程碑回顾（3月6日之后）

| 阶段 | 时间 | 核心成果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停战和谈 | 3月上旬 | 战斗后生成草案、元老院审批、赔款结算、指挥官返回 | ✅ 完成 |
| 行省扩张 | 3月上旬 | 战争胜利解锁新行省，民怨设为3，为起义铺垫 | ✅ 完成 |
| 国家运营费 | 3月上旬 | 每回合扣除运营费，连续赤字导致破产 | ✅ 完成 |
| 海军系统 | 3月上旬 | 舰队实体、建造合同、海战判定（基础版） | ✅ 完成 |
| 行省起义 | 3月上旬 | 民怨3时自动生成起义战争，总督镇压 | ✅ 完成 |
| 阶段0：API解耦 | 3月中旬 | 创建API层，所有查询命令迁移至API | ✅ 完成 |
| 阶段1：UI基础框架 | 3月中旬 | 强制阶段顺序、进度条、国际化（i18n） | ✅ 完成 |
| 阶段2：玩家轮流 | 3月中旬 | 玩家实体、回合切换、权限控制 | ✅ 完成 |
| 阶段3：广场阶段 | 3月中旬 | 裁员、招募、竞标、土地交易、凯旋投票、公示结算 | ✅ 完成（待完善细节） |
| 阶段4：人口阶段 | 待开始 | 庆典、投票、选举 | 🚧 规划中 |

二、当前游戏完成状态（截至2026-03-14）

2.1 核心系统完成度（对比策划文档）

| 机制 | 实现情况 | 与策划文档差异 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地分类 | 公地/私地分离，比例6:4 | 完全一致 |  |
| 土地收益 | 私地收入入个人财富，公地租金入国库 | 完全一致 |  |
| 合同系统 | 包税权/公共工程完整生命周期 | 超出设计：增加了预算表决、延期、舰队建造合同 |  |
| 派系资金 | 派系金库抽成、年度津贴 | 完全一致 |  |
| 私人土地交易 | 人物间自由交易 | 新增功能 |  |
| 战争系统 | 威胁升级、宣战投票、战斗CRT、战利品分配、凯旋审批 | 细化：战利品按比例分配，士兵份额转为临时影响力 |  |
| 军团系统 | 征召、解散、摧毁、恢复 | 细化：增加了摧毁状态和恢复队列 |  |
| 行省总督 | 元老院任命，候任交接 | 新增（原MVP 0.9） |  |
| 保民官否决 | 可对宣战、合同、土地法案否决 | 新增（原MVP 0.7） |  |
| 土地法案 | 平民分地、贵族买地 | 新增（原MVP 0.7） |  |
| 行省起义 | 民怨3自动生成起义战争 | 新增（原MVP 0.9） |  |
| 海军系统 | 舰队建造、海战（基础版） | 新增（原MVP 1.0） |  |
| 国家运营费 | 每回合扣除，连续赤字破产 | 新增 |  |
| 和谈停战 | 草案生成、元老院审批、赔款、军团解散 | 新增 |
| 天命事件 | 仅实现“死神来了” | 其余事件未实现（计划MVP 0.9） |  |
| 玩家轮流 | 单机多人，派系绑定玩家，end_turn切换 | 新增（原MVP 1.0） |  |
| 国际化（i18n） | 所有用户文本从语言文件读取 | 新增，为多语言铺垫 |  |
| CLI界面 | 统一风格、进度条、阶段预览 | 重新设计，符合设计师要求 |  |

2.2 技术指标

- 代码总量：约 22,000+ 行 Python 代码

- 单元测试：447 项测试，全部通过

- 配置化率：>95% 可调参数位于 game_config.json

- 日志系统：结构化DEBUG日志，独立时间戳文件

- 多玩家支持：3-6人轮流操作，权限隔离已实现

三、与原始策划文档的差异分析

3.1 超出原始规划的功能（已实现）

| 功能 | 原始规划版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 保民官否决权 | MVP 0.7 | 提前引入，增强政治博弈 |
| 土地法案 | MVP 0.7 | 提前实现，让派系斗争更有策略 |
| 行省总督任命 | MVP 0.9 | 提前完善行省治理 |
| 战利品分配 | MVP 0.7 | 提前细化战争收益 |
| 凯旋审批 | MVP 0.7 | 提前增加元老院投票环节 |
| 战争接管 | MVP 0.7 | 提前解决指挥官更替 |
| 军团恢复 | MVP 0.7 | 提前避免军团永久损失 |
| 海军系统 | MVP 1.0 | 提前实现基础海战 |
| 行省起义 | MVP 0.9 | 提前实现，增加内部压力 |
| 国家运营费 | 未规划 | 增加财政压力机制 |
| 和谈停战 | MVP 0.7 | 按规划实现 |
| 玩家轮流与权限 | MVP 1.0 | 提前为多人模式打基础 |
| 国际化（i18n） | 未规划 | 为多语言版本铺垫 |

3.2 与原始设计一致的核心

- 土地收支公式

- 包税权/公共工程基本流程

- 国库/派系/个人三级资金体系

- 行省民怨字段

- 7阶段回合流程

- 官职资格规则（年龄、冷却、前置）

3.3 暂未实现的设计（后续版本）

| 功能 | 规划版本 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 腐败机制 | MVP 0.9 | 需与监察官联动 |
| 监察官起诉 | MVP 0.9 | 需腐败机制支持 |
| 工程质保与天灾 | MVP 0.9 | 需天灾事件 |
| 经验值系统 | MVP 1.0 | 需人物成长曲线 |
| GUI界面 | MVP 1.0 | 尚未启动 |
| 存档/读档 | MVP 0.7 | 待开发（已预留序列化管道） |
| 剩余天命事件 | MVP 0.9 | 风调雨顺、国泰民安、天降猛男、无妄天灾 |

四、当前开发焦点

4.1 阶段3遗留问题修复（正在进行）

根据DS018交接报告，以下问题需在阶段3最终版本中修复：

- 公告环节不完整：UI_03-0 缺少完整的战争威胁、凯旋信息展示。

- 市场环节空状态提示缺失：无人才/合同/公地/凯旋时需友好提示。

- 财务官检测未实现：导致交易市场环节无法启用。

- 命令可用性检查不足：bid、buy、vote 等需针对性错误提示。

- 测试覆盖不全：test_phase_forum.py 需更新。

- 进度条可能重复打印（需确认）。

预计本周内完成修复，发布标签 mvp-0.7.20-ui-phase3-final。

4.2 下一步计划（阶段4：人口阶段交互）

人口阶段将实现设计师要求的“庆典”与“投票”机制，玩家可为候选人举办庆典消耗派系资金，提升人气，并为各公职投票。核心需求包括：

- 展示候选人列表（按公职分组）

- campaign <figure_id> <amount> 命令

- vote <office> <figure_id> 命令（每个玩家只能投一次，按派系影响力计算票数）

- 投票结束后系统统计得票，公布当选结果

- 保持与现有玩家轮流、权限控制兼容

阶段4预计开发周期1-2周。

五、建议策划文档更新内容

5.1 需新增的机制描述

请将以下功能补充到策划文档相应章节：

- 玩家轮流与权限控制（建议新增章节）

  - 每个派系对应一个玩家，通过 end_turn 切换当前玩家。

  - 只有当前玩家才能执行影响其派系或全局状态的操作。

- 国际化支持（建议新增章节）

  - 所有用户可见文本从 data/i18n/zh-CN.json 读取。

  - 未来可添加英文版 en-US.json 实现多语言。

- 广场阶段交互细节（更新 §5）

  - 裁员环节：玩家可淘汰本派系成员，人物进入广场。

  - 市场环节：出价招募、竞标合同、认购公地、凯旋投票。

  - 交易市场环节：财务官监督土地交易。

  - 公示环节：统一结算所有操作，展示结果。

- 和谈停战细节（更新 §8）

  - 战斗后生成停战草案（赔款、有效期）。

  - 元老院投票审批，保民官可否决。

  - 批准后指挥官返回，军团解散，税收阶段结算赔款。

- 行省起义细节（更新 §4 或新增）

  - 民怨达到3时自动生成起义战争。

  - 元老院阶段指派行省总督为指挥官并征召军团。

  - 胜利后民怨归零，总督声望+1；失败则行省独立（待扩展）。

- 海军系统（更新 §8）

  - 舰队实体，建造合同，海战判定（复用陆战CRT）。

  - 海战失败则无法登陆，战争持续；海战胜利后继续陆战。

5.2 需调整的数值配置

| 配置项 | 当前默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| private_land_income_rate | 0.05 | 私地收益率（5%） |
| public_land_income_rate | 0.01 | 公地收益率（1%） |
| land_price_per_unit | 10 | 土地单价（塔兰特/单位） |
| faction_tax_rate | 0.1 | 派系抽成比例 |
| legion_recruit_cost | 4 | 军团征召费用 |
| legion_maintenance_base | 8 | 军团基础维护费 |
| triumph_veteran_duration | 5 | 凯旋临时影响力持续回合 |
| treasury_share | 0.5 | 战利品国库比例 |
| faction_share | 0.25 | 战利品派系比例 |
| commander_share | 0.15 | 战利品指挥官比例 |
| soldier_share | 0.15 | 战利品士兵比例 |
| naval_required | （战争卡） | 是否需要海战 |

5.3 需明确的下游版本规划

| 版本 | 目标功能 | 建议时间 |
| --- | --- | --- |
| MVP 0.7.20 | 广场阶段最终版、人口阶段 | 2026.03 |
| MVP 0.7.21 | 元老院阶段手动操作 | 2026.03-04 |
| MVP 0.7.22 | 战斗阶段手动操作 | 2026.04 |
| MVP 0.7.23 | 存档/读档 | 2026.04 |
| MVP 0.8 | 腐败、监察官、行省起义 | 2026.04-05 |
| MVP 0.9 | 天命事件、工程质保、经验值 | 2026.05 |
| MVP 1.0 | 海军完整版、GUI | 2026.06 |

六、策划-开发协作建议

- 数值平衡：请策划团队在阶段4完成后亲自试玩，根据体验调整 game_config.json 中的数值。

- 文档同步：请根据本报告更新《罗马鹰旗游戏功能说明书》，确保后续设计基于当前实际。

- 需求优先级：后续阶段开发中，若需插入新需求，请提前沟通评估工作量。

- 测试参与：欢迎策划参与手动测试，发现流程或体验问题及时反馈。

七、结语

从3月6日至今，项目团队以极高效率完成了从底层架构到上层交互的一系列核心功能，目前游戏已具备可玩、可测试的单机多人版本。感谢策划团队的持续支持，期待在后续阶段中共同打磨出更完善的作品。

附：程序员贡献总结表（3月6日之后）

| 程序员 | 核心贡献 | 代码量 |
| --- | --- | --- |
| DS011 | 行省扩张、起义 | 1500+ |
| DS012 | 国家运营费 | 800+ |
| DS013 | 海军系统基础 | 2000+ |
| DS014 | 战争系统调试、舰队解散 | 1200+ |
| DS015 | 天命事件P0、i18n框架 | 1500+ |
| DS016 | 战争系统DEBUG日志 | 800+ |
| DS017 | Province类迁移 | 500+ |
| DS018 | 阶段0~3开发（API、UI、玩家、广场） | 4000+ |

请策划师根据本报告更新策划文档，如有疑问欢迎随时沟通。

------ ACT-02（现任架构师）
2026-03-14