## EOR MVP 0.7 天命模块项目指引（给新任主程序员 DS015）

欢迎加入 Eagle of Rome (EOR) 项目团队！

你将负责完成 MVP 0.7 的最后一个核心模块——天命系统。EOR 是一款基于罗马共和国历史背景的政治策略游戏，核心是 「土地 → 金钱 → 影响力」 的闭环。经过多位程序员的接力开发，项目目前已实现了和谈与停战、行省扩张、国家运营费、海军与海战、行省起义等核心机制，游戏已具备较高的可玩性。现在，你需要为游戏注入“命运”的不确定性——完善天命阶段的事件系统。

本指引将帮助你快速了解项目当前状态、需要完成的 P0 功能以及为未来扩展所需预留的数据管道。请务必遵循架构核心原则（增量开发、字段封装、配置化、单向依赖、日志统一、测试覆盖）。

1. 项目背景与目标

1.1 游戏核心

- 三大核心数据：土地、金钱、影响力，形成闭环。

- 七阶段回合：天命 → 税收 → 广场 → 人口 → 元老院 → 战斗 → 决议。

1.2 当前已完成功能

- 和谈与停战（DS010）、行省扩张（DS011）、国家运营费（DS012）

- 海军与海战（DS013）、行省起义、技术解锁、预留字段（DS014）

- 战争模块已全部完成并合入主线，当前版本标签 mvp-0.7.09-all-subtasks-20260310。

1.3 天命模块目标（MVP 0.7）

- 实现四个 P0 事件：风调雨顺、国泰民安、天降猛男、无妄天灾。

- 为未来 P1/P2 需求（事件与基建联动、城市化、战争统计等）铺设数据管道。

- 保持架构的增量性、封装性、配置化。

2. 当前基础与可用代码

- 天命阶段命令：src/ui/commands/phase_mortality.py 已存在，实现了“死神来了”事件抽取和人物死亡处理。

- 事件配置：data/config/game_config.json 的 mortality_rules 节点已定义事件卡池（5 种事件）和抽取数量（event_draw_count: 1）。当前只有 death 事件有具体实现，其他事件效果留空。

- 阶段集成：天命阶段已在回合流程中正确调用（turn 命令依次执行 mortality → revenue → ...）。

你可以在现有框架上扩展其他事件效果。

3. 待完成功能清单（P0 必须完成）

3.1 风调雨顺（MVP0.7-05）

- 效果：本回合全国土地产出 +50%（国家公地收益和私地收入翻倍）。

- 实现要点：

  - 在 GameState 中增加 _active_events: Dict[str, Any] 字典，用于存储本回合生效的事件及其参数。

  - 在 phase_mortality.py 中，抽取到“风调雨顺”时写入 {"bumper_harvest": {"multiplier": 1.5}}。

  - 修改税收阶段（phase_revenue.py）的国家公地收益和私地收入计算部分，读取 state.active_events 应用倍率。

  - 在决议阶段（phase_resolution.py）末尾清除 _active_events。

3.2 国泰民安（MVP0.7-06）

- 效果：全国民变威胁等级降 1 级，战争威胁等级降 1 级。

- 实现要点：

  - 遍历所有已征服行省，调用 province.set_grievance(province.grievance - 1)（不低于 0）。

  - 遍历战争系统的威胁列表（war_system._threats），对每个战争对象减少 threat_level（不低于 0）。

  - 无需存储事件效果，直接即时修改。

3.3 天降猛男（MVP0.7-07）

- 效果：在广场阶段生成一位历史强力人物（超高属性）。

- 实现要点：

  - 新建 data/cards/heroes.json，定义英雄模板（如西庇阿、凯撒）。

  - 在 phase_mortality.py 中，抽取到“天降猛男”时随机选择一个英雄，将其 ID 存入 state._hero_to_spawn，并设置标记 state._hero_spawned_this_turn = True。

  - 修改广场阶段（phase_forum.py）的 _generate_new_figures：若标记为真，则根据模板生成英雄人物，覆盖当回合的新人物生成，并清除标记。

  - 确保英雄属性（martial, intelligence, charisma, zeal, family_prestige）正确赋值。

3.4 无妄天灾（MVP0.7-08）

- 效果：随机行省遭受灾害，根据行省基础设施情况影响收入。

- 实现要点：

  - 新建 data/cards/disasters.json，定义灾害类型及减免基建映射（如地震 → roads）。

  - 在 phase_mortality.py 中，抽取到“无妄天灾”时：

    - 随机选择一个已征服行省（包括意大利）。

    - 随机选择一个灾害类型，获取其基础损失比例和减免基建键。

    - 读取行省对应基建等级（province.infrastructure.get(mitigation_infra, 0)）。

    - 计算实际损失比例 = 基础损失 × (1 - 基建等级 × 减免系数)。（系数可从配置读取）。

    - 在 state.active_events 中记录受灾行省 ID 和损失比例，例如 {"disaster": {"province_id": 1, "loss_ratio": 0.2}}。

  - 修改税收阶段：处理行省收入时，若该行省受灾，则收入乘以 (1 - loss_ratio)。

  - 可选：受灾行省民怨 +1（可配置）。

4. 为 P1/P2 预留的数据管道（必须完成）

以下预留字段需在本次开发中实现，仅定义、不实现逻辑，确保序列化方法包含这些字段。

4.1 城市实体预留（城市化需求）

- 文件：新建 src/core/entities/city.py

- 内容：

python

class City:

def __init__(self, city_id: int, name: str, infrastructure: Optional[Dict[str, int]] = None):

self._city_id = city_id

self._name = name

self._infrastructure = infrastructure or {

"roads": 0, "aqueducts": 0, "forum": 0, "temple": 0, "theater": 0, "baths": 0

}

# 属性访问器、to_dict/from_dict...

- GameState 扩展：

  - 增加 _cities: Dict[int, City] 和 _city_id_counter（可选），在 reset 中清空。

  - 添加 add_city(), get_city(), get_all_cities()。

  - 在 to_dict/from_dict 中包含 _cities。

- Province 扩展：

  - 增加 _city_ids: List[int]（默认空列表）。

  - 保留原有 _infrastructure 字段不变，继续用于当前游戏逻辑。

  - 在 to_dict/from_dict 中包含 _city_ids。

4.2 战争统计字段（天降猛人-P2 需求）

- 在 War 实体中添加：

python

self._battles_fought: int = 0

self._battles_won: int = 0

- 在 WarSystem.resolve_war 中，胜利时增加 _battles_won，无论胜负都增加 _battles_fought。

- 在 to_dict/from_dict 中包含这两个字段。

4.3 行省基建键名预留

- 确保 Province._infrastructure 字典的键包含未来可能用到的类型：roads, aqueducts, forum, temple, theater, baths。当前无需修改，但需确认现有代码中没有硬编码键名的地方。

4.4 合同质保期字段（工程质保联动）

- 在 Contract 类中增加 _standard_warranty: int（标准质保期），用于对比实际质保期（_warranty_years）。当前可不赋值，但需在 to_dict/from_dict 中包含。

4.5 人物死亡标记

- 无需额外字段，已有 is_dead 和 mark_member_dead 方法。

5. 配置文件扩展

在 data/config/game_config.json 的 mortality_rules 中，可增加事件效果的参数，例如：

json

"mortality_rules": {

"death_count": 1,

"event_draw_count": 1,

"disaster_base_loss": 0.3,

"disaster_mitigation_factor": 0.1,

"bumper_harvest_multiplier": 1.5,

...

}

但当前可以先在代码中硬编码，后续再配置化。建议至少将天灾损失系数和减免系数配置化，便于数值平衡调整。

6. 涉及代码文件清单

| 文件路径 | 修改类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| src/ui/commands/phase_mortality.py | 修改 | 实现四个事件的具体逻辑 |
| src/core/game_state.py | 扩展 | 添加 _active_events、_cities、_city_id_counter、_hero_spawned_this_turn、_hero_to_spawn |
| src/core/entities/city.py | 新增 | 城市实体定义 |
| src/core/entities/province.py | 扩展 | 添加 _city_ids 字段 |
| src/core/entities/war.py | 扩展 | 添加 _battles_fought、_battles_won 字段 |
| src/core/entities/contract.py | 扩展 | 添加 _standard_warranty 字段 |
| src/ui/commands/phase_revenue.py | 修改 | 税收阶段读取 _active_events 应用风调雨顺和天灾效果 |
| src/ui/commands/phase_forum.py | 修改 | 广场阶段生成人物时，若英雄标记为真则生成英雄 |
| src/ui/commands/phase_resolution.py | 修改 | 在决议阶段末尾清除 _active_events |
| data/cards/heroes.json | 新增 | 英雄模板数据 |
| data/cards/disasters.json | 新增 | 灾害类型及参数 |
| data/config/game_config.json | 修改 | 增加灾害相关配置参数（可选） |
| tests/test_commands/test_phase_mortality.py | 新增/修改 | 测试事件触发和效果 |
| tests/test_entities/test_city.py | 新增 | 测试城市实体 |

7. 测试要点

- 单元测试：

  - 风调雨顺：验证税收阶段收入翻倍，且下回合恢复正常。

  - 国泰民安：验证行省民怨和战争威胁等级下降。

  - 天降猛男：验证广场阶段生成指定英雄，且属性正确。

  - 无妄天灾：验证随机行省受灾，税收受影响，基建等级减免生效。

  - 预留字段：验证城市实体创建、序列化，战争统计字段更新。

- 手动测试：运行多个回合，观察事件输出和效果，确保无崩溃。

8. Git 提交与版本归档规范

建议按事件逐个提交，保持原子性。示例：

bash

git add .

git commit -m "feat: 实现风调雨顺事件

- 在 GameState 中添加 _active_events 字典

- 修改税收阶段，读取事件倍率

- 天命阶段抽取事件时设置标记

- 决议阶段清除事件

"

git tag -a mvp-0.7.10-bumper-harvest-20260311 -m "完成风调雨顺事件"

git push origin feature/mvp-0.7

git push origin mvp-0.7.10-bumper-harvest-20260311

9. 重要提醒

- 配置化优先：事件效果中的数值（如天灾损失系数）应从配置读取，避免硬编码。

- 字段封装：所有新增字段必须私有，提供只读 @property，修改通过公共方法。

- 日志记录：关键操作（事件触发、英雄生成、天灾影响）需通过 log_event 记录结构化日志。

- 测试覆盖：每个事件至少有一个单元测试验证其正确性。

- 预留字段：城市实体和战争统计字段只定义，不实现逻辑，确保存档兼容。

- 查阅已有代码：phase_mortality.py 已提供事件抽取框架，可直接复用；war.py 已有战争相关字段，扩展时注意不破坏原有逻辑。

如有任何疑问，请及时与架构师（ACT-02）沟通。祝开发顺利！

------ 架构师 ACT-02
2026-03-11

## DS015 开发里程碑规划：

里程碑1：基础框架准备

- 在 GameState 中添加 _active_events 和相关方法，以及英雄生成所需字段 (_hero_spawned_this_turn, _hero_to_spawn, _spawned_hero_ids)。

- 更新 to_dict/from_dict 以支持新字段的序列化。

- 在 phase_resolution.py 末尾添加清除 _active_events 的逻辑。

- 单元测试：验证 GameState 的序列化/反序列化包含新字段，clear_active_events 正常工作。

里程碑2：风调雨顺事件

- 在 phase_mortality.py 中实现 effect == "bountiful_harvest" 的处理：写入 _active_events。

- 修改 phase_revenue.py 中的国家公地收益、私地收入、包税利润计算，读取 _active_events 应用倍率。

- 单元测试：验证税收阶段收入翻倍，且下回合恢复。

里程碑3：国泰民安事件

- 在 phase_mortality.py 中实现 effect == "peace" 的处理：

  - 遍历已征服行省，将 grievance > 0 的行省设为 0。

  - 遍历战争威胁，将 threat_level > 0 的威胁设为 0。

- 单元测试：验证民怨和威胁等级被清零（原 >0 的变为 0），并确认后续回合升级逻辑（需模拟 phase_forum 的威胁升级）。

里程碑4：无妄天灾事件

- 创建 data/cards/disasters.json 示例文件。

- 在 phase_mortality.py 中实现 effect == "disaster" 的处理：

  - 随机选择一个已征服行省。

  - 从配置加载灾害参数，计算损失比例，写入 _active_events。

- 修改 phase_revenue.py：

  - 若受灾行省是意大利，影响私地收入和国家公地收益。

  - 若受灾行省是其他行省，影响包税合同利润。

- 单元测试：验证收入减少，基建减免生效。

里程碑5：天降猛男事件

- 创建 data/cards/heroes.json 示例文件。

- 在 phase_mortality.py 中实现 effect == "mighty_man" 的处理：

  - 筛选历史人物，若无则准备随机猛人标记。

  - 设置英雄生成标记和待生成数据。

- 修改 phase_forum.py 的 _generate_new_figures：

  - 先生成普通新人。

  - 若英雄标记为真，生成英雄人物（历史或随机），加入 curia，添加特殊图标。

  - 更新已出现英雄 ID 集合，清除标记。

- 单元测试：验证英雄生成逻辑，包括历史人物年龄计算、随机猛人属性为当前最高。

里程碑6：预留数据管道

- 新建 src/core/entities/city.py，实现 City 类。

- 在 GameState 中添加 _cities 和 _city_id_counter，提供添加/获取方法，更新序列化。

- 在 Province 中添加 _city_ids 字段，更新序列化。

- 在 War 中添加 _battles_fought 和 _battles_won 字段，并在战争解决处更新（仅添加字段，逻辑留空）。

- 在 Contract 中添加 _standard_warranty 字段，更新序列化。

- 单元测试：验证新增字段的存在和序列化。

里程碑7：配置文件扩展与最终整合

- 在 game_config.json 的 mortality_rules 中添加风调雨顺倍率、天灾基础损失和减免系数。

- 修改代码读取配置值，替换硬编码。

- 完善所有单元测试，手动测试完整流程。

- 按事件逐个提交，打版本标签。

我们将按此顺序输出代码。每个里程碑完成后，您都可以验证功能。开始输出里程碑1的代码。