## EOR MVP 0.7.04 海军与海战功能工作交接报告

报告人：DS013
日期：2026-03-09
收件人：下一位主程序员（DS014）
主题：子任务2（海军与海战）开发状态及后续建议

一、已完成功能概述

子任务2（海军与海战功能）已全部开发完成，并经过单元测试和冒烟测试验证。主要功能包括：

- 舰队实体（Fleet）

  - 支持多种舰型（trireme / quadrireme / quinquereme），配置化定义建造成本、建造时间、维护费、基础战力。

  - 状态管理：建造中（BUILDING）、可用（AVAILABLE）、执行任务（ON_MISSION）、被摧毁（DESTROYED）。

  - 与战争关联：记录目标战争ID，建造完成后可自动指派。

- 海军系统（NavalSystem）

  - 管理所有舰队、建造合同、海战判定、维护费。

  - 威胁合同生成：当出现需要海战的战争威胁时，自动生成舰队建造合同（每个战争一个合同，根据敌方海军强度计算所需舰队数量及预算）。

  - 补充合同生成：当存在激活的海战战争且罗马无可用舰队、且无针对该战争的活跃合同/在建舰队时，自动生成补充建造合同（避免冗余合同）。

  - 建造过程管理：中标后创建舰队并标记为建造中，每回合检查建造完成，完成后自动指派给目标战争（若战争仍活跃）。

  - 海战判定：复用陆战CRT逻辑，支持 TRIUMPH / VICTORY / STALEMATE / DEFEAT / DISASTER，并根据结果扣除舰队。

  - 维护费计算：所有活跃舰队（非建造、非摧毁）的维护费总和，可在税收阶段扣除（需确认税收阶段是否已集成，见遗留问题）。

- 广场阶段集成

  - 检测海战威胁，调用 generate_construction_contracts 生成合同。

  - 检测激活战争且无舰队，调用 generate_replacement_contracts 生成补充合同。

  - 对已预算的舰队建造合同进行自动竞标（_auto_bid_for_fleet_construction）。

  - 在广场阶段末尾检查舰队建造完成，并输出提示。

- 元老院阶段集成

  - 宣战提案时，若战争需要海战且无可用舰队，执政官不会提议宣战（已在 _process_war_proposals 中添加检查）。

  - 合同预算表决、保民官否决等流程正常。

- 战斗阶段集成

  - 对需要海战的战争，先调用 naval_system.resolve_naval_battle() 进行海战，根据结果决定是否继续陆战。

  - 海战结果影响战争状态，并触发停战草案生成（复用原机制）。

- 配置文件更新

  - game_config.json 新增 fleet_types 节点，定义各舰型参数；新增 default_fleet_type、fleet_construction_contract_duration 等。

- 单元测试

  - 覆盖舰队生命周期（test_fleet_construction_lifecycle）、海军系统核心方法（test_naval_system.py）、海战判定等，全部通过。

- 技术解锁预留

  - 已预留 GameState._pyrrhic_war_won 标记和 naval_system._can_build_fleet() 方法，为后续子任务3（技术解锁）准备。

二、当前状态与潜在问题

✅ 已验证功能

- 舰队建造合同从生成到中标、建造、完成、自动指派全流程正常。

- 海战判定正确，舰队损失后状态变为 DESTROYED。

- 激活战争无舰队时，补充合同按需生成，不会重复生成（已增加对在建舰队的检查）。

- 宣战提案时对海战战争无舰队的阻止逻辑生效。

- 冒烟测试运行多个回合，整体稳定，未出现崩溃。

⚠️ 需确认/完善的问题

- 舰队维护费是否已集成到税收阶段？

  - 当前代码中 NavalSystem 提供了 calculate_maintenance() 和 apply_maintenance() 方法，但尚未在 phase_revenue.py 中调用。需要确认税收阶段是否已添加对海军系统维护费的扣除。若未添加，请务必在后续开发中集成，否则舰队维护费将永远不会被扣除。

  - 建议在 RevenueCommand.execute() 中适当位置添加：

python

if self.state.naval_system:

success, msg = self.state.naval_system.apply_maintenance()

print(f"      ⚓ {msg}")

- 海战详细过程打印

  - 当前海战只输出结果，未像陆战那样打印骰子、战力计算等细节。如需更详细的调试信息，可在 resolve_naval_battle() 中添加打印语句（参考陆战实现）。

- 舰队被摧毁后无恢复机制（符合历史）

  - 已移除 recover() 调用，舰队只能通过新建造合同重新获得。补充合同机制已保证可继续游戏。

- 战争接管与海战无舰队的逻辑

  - 已在 phase_senate.py 中处理，但请留意战争接管后可能出现的边界情况（例如接管时战争需要海战但无舰队，是否应阻止接管？目前代码中接管时不会检查舰队，但接管后战斗阶段会因无舰队而海战失败，这是合理的。可保留现状。）

- 存档/读档兼容性

  - 所有新增实体（Fleet、Contract 新字段）均已实现 to_dict/from_dict，但 GameState 的序列化方法（to_dict/load_from_dict）中已包含海军系统，需确保存档机制已启用时能正确保存/恢复舰队状态。

三、相关代码文件清单

| 文件路径 | 关键内容 |
| --- | --- |
| src/core/entities/fleet.py | 舰队实体定义 |
| src/core/entities/contract.py | 合同新增字段 _is_fleet_construction 等 |
| src/core/systems/naval_system.py | 海军系统核心逻辑 |
| src/ui/commands/phase_forum.py | 广场阶段集成（生成合同、竞标、建造完成检查） |
| src/ui/commands/phase_senate.py | 元老院阶段宣战提案舰队检查 |
| src/ui/commands/phase_combat.py | 战斗阶段海战调用 |
| src/ui/commands/phase_resolution.py | （可选）若添加了舰队恢复调用，此处可能需修改；当前无调用 |
| src/ui/commands/func_debug.py | 调试命令（build_fleet, show_fleets 等） |
| data/config/game_config.json | 舰队类型配置 |
| src/tests/test_systems/test_naval_system.py | 海军系统单元测试 |
| src/tests/test_systems/test_fleet_construction.py | 舰队生命周期测试 |
| src/tests/test_commands/test_phase_forum_fleet_contract.py | 广场阶段合同生成测试 |
| src/tests/test_commands/test_phase_combat_naval.py | 海战集成测试 |

四、下一步开发建议

子任务3：技术解锁机制

- 目标：皮洛士战争胜利后才能建造舰队。

- 当前已预留 GameState._pyrrhic_war_won 标记和 NavalSystem._can_build_fleet() 方法。

- 建议实现：

  - 在 war_system.resolve_war() 中，当皮洛士战争胜利时设置 state.pyrrhic_war_won = True。

  - 在 NavalSystem 的所有建造合同生成方法（generate_construction_contracts、generate_replacement_contracts）开头检查该标记，未解锁时直接返回空列表。

  - 在调试命令 build_fleet 中也添加检查，避免调试时绕过。

子任务4：行省起义机制

- 目标：行省民怨达到3时自动生成起义战争。

- 建议实现：

  - 在 phase_forum.py 的 _print_civil_unrest 中，当检测到行省民怨达到3且未起义时，调用 war_system.create_rebellion_war(province) 创建起义战争（需新建方法），并将其加入 _active_wars（或作为特殊威胁）。

  - 起义战争胜利后，民怨归零，行省恢复稳定；失败则可能行省独立（后续扩展）。

  - 注意避免同一行省重复触发起义（使用 province.event_flags 标记）。

其他建议

- 集成维护费：立即在 phase_revenue.py 中添加海军维护费扣除。

- 完善日志：确保所有关键事件（合同生成、中标、建造完成、海战结果）都通过 state.log_event 记录，便于问题追踪。

- 考虑舰队恢复配置：如果未来希望引入舰队修复机制，可复用 legion_recovery_interval 思路，但当前版本已明确不需要。

五、交接检查清单

- 所有单元测试通过（当前 338+ 项）

- 冒烟测试运行多个回合无崩溃

- 代码已提交至 feature/mvp-0.7 分支，并打标签 mvp-0.7.04-war-subtask2-20260309

- 配置文件更新已合并

- 本文档已说明遗留问题和下一步方向

如有任何疑问，请及时沟通。祝开发顺利！

## 战争模块整体机制与设计说明书

版本：1.0
日期：2026-03-08
作者：架构师 ACT-02
适用范围：EOR MVP 0.7 战争模块（含海军、行省起义等）及后续版本扩展

一、引言

战争模块是《罗马鹰旗》的核心玩法之一，涵盖从战争触发、海陆战斗、行省叛乱到战后处理的完整流程。本说明书基于当前项目架构，结合已完成功能（和谈与停战）和即将开发的P0需求（海军与海战、行省起义、大规模战争卡），为后续开发提供统一的架构指导和数据规划，并明确为未来P1/P2功能预留的扩展点，确保系统平滑演进。

目标：

- 在MVP 0.7阶段实现所有P0战争相关功能。

- 以最小成本为P1/P2需求铺设数据管道，避免未来大规模重构。

- 保持架构的增量性、封装性、配置化、单向依赖等核心原则。

二、战争模块整体架构

战争模块由以下核心部分组成：

graph TD

A[战争卡 wars.json] --> B[战争系统 WarSystem]

B --> C[战争实体 War]

C --> D[军事系统 MilitarySystem]

C --> E[海军系统 NavalSystem]

E --> F[舰队实体 Fleet]

E --> G[海区实体 SeaZone]

B --> H[行省起义触发]

H --> I[行省实体 Province]

C --> J[和谈与停战]

J --> K[元老院阶段]

K --> L[保民官否决]

依赖关系：

- 命令层 → 战争系统/海军系统 → GameState → 实体层

- 所有新增系统均挂载于 GameState 下，保持单例访问。

三、核心实体与数据规划

3.1 战争实体（War）扩展

文件路径：src/core/entities/war.py

在现有基础上增加以下字段（已完成部分已包含）：

class War:

def __init__(...):

# ---------- 已有字段（部分） ----------

self._id: str

self._name: str

self._status: WarStatus

self._commander_id: Optional[int]

self._legion_numbers: List[int]

self._peace_treaty: Optional[Dict]

self._indemnity_due: int

self._truce_end_turn: Optional[int]

self._soldier_share: int

self._triumph_commander_id: Optional[int]

# ---------- MVP 0.7 新增字段 ----------

# 海战相关

self._naval_required: bool = False                # 是否需要海战

self._enemy_naval_current: int = 0                 # 敌方当前海军强度

self._assigned_fleet_ids: List[int] = []           # 我方指派舰队编号

# 敌军动态数据（从战争卡加载，预留）

self._sea_zone_id: Optional[int] = None            # 交战海区ID（预留）

self._enemy_naval_max: int = 0                     # 敌方海军上限（预留）

self._enemy_land_current: int = 0                  # 敌方当前陆军强度（预留）

self._enemy_land_max: int = 0                      # 敌方陆军上限（预留）

self._enemy_budget_initial: int = 0                # 敌方初始战争预算（预留）

self._enemy_budget_remaining: int = 0              # 敌方剩余预算（预留）

self._enemy_recovery_per_turn: int = 0             # 每回合恢复数量（预留）

self._enemy_maintenance_cost_per_unit: int = 0     # 每单位维护费（预留）

self._mission_type: str = "JOINT_INVASION"         # 海战模式：JOINT_INVASION / SEA_CONTROL（预留）

# 兵临城下（预留）

self._unanswered_turns: int = 0                    # 连续未应战回合数

# 战争赔款分期（预留）

self._indemnity_schedule: List[Tuple[int, int]] = []  # [(每期金额, 剩余期数), ...]

# 制海权（预留）

self._sea_control_ratio: float = 1.0                # 当前制海权比例

# 属性访问器（只读）

@property

def naval_required(self) -> bool: ...

@property

def enemy_naval_current(self) -> int: ...

@property

def assigned_fleet_ids(self) -> List[int]: ...

# ... 其他属性

# 方法

def assign_fleet(self, fleet_id: int) -> None:

if fleet_id not in self._assigned_fleet_ids:

self._assigned_fleet_ids.append(fleet_id)

def remove_fleet(self, fleet_id: int) -> None:

if fleet_id in self._assigned_fleet_ids:

self._assigned_fleet_ids.remove(fleet_id)

def apply_naval_losses(self, result: str, fleet_ids: List[int], enemy_naval_loss: int):

"""应用海战损失（当前版本简化实现）"""

# 具体实现见海战设计

pass

def apply_land_losses(self, result: str, legion_numbers: List[int], enemy_land_loss: int):

"""应用陆战损失"""

pass

def increment_unanswered_turns(self) -> None:

self._unanswered_turns += 1

def reset_unanswered_turns(self) -> None:

self._unanswered_turns = 0

def process_enemy_reinforcements(self, state) -> None:

"""处理敌军增援（预留，当前版本留空）"""

pass

def set_indemnity_schedule(self, schedule: List[Tuple[int, int]]) -> None:

self._indemnity_schedule = schedule

def to_dict(self) -> dict:

# 包含所有新增字段

pass

@staticmethod

def from_dict(data: dict) -> "War":

pass

3.2 舰队实体（Fleet）

文件路径：src/core/entities/fleet.py

python

from enum import Enum

class FleetStatus(Enum):

AVAILABLE = "available"

ON_MISSION = "on_mission"

IN_COMBAT = "in_combat"

DESTROYED = "destroyed"

class Fleet:

def __init__(self, number: int, name: str = ""):

self._number = number

self._name = name or f"Fleet {number}"

self._status = FleetStatus.AVAILABLE

self._commander_id: Optional[int] = None

self._experience: int = 0

self._strength_base: int = 3          # 从配置读取

self._is_veteran: bool = False

self._assigned_war_id: Optional[str] = None

self._assigned_mission_type: Optional[str] = None

self._location_zone_id: Optional[int] = None   # 所在海区（预留）

self._destroyed_turn: int = 0

@property

def number(self) -> int: ...

@property

def name(self) -> str: ...

@property

def status(self) -> FleetStatus: ...

@property

def commander_id(self) -> Optional[int]: ...

@property

def experience(self) -> int: ...

@property

def is_veteran(self) -> bool: ...

@property

def assigned_war_id(self) -> Optional[str]: ...

@property

def destroyed_turn(self) -> int: ...

def get_combat_strength(self, state) -> int:

strength = self._strength_base + self._experience

if self._commander_id:

commander = state.get_member(self._commander_id)

if commander:

strength += commander.martial   # 使用 martial 作为海战加成

return strength

def get_maintenance_cost(self, state) -> int:

return state.get_economic_rule("fleet_maintenance_cost", 5)

def assign_to_war(self, war_id: str, mission_type: str, commander_id: Optional[int] = None):

self._assigned_war_id = war_id

self._assigned_mission_type = mission_type

self._commander_id = commander_id

self._status = FleetStatus.ON_MISSION

def recall(self):

self._assigned_war_id = None

self._assigned_mission_type = None

self._commander_id = None

self._status = FleetStatus.AVAILABLE

def mark_destroyed(self, current_turn: int):

self._status = FleetStatus.DESTROYED

self._destroyed_turn = current_turn

self._is_veteran = False

self._experience = 0

self._commander_id = None

self._assigned_war_id = None

def recover(self):

"""恢复被摧毁的舰队（预留）"""

if self._status == FleetStatus.DESTROYED:

self._status = FleetStatus.AVAILABLE

self._destroyed_turn = 0

def to_dict(self) -> dict: ...

@staticmethod

def from_dict(data: dict) -> "Fleet": ...

3.3 海区实体（SeaZone）——预留

文件路径：src/core/entities/sea_zone.py（当前版本可暂不实现，但可创建空文件并定义基础字段）

python

class SeaZone:

def __init__(self, zone_id: int, name: str, adjacent_provinces: List[int]):

self._zone_id = zone_id

self._name = name

self._adjacent_provinces = adjacent_provinces

self._controlled_by: str = "neutral"   # "rome" / "enemy"

self._garrison_fleet_ids: List[int] = []

self._enemy_fleet_present: bool = False

@property

def zone_id(self) -> int: ...

@property

def name(self) -> str: ...

@property

def adjacent_provinces(self) -> List[int]: ...

@property

def controlled_by(self) -> str: ...

@property

def garrison_fleet_ids(self) -> List[int]: ...

def add_fleet(self, fleet_id: int): ...

def remove_fleet(self, fleet_id: int): ...

def set_control(self, controller: str): ...

def to_dict(self) -> dict: ...

@staticmethod

def from_dict(data: dict) -> "SeaZone": ...

当前版本：可不实现，但战争实体已预留 _sea_zone_id，未来加载海区数据后可通过ID关联。

3.4 行省实体（Province）相关

已在行省扩张时预留以下字段，可用于行省起义、同化、驻军等：

python

# 已有字段

self._conquered = conquered

self._grievance = grievance

self._loyalty = loyalty                 # 0-100

self._culture = culture

self._religion = religion

self._infrastructure = infrastructure    # 基础设施等级

self._resources = resources

self._garrison = garrison                # 驻军信息（预留）

self._event_flags = event_flags          # 事件标记

驻军压制民变：未来可通过 _garrison 字段存储驻军军团编号及压制效果，在决议阶段计算民怨变化。当前无需实现逻辑。

3.5 军团实体（Legion）扩展

为支持军团类型（波利比乌斯/马略），增加字段：

python

class Legion:

# ... 原有字段

self._legion_type: str = "polybian"   # 默认波利比乌斯

@property

def legion_type(self) -> str: ...

def get_combat_strength(self) -> int:

base = self.state.get_economic_rule(f"legion_strength_{self._legion_type}", 2)

return base + (1 if self.is_veteran else 0)

def get_maintenance_cost(self, state) -> int:

return state.get_economic_rule(f"legion_maintenance_{self._legion_type}", 2)

配置文件中增加：

json

"legion_strength_polybian": 2,

"legion_maintenance_polybian": 2,

"legion_strength_marian": 4,

"legion_maintenance_marian": 5

四、系统设计

4.1 战争系统（WarSystem）——现有

职责：管理战争牌堆、威胁升级、激活、结算。
扩展点：

- 增加 get_wars_with_naval() 方法，返回需要海战的战争。

- 在 resolve_war 中增加对行省起义的处理（胜利后民怨归零、声望+1）。

4.2 海军系统（NavalSystem）——新增

文件路径：src/core/systems/naval_system.py

python

class NavalSystem:

def __init__(self, state):

self.state = state

self._fleets: Dict[int, Fleet] = {}

self._next_fleet_number = 1

self._sea_zones: Dict[int, SeaZone] = {}   # 预留

# 舰队管理

def build_fleet(self, commander_id: Optional[int] = None) -> Optional[Fleet]:

if not self._can_build_fleet():

return None

cost = self.state.get_economic_rule("fleet_build_cost", 50)

if self.state.treasury < cost:

return None

self.state.treasury -= cost

fleet = Fleet(self._next_fleet_number)

fleet._commander_id = commander_id

self._fleets[self._next_fleet_number] = fleet

self._next_fleet_number += 1

return fleet

def get_fleet(self, number: int) -> Optional[Fleet]: ...

def get_all_fleets(self) -> List[Fleet]: ...

def get_available_fleets(self) -> List[Fleet]: ...

def disband_fleet(self, number: int) -> bool: ...

def assign_fleet_to_war(self, fleet_id: int, war_id: str, mission_type: str,

naval_commander_id: Optional[int] = None) -> bool:

fleet = self.get_fleet(fleet_id)

if not fleet or fleet.status != FleetStatus.AVAILABLE:

return False

fleet.assign_to_war(war_id, mission_type, naval_commander_id)

war = self.state.war_system.get_war_by_id(war_id)

if war:

war.assign_fleet(fleet_id)

return True

def recall_fleet_from_war(self, fleet_id: int) -> bool:

fleet = self.get_fleet(fleet_id)

if not fleet:

return False

fleet.recall()

if fleet.assigned_war_id:

war = self.state.war_system.get_war_by_id(fleet.assigned_war_id)

if war:

war.remove_fleet(fleet_id)

return True

# 海战判定

def resolve_naval_battle(self, war: War) -> Tuple[str, dict]:

"""返回 (结果字符串, 损失详情)"""

roman_fleets = [self.get_fleet(fid) for fid in war.assigned_fleet_ids if not self.get_fleet(fid).is_destroyed]

roman_strength = sum(f.get_combat_strength(self.state) for f in roman_fleets)

enemy_naval = war.enemy_naval_current

dice = random.randint(2, 12)

total = dice + roman_strength - enemy_naval

result = self._simplified_crt(dice, total, war)

# 简化版损失处理：根据结果直接应用损失（可复用CRT逻辑）

self._apply_naval_losses(war, result, roman_fleets)

return result, {}

def _simplified_crt(self, dice, total, war):

# 复用 phase_combat 中的逻辑，可提取为公共函数

pass

def _apply_naval_losses(self, war, result, roman_fleets):

# 根据结果扣除罗马舰队和敌军海军

# 可参考之前设计的损失表，但当前简化处理：

# 失败时罗马舰队全灭，敌军海军减少一定比例；胜利时敌军全灭，罗马舰队无损

pass

# 技术解锁

def _can_build_fleet(self) -> bool:

return getattr(self.state, "_pyrrhic_war_won", False)

# 预留方法

def calculate_maintenance(self) -> int:

return sum(f.get_maintenance_cost(self.state) for f in self._fleets.values()

if f.status not in (FleetStatus.DESTROYED, FleetStatus.AVAILABLE))

def process_fleet_recovery(self, current_turn: int):

interval = self.state.get_economic_rule("fleet_recovery_interval", 5)

for fleet in self._fleets.values():

if fleet.status == FleetStatus.DESTROYED and current_turn - fleet.destroyed_turn >= interval:

fleet.recover()

# 海区管理（预留）

def add_sea_zone(self, zone: SeaZone): ...

def get_sea_zone(self, zone_id: int) -> Optional[SeaZone]: ...

4.3 行省起义处理

在决议阶段（phase_resolution.py）增加：

python

def _check_provincial_rebellions(self):

"""检查行省民怨，触发起义"""

for province in self.state.get_all_provinces():

if province.grievance >= 3 and not province.event_flags.get("rebellion_active"):

# 触发起义

war = self._create_rebellion_war(province)

self.state.war_system._threats.append(war)

province.event_flags["rebellion_active"] = True

print(f"      ⚔️ 行省 {province.name} 爆发起义！")

在 war_system 中增加创建起义战争的方法：

python

def create_rebellion_war(self, province: Province) -> War:

war = War(

id=f"rebellion_{province.province_id}_{self.state.turn.turn_number}",

name=f"{province.name} 起义",

war_type=WarType.PROVINCIAL,

strength=5,   # 可配置

# 其他默认参数

)

war._sea_zone_id = None

war._enemy_naval_current = 0

# ... 其他初始化

return war

起义胜利后，在 resolve_war 中特殊处理：

- 胜利后，将 province.grievance 设为 0，清除 event_flags["rebellion_active"]，指挥官声望+1。

- 不分配战利品，不触发凯旋。

4.4 兵临城下处理

在决议阶段检查：

python

def _check_besieged(self):

for war in self.state.war_system.get_active_wars():

if war.assigned_legions == 0:

war.increment_unanswered_turns()

else:

war.reset_unanswered_turns()

if war.unanswered_turns >= 3:

self._handle_besieged(war)

def _handle_besieged(self, war):

print(f"      ⚠️ 战争 {war.name} 已连续三回合未应战，敌军兵临城下！")

# 可选项：自动投降或决死一战（目前简化，直接游戏结束）

self.state.log_event(f"游戏结束：{war.name} 兵临城下", level=logging.CRITICAL)

# 调用游戏结束方法（可后续完善）

五、各功能版本规划与预留

5.1 MVP 0.7 P0 功能实现要点

| 功能 | 实现内容 | 涉及模块 |
| --- | --- | --- |
| 海军与海战 | 舰队实体、海军系统、战争卡扩展、战斗阶段海战处理 | Fleet, NavalSystem, War, phase_combat |
| 行省起义 | 民怨检查、动态创建起义战争、胜利后特殊处理 | phase_resolution, WarSystem, Province |
| 大规模战争卡 | 在 wars.json 中添加迦太基、马其顿战争，配置海战字段 | 数据文件 |

5.2 为 P1/P2 预留的数据管道清单

| 需求 | 优先级 | 预留方式 | 涉及实体/字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 战争赔款分期 | P2 | 战争实体增加 _indemnity_schedule | War |
| 军团类型 | P2 | 军团实体增加 _legion_type，配置预留 | Legion |
| 战争资源池 | P2 | 战争实体增加敌军动态字段（已加） | War |
| 行省同化与忠诚度 | P2 | 行省实体已有 _loyalty, _culture, _religion, _infrastructure, _garrison | Province |
| 总督互操作性 | P2 | 行省实体已有 _governor_traits_effect | Province |
| 国家实体 | P2 | 行省实体已有 _country_id | Province |
| 叛乱扩散 | P2 | 在 provinces.json 中增加 adjacent_provinces 字段 | 数据文件 |
| 制海权 | P2 | 战争实体增加 _sea_control_ratio，预留海区实体 | War, SeaZone |
| 海陆联合作战 | P2 | 战争实体增加 _mission_type，损失表预留 | War |
| 兵临城下 | P1 | 战争实体增加 _unanswered_turns | War |
| 罗马财产税 | P2 | GameState 增加 _wartime_tax_collected 和 _tax_refund_due | GameState |

所有预留字段均需在 to_dict/from_dict 中包含。

六、配置与数据文件

6.1 配置文件 game_config.json 新增项

json

{

"economic_rules": {

"fleet_build_cost": 50,

"fleet_maintenance_cost": 5,

"fleet_strength_base": 3,

"naval_commander_bonus_per_martial": 1,

"fleet_recovery_interval": 5,

"legion_strength_polybian": 2,

"legion_maintenance_polybian": 2,

"legion_strength_marian": 4,

"legion_maintenance_marian": 5

},

"combat_rules": {

"rebellion_strength": 5

}

}

6.2 战争卡 wars.json 扩展示例

json

{

"wars": [

{

"id": "pyrrhic_war",

"name": "皮洛士战争",

"type": "FOREIGN",

"start_year": -280,

"naval_required": true,

"sea_zone": 1,

"enemy_naval": 10,

"enemy_land": 20,

"enemy_naval_max": 15,

"enemy_land_max": 30,

"enemy_budget": 500,

"enemy_recovery_per_turn": 1,

"enemy_maintenance_cost_per_unit": 5,

"rewards": {

"treasury": 200,

"land": 500,

"family_prestige": 2

}

}

]

}

6.3 海区数据 sea_zones.json（预留）

json

[

{"zone_id": 1, "name": "第勒尼安海", "adjacent_provinces": [1, 2]},

{"zone_id": 2, "name": "亚得里亚海", "adjacent_provinces": [1, 3]}

]

6.4 行省数据 provinces.json 增加相邻关系（可选）

json

{

"province_id": 2,

"name": "西西里",

"total_land": 800,

"conquered": false,

"adjacent_provinces": [1, 3],

"culture": "greek",

"religion": "greek_polytheism",

"loyalty": 80

}

七、测试要点

- 海战：验证舰队建造（解锁前后）、指派、战斗、损失、战后战争状态。

- 行省起义：民怨达到3时触发起义，镇压后民怨归零、声望+1。

- 兵临城下：连续三回合未应战触发游戏结束（或事件）。

- 数据加载：战争卡、海区、行省相邻关系正确加载。

- 序列化：所有新增字段在存档读档后保持不变。

八、对 DS013主程序员的项目指引

欢迎加入 EOR 项目！你的任务是完成 MVP 0.7 战争模块剩余的 P0 功能，并为后续扩展铺路。

8.1 当前开发基线

- 已完成：和谈与停战（DS010）、行省扩张（DS011）、国家运营费（DS012 上一任务）。

- 代码分支：feature/mvp-0.7

- 单元测试：目前 392 项通过。

8.2 你的任务清单

- 海军与海战功能（P0）

  - 按本设计文档实现舰队实体、海军系统。

  - 修改战争卡加载，支持 naval_required 等字段。

  - 修改战斗阶段，实现先海战后陆战的流程，海战失败则战争保持激活（仅舰队损失）。

  - 添加技术解锁标记（皮洛士战争胜利后解锁舰队建造）。

- 行省起义功能（P0）

  - 在决议阶段检查民怨，触发内部战争。

  - 实现起义战争创建方法，胜利后特殊处理（民怨归零、声望+1）。

- 战争卡数据准备（P0）

  - 在 wars.json 中添加迦太基、马其顿等大规模战争，配置海战字段。

- 预留字段实现

  - 根据第5.2节清单，在所有相关实体的 __init__、to_dict、from_dict 中添加预留字段（即使当前不使用）。

  - 在 provinces.json 中为每个行省增加 adjacent_provinces 字段（可选，但建议加入以便未来）。

- 单元测试

  - 为新增功能编写测试用例，覆盖正常和边界情况。

8.3 注意事项

- 严格遵循增量开发：只新增文件/方法/字段，不修改原有核心逻辑（除非修复明确 bug）。

- 字段封装：所有新增字段必须私有（_ 开头），通过 @property 只读暴露。

- 配置化：所有可调参数（建造费用、维护费、基础战力等）均从 game_config.json 读取。

- 日志：关键操作（舰队建造、海战结果、起义触发）需通过 GameState.log_event 记录。

- 序列化：所有新增字段必须在 to_dict/from_dict 中包含，确保存档兼容。

- 与现有系统集成：

  - 海军系统挂载到 GameState，通过 state.naval_system 访问。

  - 在 phase_senate 中增加舰队指派逻辑（可先简化，由玩家命令或自动决策？当前版本可先实现玩家命令如 build_fleet 和 assign_fleet 调试命令，或自动在宣战时分配？建议先实现调试命令，待后续完善）。

  - 在 phase_combat 中调用海战。

8.4 沟通渠道

- 遇到设计问题，优先查阅本说明书及历史文档。

- 与架构师（ACT-02）保持沟通，及时澄清需求。

祝开发顺利！

九、附录：修订记录

| 日期 | 版本 | 修改人 | 修改摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-03-08 | 1.0 | ACT-02 | 创建战争模块整体设计文档，整合海战、行省起义及预留规划 |

## 战争模块开发所需代码文件清单

一、核心实体（需修改/新增）

| 文件路径 | 类型 | 主要关注点 |
| --- | --- | --- |
| src/core/entities/war.py | 修改 | 增加海战相关字段（_naval_required, _enemy_naval_current, _assigned_fleet_ids 等）；增加敌军动态数据字段（_enemy_naval_max, _enemy_land_current, _enemy_budget_remaining 等）；增加兵临城下计数器 _unanswered_turns；增加战争赔款分期 _indemnity_schedule；增加制海权比例 _sea_control_ratio；实现 assign_fleet, remove_fleet, apply_naval_losses, apply_land_losses, increment_unanswered_turns 等方法；更新 to_dict/from_dict |
| src/core/entities/fleet.py | 新增 | 定义舰队实体，包含状态、指挥官、经验、战力、维护费、摧毁回合等字段；实现 get_combat_strength, assign_to_war, recall, mark_destroyed, recover 等方法；包含序列化方法 |
| src/core/entities/sea_zone.py | 新增（预留） | 定义海区实体，包含 ID、名称、相邻行省、控制方、驻军舰队等字段；实现基本访问方法和序列化（当前版本可仅创建骨架） |
| src/core/entities/legion.py | 修改 | 增加军团类型字段 _legion_type，修改 get_combat_strength 和 get_maintenance_cost 以支持不同类型（波利比乌斯/马略）；更新序列化方法 |
| src/core/entities/province.py | 新增 | 行省起义功能需使用 _grievance、_event_flags、_loyalty、_garrison 等字段（已存在）；如需驻军压制民变，后续可操作 _garrison |

二、系统模块（需修改/新增）

| 文件路径 | 类型 | 主要关注点 |
| --- | --- | --- |
| src/core/systems/war_system.py | 修改 | 增加 get_wars_with_naval() 方法；增加 create_rebellion_war(province) 方法；修改 resolve_war 以支持起义战争的特殊处理（胜利后民怨归零、声望+1，无战利品）；增加 process_enemy_reinforcements 占位方法（预留） |
| src/core/systems/naval_system.py | 新增 | 实现舰队管理（建造、查询、指派、召回）；实现海战判定 resolve_naval_battle（复用CRT）；实现维护费计算 calculate_maintenance；实现舰队恢复 process_fleet_recovery；实现技术解锁检查 _can_build_fleet；预留海区管理方法 |
| src/core/systems/military_system.py | 修改 | 为军团类型扩展做准备（可能需要修改军团征召逻辑，但当前版本可保持原样） |
| src/core/game_state.py | 修改 | 在 __init__ 中增加 _naval_system 实例；增加 _pyrrhic_war_won 标记及访问方法；增加预留字段 _wartime_tax_collected 和 _tax_refund_due（用于财产税）；更新 reset 和 create_for_testing 方法 |

三、命令层（需修改）

| 文件路径 | 类型 | 主要关注点 |
| --- | --- | --- |
| src/ui/commands/phase_combat.py | 修改 | 在 execute 中遍历活跃战争时，对 naval_required 的战争调用海战；根据海战结果决定是否继续陆战；海战失败时不结束战争，仅应用损失；需调用 naval_system.resolve_naval_battle 并更新战争状态 |
| src/ui/commands/phase_resolution.py | 修改 | 增加 _check_provincial_rebellions() 方法，检查行省民怨并触发起义；增加 _check_besieged() 方法，检查连续未应战战争并处理；增加 _process_enemy_reinforcements() 占位（预留）；在 execute 中调用这些方法 |
| src/ui/commands/phase_senate.py | 修改（可选） | 如果需要实现海军指派决策，可在此处增加舰队指派逻辑（当前版本可先通过调试命令 build_fleet 和 assign_fleet 手动操作，不强制修改） |
| src/ui/commands/func_debug.py（或新建） | 可选 | 可增加调试命令 build_fleet、assign_fleet、show_fleets 等，便于手动测试（非必须，但推荐） |

四、数据与配置（需修改/新增）

| 文件路径 | 类型 | 主要关注点 |
| --- | --- | --- |
| data/config/game_config.json | 修改 | 在 economic_rules 中添加舰队建造费用、维护费、基础战力、指挥官加成、恢复间隔等；添加军团类型相关配置；添加行省起义强度等 |
| data/cards/wars.json | 修改 | 为需要海战的战争添加 naval_required, enemy_naval, enemy_naval_max, enemy_land_max, enemy_budget, enemy_recovery_per_turn 等字段；添加迦太基、马其顿等大规模战争 |
| data/cards/sea_zones.json | 新增（预留） | 定义海区数据，包含 ID、名称、相邻行省；当前版本可不实现，但建议创建空文件以备将来 |
| data/cards/provinces.json | 修改（可选） | 可为每个行省增加 adjacent_provinces 字段（用于叛乱扩散预留）；增加 culture, religion, loyalty 等初始值（已有） |

五、测试文件（需新增/修改）

| 文件路径 | 类型 | 主要关注点 |
| --- | --- | --- |
| src/tests/test_entities/test_fleet.py | 新增 | 测试舰队实体创建、状态转换、战力计算、序列化 |
| src/tests/test_systems/test_naval_system.py | 新增 | 测试舰队建造、指派、海战判定、维护费计算、恢复逻辑 |
| src/tests/test_commands/test_phase_combat_naval.py | 新增 | 测试战斗阶段海战与陆战联动，包括海战胜利/失败的各种场景 |
| src/tests/test_commands/test_phase_resolution_rebellion.py | 新增 | 测试行省起义触发、镇压胜利后的效果 |
| src/tests/test_commands/test_phase_resolution_besieged.py | 新增 | 测试兵临城下计数器及触发事件 |
| src/tests/test_entities/test_war_ext.py | 修改 | 增加对新增战争字段的测试 |
| src/tests/test_systems/test_war_system.py | 修改 | 增加对起义战争创建的测试 |
| src/tests/test_entities/test_legion_type.py | 新增 | 测试军团类型相关功能（预留） |

六、其他相关文件

| 文件路径 | 说明 |
| --- | --- |
| src/core/deciders/naval_strategy_decider.py | 决策器接口（预留，当前版本可不实现） |
| src/core/deciders/impl/auto_naval_strategy_decider.py | 自动实现（预留） |
| src/core/localization.py | 术语服务（可能涉及海军相关术语，但当前可暂缓） |
| src/ui/commands/sys_registry.py | 命令注册器（无需修改，新增命令会自动注册） |

总结：主要工作集中在新增 fleet.py、naval_system.py、sea_zone.py，以及修改 war.py、phase_combat.py、phase_resolution.py、war_system.py 和配置文件。请严格按照增量开发原则，所有修改均为新增或扩展，确保原有功能不受影响。

## DS-013需要澄清的问题

为确保实现与设计意图一致，请您明确以下几点：

- 起义战争激活方式

  - 设计文档 4.3 节提到“将起义战争添加到 war_system._threats”，但起义应即时爆发，无需元老院宣战。我计划在检查时直接设为 ACTIVE 并加入 _active_wars，是否可行？---- 答复：在广场阶段会检查各个行省的民变威胁，如果达到3就爆发起义，请设计生成一场临时战争（可以在wars.json中设计模板结构），在元老院阶段按照active wars的流程处理。

- 海军指派方式

  - 设计文档建议先用调试命令手动指派，暂不集成到元老院阶段。我将在本次开发中仅提供调试命令，不修改 phase_senate.py。是否同意？---- 答复：请参考军团指派方式同样处理。

- 兵临城下功能

  - 任务清单中“兵临城下”列为 P1，但设计文档 4.4 节有详细描述。我计划在 phase_resolution.py 中预留 _check_besieged() 方法，但不在本次 P0 中调用，仅添加字段 _unanswered_turns 和相关方法。这样处理是否妥当？----答复：可以。

- 战争卡扩展字段命名

  - 设计文档 6.2 节示例中使用 enemy_naval 等字段，但在 war.py 中我们使用 _enemy_naval_current 等。我会保持命名一致，例如在 JSON 中使用 enemy_naval_current（或解析时映射）。您希望 JSON 字段名与实体字段名完全一致，还是允许差异（通过解析时处理）？ ----  答复：可以保持一致，避免歧义。注意在任务完成后的工作报告中反馈给架构师这些变更。

- 军团类型扩展

  - legion.py 中增加 _legion_type 字段，但当前版本仍使用原有战力计算。是否需要在本次实现中修改 get_combat_strength 和 get_maintenance_cost 以支持不同类型？还是仅预留字段，逻辑延后？---- 答复：预留字段，逻辑可以延后处理。

- 海战结果对战争状态的影响

  - 海战失败后，战争是否继续允许陆战？设计文档说“仅舰队损失”，即海战失败后战争保持激活，但不能进行陆战（因为无法登陆）。我计划在海战失败后，直接返回（不执行后续陆战），但战争仍为 ACTIVE，以便下回合再次尝试。是否需要更精细的处理（例如消耗部分敌军海军，但不改变陆军）？--- 答复：目前和军团的CRT保持一致（重用逻辑）。后续这部分逻辑会在海陆联合作战中进行大规模调整。

## DS013开发任务分解：

- 子任务1：基础数据与配置准备

  - 目标：更新配置文件 game_config.json 添加海军相关参数；更新 wars.json 为相关战争添加海战字段（如 naval_required、enemy_naval_current 等）；更新 provinces.json 增加 adjacent_provinces、loyalty 等预留字段。

  - 涉及文件：data/config/game_config.json、data/cards/wars.json、data/cards/provinces.json

  - 验收：新配置可被加载，War 和 Province 实体在加载时能正确解析新增字段（需要修改对应实体以读取这些字段，但字段本身将在后续子任务中逐步添加）。

- 子任务2：海军实体与系统骨架

  - 目标：新增 Fleet 实体，实现基本属性、状态、战力计算、维护费、序列化。新增 NavalSystem 类，挂载到 GameState，实现舰队建造、查询、指派/召回的基础方法（但海战判定暂时留空）。

  - 涉及文件：src/core/entities/fleet.py、src/core/systems/naval_system.py、src/core/game_state.py（添加 _naval_system 实例和访问方法）

  - 验收：能创建舰队，能通过 state.naval_system.build_fleet() 建造（需检查国库资金和技术解锁标记），能获取所有舰队，能指派到战争（记录 assigned_war_id）。

- 子任务3：技术解锁机制

  - 目标：在 WarSystem.resolve_war 中，当皮洛士战争胜利时，设置 state._pyrrhic_war_won = True，并提供访问方法。在 NavalSystem.build_fleet 中检查该标记，若未解锁则不能建造。

  - 涉及文件：src/core/systems/war_system.py、src/core/systems/naval_system.py、src/core/game_state.py（添加 _pyrrhic_war_won 字段及 getter/setter）

  - 验收：皮洛士战争胜利后，标记变为 True；此后可以建造舰队。

- 子任务4：海战判定与战斗阶段集成

  - 目标：在 NavalSystem 中实现海战判定方法 resolve_naval_battle(war)，复用 phase_combat 中的 CRT 逻辑（可提取公共函数）。修改 phase_combat.py，在战斗阶段遍历活跃战争时，若战争需要海战，先调用海战；根据海战结果决定是否继续陆战；海战失败时战争保持激活，但跳过陆战。海战胜利后，继续原有陆战流程（或按设计在后续版本统一调整）。

  - 涉及文件：src/core/systems/naval_system.py（实现海战判定和损失应用）、src/ui/commands/phase_combat.py（修改战斗流程）

  - 验收：有海战的战争，先进行海战，输出海战结果；海战胜利后仍执行陆战；海战失败后战争保持激活，舰队损失。

- 子任务5：行省起义机制

  - 目标：在 phase_resolution.py 中添加 _check_provincial_rebellions 方法，检查每个已征服行省的民怨，若 ≥3 且未起义，则调用 war_system.create_rebellion_war(province) 创建起义战争，并立即加入 _active_wars，标记行省 event_flags["rebellion_active"] = True。

  - 修改 war_system.py 增加 create_rebellion_war 方法，生成战争时从 wars.json 中复制起义模板或硬编码。修改 resolve_war 以特殊处理起义战争（胜利后民怨归零、清除标记、指挥官声望+1）。

  - 涉及文件：src/ui/commands/phase_resolution.py、src/core/systems/war_system.py、src/core/entities/war.py（可能需要添加 _rebellion_province_id 字段以关联行省）

  - 验收：民怨3的行省在决议阶段触发起义战争，战争胜利后民怨归零，指挥官声望+1。

- 子任务6：预留字段实现与序列化

  - 目标：在所有相关实体（War, Legion, Province, GameState）中，添加设计文档列出的 P1/P2 预留字段（如 _unanswered_turns, _indemnity_schedule, _legion_type, _adjacent_provinces 等），并确保 to_dict/from_dict 包含这些字段。

  - 涉及文件：src/core/entities/war.py、src/core/entities/legion.py、src/core/entities/province.py、src/core/game_state.py

  - 验收：新增字段在序列化后能正确恢复。

- 子任务7：调试命令（可选）

  - 目标：在 func_debug.py 或新建命令文件中添加调试命令：build_fleet, assign_fleet, show_fleets，用于手动测试海军功能。

  - 涉及文件：src/ui/commands/func_debug.py 或新建 src/ui/commands/func_naval.py（但需确保自动注册）

  - 验收：输入命令能正常执行，显示舰队状态。