收件人：主程序员 DS019
发件人：架构师 ACT-03
日期：2026-03-15
主题：阶段3后续开发——可切换的自动/手动决策模式及测试权限开关

1. 背景与目标

随着阶段3（广场阶段交互）的UI实时显示问题解决，我们即将进入玩家互操作性验证阶段。当前游戏所有决策（如竞标出价、招募、投票、宣战等）均由自动决策器完成，这适用于回归测试和快速演示，但无法模拟真实多人博弈。为了全面测试玩家交互流程，我们需要支持手动模式，即由玩家通过CLI输入决策。同时，为了便于回归测试，需要提供配置开关，允许在自动/手动模式间切换，并能解除玩家权限检查，让测试工程师以单一玩家身份模拟所有派系操作。

核心需求：

- 决策器改造：使现有决策器（位于 src/core/deciders/）可在手动模式下暂停自动决策，转而通过UI获取玩家输入。

- 阶段级自动开关：在 game_config.json 中为每个阶段（至少广场、人口、元老院）添加配置项，如 "auto_forum": true/false，控制该阶段是否使用自动决策。未来可扩展至全部7个阶段。

- 测试权限解除开关：添加全局配置 "testing.bypass_player_check": true/false，当开启时，API层跳过 is_current_player 检查，使测试工程师可以任意玩家身份执行操作。

- 测试用例更新：调整现有阶段测试（如 test_phase_forum.py），使其能同时覆盖自动和手动模式（手动模式可通过模拟输入或mock实现）。

由于改动涉及多个模块（API、命令、决策器、配置），必须采用渐进式修改策略，分步实施，每一步都可回退、可测试、可验证，避免大规模重构引入新问题。

2. 总体方案设计

2.1 决策器接口扩展

现有决策器（如 BidDecider, RecruitmentDecider, SenateVoteDecider 等）均定义了抽象方法，自动实现（如 AutoBidDecider）提供具体算法。为了支持手动模式，我们将引入手动决策器（如 ManualBidDecider），这些决策器不包含业务逻辑，而是通过调用API与UI交互（例如，打印提示、读取用户输入、返回玩家选择）。决策器的选择由阶段命令根据配置决定。

2.2 阶段命令类改造

每个阶段命令（如 ForumCommand, PopulationCommand, SenateCommand）在初始化时接收对应的决策器实例（依赖注入）。当前它们直接实例化自动决策器（如 AutoBudgetDecider）。改造后，应在命令的 __init__ 中允许外部传入决策器，并在执行时根据配置动态创建适当的决策器（自动或手动）。

2.3 配置管理

在 game_config.json 中新增以下节点：

json

{

"testing": {

"bypass_player_check": false,

"auto_forum": true,

"auto_population": true,

"auto_senate": true

// 后续可添加 auto_combat, auto_resolution 等

}

}

- bypass_player_check：全局开关，若为 true，API层所有需要玩家权限的操作跳过 is_current_player 检查。

- auto_forum 等：阶段级自动开关，true 表示该阶段使用自动决策器，false 表示使用手动决策器。

2.4 API层权限检查调整

在 src/api/ 下的所有函数中，权限检查统一通过 state.is_current_player(player_id) 进行。改造时，在检查前增加配置判断：

python

if state.config.get("testing.bypass_player_check", False):

# 跳过检查，允许任何玩家操作

pass

elif not state.is_current_player(player_id):

return api_response(False, i18n.get("error_not_your_turn"))

此改动应作为第一步优先实施，因为它是独立且风险较低的。

2.5 手动决策器实现

手动决策器需要与UI交互，因此它们应放置在 src/ui/deciders/ 目录（新建），并遵循与自动决策器相同的接口。例如：

python

# src/ui/deciders/manual_bid_decider.py

from src.core.deciders.bid_decider import BidDecider

from src.core.game_state import GameState

from src.core.entities.contract import Contract

from src.core.entities.figure import Figure

class ManualBidDecider(BidDecider):

def decide_tax_bid(self, contract: Contract, knights: list[Figure], state: GameState):

# 打印合同信息，列出可出价的骑士，提示玩家输入

# 读取玩家输入，返回 (骑士, 出价金额, 加价比例) 或 None

...

手动决策器内部可以复用现有的 investigate 等查询命令，但需要注意避免循环依赖。

3. 渐进式实施计划

我们将整个改造拆分为6个独立步骤，每一步完成后都需通过单元测试和手动验证。

步骤1：添加配置开关与权限检查绕过（预估1天）

目标：在 game_config.json 中添加 testing.bypass_player_check 开关，并修改所有API函数中的权限检查逻辑，使开关生效。

具体任务：

- 更新 data/config/game_config.json，添加 testing.bypass_player_check: false。

- 修改 src/api/ 下所有需要权限检查的函数，在调用 is_current_player 前判断该配置。

- 编写单元测试验证开关开启时权限检查被跳过。

验收标准：

- 配置为 false 时，权限检查正常，非当前玩家操作被拒绝。

- 配置为 true 时，任何玩家ID均可执行操作，不受当前玩家限制。

- 所有API函数均按此规则修改，单元测试通过。

步骤2：为广场阶段添加自动/手动切换开关（预估2天）

目标：在配置中添加 auto_forum 开关，并改造 ForumCommand 使其支持动态选择决策器。

具体任务：

- 更新配置，添加 testing.auto_forum: true（默认自动）。

- 在 src/ui/deciders/ 下创建 manual_forum_deciders.py，实现手动版本的：

  - ManualRetirementDecider

  - ManualRecruitmentDecider

  - ManualBidDecider

  - ManualLandTradeDecider

  - ManualTriumphDecider（如果存在）

- 修改 ForumCommand.__init__，允许外部传入这些决策器的实例（依赖注入）。若不传入，则根据配置自动创建：

python

if config.get("testing.auto_forum", True):

self.retirement_decider = AutoRetirementDecider()

self.recruitment_decider = AutoRecruitmentDecider()

...

else:

self.retirement_decider = ManualRetirementDecider()

...

- 调整 ForumCommand 中原先调用自动决策器的代码，改为调用实例变量（如 self.retirement_decider.decide_whom_to_retire(...)）。

- 由于手动决策器需要UI交互，需确保它们能访问 state 和必要的打印/输入函数。可以简单地在决策器方法中直接使用 print 和 input，但要注意输出流统一（使用 stdout 并 flush）。也可以将UI交互回调传入，但先简化实现。

验收标准：

- 配置 auto_forum: true 时，广场阶段仍完全自动，行为与之前一致。

- 配置 auto_forum: false 时，广场阶段进入手动模式，每个决策点暂停等待玩家输入（例如裁员时询问淘汰谁，招募时询问出价等）。

- 手动模式下，玩家输入有效后，操作被记录并正确结算。

- 单元测试覆盖自动模式（可复用现有测试），手动模式暂不自动化（后续步骤处理）。

步骤3：为人口阶段添加自动/手动切换开关（预估1天）

目标：类似步骤2，为 PopulationCommand 添加开关和手动决策器。

手动决策器：

- ManualFestivalDecider（庆典决策）

- 选举本身不需要决策器，但人口阶段可能涉及其他手动操作（如解散军团等，当前自动处理）。注意：人口阶段的自动逻辑（如庆典）应迁移到决策器。

改造点：

- 在 PopulationCommand 中注入 festival_decider，并根据配置创建自动/手动实例。

- 实现 ManualFestivalDecider，让玩家为每个候选人输入庆典花费。

验收标准：

- 自动模式下行为不变。

- 手动模式下，玩家可手动输入庆典金额。

步骤4：为元老院阶段添加自动/手动切换开关（预估2天）

目标：为 SenateCommand 添加开关，并实现相关手动决策器。

手动决策器：

- ManualBudgetDecider（预算提交与表决）

- ManualWarProposalDecider（宣战提案）

- ManualWarVoteDecider（宣战投票）

- ManualLandProposalDecider（土地法案提案）

- ManualTribuneVetoDecider（保民官否决）

- ManualWarTakeoverDecider（战争接管）

- ManualGovernorAppointmentDecider（总督任命）——可能不需要，因为总督任命已自动化，但若需手动选择，可设计。

改造点：

- SenateCommand 目前内部直接实例化多个决策器，需改为依赖注入，并在执行时根据配置选择自动/手动。

- 手动决策器需要与玩家交互，例如显示多个选项让玩家选择。

验收标准：

- 自动模式与原行为一致。

- 手动模式下，元老院各决策点（宣战、预算表决、土地法案、总督任命等）由玩家逐项选择。

步骤5：调整测试用例（预估1天）

目标：更新现有阶段测试，使其能同时验证自动和手动模式。

策略：

- 对于自动模式，保留原有测试（直接调用命令或API）。

- 对于手动模式，使用 unittest.mock.patch 模拟 input 返回值，或重构测试代码以模拟玩家输入。

- 新增测试，验证配置开关切换时行为正确。

具体任务：

- 修改 test_phase_forum.py，增加手动模式的测试用例（例如模拟玩家输入）。

- 修改 test_phase_population.py、test_phase_senate.py 类似。

- 确保 bypass_player_check 开关在测试中被验证。

步骤6：集成测试与文档更新（预估1天）

目标：完成全流程手动测试，更新相关文档。

任务：

- 手动运行完整游戏回合，在手动模式下验证所有交互。

- 检查日志输出是否完整。

- 更新 game_config.json 的注释说明。

- 更新开发者文档，说明如何启用/禁用自动模式及测试权限开关。

4. 风险控制与注意事项

- 逐步实施：每一步完成后必须运行所有单元测试，确保现有功能未受影响。特别是步骤2~4，改动范围较大，需频繁提交并审查。

- 手动决策器中的UI交互：手动决策器直接使用 print/input 是可行的，但要注意输出格式统一（使用 flush=True），并避免在非交互环境（如测试）中阻塞。可在手动决策器中增加 if not sys.stdin.isatty(): 判断，若非交互环境则回退到自动决策或抛出异常。

- 依赖注入：为了便于测试，命令类的构造函数应允许外部传入决策器实例。这样在单元测试中可以注入模拟决策器。

- 配置读取：建议在命令执行时读取最新配置，而不是在 __init__ 中缓存，以便热加载生效。但当前配置热加载机制可能不完善，可暂缓，先保证游戏启动时读取一次。

- 测试权限绕过开关：务必在正式版本中关闭，避免影响多人游戏公平性。可在文档中强调仅用于测试。

5. 任务优先级与分工

建议按步骤顺序执行，优先完成步骤1（权限绕过），因为它独立且能立即方便后续手动测试。步骤2~4可按阶段重要性排序：广场阶段（当前焦点） > 元老院阶段（复杂度高） > 人口阶段（相对简单）。步骤5和6可在各阶段完成后穿插进行。

预期总工时：约 7-9 人日。

本次改造的设计思路是完全可复用的，并且已经为未来扩展预留了空间。具体体现在以下几个方面：

1. 配置开关的命名规范

我们在 game_config.json 中使用的阶段级开关采用了清晰的命名模式：
"auto_forum", "auto_population", "auto_senate"。
对于其他尚未实现的阶段，只需按相同模式添加即可，例如：
"auto_mortality", "auto_revenue", "auto_combat", "auto_resolution"。
这些开关的读取逻辑已经在步骤1中实现（通过 state.config.get("testing.auto_xxx", True)），新增开关无需修改核心代码。

2. 决策器接口的统一性

所有决策器（无论是自动还是手动）均继承自定义在 src/core/deciders/ 中的抽象基类。这套接口设计独立于具体的阶段逻辑，因此任何新阶段的决策器（如 MortalityDecider）只需遵循同样的抽象方法定义，即可无缝接入自动/手动切换机制。手动决策器的实现模式（放置在 src/ui/deciders/ 下，通过UI交互获取输入）也可以直接复制到新阶段。

3. 阶段命令类的改造模式

我们在步骤2~4中示范了如何通过依赖注入将决策器传入阶段命令类，并根据配置动态创建自动或手动实例。这一模式是通用的，可以应用到所有阶段命令（如 MortalityCommand, RevenueCommand, CombatCommand, ResolutionCommand）。只需在命令类的 __init__ 中增加对应的决策器参数，并在执行时调用它们即可。

4. 权限检查绕过开关的全局性

testing.bypass_player_check 开关已在API层统一处理，无需每个阶段单独关心。无论新增多少阶段，只要API函数遵循同一权限检查逻辑，该开关始终有效。

5. 潜在的特殊情况

- 天命阶段：目前完全由随机事件驱动，可能不需要手动决策。但若未来引入玩家选择（例如从多张事件卡中挑选），同样可以应用本方案。

- 收入阶段：目前全是自动结算，手动干预空间小。但若有需要（如手动调整税率），也可扩展。

- 战斗阶段：我们已规划了手动选择战术的决策器（如 CombatTacticDecider），完全符合本设计。

- 决算阶段：主要是状态检查和条件触发，手动决策需求较低，但可保留扩展能力。

6. 后续推广建议

当您完成当前三个阶段的改造后，可以将经验总结为一份阶段改造模板，包含：

- 如何在配置中添加新开关

- 如何在命令类中实现依赖注入

- 如何编写对应的手动决策器

- 如何更新单元测试

这样，未来开发其他阶段时，程序员可直接套用该模板，大幅降低重复工作。

结论：本次改造设计具有高度的可扩展性和复用性，可以无缝推广到所有剩余阶段。建议在完成当前目标后，逐步按相同模式为其他阶段添加自动/手动切换能力，最终实现全阶段的可控交互。

如有任何疑问或需要调整设计，请随时沟通。