收件人：新任主程序员 DS020
发件人：架构师 ACT-03
日期：2026-03-15
主题：阶段3（广场阶段）剩余问题交接与开发指引

1. 欢迎与背景

欢迎加入 EOR 项目团队！你将接替 DS019 继续推进阶段3（广场阶段交互）的开发与缺陷修复。目前阶段3的核心交互功能已基本完善，支持三种运行模式（全自动、正常、全人工测试），但仍有少量遗留问题需要解决。本指引将帮助你快速上手，了解当前状态、关键代码位置以及遗留问题的定位思路。同时，我们总结了 DS018 和 DS019 在阶段3开发中的经验教训，供你参考，避免重蹈覆辙。

2. 当前代码状态

2.1 已完成工作

- 交互流程：公告(0)→裁员(1)→市场(2)→公示(3)→交易市场(4)→完成(5)，严格遵循设计师 UI 规范（03 广场阶段.txt）。

- 财务官检测：_has_quaestor 正确遍历存活人物中 office == "quaestor" 的人物。

- 三种运行模式：通过配置 auto_forum 和 bypass_player_check 实现：

  - 全自动模式：所有派系自动决策，无玩家输入。

  - 正常模式：人类玩家手动，AI 玩家自动。

  - 全人工测试模式：所有玩家手动，权限检查绕过。

- 决策器集成：自动模式下使用 AutoRetirementDecider、AutoRecruitmentDecider、AutoBidDecider、AutoLandTradeDecider、AutoTriumphDecider 完成操作。

- 游戏机制恢复：战争威胁升级、行省民怨更新、凯旋审批、停战草案显示等已集成到公告环节。

- 封装修复：直接修改私有字段的代码已替换为公共方法（如 buy_land、sell_land、update_land_type）。

- 单元测试：test_phase_forum.py 包含 10 个测试用例，其中 5 个通过，剩余 5 个因凯旋和土地法案问题失败。

2.2 遗留问题

根据 DS019 的工作报告，目前存在两个主要问题：

问题1：凯旋投票未正确展示和结算

- 现象：

  - 公告环节（UI_03-0）正确显示“某指挥官凯旋等待投票”。

  - 市场环节（UI_03-2）未生成投票记录，公示环节（UI_03-3）无凯旋结果。

- 可能原因：

  - 战争未正确添加到 _war_discard？但公告环节能显示，说明 _get_war_triumph 能获取到。

  - _apply_market_decisions 中的条件判断可能过于严格（war.soldier_share > 0、war.status == WarStatus.RESOLVED、war.triumph_commander_id is None）。

  - 指挥官获取失败（state.get_member(war.commander_id) 返回 None 或死亡），但日志显示指挥官存活。

  - 在自动模式下，_apply_market_decisions 被正确调用吗？手动模式下，玩家输入 vote 命令后，_handle_vote 中调用了 forum_api.vote_triumph，但该 API 的实现可能存在参数错误（需要 war_id）。

问题2：土地法案执行异常导致阶段退出

- 现象：

  - 第四回合（279 BC）的广场阶段，执行土地法案时出现“阶段执行失败”，随后循环重新打印公告环节，无法正常进入后续阶段。

- 可能原因：

  - 土地法案数据格式异常（如 act['amount'] 为 None 或非法值）。

  - _execute_land_distribution 或 _execute_land_sale 中，某些计算（如 int(national_land * act['percent'])）可能产生负数或溢出。

  - 缺少异常捕获，导致整个 _do_resolution 崩溃。

3. 需要查阅的文档和代码

3.1 核心设计文档

- 《EOR MVP 0.7 详细功能规格说明书 V2.0》：了解广场阶段整体设计、土地法案、凯旋等机制。

- 《03 广场阶段.txt》：设计师提供的 UI 示例，用于核对界面输出格式。

- 《EOR MVP 开发架构约束与注意事项》：熟悉封装原则、配置化、决策器分离等核心约束。

3.2 关键代码文件

| 文件路径 | 说明 |
| --- | --- |
| src/ui/commands/phase_forum.py | 广场阶段命令主逻辑，包含状态机、UI 打印、三种模式处理 |
| src/api/forum_api.py | 广场阶段 API，包含淘汰、招募、竞标、凯旋投票、土地交易等操作记录与结算 |
| src/api/game_api.py | 阶段执行入口，包含 execute_phase 和 TeeStdout 输出重定向 |
| src/core/systems/war_system.py | 战争系统，包含 _war_discard 和凯旋相关逻辑 |
| src/core/entities/war.py | 战争实体，包含 soldier_share、triumph_commander_id 等字段 |
| src/tests/test_commands/test_phase_forum.py | 广场阶段单元测试，覆盖三种模式和凯旋、土地法案场景 |
| data/config/game_config.json | 配置文件，包含 auto_forum、bypass_player_check 等开关 |

3.3 调试日志

- 运行游戏时可查看 logs/ 目录下的日志文件（game_*.log 和 cli_*.log），其中包含详细的 DEBUG 信息，有助于定位问题。

4. 如何定位和解决遗留问题

4.1 凯旋投票问题排查步骤

- 确认战争状态：

  - 在 _apply_market_decisions 中添加临时调试输出，打印每个待凯旋战争的信息（war.id、war.soldier_share、war.status、war.commander_id、war.triumph_commander_id）。

  - 检查 war_system._war_discard 中是否包含正确的战争对象。

- 检查指挥官存活：

  - 在 _apply_market_decisions 中，获取指挥官后立即检查 commander 是否为 None 或 commander.is_dead，若死亡则应跳过并调用 war.set_soldier_share(0)。

- 验证投票记录生成：

  - 在自动模式下，确保 self.triumph_decider.decide_triumph 被调用，且返回的投票值（True/False）正确通过 state.add_forum_action("triumph_votes", ...) 记录。

  - 检查 state._forum_pending["triumph_votes"] 是否包含预期的记录。

- 检查公示环节结算：

  - forum_api.resolve_forum 中已修改为按战争分组统计投票，并支持多战争。确认该逻辑正确：

    - 遍历 war_system._war_discard，对每个符合条件的战争，收集对应 war_id 的投票。

    - 计算支持率，若支持率 > 0.5，则批准凯旋，添加临时影响力。

  - 注意：投票记录中应包含 war_id，而 vote_triumph API 需要接受 war_id 参数。

- 手动模式下的投票：

  - _handle_vote 中调用了 forum_api.vote_triumph，但原 API 签名可能不正确（需要 war_id）。检查 forum_api.vote_triumph 的实现，确保其正确记录投票。

4.2 土地法案异常问题排查步骤

- 添加异常捕获：

  - 在 _execute_pending_land_acts 中已添加了 try...except 块，但可能未覆盖所有子函数。确保 _execute_land_distribution 和 _execute_land_sale 内部也添加异常捕获，并打印详细错误信息（使用 logging.error 或 print(file=sys.stderr)）。

- 检查法案数据：

  - 在 _execute_pending_land_acts 开始时，打印 acts 内容，确认每个法案的 type、percent、amount 字段是否存在且合法。

  - 法案数据由元老院阶段生成，检查 SenateCommand 中 passed_land_acts 的构造逻辑，确保 percent 在合理范围（0~1），且 amount 在后续计算中为正整数。

- 验证国家公地计算：

  - 在 _execute_land_distribution 和 _execute_land_sale 中，national_land = self.state.get_national_public_land() 可能返回负数或零，需添加防御性检查。

  - int(national_land * act['percent']) 可能因浮点精度产生极小值，可考虑使用 round 或确保 national_land 足够大。

- 检查意大利行省更新：

  - _execute_land_distribution 中调用了 italy.update_land_type(0, amount)，确保该方法正确增加私地（第二个参数为 private_change）。

  - 同时需重置 _turns_since_last_land_distribution 和 grievance。

- 模拟异常场景：

  - 编写单元测试，故意传入非法百分比（如负数、大于1）或国家公地为0的情况，验证容错逻辑生效。

5. 经验教训总结（DS018 & DS019）

5.1 开发策略

- 避免大规模重写：采用增量式重构，每次只迁移一个子功能，并确保原有测试通过。若需重构复杂模块，先梳理功能清单，与架构师确认必须保留的功能。

- 测试先行：在修改代码前，先编写或更新单元测试，确保新代码不破坏旧逻辑。对于交互逻辑，可编写集成测试模拟用户输入。

- 理解底层机制：在修改输出流向时，务必理解 stdout/stderr 的缓冲行为以及 redirect_stdout 的影响。交互提示应使用 stderr 并立即刷新。

5.2 代码规范

- 封装原则：禁止直接修改私有字段（以下划线开头），必须通过公共方法（如 buy_land、sell_land、update_land_type）操作。

- 日志代替打印：使用 state.log_event 记录调试信息，避免在代码中遗留临时 print。调试完成后应移除或改为 DEBUG 级别。

- 输出流分离：

  - 游戏内容输出（人物列表、合同信息）使用 stdout，由 API 层返回后统一打印。

  - 交互提示（如“请输入操作”）使用 stderr 并立即刷新，确保玩家能实时看到。

  - 命令类中不应直接包含 print，尤其是交互提示，应上移到 CLI 层或通过回调机制实现。

5.3 测试与配置

- 测试夹具设计：为不同配置组合提供独立的测试夹具，或使用参数化测试覆盖所有模式。确保夹具中模拟的属性完整（如 popularity、influence），避免类型错误。

- 配置开关文档：新增配置项（如 auto_forum、bypass_player_check）后，立即更新 game_config.json 的注释或开发者文档，说明其作用和默认值。

- 自动决策器基础实现：在开发初期就提供返回默认值的简易决策器，确保自动模式代码可运行，便于集成测试。

5.4 基线理解

- 功能清单核对：重构前，与设计师和架构师确认必须保留的功能，列出清单，并在重构过程中逐一核对。

- 复用稳定代码：对于已有的稳定功能（如安民告示、合同生成），尽量复用或逐步迁移，避免完全丢弃后重新实现。

6. 下一步开发建议

- 优先修复凯旋投票问题：该问题影响核心玩法体验，应作为最高优先级。按照 4.1 节的排查步骤，逐步定位并修复。

- 解决土地法案异常：添加健壮的异常处理和防御性检查，确保单个法案失败不影响整个阶段。

- 更新单元测试：修复问题后，更新 test_phase_forum.py 中失败的测试用例，确保所有测试通过。

- 手动测试验证：在正常模式、全自动模式和全人工测试模式下分别运行完整回合，观察广场阶段各环节输出，确保无异常。

- 文档同步：修改代码后，及时更新相关文档（如配置文件注释、开发者指南）。

7. 获取帮助

- 如有疑问，可随时与架构师 ACT-03 或前任程序员 DS018/DS019 沟通。

- 查看项目群聊中的历史记录，了解之前的讨论和决策。

- 运行游戏并观察日志，利用 DEBUG 信息定位问题。

祝你接手顺利，期待你快速解决问题，推动项目前进！

架构师 ACT-03