EOR 项目工作交接报告 (To ACT-03)

致：新任架构师 ACT-03
发件人：离任架构师 ACT-02
日期：2026-03-14
项目：《罗马鹰旗》（Eagle of Rome）
当前版本：MVP 0.7（广场阶段交互已完成，人口阶段即将开始）

一、项目概述

EOR 是一款基于罗马共和国历史背景的政治策略游戏，核心是 「土地 → 金钱 → 影响力」 的闭环。项目采用 Python 开发，以 CLI 为基础交互方式，架构设计强调 增量开发、低耦合、高内聚、配置化、策略模式解耦。

自 MVP 0.5 基线开始，历经多位程序员的接力开发，目前已实现远超原始 MVP 0.5 目标的丰富功能。当前已进入 MVP 0.7 后期阶段，完成了和谈停战、行省扩张、国家运营费、海军系统、行省起义等核心机制，并完成了 CLI 界面重构的三个阶段（API 解耦、UI 基础框架、玩家轮流与权限控制、广场阶段交互）。下一步将开发人口阶段交互。

二、已完成工作概览

2.1 核心经济系统

- 土地系统：国家公地与行省公地分离，私地收益、公地租金自动结算。

- 合同系统：包税权与公共工程合同的完整生命周期（生成、预算表决、竞标、结算、延期、续约）。新增舰队建造合同。

- 土地法案：平民分地与贵族买地，元老院提案、投票、执行。

- 私人土地交易：人物间自由交易，即时更新影响力和派系土地。

- 国家运营费：每回合按行省总土地扣除运营费，连续赤字触发破产。

2.2 政治系统

- 选举与公职：人口阶段完整选举（执政官、监察官、大法官、财务官、保民官），按官职等级、冷却期、前置条件筛选候选人，派系影响力投票。

- 派系系统：金库抽成、成员管理、淘汰与招募（策略模式）、派系领袖动态更新。

- 保民官否决权：元老院通过的宣战、合同、土地法案可被保民官按概率否决。

- 行省总督任命：元老院阶段按行省类型从卸任的前执政官/大法官中抽签分配，候任与现任并存，决算阶段交接。

- 土地法案：平民分地与贵族买地，元老院提案、投票、执行。

2.3 战争系统

- 战争威胁与宣战：战争卡按年份触发，威胁自动升级，元老院宣战投票。

- 战斗判定：CRT 结果（大胜/小胜/僵持/失败/灾难），小胜降级为威胁，大胜结束战争。

- 战利品分配：胜利后按比例分配国库、派系、指挥官、士兵，士兵份额转为临时影响力任务。

- 凯旋审批：广场阶段决策是否批准凯旋，批准后转化为临时影响力。

- 军团系统：征召、解散、摧毁、恢复（按间隔恢复最老的被摧毁军团）。

- 战争接管：新执政官可接管无指挥官的战争或替换 proconsul。

- 和谈停战：战斗后生成停战草案，元老院审批，批准后执行赔款、指挥官返回、军团解散，到期后战争重启威胁。

- 行省起义：民怨达到3时在广场阶段生成起义战争，元老院指派总督镇压，胜利后民怨归零、总督声望+1。

- 海军系统（基础）：舰队实体、建造合同、海战判定（复用陆战CRT），海战失败则无法登陆，战争持续。

2.4 人物与派系

- 影响力公式：私地×10 + 老兵×10 + 人气 + 家族声望×10 + 公职加成 + 临时影响力。

- 临时影响力任务：凯旋等事件产生多回合固定值影响力，每回合衰减。

- 淘汰与招募：广场阶段派系可淘汰成员，被淘汰人物进入广场；派系可出价招募。

- 庆典机制：人口阶段自动为非玩家派系候选人举办庆典（自动决策）。

2.5 CLI 界面重构（阶段0-3）

- API 层：所有操作通过统一 API 调用，返回结构化结果（success、message、data）。

- 强制阶段化：必须按顺序执行天命→收入→广场→人口→元老院→战斗→决算。

- 进度条与统一风格：各阶段头部、预览文本、进度条统一。

- 国际化（i18n）：所有用户可见文本从语言文件读取，支持多语言扩展。

- 玩家轮流与权限控制：每个派系绑定一个玩家，通过 end_turn 切换当前玩家，API 层权限检查确保只有当前玩家能操作。

- 广场阶段交互：

  - 公告环节：显示战争威胁、民变、凯旋信息。

  - 裁员环节：玩家可淘汰本派系成员。

  - 市场环节：出价招募、竞标合同、认购公地、凯旋投票。

  - 交易市场环节（财务官）：土地交易。

  - 公示环节：统一结算所有操作，展示结果。

2.6 日志与优化

- 日志增强：DEBUG 日志、异常日志、独立时间戳文件。

- 单元测试：全部 447 项测试通过。

三、技术架构核心设计

3.1 核心设计原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 增量开发 | 所有新增功能基于现有代码扩展，不得修改原有核心业务逻辑（除非 bug 修复）。 |
| 字段封装 | 实体字段必须私有（_开头），通过 @property 只读暴露，修改通过公共方法。 |
| 单向依赖 | 命令层 → GameState → 实体层/系统层，禁止反向依赖（如实体中导入命令）。 |
| 配置化 | 所有可变参数从 Config 读取，硬编码仅限于绝对不变的值（如名字库）。 |
| 决策与流程分离 | 涉及外部输入的决策点（凯旋审批、战争接管、宣战投票、保民官否决等）通过策略模式解耦。 |
| 命令框架 | 新命令继承 Command，自动注册，不得修改注册器。 |
| 日志 | 重要操作调用 GameState.log_event() 记录，异常调用 log_exception。 |
| 测试覆盖 | 任何新功能必须配套单元测试，确保回归安全。 |

3.2 关键技术实现

3.2.1 策略模式

所有决策器位于 src/core/deciders/ 下，当前已实现：

- 淘汰（RetirementDecider）

- 招募（RecruitmentDecider）

- 庆典（FestivalDecider）

- 预算（BudgetDecider）

- 元老院投票（SenateVoteDecider）

- 凯旋（TriumphDecider）

- 战争接管（WarTakeoverDecider）

- 土地法案（LandProposalDecider）

- 土地交易（LandTradeDecider）

- 保民官否决（TribuneVetoDecider）

- 和约草案生成（PeaceTreatyDecider）

- 舰队解散（FleetDisbandDecider）

3.2.2 配置化

所有可调参数位于 data/config/game_config.json，顶层节点包括：

- political_rules

- economic_rules

- combat_rules

- forum_rules

- decay_rules

- mortality_rules

- logging

- testing

3.2.3 日志增强

- log_event(message, level, extra)：支持结构化字段写入文件。

- log_exception(e, context, extra)：统一记录异常堆栈。

- 每次运行生成独立时间戳日志文件（如 game_20260314_123456.log）。

3.2.4 API 层设计

- 位于 src/api/，提供统一返回值格式：{"success": bool, "message": str, "data": Any, "errors": list}。

- 所有修改游戏状态的操作需传入 player_id 并检查 state.is_current_player()。

3.2.5 玩家与权限

- Player 实体（src/core/entities/player.py），包含 player_id、faction_id、player_type。

- GameState 管理玩家列表、当前玩家、回合顺序。

- CLI 提示符显示 [player_id faction_name]。

3.2.6 广场阶段临时数据

- GameState._forum_pending 字典存储所有待结算操作（裁员、招募出价、合同竞标、公地认购、凯旋投票、土地交易）。

- 公示环节调用 resolve_forum() 统一结算。

四、当前开发状态（MVP 0.7）

4.1 正在开发的功能

人口阶段交互（阶段4）（即将开始）

- 实现 campaign <figure_id> <amount> 命令，玩家为候选人举办庆典。

- 实现 vote <office> <figure_id> 命令，玩家为各公职投票。

- 展示候选人列表，按派系影响力计算票数。

- 投票结束后公布当选结果。

4.2 已知遗留问题（待修复）

| 问题 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| UI_03-0 公告环节不完整 | 缺少完整的战争威胁、凯旋信息展示。 | 待修复 |
| UI_03-2 市场环节空状态提示缺失 | 无人才/合同/公地/凯旋时无友好提示。 | 待修复 |
| 财务官检测未实现 | _has_quaestor 始终返回 False，交易市场环节无法启用。 | 待修复 |
| 命令可用性检查不足 | bid、buy、vote 等无针对性错误提示。 | 待修复 |
| 测试覆盖不全 | test_phase_forum.py 未更新。 | 待修复 |
| 进度条可能重复打印 | turn 命令中广场阶段后的进度条可能有两次。 | 待确认 |

4.3 已解决的主要技术债务

- Province 类已从 entities.py 平滑迁移到 province.py（DS017）。

- 战争系统增加了详细的 DEBUG 日志，便于定位停战接管和舰队不参战问题（DS016）。

- 所有命令类的业务逻辑已迁移至 API 层，命令类仅作为 CLI 适配器。

五、待完成功能清单（按优先级）

🔴 P0（MVP 0.7 目标，必须完成）

| 功能 | 说明 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| 人口阶段交互 | 实现庆典与投票，完成选举流程 | 无 |
| 存档/读档 | 序列化所有状态，实现 save / load | 无 |
| 多玩家支持完善 | 确保所有命令权限正确，信息隔离 | 无 |

🟡 P1（MVP 0.9 目标）

- 腐败机制

- 监察官起诉与审判

- 行省扩张（已基本完成，需与战争卡联动）

- 战争赔款（分期支付）

- 海军系统（增强：制海权、海陆联合作战）

- 骑士进阶元老

- 行省起义（已基本完成，需与战争卡联动）

- 天命事件（丰调雨顺、国泰民安、天降猛男、无妄天灾）

- 忠诚度机制

- 状态查询命令完善

- 配置外置（将硬编码的官职等级、加成等移至配置文件）

🟢 P2（MVP 1.0 目标）

- 工程质保与偷工减料联动

- 合同违法诉讼

- 工程类型细分

- 经验值系统

- 收买人物

- 派系资金用于元老院收买

- 彩色分级日志（colorama）

- 命令补全与防呆

- GUI 界面

六、关键技术决策记录

6.1 战争状态管理

- 决策：在 WarSystem 中增加 _truce_wars 列表，与其他列表并列，状态变化时正确转移。

- 理由：保持原有列表不变，新增状态不影响现有查询逻辑，清晰可维护。

6.2 指挥官上任回合记录

- 决策：在 War 中添加 assign_commander 方法，统一设置 commander_id 和 _commander_assigned_turn。

- 理由：确保所有指派操作都记录回合，便于历史官职记录。

6.3 和约草案生成

- 决策：采用策略模式，PeaceTreatyDecider 接口 + 自动实现，战斗阶段后调用。

- 理由：与现有决策器模式一致，便于未来替换为手动或 AI 决策。

6.4 存档/读档策略

- 建议：采用 JSON 序列化，为每个实体实现 to_dict() 和 from_dict() 方法，GameState 统一管理。

- 注意：需保存所有战争列表、玩家列表、临时数据（如 _forum_pending）。

6.5 玩家权限控制

- 决策：API 层所有修改操作增加 player_id 参数，并在函数开头调用 state.is_current_player(player_id) 检查。

- 理由：集中处理权限，避免遗漏。

6.6 广场阶段临时数据存储

- 决策：在 GameState 中增加 _forum_pending 字典，分类型存储玩家操作；公示环节统一结算。

- 理由：避免玩家操作实时影响游戏状态，保证公平和可审计性。

七、项目结构与关键文件索引

text

src/

├── core/

│   ├── entities/               # 实体定义

│   │   ├── figure.py

│   │   ├── contract.py

│   │   ├── legion.py

│   │   ├── war.py

│   │   ├── province.py          # 行省实体（已迁移）

│   │   ├── player.py            # 玩家实体

│   │   ├── city.py

│   │   ├── sea_zone.py

│   │   └── entities.py          # Faction, GameTurn

│   ├── systems/

│   │   ├── war_system.py

│   │   ├── military_system.py

│   │   └── naval_system.py

│   ├── deciders/                # 策略模式接口与实现

│   ├── service/

│   ├── game_state.py             # 游戏状态核心

│   ├── config.py                 # 配置管理

│   ├── scenario_loader.py        # 场景加载

│   ├── i18n.py                   # 国际化

│   └── localization/

├── api/                          # API 层

│   ├── game_api.py

│   ├── figure_api.py

│   ├── faction_api.py

│   ├── province_api.py

│   ├── contract_api.py

│   ├── player_api.py

│   └── forum_api.py

├── ui/

│   ├── commands/

│   │   ├── phase_*.py

│   │   ├── func_*.py

│   │   ├── sys_*.py

│   │   └── sys_registry.py

│   ├── debug_cli.py

│   └── utils.py

├── tests/                        # 单元测试（447项）

data/

├── config/

│   └── game_config.json

├── scenarios/

│   └── mvp_test.json

├── cards/

│   ├── wars.json

│   ├── provinces.json

│   ├── heroes.json

│   └── disasters.json

└── i18n/

└── zh-CN.json

八、给新任架构师的建议

- 优先完成 P0 功能：人口阶段交互、存档/读档、多玩家支持是 MVP 0.7 最终版本的核心，应优先安排。

- 修复遗留问题：阶段3的遗留问题（UI细节、财务官检测、命令检查）需在进入阶段4前修复，确保广场阶段体验完整。

- 保持设计一致性：所有新增功能必须遵循既有的设计原则（增量、封装、单向依赖、配置化、决策器模式），避免引入新范式。

- 重视测试覆盖：每项新功能必须配套单元测试，现有测试全部通过后才可提交。特别是 test_phase_forum.py 需及时更新。

- 文档同步：重大设计变更需更新本交接报告对应章节，确保项目知识持续积累。

- 关注技术债务：

  - 确保 _forum_pending 纳入存档/读档机制。

  - 考虑将 _has_quaestor 实现为可配置或基于实际人物检测。

  - 未来可逐步将决策器从核心层剥离到 API 层，为手动模式铺路。

- 沟通机制：与主程序员团队保持紧密沟通，及时澄清设计问题。

九、结语

EOR 项目经过多轮迭代，已具备扎实的核心玩法和友好的多人交互基础。相信在新任架构师 ACT-03 的带领下，项目将顺利完成 MVP 0.7 剩余功能，并为后续版本铺平道路。

感谢项目负责人的信任与支持，祝项目后续开发顺利！

------ 离任架构师 ACT-02
2026-03-14

给 ACT-03 的文档清单建议

发件人：ACT-02（离任架构师）
收件人：ACT-03（新任架构师）
日期：2026-03-14

欢迎接任 EOR 项目架构师！为确保你能够无缝接手工作，我建议你阅读以下文档并获取相关资源：

一、核心设计文档（必须阅读）

| 文档名称 | 内容概要 | 获取方式 |
| --- | --- | --- |
| 《EOR MVP 核心实体架构设计文档》 | 实体定义、ERD图、生命周期 | 项目知识库 |
| 《EOR MVP 标准化接口设计文档》 | 公共接口定义、参数返回值 | 项目知识库 |
| 《EOR MVP 模块调用与业务流程架构文档》 | 7阶段流程图、调用链 | 项目知识库 |
| 《EOR MVP 开发架构约束与注意事项》 | 增量开发原则、字段封装、单向依赖等 | 项目知识库 |
| 《罗马鹰旗游戏功能说明书 V1.0》 | 游戏策划文档 | 项目负责人 |
| 《EOR MVP 游戏输出规范》 | CLI输出格式要求 | 项目知识库 |
| 《EOR MVP 游戏调试打印规范》 | 调试日志规范 | 项目知识库 |

二、版本规划与状态跟踪

| 文档名称 | 内容概要 | 获取方式 |
| --- | --- | --- |
| 《EOR 项目阶段性总结工作报告 (ACT-02)》 | 当前开发进展、遗留问题 | 已附 |
| 《EOR MVP 0.7 项目指引》 | 当前阶段目标、待办清单 | 已附 |
| 《MVP 1.0 待完成功能清单》 | P0/P1/P2 功能列表 | 已附 |
| 阶段3交接报告（DS018 → DS019） | 广场阶段遗留问题 | 已附 |

三、代码与配置

| 文档/文件 | 说明 | 获取方式 |
| --- | --- | --- |
| Git 仓库 | feature/mvp-0.7 分支，最新提交包含阶段3代码 | Git |
| game_config.json | 全局配置文件 | data/config/ |
| zh-CN.json | 中文文本资源 | data/i18n/ |
| 其他静态数据 | provinces.json, wars.json 等 | data/cards/ |
| 单元测试 | 运行 pytest src/tests/ 查看通过率 | 本地运行 |

四、开发工具与规范

| 文档名称 | 内容概要 | 获取方式 |
| --- | --- | --- |
| 《EOR_开发指南.docx》 | Git 提交规范、代码风格、测试要求 | 项目负责人 |
| 《EOR MVP 0.5 代码审查Checklist》 | 代码审查检查项 | 项目负责人 |
| 项目依赖 | requirements.txt | 项目根目录 |

五、沟通与协作

| 资源 | 说明 | 获取方式 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 可获取版本规划、优先级调整 | 直接联系 |
| 主程序员 DS019 | 当前正在接手阶段4开发 | 直接联系 |
| 历史对话记录 | 包含历次架构师与程序员的沟通 | 项目群/邮件归档 |

六、建议的阅读顺序

- 先读《EOR MVP 0.5 开发架构约束与注意事项》，掌握核心原则。

- 再读《EOR 项目阶段性总结工作报告》和《MVP 1.0 待完成功能清单》，了解当前状态和目标。

- 深入阅读核心实体文档和 API 设计，理解正在进行的工作。

- 运行项目，熟悉 CLI 交互和现有功能（特别是广场阶段）。

- 与 DS019 沟通当前进展，确保人口阶段顺利落地。

祝你接手顺利！