收件人：新任架构师 ACT-04
发件人：离任架构师 ACT-03
日期：2026-03-16
主题：EOR 项目工作交接文档

1. 项目概述

《罗马鹰旗》（Eagle of Rome, EOR）是一款基于罗马共和国历史背景的政治策略游戏，核心围绕 “土地 → 金钱 → 影响力” 闭环展开。玩家通过派系博弈、行省治理、军事扩张，最终实现政治掌控。项目采用 Python 开发，CLI 交互，强调增量开发、低耦合、高内聚、配置化、策略模式解耦等架构原则。

当前版本为 MVP 0.7，已完成广场阶段交互、三种运行模式支持、战争系统、海军系统、行省扩张、国家运营费、保民官否决、土地法案、凯旋审批、舰队建造等核心机制。下一步将进入 阶段4：人口阶段交互 的开发。

2. 架构设计

2.1 分层架构

- 核心层（src/core/）：包含实体（Figure, Faction, Province, Contract, War等）、系统（WarSystem, NavalSystem, MilitarySystem）、GameState、决策器接口等，不含 UI 代码。

- API 层（src/api/）：封装所有游戏操作，供 CLI、GUI、测试脚本调用。所有 API 函数返回结构化结果 {"success": bool, "message": str, "data": Any, "errors": list}。

- UI 层（src/ui/）：CLI 前端，包含命令类（commands/）和辅助处理器（processors/）。命令类仅负责解析用户输入并调用 API，不包含业务逻辑。

2.2 关键设计原则

- 单向依赖：UI → API → 核心层，禁止反向依赖。

- 字段封装：所有实体字段以 _ 开头，通过 @property 只读暴露，修改通过公共方法。

- 配置化：所有可变参数从 game_config.json 读取，硬编码仅限于绝对不变的值。

- 决策器模式：所有涉及外部输入的决策点（如竞标、投票、宣战等）通过策略模式解耦，决策器位于 src/core/deciders/。

- 日志系统：通过 GameState.log_event() 记录结构化日志，支持 DEBUG/INFO/WARNING/ERROR 级别，日志文件按时间戳独立生成。

2.3 玩家与权限管理

- 玩家实体 Player（src/core/entities/player.py），包含 player_id, faction_id, player_type（HUMAN/AI/OBSERVER）。

- GameState 管理玩家列表、当前玩家、回合顺序。

- API 层所有修改操作需传入 player_id，并在内部调用 state.is_current_player() 检查权限（可通过 testing.bypass_player_check 绕过）。

2.4 运行模式支持

通过 game_config.json 中的两个开关组合实现三种模式：

| 模式 | auto_forum | bypass_player_check | 行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动 | true | 任意 | 所有派系自动决策，无玩家输入 |
| 正常 | false | false | 人类玩家手动，AI玩家自动 |
| 全人工测试 | false | true | 所有玩家手动，权限检查绕过 |

3. 当前开发状态

3.1 已完成功能

- 核心经济系统：土地分类（公地/私地）、合同系统（包税权/公共工程/舰队建造）、土地法案、私人土地交易、国家运营费。

- 政治系统：选举与公职、派系系统、保民官否决、行省总督任命。

- 战争系统：战争威胁与宣战、战斗判定、战利品分配、凯旋审批、军团系统、和谈停战、行省起义、海军系统（基础）。

- 人物系统：影响力公式、临时影响力任务、淘汰与招募、庆典机制。

- CLI 界面：阶段化流程、进度条、国际化（i18n）、玩家轮流与权限控制、广场阶段完整交互（裁员、招募、竞标、土地交易、凯旋投票、公示结算）。

- 技术债务清理：封装违规修复、日志标准化、决策器与命令层职责分离（AutoPlayerProcessor）。

3.2 当前版本标签

- mvp-0.7.27-phase3-fixes-20260315（舰队问题修复后）

- mvp-0.7.28-tech-debt-cleanup-20260316（职责边界清理后）

3.3 技术指标

- 代码总量：约 22,000+ 行 Python 代码。

- 单元测试：447 项测试，全部通过（广场阶段核心测试 11 项）。

- 配置化率：>95% 可调参数位于 game_config.json。

- 日志系统：结构化 DEBUG 日志，独立时间戳文件。

4. 遗留问题与技术债务

4.1 已知问题

- AI 淘汰提示未显示：虽然日志显示裁员已执行，但控制台未输出 🤖 AI ... 提示。功能无碍，建议排查输出缓冲或字符串问题。

- 自动模式未完全迁移：_apply_market_decisions 在自动模式下仍被直接调用，未使用 AutoPlayerProcessor。已记录为技术债务。

4.2 技术债务清单

| 债务描述 | 优先级 | 建议处理阶段 |
| --- | --- | --- |
| 统一权限管理（AI 操作绕过 API 检查） | P2 | MVP 1.0 之后 |
| 全自动模式与正常模式的 AI 逻辑统一 | P2 | MVP 1.0 之后 |
| 土地交易决策未纳入 AutoPlayerProcessor | P2 | 后续优化 |
| 存档/读档功能缺失 | P0 | MVP 0.7 必须完成 |
| 多玩家支持完善（信息隔离、命令权限） | P0 | MVP 0.7 必须完成 |
| 测试覆盖不足（三种模式自动化测试） | P1 | MVP 0.9 前完成 |
| player_api.get_players 国际化硬编码 | 低 | 后续统一替换 |

5. 后续开发建议

5.1 阶段4：人口阶段交互（立即开始）

- 核心功能：实现 campaign <figure_id> <amount> 命令（举办庆典）、vote <office> <figure_id> 命令（投票选举），以及候选人列表展示、票数统计、当选结果公布。

- 参考文档：03 人口阶段.txt（设计师 UI 示例）、EOR MVP 0.7 详细功能规格说明书 V2.0。

- 注意事项：需保持与现有玩家轮流、权限控制兼容，复用 AutoPlayerProcessor 处理 AI 玩家的庆典和投票。

5.2 阶段5：元老院阶段手动操作

- 目标：实现提案、表决、否决、公示流程，支持宣战、停战、总督任命、预算、土地法案等。

- 复用策略：采用与广场阶段相同的状态机+处理器模式，决策器可复用现有接口。

5.3 关键功能优先级

- P0（MVP 0.7 必须完成）：存档/读档、多玩家支持完善、人口阶段交互。

- P1（MVP 0.9）：腐败机制、监察官起诉、行省起义、天命事件完善、工程质保联动、测试自动化。

- P2（MVP 1.0 及以后）：经验值系统、海军完整版、GUI 界面、权限管理重构。

6. 文档与代码清单

6.1 核心设计文档

| 文档名称 | 说明 |
| --- | --- |
| EOR MVP 0.5 核心实体架构设计文档 | 实体定义、ERD、生命周期 |
| EOR MVP 0.5 标准化接口设计文档 | API 接口定义、返回值格式 |
| EOR MVP 0.5 模块调用与业务流程架构文档 | 阶段流程图、调用链 |
| EOR MVP 0.5 开发架构约束与注意事项 | 架构原则、封装规范、日志要求 |
| EOR MVP 0.7 详细功能规格说明书 V2.0 | 当前版本功能规格 |
| EOR MVP 1.0 目标版本规划 V1.1.xlsx | 版本规划与优先级 |

6.2 关键代码路径

text

src/

├── core/

│   ├── entities/               # 实体定义

│   ├── systems/                 # 系统类（战争、海军、军事）

│   ├── deciders/                 # 决策器接口与实现

│   ├── game_state.py            # 游戏状态核心

│   ├── config.py                # 配置管理

│   └── i18n.py                  # 国际化

├── api/                         # API 层

├── ui/

│   ├── commands/                # 命令类

│   ├── processors/              # 辅助处理器（如 AutoPlayerProcessor）

│   └── debug_cli.py             # CLI 主入口

└── tests/                       # 单元测试

data/

├── config/                      # 配置文件

├── scenarios/                   # 场景文件

├── cards/                       # 静态数据（战争、行省等）

└── i18n/                        # 语言文件

6.3 当前开发分支与标签

- 开发分支：feature/mvp-0.7

- 最新标签：mvp-0.7.28-tech-debt-cleanup-20260316

7. 交接清单

- 确认已收到所有设计文档（见 6.1）

- 克隆代码仓库，切换到 feature/mvp-0.7 分支

- 运行游戏体验：python src/ui/debug_cli.py（自动加载默认场景）

- 熟悉三种运行模式的配置切换（game_config.json 中的 testing.auto_forum 和 testing.bypass_player_check）

- 阅读广场阶段代码：phase_forum.py 和 auto_player_processor.py，理解状态机和 AI 处理器

- 运行单元测试：pytest src/tests/

- 查看日志目录 logs/，了解 DEBUG 输出

8. 沟通与支持

- 原架构师：ACT-03（邮件/即时通讯），可解答任何疑问

- 主程序员团队：DS019、DS020、DS021 熟悉广场阶段和修复工作

- 项目负责人：可获取版本规划和优先级调整

欢迎接任！项目目前状态健康，文档齐全，团队经验丰富。相信你能顺利推进阶段4的开发。如有问题，随时联系。

祝好！

------ ACT-03