收件人：主程序员 DS022
发件人：架构师 ACT-04
日期：2026-03-17
主题：人口阶段（Phase 4）开发任务 4.1：基础准备

1. 任务概述

本任务是人口阶段交互开发的第一阶段（基础准备），目标是为后续手动操作奠定基础。你需要完成以下四项工作：

- 在 API 层创建人口阶段相关函数的骨架（campaign, vote, get_candidates），并按照标准返回格式实现占位逻辑。

- 为这些 API 函数编写基本的单元测试（仅验证导入和调用，不测试具体逻辑）。

- 在 GameState 中添加临时存储 _population_pending，用于记录玩家在人口阶段的临时操作（庆典花费、投票记录），并同步更新序列化方法。

- 新增自动投票决策器 AutoVoteDecider，并实现其接口 VoteDecider，为后续自动模式提供基础。

此阶段不涉及界面交互，所有代码应保持与现有架构一致，并确保所有单元测试通过。

2. 详细任务列表

2.1 创建人口阶段 API 骨架

- 文件路径：src/api/population_api.py

- 需实现以下函数（函数体暂时返回 {"success": False, "message": "未实现"}，但需包含正确的参数和文档字符串）：

python

def campaign(state: GameState, player_id: str, figure_id: int, amount: int) -> dict:

"""举办庆典，消耗人物财富，增加人气。"""

def vote(state: GameState, player_id: str, office: str, figure_id: int) -> dict:

"""为指定公职的候选人投票。"""

def get_candidates(state: GameState) -> dict:

"""获取所有公职的候选人列表（用于展示）。"""

- 返回值格式必须符合 API 层标准：{"success": bool, "message": str, "data": Any, "errors": list}。

- 确保导入必要的模块（GameState 等）。

2.2 编写单元测试

- 文件路径：src/tests/test_api/test_population_api.py（新建）

- 为上述三个函数编写测试用例，至少覆盖：

  - 函数能够被调用（使用 pytest 的 capsys 捕获输出，但此处只验证返回值格式）。

  - 返回的字典包含预期的键。

  - 对于 get_candidates，验证其返回的 data 是否为列表或字典（取决于你设计的结构）。

- 可以使用 unittest.mock 模拟 GameState，但为了简单，可先调用真实函数（因为函数体暂时只有返回语句）。

- 参考 src/tests/test_api/test_forum_api.py 的写法。

2.3 扩展 GameState 以支持人口阶段临时存储

- 修改文件：src/core/game_state.py

- 在 __init__ 中增加字段：

python

self._population_pending = {

"campaigns": [],   # 每个元素为 (player_id, figure_id, amount)

"votes": []        # 每个元素为 (player_id, office, figure_id)

}

- 同步更新以下方法：

  - reset()：清空 _population_pending。

  - to_dict()：将 _population_pending 加入字典（需复制，避免修改）。

  - load_from_dict()：从字典恢复 _population_pending。

  - 重要：在 create_for_testing 工厂方法中，也要初始化 _population_pending，否则测试实例会缺少该字段导致 AttributeError（参考广场阶段的教训）。

- 可参考 _forum_pending 的实现方式。

2.4 新增自动投票决策器

- 接口定义：src/core/deciders/vote_decider.py（新建）

  - 抽象基类 VoteDecider，包含方法 decide_vote(self, office: str, candidates: List[Figure], faction: Faction, state: GameState) -> Optional[int]。

  - 方法说明：返回该派系投票支持的人物ID，若弃权则返回 None。

- 实现类：src/core/deciders/impl/auto_vote_decider.py

  - 继承 VoteDecider，实现简单的随机投票逻辑：

    - 如果派系有候选人，则随机选择本派系候选人；

    - 否则，从所有候选人中随机选择一个（或返回 None 表示弃权）。

  - 可参考 AutoBidDecider 的写法，添加必要的日志（使用 state.log_event，级别 DEBUG）。

- 注意：candidates 参数由调用者提供，是该公职所有合法候选人的列表（已在人口阶段计算好）。

3. 需要查阅的文档和代码文件

以下文件将帮助你理解现有实现，请仔细阅读：

| 文件路径 | 说明 |
| --- | --- |
| src/api/forum_api.py | 广场阶段 API 的实现范例，包含参数验证、权限检查、返回格式。 |
| src/tests/test_api/test_forum_api.py | 测试 API 的写法，可参考如何为 campaign/vote 编写基本测试。 |
| src/core/game_state.py | 查看 _forum_pending 的添加方式，以及 to_dict/from_dict 的处理。 |
| src/core/entities/player.py | 玩家实体定义，便于理解 player_id 的用途。 |
| src/core/deciders/__init__.py | 决策器模块的组织方式，可能已有部分接口。 |
| src/core/deciders/impl/auto_bid_decider.py | 自动竞标决策器的实现，可作为 AutoVoteDecider 的参考。 |
| src/core/entities/figure.py | 人物实体，包含 can_hold_office 等方法，用于候选人判断（虽然暂时不需要实现）。 |
| src/ui/commands/phase_population.py | 现有人口阶段命令，了解其选举逻辑（但不要直接复制，仅作背景）。 |

重点提醒：

- GameState.create_for_testing 的更新至关重要，否则测试会因属性缺失而失败（参考教训 #7）。

- 决策器中的日志应使用 state.log_event，不要用 print。

4. 注意事项（避免重蹈覆辙）

- 测试先行：每完成一个函数，立即编写或更新测试，确保代码可测。

- 不要遗留调试打印：所有临时调试信息必须通过 state.log_event 记录（level=logging.DEBUG），并在提交前检查是否有多余的 print。

- 输出流规范：API 函数中不要包含任何 print，它们只应返回结构化结果。

- 小步提交：每完成一个小任务（如一个 API 函数或一个字段添加）就提交一次，提交信息清晰。

- 文档同步：如果新增配置项或修改公共接口，请更新相应注释，但本阶段不涉及，可暂略。

5. 交付标准

- 所有新增文件（population_api.py, test_population_api.py, vote_decider.py, auto_vote_decider.py）已创建并包含上述内容。

- GameState 已添加 _population_pending 并更新相关方法，所有单元测试（包括原有测试）均通过。

- 运行 pytest src/tests/ 应无新增失败。

- 代码风格符合 PEP8，无 print 残留。

- 提交合并请求前，请自行进行代码审查，确保无遗漏。

6. 时间预估

- API 骨架 + 单元测试：1 小时

- GameState 扩展 + 测试：1 小时

- 决策器实现 + 测试：1 小时

- 总预估：3 小时（可灵活安排）

如有疑问，请随时沟通。祝你开发顺利！

ACT-04
EOR 项目架构师