收件人：主程序员 DS022
发件人：架构师 ACT-04
日期：2026-03-17
主题：人口阶段（Phase 4）开发任务 4.1 审核通过 & 阶段 4.2 任务指令

DS022 您好，

4.1 基础准备阶段审核通过！ 您提交的代码和报告符合设计预期，主要完成情况如下：

- 人口阶段 API 骨架：campaign、vote、get_candidates 已按规范实现占位逻辑，包含正确的权限检查和标准返回格式，为后续集成奠定了基础。

- 单元测试：test_population_api.py 覆盖了函数存在性、返回格式、非当前玩家场景，使用了正确的测试夹具，符合测试先行原则。

- GameState 扩展：_population_pending 已添加，并同步更新了 reset、to_dict、load_from_dict、create_for_testing，序列化完整性得到保障。

- 自动投票决策器：VoteDecider 接口与 AutoVoteDecider 实现正确，提供了简单的随机投票逻辑并记录了 DEBUG 日志，为后续自动模式准备就绪。

所有代码风格符合规范，无残留 print，使用 log_event 记录调试信息，单元测试全部通过。请继续推进至阶段 4.2。

阶段 4.2 任务指令：改造 PopulationCommand 为多步骤交互框架

目标：将目前全自动执行的 PopulationCommand 改造为支持玩家手动操作的多步骤交互框架，参考广场阶段（ForumCommand）的状态机设计。

核心任务

- 在 PopulationCommand 中添加状态管理变量

  - self._step: 当前步骤（0~4）

  - self._players: 当前步骤的玩家列表（玩家ID列表）

  - self._current_player_index: 当前玩家索引

  - self._auto_mode: 从配置读取 auto_forum，决定是否全自动

  - self._resolution_done: 标记公示是否已执行（避免重复）

- 重写 execute 方法

  - 检查前置阶段（广场阶段）是否已执行，阶段是否已执行过。

  - 读取 auto_forum 配置，设置 self._auto_mode。

  - 初始化 self._step = 0，调用 self._run_state_machine() 驱动流程。

  - 参考 ForumCommand 的状态机模式：根据 _step 调用对应的 _handle_step_X 方法。

- 实现各步骤处理方法

步骤 0：公告环节 (_handle_step_0)

  - 显示阶段预览、当前候选人列表（调用 population_api.get_candidates 并打印返回的 message）。

  - 显示待投票公职、凯旋信息等（可复用现有 _process_legion_disbandment_and_triumphs 但需调整为只显示，不实际执行，因为凯旋处理应在公示环节？此处需与设计师确认：凯旋式是在人口阶段开始时展示还是结束后？当前代码是在开始时就展示并重置标记，保持原样即可，但需确保不重复显示）。

  - 等待玩家输入 next 进入下一步。

步骤 1：庆典环节 (_handle_step_1)

  - 获取当前玩家列表（所有玩家）。

  - 对每个玩家：

    - 若为 AI 玩家（或全自动模式），调用 auto_processor.process_festival(player_id, faction)（需在 AutoPlayerProcessor 中新增此方法，使用 AutoFestivalDecider）。

    - 若为人类玩家，显示 UI（当前派系资金、候选人列表等），等待玩家输入 campaign <figure_id> <amount> 命令。

    - 玩家输入后，调用 population_api.campaign，并打印返回的 message。

    - 玩家输入 next 切换到下一个玩家；所有玩家完成后 _step += 1。

步骤 2：投票环节 (_handle_step_2)

  - 类似庆典环节，但命令为 vote <office> <figure_id>。

  - 对每个玩家：

    - AI 玩家调用 auto_processor.process_vote(player_id, faction)（需新增，使用 AutoVoteDecider）。

    - 人类玩家显示当前待投票公职及其候选人列表，等待输入 vote 命令。

    - 记录投票到 _population_pending["votes"]（通过 API 调用，而非直接操作）。

    - 玩家输入 next 切换；所有玩家完成后 _step += 1。

步骤 3：公示环节 (_handle_step_3)

  - 调用 population_api.resolve_election(state)（需在 API 中实现，根据 _population_pending["votes"] 统计并返回结果）。

  - 打印选举结果、影响力变化等。

  - 清除 _population_pending。

  - 执行原有的凯旋、军团解散等逻辑（复用现有方法，但注意只执行一次）。

  - 等待玩家输入 next 进入下一步。

步骤 4：完成 (_handle_step_4)

  - 标记阶段已执行 state.mark_phase_executed("population")。

- 新增 API 函数 resolve_election

  - 实现选举统计逻辑（复用现有 _elect_single_magistrate 等代码，但基于玩家投票记录而非自动计算）。

  - 遍历所有公职，收集 _population_pending["votes"] 中对该公职的投票。

  - 按派系影响力加权计算每位候选人的得票（派系影响力 = 该派系所有元老影响力之和）。

  - 得票最高者当选，若有平局则随机选择。

  - 为当选者设置 office，更新影响力，记录到派系领袖。

  - 返回格式化结果消息。

- 更新 AutoPlayerProcessor

  - 新增 process_festival(player_id, faction) 方法，内部调用 AutoFestivalDecider，并调用 population_api.campaign（注意自动模式下需绕过权限检查，可通过 bypass_player_check 或传入特殊标记）。

  - 新增 process_vote(player_id, faction) 方法，内部调用 AutoVoteDecider，并调用 population_api.vote。

- 输出流规范

  - 所有交互提示（如“请输入操作(PLAYER X):”）必须使用 print(..., file=sys.stderr, flush=True)。

  - 游戏内容输出（如候选人列表、选举结果）通过 API 返回的 message 由 CLI 层统一打印（使用 stdout）。

  - 命令类中不应包含直接 print，所有打印应通过调用 API 后打印返回的 message。

需要查阅的文档和代码

- 广场阶段状态机参考：src/ui/commands/phase_forum.py（特别是 _handle_step_* 和 _next_player 逻辑）。

- 现有人口阶段代码：src/ui/commands/phase_population.py（保留自动逻辑作为基础，但需迁移到 API 和公示环节）。

- AutoPlayerProcessor 扩展：src/ui/processors/auto_player_processor.py，参考 process_retirement 和 process_market 的写法。

- API 示例：src/api/forum_api.py（特别是 resolve_forum 的结算逻辑）。

- 设计师 UI 示例：04 人口阶段.txt（核对每个步骤的输出格式）。

注意事项（吸取阶段3教训）

- 小步迭代：先实现公告环节并测试，再逐步增加庆典、投票、公示，确保每一步可运行。

- 测试先行：为每个新增 API 函数编写单元测试，为 PopulationCommand 编写集成测试模拟玩家输入。

- 输出流分离：严格区分 stdout 和 stderr，交互提示必须立即刷新。

- 避免重复执行：公示环节只执行一次，使用 _resolution_done 标记。

- 配置组合测试：覆盖全自动、正常、全人工测试三种模式。

预期交付

- 修改后的 src/ui/commands/phase_population.py，包含完整状态机和步骤处理。

- 新增 API 函数 resolve_election 及其单元测试。

- 更新 AutoPlayerProcessor，新增人口阶段处理方法。

- 所有单元测试通过，手动测试验证三种模式下人口阶段行为正确。

请按此指令进行阶段 4.2 的开发，预计工时 2-3 天。如有疑问，随时沟通。

期待你的进展！

ACT-04
EOR 项目架构师