收件人：主程序员 DS022
发件人：架构师 ACT-04
日期：2026-03-17
主题：人口阶段（Phase 4）交互开发任务指令

1. 任务背景与目标

根据《EOR CLI-UI 渐进式架构重构迁移计划》，当前已完成阶段0~3的基础解耦和广场阶段交互。现需要开始阶段4：人口阶段交互的开发。

目标：将目前自动执行的人口阶段（PopulationCommand）改造为支持玩家手动操作的交互式阶段，包括：

- 手动举办庆典（campaign命令）

- 手动为公职候选人投票（vote命令）

- 查看候选人列表（复用现有investigate命令）

- 投票结束后自动统计并公布当选结果

- 保持对全自动模式、正常模式（人类玩家手动/AI玩家自动）、全人工测试模式的支持

参考：

- 设计师文档：04 人口阶段.txt（包含UI示例）

- 广场阶段改造经验教训总结（DS018-019）

- 现有人口阶段代码：src/ui/commands/phase_population.py

2. 当前人口阶段现状分析

2.1 现有功能

- 自动庆典：通过AutoFestivalDecider为候选人举办庆典，消耗个人财富增加人气，更新影响力。

- 自动选举：遍历公职类型，计算候选人，按派系影响力投票，选出获胜者并授予官职。

- 军团凯旋与解散：处理战争胜利后的军团凯旋式和解散逻辑。

- 战场指挥官转换：将出征的执政官/大法官转为proconsul/propraetor。

- 清理广场中未被招募的人物。

2.2 当前代码结构

- PopulationCommand（phase_population.py）是一个大而全的命令类，execute()内部依次调用多个私有方法，没有分步交互。

- 所有操作均为自动执行，没有玩家输入环节。

- 支持自动模式（auto_forum配置）但人口阶段本身没有自动/手动的切换逻辑，目前完全是自动的。

- 依赖AutoFestivalDecider等决策器，但尚未与AutoPlayerProcessor集成。

2.3 与目标差距

- 缺少手动操作入口：玩家无法主动选择为谁举办庆典、投票给谁。

- 缺少子步骤状态管理：需要像广场阶段那样，将人口阶段拆分为多个子步骤（公告→庆典→投票→结果公示）。

- 缺少对应API函数：campaign、vote等操作需要封装到API层。

- 缺少手动决策器实现：当玩家手动操作时，需要“手动决策器”来接收玩家输入（或直接通过API接收指令）。

3. 总体设计思路

遵循增量开发、测试先行、输出流分离原则，分步骤改造人口阶段，确保每一步都可运行、可测试。

3.1 新增API函数

在src/api/下新增population_api.py，提供以下接口：

python

# 举办庆典

def campaign(state: GameState, player_id: str, figure_id: int, amount: int) -> dict:

"""

为指定人物举办庆典，消耗个人财富，增加人气。

权限：当前玩家，且人物属于当前玩家派系。

返回：成功/失败，message。

"""

# 投票

def vote(state: GameState, player_id: str, office: str, figure_id: int) -> dict:

"""

为指定公职的候选人投票。

权限：当前玩家，且只能投一次（需记录）。

返回：成功/失败，message。

"""

# 获取当前待选举的候选人列表（用于UI展示）

def get_candidates(state: GameState) -> dict:

"""

返回所有公职的候选人列表（结构化数据）。

不包含权限检查，所有玩家可查看。

"""

注意：campaign和vote的实现在初期可以简单调用现有核心方法（如Figure.add_popularity），但需确保资金扣减、影响力更新等逻辑正确。投票的计票逻辑仍保留在人口阶段命令中（在公示环节统一计算）。

3.2 改造PopulationCommand

将现有自动执行的大方法拆分为多个子步骤，并引入状态机。参考广场阶段（ForumCommand）的设计：

- 步骤0：公告环节（显示阶段预览、当前候选人列表、待投票公职等）。

- 步骤1：庆典环节（每个玩家依次输入campaign命令）。

- 步骤2：投票环节（每个玩家依次输入vote命令）。

- 步骤3：公示环节（计算并公布选举结果、凯旋信息等）。

- 步骤4：完成。

状态变量：self._step，self._players（当前步骤的玩家列表），self._current_player_index。

玩家切换：使用next命令在玩家之间切换，当所有玩家完成当前步骤后自动进入下一步。

3.3 手动模式与自动模式

- 全自动模式（auto_forum=True）：跳过手动输入，由AutoPlayerProcessor调用决策器完成庆典和投票。可复用广场阶段的auto_processor，但需为其添加人口阶段的决策器（庆典决策已存在，投票决策需新增）。

- 正常模式（auto_forum=False, bypass_player_check=False）：人类玩家手动操作，AI玩家自动。AI部分通过AutoPlayerProcessor处理。

- 全人工测试模式（auto_forum=False, bypass_player_check=True）：所有玩家手动操作，权限检查绕过。

3.4 决策器扩展

现有AutoFestivalDecider已可用，但需要增加自动投票决策器AutoVoteDecider，其接口可定义为：

python

class VoteDecider(ABC):

@abstractmethod

def decide_vote(self, office: str, candidates: List[Figure], faction: Faction, state: GameState) -> Optional[int]:

"""

返回该派系投票支持的人物ID，若弃权则返回None。

"""

实现一个简单的自动投票决策器：随机选择本派系候选人，若无则随机选择任一候选人（可参考现有选举逻辑）。

3.5 数据记录

需要在GameState中为人口阶段增加临时存储，记录玩家投票和庆典操作，类似于广场阶段的_forum_pending。建议新增_population_pending字典，包含：

- "campaigns": List[Tuple[player_id, figure_id, amount]]

- "votes": List[Tuple[player_id, office, figure_id]]

在公示环节结算后清空。

3.6 输出流规范

- 游戏内容输出（如候选人列表、选举结果）通过API返回的message由CLI层统一打印（使用stdout）。

- 交互提示（如“请输入操作(PLAYER X):”）必须使用print(..., file=sys.stderr, flush=True)，确保实时显示。

- 命令类中不应包含直接print，所有打印应通过调用API后打印返回的message，或由上层CLI处理。

4. 分步骤实施计划

阶段4.1：基础准备（1天）

- 新增API函数骨架：在src/api/population_api.py中定义campaign、vote、get_candidates，函数体暂时返回{"success": False, "message": "未实现"}。

- 编写单元测试：为这些API函数编写基本测试（仅测试导入和调用，不测逻辑）。

- 在GameState中添加_population_pending，并更新reset()和to_dict/from_dict。同步更新create_for_testing。

- 新增AutoVoteDecider：在src/core/deciders/impl/中实现，并补充接口VoteDecider。

阶段4.2：改造PopulationCommand为多步骤框架（2天）

- 复制当前phase_population.py为备份，然后开始修改。

- 在__init__中增加状态变量：_step, _players, _current_player_index, _auto_mode等。

- 重写execute方法，参考ForumCommand的状态机模式：根据_step分发到不同处理方法。

- 实现公告环节（_handle_step_0）：显示阶段预览、当前候选人列表（调用get_candidatesAPI并打印返回的message），然后等待玩家输入next进入下一步。

- 实现庆典环节（_handle_step_1）：

  - 获取当前玩家列表，循环处理每个玩家。

  - 对于AI玩家，调用auto_processor.process_festival(player_id, faction)（需在AutoPlayerProcessor中新增方法）。

  - 对于人类玩家，显示UI（候选人列表、本派系资金等），等待玩家输入campaign命令。

  - 玩家输入campaign后，调用population_api.campaign，并打印返回的message。

  - 玩家输入next时，切换到下一个玩家；若所有玩家完成，则_step += 1。

- 实现投票环节（_handle_step_2）：

  - 类似庆典环节，但命令为vote，需传递公职和候选人ID。

  - 需确保每个玩家对每个公职只能投一次（可通过记录已投票状态，但暂简化：允许覆盖，以最后一次为准）。

- 实现公示环节（_handle_step_3）：

  - 调用population_api.resolve_election(state)（新增API）执行选举统计，返回结果消息。

  - 显示选举结果。

  - 清除_population_pending。

  - 显示凯旋等原有信息（可复用现有_process_legion_disbandment_and_triumphs，但需调整为只打印，不重复）。

- 实现完成步骤（_handle_step_4）：标记阶段完成。

阶段4.3：实现API函数具体逻辑（2天）

- 实现campaign：

  - 权限检查：state.is_current_player(player_id)。

  - 获取玩家派系，检查人物是否属于该派系且存活。

  - 检查人物财富是否足够。

  - 扣减财富，增加人气，更新影响力。

  - 记录操作到_population_pending["campaigns"]（用于后续可能需要的统计，但当前选举不依赖庆典花费，可暂不记录）。

  - 返回成功消息。

- 实现vote：

  - 权限检查。

  - 检查人物是否为该公职的合法候选人（可调用现有Figure.can_hold_office，但候选人列表由前端保证，API可简化检查）。

  - 记录投票到_population_pending["votes"]，格式为(player_id, office, figure_id)。如果同一玩家对同一公职重复投票，应覆盖。

  - 返回成功消息。

- 实现get_candidates：

  - 复用现有_get_eligible_for_office逻辑，返回每个公职的候选人列表（包含人物ID、姓名、派系、影响力等）。

  - 返回结构化数据，并在message中生成格式化表格（供CLI打印）。

- 实现resolve_election：

  - 遍历所有公职，收集_population_pending["votes"]中对该公职的投票。

  - 对于每个公职，按派系影响力加权计算每位候选人的得票（派系影响力 = 该派系所有元老影响力之和）。

  - 得票最高者当选，若有平局则随机选择。

  - 为当选者设置office，更新影响力。

  - 返回格式化结果消息。

阶段4.4：集成AutoPlayerProcessor与决策器（1天）

- 在AutoPlayerProcessor中新增方法process_festival(player_id, faction)和process_vote(player_id, faction)。

- process_festival调用AutoFestivalDecider，为派系内候选人随机举办庆典，并调用population_api.campaign（需注意API权限检查，自动模式下应绕过权限）。

- process_vote调用新增的AutoVoteDecider，为每个公职决定投票对象，并调用population_api.vote。

- 确保PopulationCommand在自动模式下正确调用处理器。

阶段4.5：测试与修复（2天）

- 更新单元测试：

  - 为population_api中的每个函数编写测试（使用pytest，mock部分依赖）。

  - 为PopulationCommand编写集成测试，模拟玩家输入，验证各步骤和选举结果。

  - 覆盖三种运行模式。

- 手动测试：

  - 运行游戏，分别在全自动、正常、全人工测试模式下体验人口阶段，确保UI符合设计，选举结果正确。

  - 特别注意输出流是否混乱，交互提示是否实时显示。

- 修复缺陷，确保所有单元测试通过。

阶段4.6：文档同步（0.5天）

- 更新game_config.json注释，说明人口阶段相关配置（如无新增则略）。

- 在项目文档中补充人口阶段交互说明。

- 提交代码前，清理所有临时调试打印。

5. 注意事项（吸取DS018-019教训）

- 不要大规模重写：逐步改造，每次改动确保原有自动功能不受影响。可先克隆PopulationCommand为PopulationCommandNew，逐步替换，最后删除旧版。

- 测试先行：每实现一个API函数，立即编写单元测试。对命令类，使用capsys捕获输出进行断言。

- 输出流分离：所有交互提示必须使用sys.stderr并flush。命令类中不要直接print，而是调用API后打印返回的message。

- 理解现有功能清单：在改造前，列出人口阶段所有现有功能（庆典、选举、凯旋、指挥官转换等），确保改造后不丢失。可参考原PopulationCommand的execute方法逐行核对。

- 及时更新工厂方法：在GameState中添加_population_pending后，务必同步更新reset()和create_for_testing。

- 提供基础决策器实现：自动投票决策器可先简单实现随机投票，确保自动模式可运行。

- 配置开关组合测试：为三种运行模式分别编写测试夹具，或使用参数化测试覆盖所有组合。

- 使用日志代替临时打印：调试信息通过state.log_event(level=logging.DEBUG)记录。

- 与设计师核对UI细节：参考03 人口阶段.txt，确保每个环节的输出格式、图标、文本与设计一致。

- 代码审查：每个子阶段完成后，可请求架构师审查，及时调整方向。

6. 参考资料

- 设计文档：04 人口阶段.txt（位于项目docs/或设计师提供）

- 现有代码：src/ui/commands/phase_population.py

- API示例：src/api/forum_api.py

- 状态机参考：src/ui/commands/phase_forum.py

- 决策器接口：src/core/deciders/下相关抽象类

- 教训总结：DS018-019 开发教训总结.docx

7. 交付标准

- 人口阶段支持手动庆典和投票，选举结果正确。

- 三种运行模式均能正常工作。

- 所有单元测试通过，新增代码覆盖率不低于80%。

- 无临时调试打印残留，输出符合设计规范。

- 更新项目文档（如有必要）。

请按以上步骤开始开发，遇到问题及时沟通。期待你顺利完成任务！

ACT-04
EOR 项目架构师