# 阶段4.2代码对齐MVP 0.7基线功能清单

根据您提供的基线代码和当前4.2代码的对比分析，以下是针对人口阶段每个功能点的详细改造方案与验收标准。请DS022按照此方案逐一调整，确保功能完整、行为一致。

人口阶段功能改造方案

1. 前置阶段检查

- 基线实现：execute()开头检查forum已执行且population未执行，否则打印错误。

- 当前4.2实现：已正确实现（使用stderr打印）。

- 改造方式：保留不变。

- 涉及文件：phase_population.py

- 单元测试：已有test_already_executed、test_forum_not_executed。

- 验收标准：运行测试，错误信息与基线一致。

2. 清理广场中未被招募的人物

•	基线实现：阶段开始时，清除curia中所有人物，从_members删除并打印数量。

•	当前4.2实现：在_handle_step_0的_startup_done中执行，输出格式相同。但是执行时机需放在庆典和公示之前。

•	改造方式：保留当前实现，修改执行时机，确保打印格式（图标、缩进）。

•	涉及文件：phase_population.py

•	单元测试：新增测试test_curia_cleaned，验证广场人物被移除且输出正确。

•	验收标准：手动运行，广场有人物时，在UI_04-0阶段输出🗑️ X 名未被招募的人物已从罗马消失，不知去向。

3. 打印阶段标题

- 基线实现：打印--- Population Phase (Year X BC) ---。

- 当前4.2实现：_print_ui_04_0被注释，未打印标题。

- 改造方式：取消_print_ui_04_0的注释，并在其中加入标题行，格式参考新UI要求（如包含“回合X”和“UI-04-0”标记）。在_handle_step_0开头调用。

- 涉及文件：phase_population.py

- 单元测试：测试步骤0输出包含预期标题行。

- 验收标准：手动运行，公告环节显示正确的阶段标题。

4. 军团凯旋与解散

- 基线实现：遍历_war_discard，打印凯旋信息，解散军团。

- 当前4.2实现：在_handle_step_0的_startup_done和_do_resolution中各调用一次，导致重复。应只在在UI_04-0阶段执行一次。

- 改造方式：

  - 移除do_resolution中对_process_legion_disbandment_and_triumphs的调用。

  - 保留__handle_step_0中的调用，并确保其内部逻辑与基线一致（包括凯旋标记重置、军团解散、错误处理）。

- 涉及文件：phase_population.py

- 单元测试：新增测试test_triumph_only_once，模拟有凯旋的战争，检查输出仅出现一次。

- 验收标准：自动模式下，凯旋信息应只在在UI_04-0阶段执行一次，军团正确解散。

5. 舰队解散

- 基线实现：调用naval_system.disband_unused_fleets并打印。

- 当前4.2实现：在步骤0和公示环节各调用一次，重复。

- 改造方式：应只在在UI_04-0阶段执行一次。

- 涉及文件：phase_population.py

- 单元测试：新增测试test_fleet_disband_once，模拟可解散舰队，检查输出仅一次。

- 验收标准：手动运行，舰队解散信息只在公示环节显示。

6. 卸任所有现任官员

- 基线实现：按官职顺序调用_remove_office_holders，将非战场指挥官转为ex-。

- 当前4.2实现：该方法存在但未被调用，导致官员未卸任。

- 改造方式：在_do_resolution中、选举统计之前，遍历官职顺序调用_remove_office_holders。

- 涉及文件：phase_population.py

- 单元测试：新增测试test_office_holders_removed，检查有现任官员时，其官职变为ex-且不在候选人列表中。

- 验收标准：手动运行，卸任无输出但状态正确。

7. 战场指挥官转换

- 基线实现：在卸任后，将出征的执政官/大法官转为前线官职。

- 当前4.2实现：在步骤0和公示环节各调用一次，重复。

- 改造方式：

  - 移除do_resolution的调用。

  - 保留步骤0中中的调用，并确保调用顺序在卸任之后。

- 涉及文件：phase_population.py

- 单元测试：新增测试test_commander_conversion_once，模拟出征指挥官，检查输出仅一次且状态正确。

- 验收标准：手动运行，转换信息只在公示环节显示一次。

8. 候选人计算与显示

8.1 候选人计算

- 基线实现：_compute_candidates_by_faction按官职计算候选人，取前N名，按派系分组。

- 当前4.2实现：get_candidates API实现了类似逻辑，返回每个官职的候选人列表（含四维属性）。算法一致，但未按派系分组（分组由调用方自行处理）。

- 改造方式：保留get_candidates当前实现，自动模式通过AutoPlayerProcessor按派系过滤。

- 涉及文件：population_api.py

- 单元测试：已有测试覆盖候选人资格、排序、数量。

- 验收标准：get_candidates返回的候选人列表与基线计算结果一致。

8.2 候选人显示

- 基线实现：无显式显示。

- 当前4.2实现：庆典/投票环节调用get_candidates并打印其返回消息，格式如🏛️ CONSUL: ID:1 ...。

- 改造方式：保留，但需核对设计师文档调整格式。

- 涉及文件：phase_population.py, population_api.py

- 单元测试：检查返回消息格式是否包含所有公职和必要字段。

- 验收标准：手动运行，候选人列表显示正确。

9. 自动庆典与手动庆典

9.1 自动庆典

- 基线实现：_process_automatic_festivals调用决策器，为所有派系执行庆典。

- 当前4.2实现：自动模式下，_auto_mode_festival遍历玩家，通过auto_processor.process_festival调用campaign API。逻辑解耦，功能等效。

- 改造方式：保留，确保process_festival正确调用决策器并执行campaign。

- 涉及文件：auto_player_processor.py, population_api.py

- 单元测试：已有test_auto_mode_full_auto验证自动庆典被调用。

- 验收标准：自动模式下，所有派系自动举办庆典，人物财富、人气变化正确。

9.2 手动庆典

- 基线实现：无。

- 当前4.2实现：玩家输入campaign命令，调用campaign API。

- 改造方式：保留，确保API正确执行。

- 涉及文件：phase_population.py, population_api.py

- 单元测试：已有test_campaign_success等。

- 验收标准：手动输入campaign，人物财富减少，人气增加。

10. 庆典影响力表格

- 基线实现：自动庆典后打印各派系影响力前后对比及总花费。

- 当前4.2实现：未打印，功能缺失。

- 改造方式：

  - 在公示环节（_do_resolution中），根据_population_pending["campaigns"]统计各派系庆典总花费，计算影响力变化，打印表格。

  - 可复用_get_faction_influences和_print_influence_table，但需先计算变化。

  - 若统计复杂，可先仅在自动模式下保留原样：在_auto_mode_festival后直接调用_print_influence_table（需获取庆典前后影响力）。当前_auto_mode_festival未提供前后数据，可修改process_festival返回统计信息。

- 简化方案：先在自动模式下恢复原功能，手动模式暂不实现（或留待后续）。即在_auto_mode_festival后，重新获取影响力并打印表格。

- 涉及文件：phase_population.py

- 单元测试：新增测试test_auto_mode_influence_table，检查输出是否包含表格。

- 验收标准：自动模式下，庆典后输出影响力表格，内容正确。

11. 选举逻辑

11.1 自动投票决策器

- 基线实现：_conduct_influence_voting：派系有候选人时，选本派系候选人中影响力最高的；无则随机选。

- 当前4.2实现：AutoVoteDecider：有本派系候选人时随机选一个，无则随机选所有。与基线不一致。

- 改造方式：修改AutoVoteDecider.decide_vote，当有本派系候选人时，选择本派系候选人中影响力最高的。无则随机选。

- 涉及文件：auto_vote_decider.py

- 单元测试：修改test_own_faction_candidate，验证返回的是本派系候选人中影响力最高的。

- 验收标准：自动模式下，选举结果应与基线一致（即本派系候选人中影响力最高的当选，如没有本派系则随机选择）。

11.2 选举结果统计 (resolve_election)

- 基线实现：_elect_single_magistrate直接设置当选者。

- 当前4.2实现：resolve_election根据投票记录加权统计，选出最高票者。

- 改造方式：保留，已适配手动和自动模式。需确保自动模式下投票记录正确。

- 涉及文件：population_api.py

- 单元测试：已有TestResolveElection，需补充自动模式下与基线结果一致的测试。

- 验收标准：公示环节选举结果正确。

11.3 打印选举结果

- 基线实现：_print_election_results打印当选者。

- 当前4.2实现：resolve_election返回消息中包含选举结果，在公示环节打印。格式基本一致。

- 改造方式：保留。

- 涉及文件：phase_population.py, population_api.py

- 单元测试：检查返回消息包含所有当选者。

- 验收标准：公示环节输出选举结果。

11.4 打印选举后派系影响力

- 基线实现：选举后打印各派系影响力。

- 当前4.2实现：未打印。

- 改造方式：在_do_resolution中，调用resolve_election后，获取当前各派系影响力，调用_print_faction_summary打印。

- 涉及文件：phase_population.py

- 单元测试：新增测试test_post_election_influence，检查输出包含影响力汇总。

- 验收标准：公示环节打印选举后影响力表格。

12. 标记阶段执行与进度条

- 基线实现：阶段结束标记执行，并打印进度条。

- 当前4.2实现：已标记执行，进度条由外层CLI负责（debug_cli.py在每个阶段后打印）。无需修改。

- 验收标准：运行游戏，每个阶段后显示进度条。

需要新增/修改的单元测试列表

- test_curia_cleaned：验证广场清理。

- test_triumph_only_once：验证凯旋信息只显示一次。

- test_fleet_disband_once：验证舰队解散只一次。

- test_office_holders_removed：验证官员卸任。

- test_commander_conversion_once：验证指挥官转换只一次。

- test_auto_mode_influence_table：验证自动模式下影响力表格。

- test_post_election_influence：验证选举后影响力表格。

- 修改test_own_faction_candidate：验证自动投票选最高影响力。

请DS022按此方案逐一调整代码，并补充相应单元测试。每完成一项，运行测试确保通过。全部完成后，进行手动测试验证自动模式和手动模式下人口阶段功能完整、输出正确。