收件人：新任架构师 ACT-05
发件人：离任架构师 ACT-04
日期：2026-03-21
主题：EOR 项目工作交接报告

1. 项目概述

《罗马鹰旗》（Eagle of Rome, EOR）是一款基于罗马共和国历史背景的政治策略游戏，核心围绕 “土地 → 金钱 → 影响力” 闭环展开。项目采用 Python 开发，CLI 交互，强调增量开发、低耦合、高内聚、配置化、策略模式解耦等架构原则。

当前版本为 MVP 0.7，已完成广场阶段、人口阶段的全功能交互，支持三种运行模式（全自动、正常、全人工测试），实现了战争系统、海军系统、行省扩张、国家运营费、保民官否决、土地法案、凯旋审批、舰队建造、公地认购机制等核心机制。下一步将进入 元老院阶段（Phase 5） 的开发。

2. 当前开发状态

2.1 已完成功能

广场阶段（Phase 3）

- 完整的多步骤交互（公告 → 裁员 → 市场 → 公示 → 交易市场）。

- 支持三种运行模式，AI 玩家自动决策（通过 AutoPlayerProcessor 封装）。

- 修复了凯旋投票、土地法案执行、舰队合同生成与建造、舰队重复建造等关键问题。

- 统一输出流，解决交互提示符错位问题。

- 公地认购机制重构：元老院法案仅记录可售配额，广场公示环节按影响力统一分配。

人口阶段（Phase 4）

- 多步骤交互（公告 → 庆典+投票 → 公示 → 完成）。

- 候选人按官职优先级逐职筛选，实现一人一职、未入围者可参与低官职。

- 战场指挥官转换逻辑完善，无战争时仍能正确转换。

- 自动模式显示影响力表格和候选人列表。

- 自动投票决策器改为有本派系候选人时选影响力最高者。

- 修复了工程合同质保期、战争胜利后意大利行省总土地同步、公共工程中标派系显示等问题。

- 所有决策器添加了 DEBUG 日志，记录输入和输出。

其他系统

- 战争系统：威胁升级、宣战投票、战斗CRT、战利品分配、凯旋审批、和谈停战、行省起义。

- 海军系统：舰队建造、海战判定、自动指派、维护费。

- 军团系统：征召、解散、摧毁、恢复。

- 行省系统：总督任命、民怨升级、起义检测。

- 经济系统：土地收支、合同收益、国家运营费。

- 政治系统：选举、派系、保民官否决、土地法案。

- 日志系统：结构化 DEBUG 日志，独立时间戳文件。

2.2 技术指标

- 代码总量：约 23,000+ 行 Python 代码。

- 单元测试：458 项测试，全部通过。

- 配置化率：>95% 可调参数位于 game_config.json。

- 日志系统：结构化 DEBUG 日志，独立时间戳文件。

- 多玩家支持：3-6人轮流操作，权限隔离已实现。

2.3 当前分支与标签

- 开发分支：feature/mvp-0.7

- 最新稳定标签：mvp-0.7.29-phase4-stable-20260321（包含人口阶段最终修复）

3. 架构设计核心

3.1 分层架构

- 核心层（src/core/）：实体、系统、决策器接口、GameState、配置、国际化。

- API 层（src/api/）：封装所有游戏操作，返回结构化结果 {"success": bool, "message": str, "data": Any, "errors": list}。

- UI 层（src/ui/）：CLI 前端，包含命令类和处理器（AutoPlayerProcessor）。

3.2 关键设计原则

- 单向依赖：UI → API → 核心层，禁止反向依赖。

- 字段封装：所有实体字段以 _ 开头，通过 @property 只读暴露，修改通过公共方法。

- 配置化：所有可变参数从 game_config.json 读取。

- 决策器模式：所有外部决策点通过策略模式解耦，决策器位于 src/core/deciders/。

- 日志系统：通过 GameState.log_event() 记录结构化日志。

3.3 玩家与权限管理

- 玩家实体 Player，包含 player_id, faction_id, player_type（HUMAN/AI）。

- GameState 管理玩家列表、当前玩家、回合顺序。

- API 层所有修改操作需传入 player_id 并检查权限（可通过 testing.bypass_player_check 绕过）。

3.4 运行模式

通过 game_config.json 中的三个开关组合实现三种模式：

| 模式 | auto_forum | auto_population | bypass_player_check | 行为 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动 | true | true | 任意 | 所有派系自动决策，无玩家输入 |
| 正常 | false | false | false | 人类手动，AI 自动 |
| 全人工测试 | false | false | true | 所有玩家手动，权限检查绕过 |

4. 遗留问题与技术债务

4.1 已知问题

- AI 操作在正常模式下的控制台输出：AI 玩家执行庆典、投票等操作时，无用户可见提示（仅记录在日志中）。可考虑增加简洁提示（如 🤖 AI {派系} 投票给了 {候选人}）。

- 财务官阶层限制：当前财务官无阶层限制，导致骑士和平民优先进入财务官而非保民官。若设计意图是财务官仅限贵族，需在 can_hold_office 中增加限制（优先级低）。

- 公地认购机制与旧存档兼容性：重构后 _forum_pending 中 land_purchases 存储格式变为 (figure_id, amount)，旧存档无法直接加载。新开存档测试正常。

4.2 技术债务清单

| 债务描述 | 优先级 | 建议处理阶段 |
| --- | --- | --- |
| 统一权限管理（AI 操作绕过 API 检查） | P2 | MVP 1.0 之后 |
| 自动模式与正常模式的 AI 逻辑统一（AutoPlayerProcessor 覆盖全自动） | P2 | MVP 1.0 之后 |
| 存档/读档功能 | P0 | MVP 0.7 必须完成 |
| 多玩家支持完善（信息隔离、命令权限） | P0 | MVP 0.7 必须完成 |
| 测试覆盖不足（三种模式自动化测试） | P1 | MVP 0.9 前完成 |
| player_api.get_players 国际化硬编码 | 低 | 后续统一替换 |
| 财务官阶层限制 | P2 | 可选 |

4.3 公地认购机制与设计意图不符

问题描述：
当前公地认购机制实现为：元老院通过“贵族买地”法案后，将出售的土地配额（land_sale_quota）记录在 _forum_pending 中；广场公示环节按认购请求的人物影响力排序，依次从配额中扣除并执行交易（扣款、加地、国库增收）。然而，此实现与策划文档《罗马鹰旗游戏功能说明书》中“贵族买地”的设计存在以下偏差：

- 认购主体：设计文档中“贵族买地”应由派系（即元老院席位持有者）出资购买，而非个人人物。当前实现按人物认购，混淆了派系与个人资金。

- 资金归属：派系资金应作为购买公地的资金池，而非个人财富。当前直接从人物财富扣款，未使用派系金库。

- 分配顺序：设计文档要求按派系影响力排序分配，当前按个人影响力排序，可能导致派系内部人物竞争。

- 认购方式：设计文档中“贵族买地”是派系一次性认购（由派系领袖代表），而非每个贵族人物单独出价。当前实现允许每个人物单独发出认购请求，增加了操作复杂性。

影响范围：

- 游戏经济平衡：派系资金未被合理使用，个人财富承担了本应由派系承担的开支。

- 策略深度：玩家无法通过派系资金进行集体土地投资，降低了派系协作的重要性。

- 与后续机制（如腐败、税收）的衔接：个人财富与派系资金的分离混乱。

建议修复方向：

- 认购主体改为派系：buy 命令仅需指定派系（或默认当前派系），无需指定人物。

- 资金扣款改为派系金库：从派系资金扣除，而非个人财富。

- 分配顺序按派系影响力：公示环节按派系总影响力排序，派系内部自行决定土地归属（可后续扩展）。

- 简化认购流程：每个派系仅有一次认购机会（或不限制但由系统自动分配），取消个人人物出价环节。

预计工作量：约 1.5 人日（涉及 forum_api.buy_land 签名修改、resolve_forum 结算逻辑重构、派系资金处理）。

当前临时状态：现有实现已通过单元测试，可维持正常游戏流程，但需明确标注为“待优化”。

5. 后续开发建议

5.1 阶段5：元老院阶段手动操作

- 目标：实现提案、表决、否决、公示流程，支持宣战、停战、总督任命、预算、土地法案等。

- 复用策略：采用与广场阶段相同的状态机+处理器模式，决策器可复用现有接口。

- 注意：需确保 AI 玩家在正常模式下自动执行元老院操作（通过 AutoPlayerProcessor 扩展）。

5.2 阶段6：战斗阶段手动操作

- 目标：实现指挥官选择战术（进攻/防御），影响战斗结果。

- 复用：战斗阶段已有自动模式，手动模式需增加 UI 和 AI 分支。

5.3 关键功能优先级

- P0（MVP 0.7 必须完成）：存档/读档、多玩家支持完善、元老院阶段交互。

- P1（MVP 0.9）：腐败机制、监察官起诉、行省起义、天命事件完善、工程质保联动、测试自动化。

- P2（MVP 1.0 及以后）：经验值系统、海军完整版、GUI 界面、权限管理重构。

6. 文档与代码清单

6.1 核心设计文档

| 文档名称 | 说明 |
| --- | --- |
| EOR MVP核心实体架构设计文档 | 实体定义、ERD、生命周期 |
| EOR MVP 标准化接口设计文档 | API 接口定义、返回值格式 |
| EOR MVP 模块调用与业务流程架构文档 | 阶段流程图、调用链 |
| EOR MVP 开发架构约束与注意事项 | 架构原则、封装规范、日志要求 |
| EOR MVP 游戏调试打印规范 | 日志级别、结构化字段、防御性编程 |
| EOR MVP 详细功能规格说明书 V2.0 | 当前版本功能规格 |
| EOR MVP 1.0 目标版本规划 V1.1.xlsx | 版本规划与优先级 |
| EOR MVP 命令系统架构设计文档 | 命令基类、注册机制、新增命令清单、权限控制、执行流程，是理解 CLI 交互与扩展命令的核心依据。 |
| EOR MVP 架构设计总览 | 版本架构总览图、核心设计亮点、上下游版本衔接要点，帮助快速建立项目全貌。 |

6.2 关键代码路径

text

src/

├── core/

│   ├── entities/               # 实体定义

│   ├── systems/                 # 系统类（战争、海军、军事）

│   ├── deciders/                 # 决策器接口与实现

│   ├── game_state.py            # 游戏状态核心

│   ├── config.py                # 配置管理

│   └── i18n.py                  # 国际化

├── api/                         # API 层

├── ui/

│   ├── commands/                # 命令类

│   ├── processors/              # 辅助处理器（如 AutoPlayerProcessor）

│   └── debug_cli.py             # CLI 主入口

└── tests/                       # 单元测试

data/

├── config/                      # 配置文件

├── scenarios/                   # 场景文件

├── cards/                       # 静态数据（战争、行省等）

└── i18n/                        # 语言文件

6.3 当前开发分支与标签

- 开发分支：feature/mvp-0.7

- 最新稳定标签：mvp-0.7.29-phase4-stable-20260321

7. 交接清单

- 确认已收到所有设计文档（见 6.1）

- 克隆代码仓库，切换到 feature/mvp-0.7 分支

- 运行游戏体验：python src/ui/debug_cli.py（自动加载默认场景）

- 熟悉三种运行模式的配置切换（game_config.json 中的 testing.auto_forum、auto_population、bypass_player_check）

- 阅读广场阶段代码（phase_forum.py）和人口阶段代码（phase_population.py），理解状态机和 AI 处理器

- 运行单元测试：pytest src/tests/

- 查看日志目录 logs/，了解 DEBUG 输出

8. 沟通与支持

- 原架构师：ACT-04（邮件/即时通讯），可解答任何疑问

- 主程序员团队：DS022、DS023、DS024 熟悉阶段3/4的修复工作

- 项目负责人：可获取版本规划和优先级调整

项目目前状态健康，文档齐全，团队经验丰富。相信你能顺利推进元老院阶段的开发。如有问题，随时联系。

祝好！

------ ACT-04
2026-03-21