收件人：主程序员 DS025
发件人：架构师 ACT-05
日期：2026-03-21
主题：元老院阶段 CLI-UI 改造任务分解与总体计划

一、改造目标

将元老院阶段从当前的全自动模式改造为支持手动模式与自动模式的完整 CLI-UI 交互，同时保持原有业务逻辑（提案类型、投票算法、保民官否决、结果执行）不变。

最终交付：

- 玩家可手动提出宣战、停战、总督任命、预算、土地法案等提案。

- 所有派系玩家可对每项提案进行投票（按影响力加权）。

- 保民官玩家可对已通过提案行使否决权。

- 公示环节展示所有提案的投票结果和最终生效法案。

- 三种运行模式（全自动、正常、全人工测试）均正常工作。

二、功能清单与原有逻辑梳理

在开始改造前，需完整梳理元老院阶段现有功能（基于 phase_senate.py 和 UI 设计文本）。以下为整理后的功能点清单，请先确认无遗漏：

2.1 阶段初始化（自动执行）

- 更新派系领袖（faction.update_faction_leader）。

- 确定主持人（GameState.get_presiding_officer）。

- 收集待处理事项：

  - 战争威胁（WarSystem._threats）

  - 停战草案（WarSystem.get_truce_wars_with_pending_treaty）

  - 行省总督空缺（根据已征服行省及任期）

  - 待审批合同（ContractStatus.PENDING）

  - 土地法案提案（由决策器生成）

- 显示 UI-05 初始界面（见附件 UI 文本）。

2.2 提案环节（执政官玩家）

- 执政官可提出以下类型提案：

  - 宣战（指定战争 ID 和军团数）

  - 停战草案（针对待决停战战争）

  - 总督任命（指定行省和候选人 ID）

  - 预算审批（针对待决合同，支持修改预算？当前为自动生成，手动模式下需允许修改或直接选择）

  - 土地法案（出售公地比例、分配公地比例）

- 提案格式：propose <提案ID> [参数]（UI 示例中提案有预定义 ID B01-B09）。

- 需存储提案列表，供后续投票使用。

2.3 表决环节（所有玩家轮流）

- 每个玩家可对当前提案列表中的任意项投“支持”或“反对”。

- 投票权重 = 玩家所属派系在元老院的总影响力（faction.get_senate_influence）。

- 玩家可一次性对多个提案投票（如 vote B01 B02 B04）。

- 每个玩家仅能投票一次，投票后不可修改。

2.4 投票结果公示

- 统计每个提案的支持/反对票（按影响力加权）。

- 计算支持率，超过 50% 为通过。

- 输出每个提案的投票详情（UI-05-3 格式）。

2.5 保民官否决环节

- 若存在保民官（office == "tribune"），保民官玩家可对已通过的提案行使否决权。

- 否决后该提案失效（不执行），恢复原状态（如停战草案恢复为战争）。

- 否决可针对多个提案一次性执行（veto B02 B03）。

2.6 最终执行与公示

- 执行所有未被否决的通过提案：

  - 宣战：激活战争、指派指挥官、征召军团、执政官出征。

  - 停战草案：记录赔款、设置停战回合、解散军团。

  - 总督任命：设置候任总督（_governor_designate_id），决算阶段正式交接。

  - 预算合同：状态改为 BUDGETED，供广场阶段竞标。

  - 土地法案：若为卖地，设置 pending_land_sale_quota；若为分地，存入 _pending_land_acts。

- 输出最终通过法案列表（UI-05-5 格式）。

三、改造方案设计

3.1 整体架构

采用与广场阶段相同的状态机模式，将元老院阶段拆分为多个子步骤，每个步骤有清晰的入口、处理逻辑和出口。

状态机步骤：

text

0. 公告（展示初始信息，等待 next）

1. 提案（仅执政官玩家操作，输入 propose 命令）

2. 投票（所有玩家轮流，输入 vote 命令）

3. 投票结果公示（自动展示，等待 next）

4. 否决（仅保民官玩家操作，输入 veto 命令）

5. 最终执行与公示（自动执行，展示结果，完成阶段）

核心类设计：在 src/ui/commands/phase_senate.py 中扩展 SenateCommand，新增：

- _step 状态变量

- _current_player_index 和 _players 用于轮流

- _proposals 存储当前提案列表（每个提案为字典，包含 id, type, params, status 等）

- _votes 存储每个玩家的投票结果

- _passed_proposals 存储通过且未被否决的提案

- _vetoed_proposals 存储被否决的提案

3.2 API 层扩展

在 src/api/senate_api.py 中新增以下函数（返回标准格式 {success, message, data, errors}）：

- propose(state, player_id, proposal_type, params)：记录提案

- vote(state, player_id, proposal_ids, votes)：记录投票

- veto(state, player_id, proposal_ids)：记录否决

- get_proposals(state)：返回当前提案列表

- get_pending_proposals(state)：返回待决提案（用于 UI 展示）

- resolve_senate(state)：执行最终结算（投票统计、否决处理、执行提案）

3.3 决策器注入

- 在 SenateCommand.__init__ 中接收决策器参数（与广场阶段类似）。

- 自动模式下，使用现有的 AutoSenateVoteDecider、AutoWarTakeoverDecider、AutoLandProposalDecider 等。

- 手动模式下，决策器为 None，由玩家命令直接操作。

- 对于提案生成，自动模式由决策器自动调用 propose API；手动模式由玩家主动调用。

3.4 玩家身份与权限

- 提案环节：仅当前玩家为执政官（figure.office == "consul"）时允许操作。

- 否决环节：仅当前玩家为保民官（figure.office == "tribune"）时允许操作。

- 投票环节：所有玩家均可操作，但需确保每个玩家只投一次。

- 权限检查在 API 层实现，通过 player_id 和 state.get_current_player() 验证。

3.5 运行模式适配

- 全自动模式（auto_senate = True）：所有步骤由 AI 决策器自动执行，无需玩家输入。状态机仍运行，但命令调用改为自动决策器触发。

- 正常模式（auto_senate = False）：人类玩家手动，AI 玩家自动（通过 AutoPlayerProcessor 调用 API）。

- 全人工测试模式（bypass_player_check = True）：所有玩家手动，跳过权限检查。

四、子任务分解与验收标准

任务 1：功能清单与测试基线

目标：锁定现有自动模式的正确行为，编写测试用例，确保后续改造不破坏原有逻辑。

步骤：

- 仔细阅读 phase_senate.py，理解每个提案类型、投票算法、否决机制、执行逻辑。

- 在 src/tests/test_commands/test_phase_senate.py 中补充单元测试，覆盖以下场景：

  - 宣战提案通过 → 激活战争、征召军团、执政官出征。

  - 停战草案通过 → 设置赔款、停战回合。

  - 总督任命通过 → 设置候任总督。

  - 预算合同通过 → 合同状态变更为 BUDGETED。

  - 土地法案（卖地）→ 设置配额。

  - 土地法案（分地）→ 存入待执行列表。

  - 保民官否决生效 → 对应提案不执行。

  - 无保民官时否决环节跳过。

- 运行所有现有测试，确保通过（已有 630 项测试应全绿）。

验收：新增测试用例覆盖所有提案类型和投票、否决场景，且全部通过。

任务 2：状态机基础框架

目标：在 SenateCommand 中引入状态机，但保持所有逻辑为自动模式（即直接调用原有 _process_xxx 方法，不涉及手动输入）。

步骤：

- 在 SenateCommand 中增加 _step、_current_player_index、_players 等状态变量。

- 重写 execute 方法，改为状态机循环：

  - _step = 0 → 显示公告，等待 next。

  - _step = 1 → 调用 _process_war_proposals、_process_peace_proposals、_process_governor_appointments、_process_budget_proposals、_process_land_proposals（自动生成提案并存入 _proposals），然后进入下一步。

  - _step = 2 → 投票环节，但当前自动模式下，直接模拟投票（调用现有决策器）并记录结果，跳过玩家输入。

  - _step = 3 → 投票结果公示（直接打印）。

  - _step = 4 → 否决环节（自动模式下由决策器决定是否否决）。

  - _step = 5 → 执行提案并打印结果。

- 将原有 execute 中的逻辑分散到各步骤中，但保持现有决策器调用方式不变。

验收：

- 运行 turn 命令，元老院阶段输出与之前完全一致。

- 全自动模式下，无需玩家输入，阶段正常执行。

任务 3：API 层实现

目标：将元老院核心操作封装为 API 函数，供后续手动模式调用。

步骤：

- 创建 src/api/senate_api.py，实现以下函数（先实现空壳，逐步填充）：

  - get_senate_initial_info(state)：返回主持人、派系影响力、战争威胁、行省空缺、待审批合同、土地法案等数据。

  - propose(state, player_id, proposal_type, **kwargs)：检查权限，生成提案并存储。

  - vote(state, player_id, proposal_ids, votes)：检查权限，记录投票。

  - veto(state, player_id, proposal_ids)：检查权限，记录否决。

  - resolve_senate(state)：执行投票统计、否决处理、提案执行，返回最终结果。

- 在 SenateCommand 中，将各步骤的核心逻辑替换为调用 API，例如：

  - 提案环节：不再直接调用原有 _process_xxx，而是通过 api.propose 生成提案。

  - 投票环节：调用 api.vote 记录。

  - 否决环节：调用 api.veto。

  - 最终执行：调用 api.resolve_senate。

- 注意：自动模式下，决策器调用 API 而非直接操作状态。

验收：

- 全自动模式下，阶段执行结果与任务 2 一致（因为 API 内部逻辑与原有相同）。

- 新增的 API 函数有单元测试覆盖（测试时模拟决策器行为）。

任务 4：手动模式支持（提案环节）

目标：实现玩家手动提出提案。

步骤：

- 在 SenateCommand._handle_step_1 中增加手动模式分支：

  - 若 auto_mode 为 False 且当前玩家为人类且为执政官，则进入交互循环，接受 propose 命令。

  - 其他情况（AI 玩家或非执政官）跳过或自动决策。

- 实现 propose 命令处理：

  - 解析参数，调用 senate_api.propose。

  - 反馈成功/失败。

- 在 _print_ui_05_1 中显示可选的提案列表（根据当前状态动态生成，如战争威胁、停战草案、行省空缺、待审批合同等）。

- 确保 AI 玩家在自动模式下仍能正确提案（通过决策器调用 API）。

验收：

- 手动模式：执政官玩家可输入 propose B01 6 生成宣战提案，系统记录。

- 非执政官玩家输入 propose 时提示权限不足。

- AI 玩家仍自动提案。

任务 5：手动模式支持（投票环节）

目标：实现玩家手动投票。

步骤：

- 在 _handle_step_2 中实现玩家轮流投票：

  - 获取当前玩家，若为人类，则进入交互循环，接受 vote 命令。

  - 若为 AI，则调用决策器生成投票结果，并通过 senate_api.vote 记录。

- 实现 vote 命令：支持一次投票多个提案，如 vote B01 B02 B04。

- 维护 _votes 记录每个玩家的投票结果，确保每个玩家只投一次。

- 当所有玩家完成投票后，自动进入下一步。

验收：

- 手动模式下，玩家可投票，系统记录。

- 重复投票被拒绝。

- AI 玩家自动投票（使用决策器）。

任务 6：手动模式支持（否决环节）

目标：实现保民官手动否决。

步骤：

- 在 _handle_step_4 中实现否决环节：

  - 检查是否存在保民官，若无则跳过。

  - 获取保民官玩家（若为人类），进入交互循环，接受 veto 命令。

  - 若为 AI，则调用决策器决定否决哪些提案。

- 实现 veto 命令：支持一次否决多个提案，如 veto B02 B03。

- 记录否决结果，供最终执行使用。

验收：

- 手动模式：保民官玩家可输入 veto B02 否决指定提案。

- 非保民官玩家无法使用 veto。

- AI 保民官自动决策。

任务 7：最终执行与公示

目标：实现最终执行环节，输出结果。

步骤：

- 在 _handle_step_5 中调用 senate_api.resolve_senate 执行所有通过且未被否决的提案。

- 输出最终通过法案列表（UI-05-5 格式）。

- 清理临时数据，标记阶段完成。

验收：

- 执行结果与原有逻辑一致（宣战、停战、总督任命、合同状态变更、土地法案生效）。

- 输出符合 UI 设计文本。

任务 8：集成测试与回归

目标：确保所有模式（全自动、正常、全人工测试）均能正确执行。

步骤：

- 编写集成测试脚本，模拟不同模式的完整元老院阶段流程，验证输出。

- 修复发现的缺陷。

- 更新 test_phase_senate.py 覆盖手动模式下的命令交互（可使用 capsys 和 patch('builtins.input') 模拟）。

验收：

- 所有单元测试和集成测试通过。

- 手动运行游戏，验证三种模式下元老院阶段均正常工作。

五、注意事项

- 决策器复用：手动模式时，决策器 decide_xxx 方法应返回 None 或抛出异常，表示由玩家决策；API 层需处理这种情况，不调用决策器而等待玩家输入。

- 状态持久化：_proposals、_votes 等临时变量需在阶段开始时重置，避免跨回合污染。

- 日志记录：所有提案、投票、否决操作均需调用 state.log_event 记录，便于调试。

- 防御性编程：在 API 函数中对 state 进行非空判断，避免测试传 None 崩溃。

- 配置开关：可在 game_config.json 的 testing 下增加 auto_senate 开关，控制全自动模式（类似 auto_forum）。