收件人：主程序员 DS025
发件人：架构师 ACT-05
日期：2026-03-21
主题：元老院阶段改造——任务3：API 层实现（开发指令）

一、任务目标

在任务2建立的状态机框架基础上，将元老院阶段的核心操作封装为独立的 API 函数，为后续手动模式（玩家直接命令）和自动模式（决策器调用）提供统一接口。

核心原则：

- API 函数不包含 UI 输出：仅返回结构化结果（{success, message, data, errors}），由调用者（命令层或决策器）负责输出。

- 权限检查：所有 API 函数需验证 player_id 是否为当前玩家，并支持 testing.bypass_player_check 绕过。

- 决策器解耦：API 函数不依赖具体决策器实现，仅提供操作原语；自动模式下，决策器通过调用 API 来完成提案、投票等行为。

- 保持业务逻辑不变：API 函数的内部实现应复用现有 phase_senate.py 中的核心逻辑（如提案生成、投票统计、否决处理、执行流程），仅将原本散落在命令类中的代码提取并封装。

二、任务范围

- 创建 src/api/senate_api.py，实现以下 API 函数：

  - get_senate_initial_info(state)：返回元老院阶段初始展示所需数据。

  - propose(state, player_id, proposal_type, **kwargs)：记录一个提案（宣战、停战、总督任命、预算、土地法案）。

  - vote(state, player_id, proposal_ids, votes)：记录玩家对若干提案的投票。

  - veto(state, player_id, proposal_ids)：记录保民官对若干提案的否决。

  - resolve_senate(state)：执行投票统计、否决处理、提案执行，返回最终结果。

- 修改 phase_senate.py，将现有 _handle_step_0 ~ _handle_step_5 中的逻辑逐步替换为对上述 API 的调用（本任务仅要求完成 API 实现，不强制替换，但应确保 API 函数可直接被调用）。

- 编写单元测试覆盖所有 API 函数（使用 unittest.mock 隔离外部依赖）。

三、API 函数详细设计

3.1 get_senate_initial_info(state) -> dict

功能：返回元老院阶段初始展示所需的所有信息，供 UI 层展示。

返回值结构：

python

{

"success": bool,

"message": str,           # 可选的概要信息，通常为空

"data": {

"faction_leaders": [{"faction_id": str, "faction_name": str, "leader_id": int, "leader_name": str, "influence": int}, ...],

"presiding_officer": {"figure_id": int, "name": str, "office": str} | None,

"war_threats": [{"war_id": str, "name": str, "threat_level": int, "naval_required": bool}, ...],

"pending_peace_treaties": [{"war_id": str, "name": str, "indemnity": int, "duration": int}, ...],

"governor_vacancies": {

"proconsul": [{"province_id": int, "province_name": str}, ...],

"propraetor": [{"province_id": int, "province_name": str}, ...]

},

"pending_contracts": [{"contract_id": int, "name": str, "type": str, "base_cost": int, "expected_profit": int}, ...],

"land_act_proposals": []  # 自动模式下由决策器生成，本 API 可先返回空列表，手动模式时由 UI 提供

},

"errors": []

}

实现要点：

- 复用现有逻辑：派系领袖更新、主持人获取、战争系统数据等可直接调用 GameState 和系统类的方法。

- 不产生任何副作用，仅读取状态。

3.2 propose(state, player_id, proposal_type, **kwargs) -> dict

功能：记录一个提案。自动模式下，决策器调用此函数生成提案；手动模式下，玩家通过命令调用。

参数：

- proposal_type：字符串，取值 "war", "peace", "governor", "budget", "land"。

- **kwargs：根据类型携带不同参数：

  - war：war_id（威胁战争ID），legions（请求军团数）。

  - peace：war_id（停战战争ID），无需额外参数（使用已有的 peace_treaty 数据）。

  - governor：province_id，candidate_id（被任命人物ID）。

  - budget：contract_id，modified_budget（可选，当前自动模式下直接使用合同原预算）。

  - land：act_type（"sale" 或 "distribution"），percent（国家公地百分比，如 0.05）。

返回值：

python

{

"success": bool,

"message": str,

"data": {"proposal_id": str, ...},   # 可返回提案唯一标识（如自动生成ID）

"errors": []

}

权限检查：

- 必须验证 player_id 是否为当前玩家。

- 对于 war、peace、governor、budget 类型，仅执政官可提案（figure.office == "consul"）。

- 对于 land 类型，仅执政官可提案（当前设计，未来可扩展为保民官等）。

实现要点：

- 提案数据需存储在 GameState 的临时结构中（类似 _forum_pending，但针对元老院）。可在 GameState 中新增 _senate_pending 字段（包含 proposals、votes 等）。本任务需先在 GameState 中扩展相关数据结构。

- 提案需分配唯一 ID，可使用 self.state._senate_proposal_id_counter 自增。

3.3 vote(state, player_id, proposal_ids, votes) -> dict

功能：记录一个玩家对多个提案的投票。

参数：

- proposal_ids：提案ID列表。

- votes：与 proposal_ids 等长的布尔列表，True 表示支持，False 表示反对。

返回值：标准格式，data 可包含已记录的投票详情。

权限检查：

- 当前玩家必须属于一个派系，且该派系有元老在场（总影响力 > 0）。

- 每个玩家在每个提案上只能投票一次，重复投票应拒绝。

- 投票后不可修改（直到阶段结束）。

实现要点：

- 投票记录存入 GameState._senate_pending["votes"]，结构为 {player_id: {proposal_id: vote}}。

- 投票权重在后续 resolve_senate 中根据派系总影响力计算。

3.4 veto(state, player_id, proposal_ids) -> dict

功能：记录保民官对已通过提案的否决。

参数：

- proposal_ids：提案ID列表。

权限检查：

- 仅当当前玩家控制的人物为保民官（office == "tribune"）时允许。

- 只能否决尚未执行的提案（即已在 resolve_senate 调用前）。

返回值：标准格式，data 包含被否决的提案ID列表。

实现要点：

- 否决记录存入 GameState._senate_pending["vetoes"]。

3.5 resolve_senate(state) -> dict

功能：执行元老院阶段最终结算：统计投票结果、应用否决、执行所有通过的提案。

返回值：

python

{

"success": bool,

"message": str,   # 汇总结果，可包含多行文本（如宣战成功、总督任命等）

"data": {

"passed_proposals": [...],

"rejected_proposals": [...],

"vetoed_proposals": [...],

"execution_results": [...]   # 可选，详细执行结果

},

"errors": []

}

实现要点：

- 复用现有 phase_senate.py 中的投票统计逻辑（_vote_on_peace_proposals 等），但需适配新的数据存储结构。

- 宣战、停战、总督任命、预算、土地法案的执行逻辑，直接调用现有的 _execute_war_declaration、_execute_passed_peace_treaties、_execute_governor_appointments、合同状态变更、土地法案存储等方法。这些方法当前位于 SenateCommand 中，需考虑复用方式：

  - 方案A：将执行逻辑提取为独立函数，供 API 和命令类共享（推荐）。

  - 方案B：在 API 中临时创建 SenateCommand 实例并调用其私有方法（不推荐，破坏封装）。

- 执行前需清除临时存储，避免重复执行。

四、GameState 扩展

在 src/core/game_state.py 中新增元老院临时数据存储（类似 _forum_pending）：

python

class GameState:

def __init__(self, ...):

# ... 原有字段 ...

self._senate_pending = {

"proposals": [],           # 列表，每个元素为提案字典

"votes": {},               # {player_id: {proposal_id: bool}}

"vetoes": [],              # 被否决的提案ID列表

"proposal_id_counter": 1

}

def add_senate_proposal(self, proposal: dict) -> int:

"""添加提案，返回分配ID"""

proposal_id = self._senate_pending["proposal_id_counter"]

self._senate_pending["proposal_id_counter"] += 1

proposal["id"] = proposal_id

self._senate_pending["proposals"].append(proposal)

return proposal_id

def get_senate_proposals(self) -> List[dict]:

return self._senate_pending["proposals"].copy()

def record_senate_vote(self, player_id: str, proposal_id: int, vote: bool) -> bool:

# 记录投票，检查重复等

...

def record_senate_veto(self, proposal_id: int) -> bool:

...

def clear_senate_pending(self):

self._senate_pending = {

"proposals": [],

"votes": {},

"vetoes": [],

"proposal_id_counter": 1

}

（实际实现时可根据需要调整字段结构。）

五、与现有 phase_senate.py 的衔接

- 任务2已将原有逻辑拆分到 _handle_step_0 ~ _handle_step_5。任务3不强制立即替换为 API 调用，但需确保 API 函数独立可用。

- 后续任务4（手动模式）将修改 SenateCommand，在手动分支中调用 API，在自动分支中继续使用决策器（决策器也会改为调用 API）。

- 为避免重复代码，建议将执行逻辑（如 _execute_war_declaration）提取到独立的服务模块或 API 内部，供两者共用。

六、单元测试要求

- 创建 src/tests/test_api/test_senate_api.py。

- 对每个 API 函数编写测试用例，覆盖：

  - 正常调用（权限满足、数据有效）。

  - 权限不足（非当前玩家、非执政官/保民官）。

  - 参数错误（无效提案类型、重复投票等）。

  - 边界条件（无元老在场、投票平局）。

- 使用 unittest.mock.patch 模拟决策器、战争系统等外部依赖，确保测试隔离。

七、验收标准

- API 函数完整实现：所有五个函数均按设计完成，返回值格式正确。

- GameState 扩展完成：元老院临时数据存储结构正确，提供必要的访问方法。

- 单元测试通过：test_senate_api.py 全部通过，覆盖主要场景。

- 无回归：运行全量测试（630+）无失败。

- 代码质量：遵循项目规范（命名、类型注解、日志记录）。

八、交付物

- 新增文件 src/api/senate_api.py。

- 修改文件 src/core/game_state.py（增加 _senate_pending 及相关方法）。

- 新增单元测试 src/tests/test_api/test_senate_api.py。

- 提交信息注明“任务3：元老院阶段 API 层实现”。

如有疑问，请及时沟通。任务3完成后，我们将进入任务4（手动模式支持），届时 SenateCommand 将改为调用 API。