收件人：主程序员 DS025
发件人：架构师 ACT-05
日期：2026-03-21
主题：元老院阶段改造——任务4：手动模式支持（提案环节）及优化（开发指令）

一、任务目标

在任务3建立的 API 层基础上，实现元老院阶段的手动提案功能，并解决任务3中识别的技术债务（决策器硬编码、日志缺失）。最终使元老院阶段在正常模式（auto_senate = false）下，玩家能够手动输入提案；在全自动模式下仍由决策器自动提案；所有模式均正确执行。

二、任务范围

- 修改 phase_senate.py，将步骤1（提案环节）改为调用 API，根据模式决定交互方式。

- 优化 senate_api.resolve_senate，支持决策器注入，避免硬编码。

- 在 API 层和命令层增加关键操作日志。

- 调整 SenateCommand 状态机，适配手动模式的玩家轮流与命令处理。

- 更新单元测试，覆盖手动提案流程（通过模拟输入）。

三、具体修改点

3.1 API 层优化（解决任务3遗留问题）

文件：src/api/senate_api.py

- resolve_senate 增加 vote_decider 参数

  - 将原硬编码的 AutoSenateVoteDecider 改为可注入的参数，默认保持原有行为。

  - 修改函数签名：
def resolve_senate(state: GameState, vote_decider: Optional[SenateVoteDecider] = None) -> dict

  - 在函数内部，若 vote_decider 为 None，则使用 AutoSenateVoteDecider()。

- 增加关键操作日志

  - 在 propose、vote、veto、resolve_senate 中调用 state.log_event 记录操作详情（提案类型、投票结果、否决等）。

  - 日志级别统一为 logging.INFO，携带结构化字段（如 proposal_id、player_id、proposal_type）。

3.2 手动提案交互实现

文件：src/ui/commands/phase_senate.py

- 步骤1提案环节改造

  - 将原 _handle_step_1 中的提案生成逻辑（调用 _process_war_proposals 等）拆分为：

    - 自动模式：保留原有逻辑，通过决策器自动生成提案。

    - 手动模式：进入玩家交互循环，等待玩家输入 propose 命令。

  - 手动模式下，需要展示可选提案列表（战争威胁、停战草案、行省空缺、待审批合同、土地法案），供玩家参考。这些数据可通过调用 senate_api.get_senate_initial_info 获取。

- 实现 propose 命令处理

  - 在 SenateCommand 中增加 _handle_propose 方法，解析参数并调用 senate_api.propose。

  - 命令格式参考 UI 设计：propose <提案类型> [参数]，例如：

    - propose war <战争ID> <军团数>

    - propose peace <战争ID>

    - propose governor <行省ID> <人物ID>

    - propose budget <合同ID> [修改预算]（预算修改可选）

    - propose land <sale/distribution> <百分比>

  - 对于停战、预算等参数，可在 UI 中直接列出可选项（战争ID、合同ID），玩家只需输入对应的ID。

- 玩家轮流与步骤推进

  - 提案环节仅当前玩家为执政官时可操作（权限由 API 层检查）。

  - 每个玩家完成提案后，输入 next 切换到下一个玩家（若有多位执政官？实际只有两名执政官，但当前规则只有一人提案。简化：提案环节只让当前执政官玩家操作一次，完成后直接进入下一步）。

  - 所有玩家完成后，自动调用 _handle_next 推进到步骤2（投票）。

3.3 状态机适配

- 保持步骤2（投票）仍为自动模式（后续任务再改造），本次任务不涉及。

- 确保手动模式下的 _handle_next 能正确推进步骤，且不会因等待输入而卡死。

四、子任务分解与验收标准

子任务4.1：API 层优化（0.5 天）

- 修改 resolve_senate 增加 vote_decider 参数，并添加日志记录。

- 在 propose、vote、veto 中添加日志。

- 更新单元测试，验证决策器注入和日志调用（可使用 unittest.mock.patch 检查 log_event 调用）。

验收：所有 API 测试通过，日志记录符合规范。

子任务4.2：手动提案命令实现（1 天）

- 在 phase_senate.py 中增加 _handle_propose 方法和命令解析。

- 在 _handle_step_1 中区分自动/手动模式，手动模式下显示可提案列表并进入命令循环。

- 实现 propose 命令处理，调用 senate_api.propose。

- 处理异常情况（参数错误、权限不足等）并友好提示。

验收：

- 手动模式下，玩家可输入 propose 命令生成提案，提案被正确记录到 GameState._senate_pending。

- 自动模式下，提案仍由决策器自动生成，与改造前一致。

- 单元测试覆盖手动提案流程（可使用 patch('builtins.input') 模拟输入）。

子任务4.3：集成测试与回归（0.5 天）

- 运行全量测试（630+），确保无回归。

- 手动冒烟测试：执行完整回合，验证元老院阶段在手动模式下提案、自动模式下提案均正确。

五、注意事项

- 增量开发：修改代码时不要破坏原有自动模式，可通过 if self._auto_mode 分支隔离。

- 日志格式：使用 state.log_event(message, level=logging.INFO, extra={...})，确保 extra 包含关键字段。

- 决策器注入：resolve_senate 的 vote_decider 参数在手动模式下暂时不需要，但为保持统一，可在 SenateCommand 中传入默认决策器（自动模式使用）。

- 玩家身份：提案环节仅执政官可操作，API 层已做权限检查，命令层无需重复，但需提示友好错误。

六、交付物

- 修改后的 src/api/senate_api.py。

- 修改后的 src/ui/commands/phase_senate.py。

- 更新后的 src/tests/test_api/test_senate_api.py 和 src/tests/test_commands/test_phase_senate.py。

- 提交信息注明“任务4：手动提案支持与 API 优化”。