开发任务指令：行省总督候选人资格校验统一化（方案B）

收件人：主程序员 DS028
发件人：架构师 ACT-06
日期：2026-03-23
任务编号：OPT-2026-03-23-001
优先级：P1
预估工时：1天

一、任务背景

当前系统中，总督任命存在两套逻辑：

- 自动模式：在 phase_senate.py 的 _process_governor_appointments 中，通过内嵌函数 get_candidates 筛选合格候选人（历史担任过执政官/大法官且当前无现任官职），然后随机分配。

- 手动模式：在 senate_api.py 的 propose 函数中，没有资格校验，玩家可提名任何存活人物（包括现任执政官、从未担任过相应官职的平民、甚至已担任其他行省总督的人物），造成游戏逻辑错误。

为修复手动模式漏洞，并提升架构质量，决定将总督候选人资格校验统一抽取到 API 层，让手动模式与自动模式复用同一套规则。

二、任务目标

- 修复手动模式：为总督提案增加资格校验，确保候选人符合历史规则。

- 统一规则：将自动模式的候选人筛选逻辑抽取为 API 函数，供手动模式复用。

- 架构优化：查询逻辑下沉到 API 层，命令层仅负责流程控制，符合分层原则。

- 保持兼容：自动模式的总督任命结果与重构前一致（无功能变化）。

三、具体实施步骤

3.1 新增 API 函数（src/api/senate_api.py）

在 senate_api.py 中新增两个公共函数：

函数1：get_eligible_governor_candidates

python

def get_eligible_governor_candidates(state: GameState, governor_type: str) -> List[Figure]:

"""

获取符合行省总督资格的人物列表（按卸任时间倒序排序）。

:param governor_type: "proconsul" 或 "propraetor"，分别对应卸任执政官或卸任大法官。

:return: 符合资格的人物列表，按卸任回合倒序排序（最近卸任的优先）。

"""

# 筛选条件：

# 1. 存活（not is_dead）

# 2. 在罗马（not is_absent）

# 3. 当前无现任官职（office 为 None 或以 "ex-" 开头，即已卸任）

# 4. 历史担任过对应官职（从 office_history 中取最近一次任期）

# 5. 按卸任时间倒序排序（卸任回合数越大表示越近）

# 注意：office_history 中的 end_turn 为卸任回合

# 返回人物列表

实现细节参考：

- 从 state.get_living_members() 获取所有存活人物。

- 对每个人物，检查其 office_history 中是否存在 office_type == "consul"（若 governor_type == "proconsul"）或 office_type == "praetor"（若 governor_type == "propraetor"）的记录，且该记录有 end_turn。

- 取最后一次任职的 end_turn 作为卸任回合。

- 过滤掉当前 office 不为 None 且不以 "ex-" 开头的人物（即仍在任）。

- 按卸任回合倒序排序，若卸任回合相同则按 ID 排序（稳定）。

- 返回人物列表。

函数2：is_governor_position_occupied

python

def is_governor_position_occupied(state: GameState, figure_id: int) -> bool:

"""

检查人物是否已被任命为其他行省的总督（候任或现任）。

:param figure_id: 人物ID

:return: True 表示已被任命，False 表示未被任命。

"""

# 遍历所有已征服的行省（包括意大利行省？意大利行省没有总督，但可遍历所有行省）

for province in state.get_all_provinces():

if province.governor_id == figure_id or province.governor_designate_id == figure_id:

return True

return False

3.2 修改自动模式（src/ui/commands/phase_senate.py）

目标：用 API 函数替换原有的内嵌 get_candidates，但保持分配算法不变。

修改位置：_process_governor_appointments 方法

- 删除内嵌的 get_candidates 函数（整个函数定义）。

- 替换候选人获取：

python

# 原代码：

# consuls = get_candidates('consul')

# praetors = get_candidates('praetor')

# 新代码：

from src.api import senate_api

consuls = senate_api.get_eligible_governor_candidates(self.state, "proconsul")

praetors = senate_api.get_eligible_governor_candidates(self.state, "propraetor")

- 保留原有分配算法：assign 函数中的随机抽选、used 集合去重等逻辑不变，仅替换数据源。

- 注意：proconsul 对应卸任执政官，propraetor 对应卸任大法官，需传递正确的 governor_type 参数。

3.3 修改手动模式（src/api/senate_api.py）

目标：在 propose 函数中，为 governor 提案增加资格校验。

修改位置：propose 函数中的 governor 分支

python

elif proposal_type == "governor":

province_id = kwargs.get("province_id")

candidate_id = kwargs.get("candidate_id")

if not province_id or not candidate_id:

return api_response(False, "总督任命需要 province_id 和 candidate_id")

# 获取行省对象

province = state.get_province(province_id)

if not province:

return api_response(False, "行省不存在")

# 获取候选人对象

candidate = state.get_member(candidate_id)

if not candidate or candidate.is_dead:

return api_response(False, "候选人不存在或已死亡")

# 资格校验

eligible_candidates = get_eligible_governor_candidates(state, province.governor_type)

if candidate not in eligible_candidates:

return api_response(False, f"{candidate.get_formal_name()} 不符合 {province.governor_type} 行省总督的任职资格")

# 检查是否已被任命

if is_governor_position_occupied(state, candidate_id):

return api_response(False, f"{candidate.get_formal_name()} 已被任命为其他行省总督")

# 原有逻辑：构建提案

proposal["province_id"] = province_id

proposal["candidate_id"] = candidate_id

province = state.get_province(province_id)

if province:

proposal["old_governor_id"] = province.governor_id

3.4 补充单元测试（src/tests/test_api/test_senate_api.py）

新增测试类或方法，覆盖以下场景：

- test_get_eligible_governor_candidates_proconsul：验证卸任执政官被正确筛选，且按卸任时间倒序排序。

- test_get_eligible_governor_candidates_propraetor：验证卸任大法官被正确筛选。

- test_get_eligible_governor_candidates_exclude_current_office：验证当前有官职（如 consul）的人物被排除。

- test_get_eligible_governor_candidates_exclude_absent：验证出征人物被排除。

- test_is_governor_position_occupied：验证人物已被任命为行省总督时返回 True。

- test_propose_governor_ineligible_candidate：手动模式下提名不合格人物应返回错误。

- test_propose_governor_already_occupied：手动模式下提名已被任命的人物应返回错误。

3.5 回归测试

- 运行全量单元测试，确保无失败。

- 手动/自动模式下，分别执行几轮完整游戏，观察总督任命结果与重构前一致（可通过多次运行对比）。

- 特别关注自动模式下，多个行省空缺时，候选人分配是否与之前一致（由于候选人列表排序可能相同，但分配随机性存在，可接受；重点是无新错误）。

3.6 清理旧代码

- 删除 phase_senate.py 中原有的 get_candidates 内嵌函数。

- 删除 phase_senate.py 中不再使用的相关注释或调试代码。

四、验收标准

- 手动模式：提名不合格人物时，系统返回明确错误信息，提案失败；提名合格且未被任命的人物时，提案成功。

- 自动模式：总督任命结果与重构前无功能性差异（通过冒烟测试验证）。

- 单元测试：新增测试全部通过，全量测试通过。

- 代码质量：符合架构分层原则，无冗余代码，注释清晰。

五、提交要求

- 提交信息：refactor: 统一行省总督候选人资格校验到API层

- 修改文件清单：

  - src/api/senate_api.py

  - src/ui/commands/phase_senate.py

  - src/tests/test_api/test_senate_api.py

- 确保代码通过所有现有测试。

六、支持与沟通

- 如有问题，可随时联系架构师 ACT-06。

- 参考文档：EOR MVP 核心实体架构设计文档、EOR MVP 开发架构约束与注意事项。

祝开发顺利！