开发任务指令：广场阶段架构整改（步骤3 + 舰队问题修复）

收件人：主程序员 DS032
发件人：架构师 ACT-06
日期：2026-03-28
任务：完成广场阶段架构整改（清理冗余代码 + 修复舰队合同状态同步问题）
优先级：P1
预估工时：1-1.5 天

一、任务背景

在 DS031 完成的步骤1和步骤2中，广场阶段的 API 层（forum_api.py）已完善，自动模式决策器调用点已统一通过 API 记录操作。然而，仍存在以下遗留问题：

- 命令层仍有直接操作 _forum_pending 的代码：如 _handle_step_4 中的土地交易直接调用了 state.add_forum_action，未通过 forum_api。

- AutoPlayerProcessor 未改造：该处理器在自动模式下负责执行裁员、招募、竞标等决策，内部仍直接调用 state.add_forum_action，未使用 forum_api。

- 舰队合同状态同步问题：舰队被摧毁后，新建造的舰队无法正常加入可用舰队列表，导致海战无法进行。

本任务旨在完成剩余清理工作并修复舰队问题，实现广场阶段数据流的完全统一。

二、任务目标

- 清理命令层冗余代码：

  - 将 phase_forum.py 中所有直接调用 state.add_forum_action 的代码替换为对应的 forum_api 函数。

  - 确保 state.add_forum_action 仅在 forum_api.py 中被调用。

- 改造 AutoPlayerProcessor：

  - 将其内部的直接操作 _forum_pending 的代码全部改为调用 forum_api 函数。

- 修复舰队合同状态同步问题：

  - 定位并修复舰队被摧毁后，新舰队建造完成无法加入可用舰队列表的 bug。

三、必读文档与代码清单

3.1 文档

- 《游戏功能说明书 经济-合同功能MVP0.7.docx》（了解舰队合同生命周期）

- 《EOR MVP 开发架构约束与注意事项》（分层原则）

- DS031 的步骤1、2工作报告（了解已完成的 API 改造）

3.2 关键代码文件

| 文件路径 | 说明 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| src/ui/commands/phase_forum.py | 广场阶段命令 | _handle_step_4 中直接调用 add_forum_action 的土地交易部分 |
| src/ui/processors/auto_player_processor.py | AI 自动玩家处理器 | process_retirement、process_market 等方法的内部实现 |
| src/api/forum_api.py | API 层 | 已提供 transact_land、retire_figure、recruit_figure、place_bid、vote_triumph 等函数 |
| src/core/systems/naval_system.py | 海军系统 | on_contract_awarded、process_fleet_construction 舰队建造与状态管理 |
| src/ui/commands/phase_revenue.py | 收入阶段 | 舰队合同资金结算逻辑（可能相关） |
| src/core/entities/fleet.py | 舰队实体 | complete_building、mark_destroyed 方法 |

四、具体修改点

4.1 清理 phase_forum.py 中的冗余调用

位置：_handle_step_4 方法中，自动模式分支（if self._auto_mode: 内部）的土地交易部分。

当前代码（示例）：

python

self.state.add_forum_action("land_trades", (seller_id, buyer_id, amount, total_price))

修改为：

python

forum_api.transact_land(self.state, player_id, seller_id, buyer_id, amount, total_price)

注意：transact_land 已在步骤1中实现，可直接调用。需确保 player_id 已正确获取（当前 player_id 已在方法开头定义）。

验证：自动模式下，财务官（quaestor）进行土地交易时，应通过 API 记录，而非直接写入 _forum_pending。

4.2 改造 AutoPlayerProcessor

文件：src/ui/processors/auto_player_processor.py

目标：将其内部所有直接操作 _forum_pending 的代码改为调用 forum_api 函数。

需检查的方法：

- process_retirement：目前可能直接调用 state.add_forum_action("retirements", ...)，应改为 forum_api.retire_figure(state, player_id, fig_id)。

- process_market：内部可能包含招募、竞标、凯旋投票的直接操作，应改为调用 forum_api.recruit_figure、forum_api.place_bid、forum_api.vote_triumph。

具体步骤：

- 阅读 auto_player_processor.py，定位所有 add_forum_action 调用。

- 对于每个调用，确定对应的 forum_api 函数：

  - retirements → retire_figure

  - recruitment_bids → recruit_figure

  - contract_bids → place_bid

  - triumph_votes → vote_triumph

- 将调用替换为 API 函数，并传递正确的参数（player_id、figure_id、contract_id、amount 等）。

- 确保决策器返回的数据结构与 API 参数兼容（决策器返回的元组通常与 API 参数一致，可直接解包传递）。

注意：AutoPlayerProcessor 可能在自动模式下被调用，其内部原本直接操作 _forum_pending，改造后应通过 API 记录，与手动模式一致。

4.3 修复舰队合同状态同步问题

问题现象：舰队被摧毁后，新舰队建造完成时，fl 命令看不到新舰队，或新舰队状态异常，无法参与海战。

定位思路：

- 检查舰队建造完成时的处理逻辑：naval_system.process_fleet_construction 中，当 fleet.build_end_turn == current_turn 时，调用 fleet.complete_building() 将状态从 BUILDING 改为 AVAILABLE。确认该方法正确更新了状态。

- 检查舰队创建时的编号管理：_next_fleet_number 递增，确保新舰队编号唯一。

- 检查舰队被摧毁时的处理：fleet.mark_destroyed 将状态设为 DESTROYED，但舰队对象仍保留在 _fleets 字典中。这可能影响后续新建舰队时的状态查询，但不应该导致新舰队不出现。需确认新舰队是否被正确添加到了 _fleets 字典中。

- 检查舰队合同与舰队的关联：在 on_contract_awarded 中创建舰队时，是否将 fleet._contract_id 设置为合同 ID？在 process_fleet_construction 中通过该 ID 查找合同并标记完成，但该关联不应影响舰队的可用性。

建议修复：

- 在 process_fleet_construction 中，完成舰队建造后，增加日志输出，确认 fleet.status 变为 AVAILABLE。

- 在 on_contract_awarded 中，确保新舰队被正确添加到 _fleets 字典，并设置正确的 _strength_base。

- 若问题依然存在，添加更多调试日志，追踪舰队从创建到建造完成的全过程。

预期结果：

- 被摧毁的舰队不影响新舰队创建。

- 新舰队建造完成后，fl 命令应显示状态为 AVAILABLE。

- 新舰队可被自动指派给需要海战的战争（若战争仍活跃且需要海战）。

五、验收标准

5.1 步骤3清理验收

- 全局搜索 add_forum_action，除 forum_api.py 和测试文件外，无其他调用。

- 自动模式下，土地交易、裁员、招募、竞标、凯旋投票均通过 API 记录，公示结算正常。

- 手动模式无变化。

5.2 舰队问题修复验收

- 舰队被摧毁后，新舰队建造完成时，fl 命令能正常显示新舰队，状态为 AVAILABLE。

- 新舰队可自动指派给需要海战的战争，参与海战。

- 舰队合同在舰队建成后正确标记为 COMPLETED，行省解绑，骑士移除合同。

5.3 全量测试

- 运行 pytest src/tests/，所有单元测试通过。

- 运行完整自动模式游戏（至少 20 回合），覆盖海战、舰队建造、摧毁、重建场景，无异常日志。

- 手动模式游戏流程无异常。

六、交付物

- 修改后的 src/ui/commands/phase_forum.py

- 修改后的 src/ui/processors/auto_player_processor.py

- 修改后的 src/core/systems/naval_system.py（如有必要）

- 更新后的单元测试（如有新增）

- 本次开发工作报告

七、注意事项

- 增量修改：每次修改后运行相关单元测试，确保无回归。

- 日志记录：在舰队问题定位时，可添加临时 DEBUG 日志，修复后移除或保留为 state.log_event。

- 兼容性：确保修改不影响手动模式和自动模式的原有行为。

请 DS032 按此指令执行，完成后提交代码审查。