EOR 项目开发指引：合同系统功能升级（DS030）

收件人：主程序员 DS030
发件人：架构师 ACT-06
日期：2026-03-27
任务：修复合同系统三项缺陷（舰队合同资金流、公共工程预算加成、手动模式出价限制）
优先级：P0（影响核心经济与战斗平衡）
预估工时：2-3 天

一、项目背景

当前 EOR MVP 0.7 版本已实现三种合同（包税、公共工程、舰队）的基本生命周期，但存在以下缺陷：

- 舰队合同资金流缺失：中标后国库无支付、骑士无成本，舰队免费建造，破坏经济平衡。

- 公共工程无预算加成：元老院表决时工程合同预算固定，缺少随机加成（R），降低策略性。

- 手动模式出价限制不足：骑士可出价0或负值，导致逻辑异常。

本次任务旨在修复上述问题，完善合同经济模型，并为后续战斗力调整等扩展打好基础。

二、必读文档

| 文档名称 | 用途 |
| --- | --- |
| 《游戏功能说明书 经济-合同的生成-审批-竞标-现金-交付-关闭流程.docx》 | 理解合同全生命周期及当前实现细节 |
| 《对架构师的问题澄清.docx》 | 明确各缺陷的设计意图和修复方向 |
| 《EOR MVP 核心实体架构设计文档》 | 了解 Contract、Fleet 实体设计 |
| 《EOR MVP 模块调用与业务流程架构文档》 | 理解广场阶段、元老院阶段、收入阶段调用链 |
| 《EOR MVP 开发架构约束与注意事项》 | 遵循增量开发、字段封装、决策器模式等原则 |

三、关键代码清单

| 文件路径 | 职责 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| src/api/forum_api.py | 广场公示结算 | resolve_forum 中工程合同（含舰队）中标分支 |
| src/ui/commands/phase_revenue.py | 收入阶段结算 | _collect_contract_revenues 中工程合同分支 |
| src/ui/commands/phase_senate.py | 元老院阶段 | _auto_generate_proposals 中预算提案生成 |
| src/api/senate_api.py | 提案 API | propose 函数中 budget 类型处理 |
| src/core/entities/contract.py | 合同实体 | 新增财务字段及访问器 |
| src/core/systems/naval_system.py | 海军系统 | on_contract_awarded 创建舰队，process_fleet_construction 完成舰队 |
| src/core/entities/fleet.py | 舰队实体 | 新增 _actual_strength 或修改 strength 计算 |
| data/config/game_config.json | 配置 | 新增预算加成范围等配置项 |

四、任务分解

4.1 舰队合同资金流修复（P0）

目标：舰队合同中标后，国库按中标价一次性支付（工期1年），骑士承担实际建造成本，并在收入阶段完成资金转移。

具体步骤：

- 中标时设置财务参数（forum_api.resolve_forum 中工程合同分支）

  - 对于舰队合同（contract._is_fleet_construction = True），额外计算：

    - actual_cost = int(amount * (1 - r))，其中 r 为竞标折扣（已从出价记录中获取）。

    - construction_years = 1（固定）。

    - annual_income = amount // construction_years（即 amount）。

    - annual_cost = actual_cost // construction_years（即 actual_cost）。

  - 将这些值存入合同对象：contract._annual_income = annual_income，contract._annual_cost = annual_cost，contract.remaining_years = construction_years。

- 收入阶段结算（phase_revenue._collect_contract_revenues 中工程合同分支）

  - 舰队合同会走公共工程分支，无需额外修改，因为已设置了 _annual_income 和 _annual_cost，逻辑自动适用。

- 战斗力调整（naval_system.on_contract_awarded 创建舰队时）

  - 根据实际成本与基准成本的比例计算强度系数：cost_ratio = actual_cost / contract._original_budget（注意 _original_budget 需在中标前存储，即元老院批准的预算）。

  - 强度系数线性映射到舰队战斗力：actual_strength = base_strength * cost_ratio，并限制在 [1, base_strength * 2]。

  - 将 actual_strength 存入舰队对象（新增 _strength 字段或动态计算）。

- 序列化兼容

  - 更新 Fleet.to_dict() 和 from_dict，确保新字段正确保存和加载。

4.2 公共工程预算加成（P1）

目标：元老院表决时，工程合同预算增加随机加成 R，通过后以加成后预算作为竞标基准。

具体步骤：

- 新增配置项（game_config.json）

json

"economic_rules": {

"public_work_budget_margin_range": [0.05, 0.20]

}

- 提案生成时加成（phase_senate._auto_generate_proposals）

  - 遍历 PENDING 合同，调用 budget_decider.decide_proposals 选择部分提交。

  - 对于每个被选中的工程合同（含舰队），从配置读取 public_work_budget_margin_range，随机选取加成比例 R，计算 modified_budget = int(contract.base_cost * (1 + R))。

  - 调用 senate_api.propose 时传入 modified_budget。

- 提案存储与执行（senate_api.propose 和 resolve_senate）

  - propose 中若 modified_budget 存在，存入提案字典。

  - resolve_senate 执行 budget 提案时，将合同的 base_cost 更新为 modified_budget（仅用于竞标，不影响续约生成）。

  - 同时设置 contract._original_budget = contract.base_cost（用于战斗力计算）。

- 手动模式兼容

  - _print_proposal_options 中 budget 提案已支持 modified_budget 参数（通过 propose Bxx <预算>），无需修改。

4.3 手动模式骑士出价限制（P1）

目标：防止骑士出价0或负值，并确保包税合同出价不低于底价，工程合同出价不高于预算。

具体步骤：

- 修改 forum_api.place_bid

  - 增加参数校验：

python

if amount <= 0:

return api_response(False, i18n.get("error_invalid_amount"))

  - 对于包税合同，获取合同 base_cost（原始底价），若 amount < base_cost，返回错误。

  - 对于工程合同，获取合同 base_cost（当前竞标基准，即通过预算后的值），若 amount > base_cost，返回错误（因为工程是价低者得，出价高于预算无效）。

- 手动命令处理（phase_forum._handle_bid 已做正数校验，但需补充上述规则）

  - 在调用 place_bid 前可先校验，但 API 层已做，可保留冗余校验。

4.4 测试与验证

- 单元测试

  - 新增 test_fleet_contract_financial_flow：模拟舰队合同中标，验证收入阶段国库支付、骑士成本、战斗力调整。

  - 新增 test_public_work_budget_bonus：验证元老院提案生成时预算加成生效。

  - 新增 test_manual_bid_invalid_amount：验证手动出价过低/过高的错误提示。

  - 运行全量测试，确保无回归。

- 冒烟测试

  - 全自动模式运行至舰队建造完成，检查国库余额、骑士财富、舰队战斗力。

  - 手动模式测试预算提案和竞标命令。

五、交付物

- 修改后的代码文件（见第三节清单）。

- 新增配置项（更新 game_config.json）。

- 新增/更新的单元测试。

- 更新文档（如有必要，记录变更点）。

- 提交信息：fix(contracts): 修复舰队合同资金流、公共工程预算加成、手动出价限制

六、注意事项

- 增量开发：所有修改应基于现有代码，避免破坏原有逻辑。

- 向后兼容：新增字段需提供默认值，确保旧存档可加载。

- 日志记录：关键操作（如预算加成、战斗力调整）使用 state.log_event 记录，便于调试。

- 配置读取：所有新增配置通过 state.get_economic_rule() 读取，避免硬编码。

如有疑问，请及时沟通。祝开发顺利！