收件人：新任主程序员 DS027
发件人：架构师 ACT-06
日期：2026-03-22
主题：EOR MVP 开发指令——元老院阶段改造（任务5+6 + 停战草案完整处理）

1. 项目概述与当前状态

欢迎继续推进 EOR 项目的元老院阶段（Phase 5）开发！你已完成了手动模式下停战草案提交时状态更新的修复（P0 技术债务）。现在需要继续完成 任务5（手动投票） 和 任务6（手动否决） 的开发，并整合停战草案的完整处理逻辑（包括未提交草案清理、被否决草案恢复、按强度指派指挥官、征召军团）。

当前分支：feature/mvp-0.7
已完成的修复：手动模式下 propose 停战草案时，状态已从 pending 改为 submitted。
待完成：数据流统一、手动投票/否决、停战草案未提交/被否决后的战争恢复与指挥官指派。

1.1 已完成功能（任务1-4 + 初步修复）

| 任务 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 任务1-3 | 功能清单、状态机、API层 | ✅ 完成 |
| 任务4 | 手动提案交互 | ✅ 完成（已修复停战草案状态） |
| 初步修复 | 手动模式下停战草案状态改为 submitted | ✅ 完成 |

1.2 本次任务目标

- 统一数据流：所有提案、投票、否决均基于 _senate_pending 存储，消除对 _passed_wars 等自动变量的依赖。

- 手动投票：玩家可对提案列表中的任意项投票，支持一次性多提案投票。

- 手动否决：保民官可对已通过的提案行使否决权，支持一次性多提案否决。

- 停战草案完整处理：

  - 执政官未提交的停战草案 → 状态设为 rejected。

  - 提交后被否决（投票不通过或保民官否决）的停战草案 → 状态设为 rejected。

  - 元老院阶段结束时，将所有 rejected 的停战草案恢复为活跃战争，并按战争强度降序指派指挥官、征召军团，确保战争可继续进行。

2. 需要阅读的核心文档

请从项目文档库中获取以下文件（已提供或可向架构师索取）：

| 文档名称 | 用途 |
| --- | --- |
| 《EOR MVP 核心实体架构设计文档》 | 理解 War 实体设计及 peace_treaty 状态 |
| 《EOR MVP 标准化接口设计文档》 | 了解 API 层设计规范 |
| 《EOR MVP 模块调用与业务流程架构文档》 | 理解元老院阶段业务流程和状态机 |
| 《EOR MVP 开发架构约束与注意事项》 | 掌握编码规范、决策器模式、增量开发原则 |
| UI 设计师提供的元老院阶段界面文本（05 元老阶段.txt） | 了解 UI 交互流程 |
| 此前 DS010 的《EOR MVP 0.7.01 工作交接报告》 | 了解停战机制原有实现及遗留问题 |

3. 需要熟悉的基线代码

| 文件路径 | 说明 |
| --- | --- |
| src/ui/commands/phase_senate.py | 元老院阶段命令（状态机、手动提案已实现） |
| src/api/senate_api.py | 元老院阶段 API 函数（含 propose、vote、veto、resolve_senate） |
| src/core/game_state.py | 游戏状态管理（包含 _senate_pending） |
| src/core/entities/war.py | 战争实体（peace_treaty 状态、strength、status） |
| src/core/systems/war_system.py | 战争系统（_move_to_active、_move_to_truce、get_truce_wars_with_pending_treaty） |
| src/core/systems/military_system.py | 军事系统（征召、指派军团） |
| src/core/deciders/impl/auto_senate_vote_decider.py | 自动投票决策器（可参考） |
| src/tests/test_commands/test_phase_senate.py | 现有测试（包含任务1-4的测试） |
| src/tests/test_api/test_senate_api.py | API 层测试 |

4. 任务分解与开发指令

4.1 子任务5.0：数据流统一（0.5 天）

目标：重构步骤2（投票）和步骤4（否决），使其从 _senate_pending 读取提案，消除对 _passed_wars 等自动变量的依赖。

修改文件：src/ui/commands/phase_senate.py

具体修改：

- 修改 _handle_step_2：

  - 移除对 _process_war_proposals、_process_peace_proposals、_process_governor_appointments、_process_budget_proposals、_process_land_proposals 的调用（这些方法会重新生成提案）。

  - 改为从 self.state.get_senate_proposals() 获取提案列表。

  - 对每个提案，调用 _vote_on_proposal 方法（需新建）进行自动投票（自动模式下）或记录玩家输入（手动模式下，后续子任务实现）。

  - 投票结果存入 self.state._senate_pending["votes"]。

- 修改 _handle_step_4：

  - 移除对 _passed_wars、_passed_contracts、_passed_land_acts 的依赖。

  - 从 _senate_pending 获取已通过提案（支持率 > 50% 且未被否决）。

  - 对每个提案，调用 self.veto_decider.decide_veto（自动模式）或等待玩家输入（手动模式，后续子任务实现）。

  - 否决结果存入 self.state._senate_pending["vetoes"]。

- 新建辅助方法 _vote_on_proposal：

  - 输入：提案字典、派系列表

  - 输出：无（直接写入 _senate_pending["votes"]）

  - 逻辑：遍历所有派系，若派系已投票则跳过，否则调用 self.vote_decider.decide_vote 决定投票，并记录。

- 调整 _convert_manual_proposals_to_auto（可选）：

  - 确保 peace 和 governor 类型提案也被转换，供自动模式兼容。但手动模式下不再依赖转换后的变量。

验收标准：

- 手动模式下，步骤2和步骤4不再调用自动生成方法，且能正确读取 _senate_pending。

- 自动模式下，原有功能无回归（所有测试通过）。

4.2 子任务5.1：手动投票命令实现（1 天）

目标：实现玩家手动投票功能，支持一次性对多个提案投票。

修改文件：

- src/ui/commands/phase_senate.py（增加 _handle_vote 方法和步骤2手动分支）

- src/api/senate_api.py（vote 函数已实现，无需修改）

- src/tests/test_commands/test_phase_senate.py（新增测试）

具体修改：

- 在 _handle_step_2 中增加手动模式分支：

  - 判断 self._auto_mode，若为 False 且当前玩家为人类，则进入交互循环。

  - 显示当前提案列表（格式与步骤1一致，可使用 _print_proposal_options 复用）。

  - 提示玩家输入 vote <提案ID1> <提案ID2> ...。

  - 调用 self._handle_vote 处理。

- 实现 _handle_vote 方法：

python

def _handle_vote(self, args: List[str]) -> bool:

# 解析提案ID列表

proposal_ids = []

for arg in args:

if arg.upper().startswith("B"):

proposal_id_str = arg.upper()

if not hasattr(self, "_proposals_map") or proposal_id_str not in self._proposals_map:

print(f"❌ 无效的法案ID: {proposal_id_str}")

return False

real_id = self._proposals_map[proposal_id_str][2]  # 存储格式：(type, kwargs, real_id)

proposal_ids.append(real_id)

else:

try:

proposal_ids.append(int(arg))

except ValueError:

print(f"❌ 无效的提案ID: {arg}")

return False

player_id = self._get_current_player_id()

if not player_id:

print("❌ 无法获取当前玩家")

return False

# 默认投支持（如有需要可扩展支持反对）

votes = [True] * len(proposal_ids)

result = senate_api.vote(self.state, player_id, proposal_ids, votes)

print(result["message"])

return result["success"]

- 更新 _print_proposal_options：

  - 在构建映射时，从 _senate_pending 获取提案ID（由 add_senate_proposal 返回），存入 _proposals_map，格式：{"B01": (proposal_type, base_params, proposal_id)}。

  - 例如：

python

self._proposals_map[f"B{idx:02d}"] = ("war", {"war_id": war.id}, proposal_id)

- AI 玩家投票：

  - 在 _handle_step_2 中，若当前玩家为 AI，则调用 _vote_on_proposal 自动投票（仍使用决策器）。

验收标准：

- 手动模式下，玩家输入 vote B01 B02 后，对应提案被记录为支持。

- 重复投票被拒绝。

- AI 玩家自动投票。

- 投票结果在步骤3中可查看（后续可完善公示，但至少数据已记录）。

4.3 子任务6.1：手动否决命令实现（0.5 天）

目标：实现保民官手动否决功能，支持一次性否决多个提案。

修改文件：

- src/ui/commands/phase_senate.py（增加 _handle_veto 方法和步骤4手动分支）

- src/api/senate_api.py（veto 函数已实现）

- src/tests/test_commands/test_phase_senate.py（新增测试）

具体修改：

- 在 _handle_step_4 中增加手动模式分支：

  - 判断是否存在保民官，若无则跳过。

  - 获取保民官玩家（若为人类），进入交互循环。

  - 显示当前可否决的提案列表（已通过但未被否决的提案）。

  - 提示玩家输入 veto <提案ID1> <提案ID2> ...。

  - 调用 self._handle_veto 处理。

- 实现 _handle_veto 方法（与 _handle_vote 类似，调用 senate_api.veto）。

- AI 保民官否决：

  - 若保民官玩家为 AI，则调用 self.veto_decider.decide_veto 决定否决哪些提案（需遍历已通过提案列表）。

  - 对每个被否决的提案，调用 senate_api.veto 记录。

验收标准：

- 手动模式下，保民官玩家输入 veto B02 后，对应提案被标记为否决。

- 非保民官玩家无法使用 veto。

- AI 保民官自动否决。

- 否决后的提案在步骤5中不执行。

4.4 子任务5.3：停战草案完整处理（1 天）

目标：实现停战草案未提交、被否决后的战争恢复机制，包括按强度指派指挥官、征召军团。

修改文件：

- src/ui/commands/phase_senate.py（新增 _restore_rejected_peace_wars 方法，修改 _handle_step_1 和 _handle_step_5）

- src/api/senate_api.py（修改 resolve_senate，返回被否决的战争列表）

- src/core/entities/war.py（确保 set_peace_treaty_status 支持 'rejected'）

- src/tests/test_commands/test_phase_senate.py（新增测试）

4.4.1 草案状态管理

- 在 war.py 中确认 set_peace_treaty_status 方法支持 'rejected' 状态。若尚未支持，请添加。

4.4.2 提交阶段（步骤1）未提交草案处理

- 在 _handle_step_1 中，当玩家输入 next 结束提案时，遍历所有停战战争（ws.get_truce_wars_with_pending_treaty()），将其草案状态设为 'rejected'。

python

for war in ws.get_truce_wars_with_pending_treaty():

war.set_peace_treaty_status('rejected')

4.4.3 执行阶段（步骤5）处理被否决草案

- 修改 resolve_senate 函数（senate_api.py）：

  - 在统计 passed_proposals 和 rejected_proposals 后，将 rejected_proposals 中类型为 peace 的战争收集到列表中。

  - 在返回的字典中增加字段 rejected_peace_wars，包含这些战争对象。

- 在 _handle_step_5 中：

  - 从 resolve_senate 返回结果中获取 rejected_peace_wars。

  - 从 _truce_wars 中获取所有草案状态为 'rejected' 的战争（即步骤1中未提交的）。

  - 合并两个列表，调用 self._restore_rejected_peace_wars(merged_wars)。

4.4.4 恢复函数 _restore_rejected_peace_wars

python

def _restore_rejected_peace_wars(self, wars: List[War]) -> None:

"""将否决/未提交的停战草案恢复为活跃战争，并指派指挥官、征召军团"""

if not wars:

return

# 1. 按战争强度降序排序

wars_sorted = sorted(wars, key=lambda w: w.strength, reverse=True)

# 2. 依次处理每个战争

for war in wars_sorted:

# 清除草案

war.clear_peace_treaty()

# 将战争从停战列表移至活跃列表，状态改为 ACTIVE

ws = self.state.get_war_system()

ws._move_to_active(war)

# 3. 指派指挥官（按优先级，执政官仅能指派给一个战争）

commander = None

for office in ("consul", "praetor", "censor"):

available = self._get_available_commander_by_office(office)

if available:

commander = available

break

if commander:

war.commander_id = commander.id

commander.is_absent = True

# 征召军团（复用现有函数，传入 action="restart"）

self._auto_recruit_and_assign_legions_for_war(war, commander.id, action="restart")

print(f"      ⚔️ 战争 {war.name} 恢复，{commander.get_formal_name()} 接管并征召军团。")

self.state.log_event(

f"战争 {war.name} 恢复活跃，由 {commander.name} 指挥",

extra={"war_id": war.id, "commander_id": commander.id}

)

else:

print(f"      ⚠️ 战争 {war.name} 恢复，但无可用指挥官，请稍后指派。")

辅助方法 _get_available_commander_by_office：

python

def _get_available_commander_by_office(self, office: str) -> Optional[Figure]:

"""返回在罗马且未被指派的指定官职人物"""

for fig in self.state.get_living_members():

if fig.office == office and not fig.is_absent and not fig.is_dead:

# 检查是否已被指派为其他战争的指挥官（可通过 is_absent 判断，已包含）

# 如果此人已被指派，is_absent 应为 True，故无需额外检查

return fig

return None

4.4.5 与现有接管决策器的协调

- resolve_senate 内部已调用 process_war_takeover，该函数会处理其他无指挥官的战争。我们的恢复函数在 process_war_takeover 之前执行，但设置指挥官后，process_war_takeover 会因 war.commander_id is not None 而跳过这些战争，不会重复。

4.4.6 修改 _auto_recruit_and_assign_legions_for_war

- 在 phase_senate.py 中，找到 _auto_recruit_and_assign_legions_for_war 方法，增加 action 参数（默认为 "declare"），并根据 action 打印不同信息（例如 "restart" 时打印“战争恢复，执政官接管...”）。

- 确保该方法在 commander_id 有效时正确征召军团。

4.4.7 测试用例

在 test_phase_senate.py 中新增测试类或方法：

- 未提交停战草案：生成草案，步骤1不提交，直接 next，验证阶段结束后战争恢复活跃，指挥官被指派，军团征召。

- 投票否决停战草案：提交草案，手动投票否决，验证战争恢复活跃。

- 保民官否决停战草案：提交并通过，保民官否决，验证战争恢复活跃。

- 多战争恢复时按强度指派：创建两个强度不同的战争，同时恢复，验证强度高的由执政官接管，强度低的由次优先级接管。

- 自动模式回归：确保自动模式下停战流程不变（AI 总会提交，不会进入清理逻辑）。

5. 集成测试与回归（0.5 天）

目标：编写集成测试，验证手动模式完整流程；确保自动模式无回归。

修改文件：

- src/tests/test_commands/test_phase_senate.py（新增 TestManualVoteAndVeto 和 TestPeaceTreatyRecovery 测试类）

测试用例（合并原任务6.2的用例与新增停战恢复用例）：

- 手动投票正常流程

- 手动投票多个提案

- 重复投票拒绝

- 手动否决正常流程

- 手动否决多个提案

- 停战草案未提交恢复流程

- 停战草案投票否决恢复流程

- 停战草案保民官否决恢复流程

- 多战争恢复优先级验证

- 自动模式回归（运行全量测试）

验收标准：

- 所有新增测试通过。

- 全量测试（647项）通过。

6. 时间预估与交付物

6.1 时间预估

| 子任务 | 预估工时 |
| --- | --- |
| 5.0 数据流统一 | 0.5 天 |
| 5.1 手动投票命令 | 1 天 |
| 6.1 手动否决命令 | 0.5 天 |
| 5.3 停战草案完整处理 | 1 天 |
| 集成测试与回归 | 0.5 天 |
| 总计 | 3.5 天 |

6.2 交付物

- 修改后的 src/ui/commands/phase_senate.py

- 修改后的 src/api/senate_api.py

- 更新后的 src/tests/test_commands/test_phase_senate.py

- 如有必要，更新 src/core/entities/war.py（确保状态支持）

- 提交信息注明"任务5/6 + 停战草案完整处理"

7. 开发注意事项

- 增量开发：每次修改后运行相关单元测试，确保无回归。

- 国际化：所有用户可见文本通过 i18n.get() 获取（现有代码已示范）。

- 日志记录：投票、否决、战争恢复等操作调用 state.log_event 记录 INFO 级别日志，便于调试。

- 决策器复用：手动模式下，AI 玩家仍使用决策器（self.vote_decider、self.veto_decider），无需修改决策器本身。

- 战争强度排序：使用 war.strength 属性（已在实体中定义），确保按降序处理。

- 防止重复指派：_get_available_commander_by_office 需检查人物 is_absent 状态，已被指派的指挥官 is_absent 应为 True，因此可安全跳过。

8. 沟通与支持

- 前任开发：DS025、DS026 可提供任务4和停战修复的代码细节。

- 架构师：ACT-06（我）可随时解答架构设计疑问。

- 代码仓库：所有代码位于 feature/mvp-0.7 分支，请基于最新代码创建新分支。

祝开发顺利！如有任何问题，请随时联系。