MVP 0.7 文档更新策略与方法

文档版本：1.0
制定日期：2026-03-24
制定人：架构师 ACT-06
适用范围：EOR MVP 0.7 版本核心文档重写

一、背景与目标

EOR 项目已完成 MVP 0.7 开发，代码量超过 27K 行。原有设计文档（基于 MVP 0.5）已严重滞后，无法准确反映当前代码实现。为便于后续开发（MVP 0.9）及团队交接，需对核心文档进行全面更新。

目标：

- 产出与当前代码完全一致的核心文档。

- 建立可持续维护的文档体系。

- 减少因文档滞后导致的沟通成本和开发误解。

二、策略选择：重写而非增量修补

| 维度 | 增量修补 | 重写 |
| --- | --- | --- |
| 准确性 | 低（新旧混杂，易遗漏） | 高（完全基于当前代码） |
| 可读性 | 低（需分辨过时内容） | 高（内容聚焦当前版本） |
| 维护成本 | 高（持续修补） | 低（建立新基线） |
| 交接效率 | 低 | 高 |

决策：采用重写策略，基于 MVP 0.7 代码重新编写核心文档。

三、核心方法：分层说明书 + 高层文档

为避免一次性提供全部代码导致上下文溢出或遗漏依赖，采用两阶段方法：

- 第一阶段：生成模块说明书
按功能域拆分代码，为每个模块生成结构化说明书，包含：

  - 模块职责

  - 核心类/函数清单（名称、用途、关键属性、返回值）

  - 与其他模块的调用关系

  - 可选：Mermaid 类图/关系图

- 第二阶段：基于说明书生成高层文档
将模块说明书作为主要上下文，辅以少量关键流程代码，生成架构总览、业务流程、API 参考等文档。

优点：

- 信息压缩，降低后续 token 消耗。

- 依赖关系显式化，避免 AI 因看不到完整代码而“脑补”。

- 说明书可复用，支持多个高层文档。

- 便于未来维护和知识库建设。

四、实施步骤

4.1 准备代码清单

按模块划分，列出需要提供的关键代码文件（不包含测试、废弃代码）。建议按以下顺序准备：

| 模块 | 代码文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 实体层 | src/core/entities/figure.py, war.py, contract.py, player.py, province.py, fleet.py, entities.py | 核心实体定义 |
| 系统层 | src/core/systems/war_system.py, military_system.py, naval_system.py | 战争、军事、海军系统 |
| API 层 | src/api/senate_api.py, forum_api.py, figure_api.py, player_api.py, province_api.py, contract_api.py | 所有公共 API |
| UI 命令 | src/ui/commands/phase_*.py, func_*.py, sys_*.py | 阶段命令与功能命令 |
| 核心管理 | src/core/game_state.py, config.py, scenario_loader.py | 状态管理、配置、场景加载 |
| 决策器 | src/core/deciders/ 目录下所有接口与实现 | 策略模式实现 |
| 其他 | src/ui/processors/auto_player_processor.py | AI 处理器 |

4.2 第一阶段：生成模块说明书

按模块分批提交代码，要求 AI 输出结构化 Markdown 文档。

示例指令：

text

请基于提供的 `src/core/entities/` 下所有文件，生成一份模块说明书 `core-entities.md`，包含：

1. 模块职责：一句话总结

2. 核心类清单：每个类的名称、主要字段（私有字段需说明含义）、关键方法（public）

3. 实体间关系：说明 Figure、Faction、War、Province、Contract 等之间的关联（可用 Mermaid 类图）

4. 与 GameState 的交互方式

说明书清单（预计 6-8 份）：

- core-entities.md

- core-systems.md

- api-layer.md

- ui-commands.md

- core-management.md（GameState, Config, ScenarioLoader）

- deciders.md

- processors.md

4.3 第二阶段：生成高层文档

基于模块说明书 + 少量关键流程代码，生成以下高层文档：

| 文档名称 | 依赖说明书 | 辅助代码（可选） |
| --- | --- | --- |
| 架构总览 | 所有模块说明书 | debug_cli.py 主循环 |
| 核心实体设计 | core-entities.md | 无需 |
| 模块调用与业务流程 | core-systems.md, api-layer.md, ui-commands.md | phase_senate.py 主流程、senate_api.resolve_senate |
| API 接口设计 | api-layer.md | 无需 |
| 配置项说明 | 无 | game_config.json |
| 开发架构约束 | 无 | 基于旧文档更新 |
| 命令系统设计 | ui-commands.md | sys_base.py, sys_registry.py |
| 技术债务清单 | 无 | 已知债务 + 代码阅读发现 |
| 调试与日志规范 | 无 | 可沿用原文档 |

高层文档生成指令示例：

text

基于已生成的模块说明书（`core-systems.md`, `api-layer.md`, `ui-commands.md`），并结合以下流程代码：

- `phase_senate.py` 的 `execute` 方法

- `senate_api.py` 的 `resolve_senate` 方法

生成《模块调用与业务流程文档》，要求：

1. 使用 Mermaid 时序图描述元老院阶段完整流程（提案→投票→否决→执行）

2. 使用 Mermaid 状态图描述战争生命周期（THREAT → ACTIVE → TRUCE → 恢复/停战）

3. 以文字说明关键步骤的调用关系和数据流

4.4 审阅与迭代

- 每份文档生成后，由架构师或熟悉模块的主程序员审阅关键点。

- 发现错误时，修正对应说明书或补充上下文，重新生成该文档。

- 所有文档定稿后，统一整理格式、交叉引用。

五、文档清单与交付物

最终交付的文档（存放于 docs/ 目录）：

| 文件名 | 内容 |
| --- | --- |
| README.md | 文档索引，说明每份文档用途 |
| ARCHITECTURE_OVERVIEW.md | 架构总览（分层、模块职责、设计原则） |
| ENTITY_DESIGN.md | 核心实体设计（含 ER 图） |
| BUSINESS_PROCESS.md | 模块调用与业务流程（含 7 阶段流程图、关键时序图） |
| API_REFERENCE.md | API 接口设计（函数清单） |
| CONFIGURATION.md | 配置项说明（game_config.json 完整解释） |
| ARCHITECTURE_CONSTRAINTS.md | 开发架构约束与注意事项（更新版） |
| COMMAND_SYSTEM.md | 命令系统设计 |
| TECH_DEBT.md | 技术债务清单 |
| DEBUGGING_GUIDE.md | 调试与日志规范 |

六、时间预估

| 阶段 | 任务 | 预估工时 |
| --- | --- | --- |
| 准备 | 整理代码清单，明确模块边界 | 0.5 天 |
| 第一阶段 | 生成 7 份模块说明书 | 2 天 |
| 第一阶段审阅 | 核对说明书准确性 | 0.5 天 |
| 第二阶段 | 生成 9 份高层文档 | 1.5 天 |
| 第二阶段审阅 | 整体审查、交叉引用 | 0.5 天 |
| 整合与发布 | 格式统一、生成索引 | 0.5 天 |
| 总计 |  | 5 天 |

七、风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 模块说明书内容错误 | 生成后由熟悉该模块的开发者抽检关键点；建立“说明书质量检查清单” |
| 高层文档遗漏关键流程 | 提供关键流程骨架代码（如 phase_senate.execute），并在指令中明确要求画出完整时序图 |
| 说明书与代码脱节 | 将说明书纳入版本控制，并在后续代码变更时同步更新说明书（可作为开发流程的一部分） |
| AI 上下文不足 | 采用分批次、小模块方式，避免一次性提供过多文件 |

八、后续维护机制

为避免文档再次滞后，建立以下机制：

- 文档与代码同源：所有文档放入 docs/，纳入版本控制。

- 更新规则：每次新增重要功能或重构时，开发者必须同步更新相关说明书或高层文档（至少记录变更点）。

- 定期审查：每个里程碑结束后，由架构师审查文档与代码的一致性。

- 自动化辅助：可考虑使用工具（如 Sphinx）生成 API 文档，与手动维护的架构文档互补。

本方案已通过架构团队讨论，可立即实施。请 DS029 按此计划执行文档重写工作。