技术债务说明书 – 政治系统political_system重构

债务编号：TD-2026-03-30-001
债务类型：架构重构
优先级：P1
预估工时：3 天
提出人：架构师 ACT-07
提出日期：2026-03-30
关联功能：元老院阶段、提案系统、投票系统、总督任命、土地法案、监察官起诉（P1）、腐败机制（P1）

一、债务描述

1.1 现状分析

当前元老院相关逻辑分散在多个层级，没有统一的系统类封装：

| 层级 | 文件 | 当前职责 | 问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI 命令层 | phase_senate.py | 状态机、用户交互、调用 API | 包含部分业务逻辑判断（如提案重复检查） |
| API 层 | senate_api.py | 提案、投票、否决、结算 | 包含核心业务逻辑（如投票统计、提案执行） |
| 核心层 | game_state.py | _senate_pending 临时存储 | 仅存储，无业务逻辑 |
| 决策器 | deciders/*.py | 自动投票、否决决策 | 职责清晰，无需迁移 |

核心问题：

- 元老院的核心业务逻辑（提案资格校验、投票权重计算、法案执行）分散在 API 层和 UI 层

- 与 WarSystem、MilitarySystem、NavalSystem 相比，缺少独立的系统类，架构不对称

- 后续 P1 功能（腐败机制、监察官起诉）将进一步增加复杂度，继续分散将难以维护

1.2 对比参照

| 系统 | 是否有独立类 | 位置 | 职责范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| WarSystem | ✅ 有 | systems/war_system.py | 战争触发、升级、激活、停战、结算 |
| MilitarySystem | ✅ 有 | systems/military_system.py | 军团征召、解散、维护、指派 |
| NavalSystem | ✅ 有 | systems/naval_system.py | 舰队建造、海战、维护、解散 |
| PoliticalSystem | ❌ 无 | - | 元老院提案、投票、否决、法案执行 |

二、债务影响

| 影响维度 | 说明 | 严重程度 |
| --- | --- | --- |
| 可维护性 | 新增政治功能时需同时修改 API 层和 UI 层，易遗漏 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 可测试性 | 核心逻辑与 API 层耦合，难以单独单元测试 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 架构一致性 | 与战争、军事、海军系统不对称，增加理解成本 | ⭐⭐⭐ |
| 扩展性 | P1 功能（监察官起诉、腐败机制）将增加复杂度，当前架构难以支撑 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

三、解决方案

3.1 目标架构

新增 PoliticalSystem 类，作为一级系统，与 WarSystem、MilitarySystem、NavalSystem 平级。

文件路径：src/core/systems/political_system.py

python

class PoliticalSystem:

"""政治系统：管理元老院提案、投票、否决、总督任命、土地法案"""

def __init__(self, state: 'GameState'):

self.state = state

self._pending_proposals: List[Dict] = []      # 待表决提案

self._votes: Dict[int, Dict[str, bool]] = {}  # proposal_id -> {player_id: vote}

self._vetoed_proposals: Set[int] = set()      # 被否决的提案ID

# ========== 提案管理 ==========

def get_eligible_proposals(self, consul_id: int) -> List[Dict]:

"""获取执政官可提出的提案列表（战争、停战、总督任命、预算、土地法案）"""

pass

def submit_proposal(self, proposal: Dict) -> int:

"""提交提案，返回提案ID，自动检查重复"""

pass

def is_duplicate_proposal(self, proposal_type: str, target_id: str) -> bool:

"""检查是否重复提案"""

pass

# ========== 投票管理 ==========

def calculate_vote_result(self, proposal_id: int) -> Tuple[bool, Dict]:

"""计算投票结果，返回 (是否通过, 投票详情)"""

pass

def record_vote(self, player_id: str, proposal_id: int, vote: bool) -> bool:

"""记录投票，返回是否成功（未重复投票）"""

pass

def get_vote_summary(self, proposal_id: int) -> Dict:

"""获取投票摘要（支持/反对/弃权影响力）"""

pass

# ========== 否决权管理 ==========

def can_veto(self, tribune_id: int, proposal_id: int) -> bool:

"""检查保民官是否可以否决该提案"""

pass

def apply_veto(self, proposal_id: int) -> bool:

"""应用否决，撤销提案"""

pass

# ========== 总督任命 ==========

def get_eligible_governors(self, province_type: str) -> List[Figure]:

"""获取符合行省总督资格的人物列表（按卸任时间倒序）"""

pass

def appoint_governor(self, province_id: int, figure_id: int) -> bool:

"""任命总督（设置候任），校验资格"""

pass

# ========== 土地法案 ==========

def propose_land_act(self, act_type: str, percent: float) -> bool:

"""提出土地法案"""

pass

def execute_land_act(self, act: Dict) -> None:

"""执行土地法案（分地或卖地）"""

pass

# ========== 结算 ==========

def resolve_senate(self) -> Dict:

"""元老院结算：统计投票、应用否决、执行通过提案，返回执行结果"""

pass

# ========== 序列化 ==========

def to_dict(self) -> dict:

pass

def load_from_dict(self, data: dict):

pass

3.2 职责迁移

| 原位置 | 迁移内容 | 目标位置 |
| --- | --- | --- |
| senate_api.py | propose()、vote()、veto()、resolve_senate() 中的业务逻辑 | PoliticalSystem 对应方法 |
| senate_api.py | get_eligible_governor_candidates()、is_governor_position_occupied() | PoliticalSystem.get_eligible_governors() |
| game_state.py | _senate_pending 相关操作 | PoliticalSystem 内部状态 |
| phase_senate.py | 提案重复检查逻辑 | PoliticalSystem.is_duplicate_proposal() |
| phase_senate.py | _build_issue_from_proposal()（决策器用） | PoliticalSystem.get_proposal_issue() |

3.3 调用关系变化

重构前：

text

phase_senate.py → senate_api.py → game_state._senate_pending

↘ deciders/

重构后：

text

phase_senate.py → senate_api.py (薄层) → PoliticalSystem → game_state (仅实体访问)

↘ deciders/

四、实施步骤

| 步骤 | 任务 | 预估工时 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创建 PoliticalSystem 类，定义接口和内部状态 | 0.5 天 | 类结构完整，通过类型检查 |
| 2 | 将 senate_api.py 中的核心逻辑迁移至 PoliticalSystem | 1 天 | 原有 API 函数变为薄包装，调用 PoliticalSystem |
| 3 | 将 game_state.py 中的 _senate_pending 操作迁移至 PoliticalSystem | 0.5 天 | game_state.py 不再直接操作 _senate_pending |
| 4 | 更新 phase_senate.py，改为调用 PoliticalSystem（或通过 senate_api） | 0.5 天 | UI 层不包含业务逻辑 |
| 5 | 更新单元测试，确保覆盖 | 0.5 天 | 所有现有测试通过，新增 PoliticalSystem 单元测试 |

五、验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 功能完整性 | 元老院所有功能（提案、投票、否决、总督任命、土地法案）行为与重构前完全一致 |
| 架构符合性 | PoliticalSystem 与 WarSystem 等平级，放置在 src/core/systems/ 目录 |
| API 层薄化 | senate_api.py 中每个函数不超过 10 行，仅做参数校验和调用 PoliticalSystem |
| 单元测试 | 新增 test_political_system.py，覆盖核心方法（提案提交、投票统计、否决、总督资格校验） |
| 回归测试 | 运行 pytest src/tests/，所有 647+ 项测试通过 |
| 文档更新 | 更新《EOR MVP 核心实体架构设计文档》和《EOR MVP 模块调用与业务流程架构文档》，补充 PoliticalSystem 说明 |

六、风险与应对

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迁移过程中遗漏功能 | 中 | 高 | 分步骤迁移，每步后运行全量测试 |
| PoliticalSystem 与 GameState 循环依赖 | 低 | 中 | 遵循已定义的“系统与 GameState 双向依赖规范” |
| 决策器调用方式变化 | 低 | 中 | 决策器继续通过 senate_api 调用，不直接依赖 PoliticalSystem |
| 序列化兼容性 | 低 | 中 | to_dict/load_from_dict 保留原数据格式，确保旧存档可加载 |

七、优先级说明

为什么是 P1？

| 考量 | 说明 |
| --- | --- |
| 依赖关系 | P1 功能（腐败机制、监察官起诉、派系收买）都与元老院强相关，应在这些功能开发前完成重构 |
| 复杂度 | 当前分散的架构难以支撑新增政治功能，重构是必要的前提 |
| 风险 | 重构本身有风险，但 P1 功能开发前完成可将风险隔离，避免在复杂代码上叠加新功能 |
| 收益 | 重构后新增政治功能更顺畅，长期维护成本降低 |

建议执行时机：在 P1 功能开发之前，作为第一个任务执行。