技术债务说明书

债务ID：TD-2026-03-23-003
创建日期：2026-03-23
创建人：架构师 ACT-06
发现人：DS028（在总督候选人资格校验统一化重构中发现）
关联模块：元老院阶段、行省总督任命

一、问题描述

当前系统中，总督候选人资格筛选存在两套独立的实现：

- 自动模式：在 phase_senate.py 的 _process_governor_appointments 方法中，通过内嵌函数 get_candidates 实现。该函数从所有存活人物中筛选历史担任过执政官或大法官、当前无现任官职、未出征的人物，并按卸任回合倒序排序。

- 手动模式：在 senate_api.py 的 propose 函数中，调用新抽取的 API 函数 get_eligible_governor_candidates 实现相同规则。

虽然两套逻辑在功能上等效，但存在以下问题：

- 代码重复：相同的筛选逻辑在两处维护，增加了维护成本和出错风险。

- 规则不一致风险：未来若总督资格规则变更（例如增加“需在罗马居住满X年”等），需要同时修改两处，极易遗漏导致手动/自动行为不一致。

- 分层违背：自动模式的筛选逻辑本应属于 API 层（查询逻辑），却放在命令层，不符合架构分层原则。

二、影响分析

| 维度 | 评估 |
| --- | --- |
| 功能影响 | 当前两套逻辑行为一致，无功能问题。但长期存在维护隐患。 |
| 维护成本 | 中等偏高。修改规则需同时改两处，且需确保排序、过滤完全一致。 |
| 测试负担 | 需同时覆盖手动和自动模式的测试，无法复用。 |
| 可扩展性 | 未来若需为其他功能（如AI决策、调试命令）提供候选人列表，还需重复实现。 |

三、修复方案

将自动模式的内嵌 get_candidates 替换为对 API 函数 get_eligible_governor_candidates 的调用，实现逻辑统一。

3.1 修改点

- 删除 phase_senate.py 中 _process_governor_appointments 方法内的内嵌 get_candidates 函数。

- 替换 候选人获取代码：

python

# 原代码：

# consuls = get_candidates('consul')

# praetors = get_candidates('praetor')

# 新代码：

from src.api import senate_api

consuls = senate_api.get_eligible_governor_candidates(self.state, "proconsul")

praetors = senate_api.get_eligible_governor_candidates(self.state, "propraetor")

- 验证 自动模式的总督任命结果与重构前一致（候选列表顺序相同，分配随机性不受影响，可接受）。

- 补充单元测试：确保 get_eligible_governor_candidates 返回的候选人顺序与原有内嵌函数一致（可通过快照测试或抽样验证）。

3.2 风险与应对

- 排序一致性：原有内嵌函数按卸任回合倒序，API 函数相同，应一致。但需确认若卸任回合相同，原有函数未指定二级排序，API 函数增加了按 ID 排序（稳定），可能改变顺序。由于分配是随机抽签，顺序微调不影响最终分配结果，可接受。

- 回归风险：通过冒烟测试（多次运行）验证自动模式的总督分配结果未出现异常。

四、优先级与预估工时

推荐优先级：P2（可延后，非紧急）

理由：

- 当前两套逻辑行为一致，不影响 MVP 0.7 发布。

- 代码重复未造成功能性缺陷，可在后续迭代中优化。

预估工时：

- 代码修改：0.5 小时

- 测试验证（含冒烟测试）：0.5 小时

- 总计：1 小时

五、验收标准

- 自动模式总督任命行为与重构前一致（通过多次运行对比，无新错误）。

- phase_senate.py 中不再包含内嵌 get_candidates 函数。

- 所有单元测试通过，无回归。

- 代码审查通过，符合分层原则。

六、关联文档

- 《EOR MVP 开发架构约束与注意事项》—— 分层原则

- 《EOR MVP 模块调用与业务流程架构文档》—— 元老院阶段总督任命流程

状态：待规划
负责人：待分配
目标版本：MVP 1.0 或后续重构迭代