多玩家信息隔离功能开发工作报告

开发者：DS033
日期：2026-03-29
任务编号：DS033
任务名称：多玩家信息隔离功能（UI层改造）

一、任务概述

目标

在多人类玩家轮流操作时，实现信息隔离：每个玩家仅能看到自己派系的信息，切换玩家时清屏、显示当前玩家信息，并可选择输入 PIN（预留）。同时兼容自动模式与单人模式，仅修改 UI 层，不改变核心业务逻辑。

范围

- 广场阶段（Forum）

- 人口阶段（Population）

- 元老院阶段（Senate）

- 基类（Command）及工具函数

二、核心功能实现

1. 新增基础能力

- utils.clear_screen()：跨平台清屏函数，使用 os.system 实现（兼容 Windows/Linux）。

- 基类新增方法：

  - _is_auto_mode()：检查任一阶段的自动开关。

  - _is_multiplayer_manual()：判断是否为多玩家手动模式（人类玩家 ≥2 且当前阶段非自动）。

  - _show_current_player_overview()：清屏并显示当前玩家派系信息（金库、人物列表、阶段进度）。

  - _wait_for_pin()：预留 PIN 输入，仅多玩家手动模式有效。

  - _switch_to_next_player()：切换玩家，更新本地索引和游戏状态，调用清屏与 PIN 输入。

2. 各阶段改造

广场阶段 (phase_forum.py)

- 阶段开始：在 _execute_normal 开头调用 _show_current_player_overview()。

- 玩家切换：重构 _handle_next 方法，将原有 _next_player 逻辑替换为 _switch_to_next_player，并同步游戏状态当前玩家。

- AI 提示：在自动模式下，AI 执行裁员、市场操作、土地交易时打印简要提示（如“🤖 AI派系 Optimates 进行了市场操作。”）。

- 输入日志：所有 input() 调用后记录到 game_*.log，便于回放调试。

人口阶段 (phase_population.py)

- 阶段开始：在 execute 开头调用 _show_current_player_overview()，并同步当前玩家为列表第一个。

- 玩家切换：修改 _handle_step_1 中 next 命令分支，使用 _switch_to_next_player。

- 输入日志：同广场阶段。

元老院阶段 (phase_senate.py)

- 阶段开始：在 execute 开头调用 _show_current_player_overview()，并同步当前玩家。

- 投票环节：在人类玩家投票前增加 _wait_for_pin()，预留 PIN 校验。

- 输入日志：所有手动交互处的 input() 均记录。

- 清理死代码：删除了未被调用的 _handle_manual_proposal_loop 等方法。

3. 附加优化

- 输出规范：将所有 file=sys.stderr 的 print 改为普通 print（stdout），避免终端混淆。

- 重复提案检查：在元老院提案环节增加重复检查，防止同一合同/战争被重复提交。

- 预算参数错误处理：propose B02 80T 等错误格式直接拒绝，不再提交默认值。

- 凯旋投票消息：重写 forum_api.vote_triumph，返回友好消息，避免 i18n 模板错误。

- 重复投票禁止：人口阶段 vote 函数改为覆盖式记录（允许更改）→ 最终根据需求改为严格禁止重复投票，并调整对应测试。

- 前置阶段检查：广场阶段增加对收入阶段的依赖检查，确保阶段顺序正确。

三、测试与验收

单元测试

- 修改了 test_phase_forum.py、test_phase_population.py、test_phase_senate.py、test_population_api.py 中的相关测试，适配新增的 PIN 输入和重复投票逻辑。

- 所有测试均已通过。

手动测试

- 多玩家手动模式（3人类）

  - 广场、人口、元老院阶段开始显示玩家信息。

  - 切换玩家时屏幕清空，显示新玩家信息，并提示输入 PIN（回车跳过）。

  - 私地交易环节（有财务官）切换正常。

  - 元老院投票环节每个玩家前提示 PIN，不清屏。

  - 凯旋投票消息显示正确。

- 单人模式（1人类）

  - 阶段开始显示信息（仅一次），切换时不提示 PIN，不清屏。

  - 人口阶段重复投票被拒绝。

- 自动模式（全部自动）

  - 无清屏、无 PIN 提示，运行无交互，游戏正常推进。

  - AI 提示信息（如“🤖 AI派系 Populares 进行了市场操作。”）正常打印。

- 边界情况

  - 财政官缺失时交易环节正常跳过。

  - 元老院无人投票时自动弃权。

  - 提案参数错误时提示并拒绝，不生成默认提案。

兼容性

- 在 Windows 10（PyCharm 模拟终端）和 Linux（原生终端）下清屏均有效（需在 PyCharm 中开启“Emulate terminal in output console”）。

四、遇到的问题及解决方案

| 问题 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 清屏无效 | PyCharm 模拟终端不完全支持 ANSI 转义 | 改用 os.system('cls'/'clear') 并建议用户开启终端仿真 |
| 单人模式仍提示 PIN | _is_auto_mode 受其他阶段自动开关影响 | 增加 _is_multiplayer_manual 判断，优先使用子类 _auto_mode |
| 人口阶段第一个玩家权限错误 | 游戏状态未同步 | 在 execute 中同步当前玩家为 _players[0] |
| 元老院提案重复提交 | 未检查已有提案 | 增加重复检查逻辑 |
| 测试因 PIN 输入失败 | 测试输入序列缺少空回车 | 在测试 mock 中加入 "" 模拟跳过 PIN |
| 凯旋投票消息显示模板 | API 返回未格式化消息 | 自定义构造消息，不使用 i18n 模板 |
| 人口阶段重复投票未禁止 | 原实现允许覆盖 | 改为严格禁止，并调整测试 |

五、遗留问题与后续建议

遗留问题

- 清屏效果受终端影响：在 PyCharm 默认运行配置下，os.system('cls') 不会清屏，需要手动开启“Emulate terminal in output console”。已在文档中说明。

- PIN 功能尚未实际验证：当前仅预留接口，未来可接入简单密码验证（如从配置文件读取玩家 PIN）。

后续建议

- 将 _is_multiplayer_manual 逻辑更通用化，避免每个阶段重复定义 _auto_mode。

- 考虑将玩家切换和清屏逻辑进一步抽象为装饰器，减少代码重复。

- 增加更详细的日志开关，便于调试时记录输入输出。

- 为自动模式下的 AI 决策增加更细粒度的提示（如具体招募了谁、竞标了哪个合同），当前仅为“进行了市场操作”的简要提示。

六、交付物清单

| 文件 | 修改说明 |
| --- | --- |
| src/ui/utils.py | 新增 clear_screen |
| src/ui/commands/sys_base.py | 添加信息隔离相关方法及辅助判断 |
| src/ui/commands/phase_forum.py | 改造玩家切换、添加输入日志、AI 提示、前置阶段检查 |
| src/ui/commands/phase_population.py | 改造玩家切换、添加输入日志、同步当前玩家 |
| src/ui/commands/phase_senate.py | 添加阶段开始信息、PIN 校验、输入日志、重复提案检查、参数错误处理、清理死代码 |
| src/api/forum_api.py | 优化凯旋投票消息 |
| src/api/population_api.py | 禁止重复投票 |
| src/core/i18n/zh-CN.json | 新增 error_already_voted 键 |
| 测试文件 | 适配新逻辑，修复因 PIN 输入等导致的失败 |

七、评审建议

- 请重点关注清屏在不同环境下的表现，建议在用户手册中说明运行配置。

- 建议确认多玩家手动模式下元老院投票环节的 PIN 输入时机是否符合预期（目前为切换玩家前，即每位玩家投票前提示一次）。

- 如后续需要扩展 PIN 验证，可在 _wait_for_pin 中增加校验逻辑，当前已预留位置。

报告完成，请架构师 ACT-07 评审。如需进一步调整，请告知。