EOR MVP 0.5 增量开发报告（2026-02-26晚）

开发人员：DS004
目标版本：EOR MVP 0.5
开发分支：feature/mvp-0.5
起始基线：基于今日上午完成的广场阶段功能（招募、战争威胁、民变等）
结束状态：当前 HEAD 包含今日全部修改

一、开发概述

今日主要完成人口阶段（公民大会）的整改与优化，包含以下核心内容：

- 公职选举迁移

  - 将元老院阶段的选举逻辑完整迁移至人口阶段，使公民大会真正承担选举职能。

  - 调整元老院阶段，仅保留合同处理、派系领袖更新、主持人确定等功能。

- 新增公职

  - 新增监察官（censor）和保民官（tribune）选举。

  - 为监察官添加前置条件：必须是前执政官（曾任 consul 或 ex-consul），且允许曾担任高阶官职者参选。

  - 为保民官添加阶层限制：仅骑士和平民可参选。

- 选举规则优化

  - 增加高阶官职不能竞选低阶的限制：现任或曾任更高官职者不得参与低阶职位选举（监察官除外，因其需要曾任执政官）。

  - 修复前任官职（ex-）被误判为现任高阶的问题，确保 ex-consul 可正常参选监察官。

  - 将投票依据从派系人气改为派系影响力，更符合政治博弈逻辑。

- 庆典功能优化

  - 引入庆典决策器（FestivalDecider）及自动实现 AutoFestivalDecider，为非玩家派系符合条件的人物（年龄≥30、非现任官员、有财富）自动举办庆典，花费随机，按1:1增加人气并立即更新影响力。

  - 调试阶段所有派系（含玩家）均自动举办，便于测试。

  - 手动 festival 命令仍保留，限定只能在人口阶段执行。

- 卸任机制完善

  - 在人口阶段选举前，统一卸任所有现任官员（任期一年），确保职位轮替。

  - 卸任后人物官职变为 ex-xxx，影响力保留原加成的一半，并记录历史。

- 包税权合同年份化

  - 为包税权合同添加年份后缀，格式与工程合同一致（如“西西里包税权 (281 BC)”）。

  - 中标后清理同省所有已过期的包税权合同，避免残留。

- 单元测试全面修复

  - 修正 test_phase_population.py，增加选举、庆典、卸任等测试用例。

  - 修复 test_entity_figure_faction.py 中因导入路径错误导致的失败，并添加高阶限制相关测试。

  - 更新 test_phase_senate.py，移除选举测试，仅保留合同、领袖、主持人测试。

  - 最终全量测试通过数：298 passed, 0 failed（所有测试通过）。

二、主要功能点

2.1 公民大会选举

- 选举顺序：执政官 → 监察官 → 大法官 → 财务官 → 保民官。

- 候选人筛选：基于年龄、冷却期、前置职务、高阶限制等条件，按资格属性（CHA/MAN/STR/zeal）取配置数量（默认2人）。

- 投票规则：各派系将其所有成员的“影响力”总和作为票数，全部投给本派系候选人中影响力最高者；若无本派系候选人，则随机投给其他派系的一位候选人。

2.2 监察官与保民官

- 监察官：必须曾担任执政官（有 consul 历史），年龄≥45（配置可调），冷却期2年。选举时按 zeal 属性排序。

- 保民官：仅骑士和平民可参选，年龄≥30，无前置职务，按 zeal 属性排序。

2.3 庆典决策器

- 决策器接口 FestivalDecider 定义，AutoFestivalDecider 为候选人随机花费1～私库余额的资金举办庆典，增加等额人气并更新影响力。

- 庆典在人口阶段选举前自动执行，所有派系（调试阶段包括玩家）均参与，输出详细日志。

2.4 卸任与任期

- 每年人口阶段开始时，所有现任官员（含执政官、监察官等）均卸任，官职变为 ex-xxx，影响力重新计算，并记录历史任期。

- 卸任后的人物可再次参选其他职位（受高阶限制约束）。

2.5 包税权合同优化

- 生成时添加年份后缀，便于区分不同年份的合同。

- 中标后，立即删除同一行省所有已过期的包税权合同（状态为 EXPIRED），避免显示冗余。

三、涉及文件及修改说明

| 文件路径 | 修改类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| src/ui/commands/phase_population.py | 重写 | 集成选举、庆典、卸任逻辑；新增 _compute_candidates_by_faction、_process_automatic_festivals 等方法 |
| src/ui/commands/phase_senate.py | 修改 | 移除选举相关代码，仅保留合同、领袖、主持人处理 |
| src/ui/commands/func_population.py | 修改 | 庆典命令增加阶段检查（只能在人口阶段执行） |
| src/ui/commands/phase_forum.py | 修改 | 包税权合同添加年份后缀；中标后清理过期合同 |
| src/ui/commands/func_status.py | 修改 | 人物显示隐藏 ex- 前缀官职（仅在历史中可见） |
| src/core/entities/figure.py | 修改 | can_hold_office 增加高阶限制逻辑，修复 ex- 处理；添加 OFFICE_RANK、OFFICE_INFLUENCE_BONUS 等映射 |
| src/core/entities/entities.py | 微调 | Faction 增加 get_vacancies（已存在） |
| src/core/deciders/festival_decider.py | 新增 | 庆典决策器接口 |
| src/core/deciders/impl/auto_festival_decider.py | 新增 | 自动庆典决策器 |
| data/config/game_config.json | 修改 | 新增监察官、保民官相关配置（冷却期、名额、最低年龄等） |
| src/tests/test_commands/test_phase_population.py | 大幅修改 | 新增选举、庆典、卸任等测试用例 |
| src/tests/test_commands/test_phase_senate.py | 修改 | 移除选举测试，适配新逻辑 |
| src/tests/test_commands/test_func_population.py | 修改 | 增加阶段检查测试 |
| src/tests/test_deciders/test_festival_decider.py | 新增 | 庆典决策器单元测试 |
| src/tests/test_entities/test_entity_figure_faction.py | 修改 | 增加高阶限制、监察官前置条件等测试 |
| src/tests/conftest.py | 修改 | 添加 sample_figure、sample_faction 等 fixture，解决导入问题 |

四、架构符合性说明

- 增量开发：所有修改均为新增或在原方法基础上扩展，未破坏原有业务逻辑。

- 策略模式：庆典决策器遵循接口与实现分离，符合“决策与流程解耦”原则。

- 配置化：监察官、保民官的年龄、冷却期等已加入 game_config.json；后续可将官职等级、加成等外置。

- 封装性：新增字段均为私有，通过 @property 或公共方法访问。

- 单向依赖：命令层 → GameState → 实体层，无反向依赖。

- 测试覆盖：新增功能均有单元测试覆盖，且全部通过。

五、待办事项

- 元老院外交行动：战争自动升级，需在元老院阶段添加宣战、和谈等交互。

- 行省起义镇压：民怨达到3时应触发内部战争，通过战斗阶段镇压。

- 分地法案：实现元老院分地法案以重置意大利本土未分地计数器。

- 配置外置：将官职等级、公职加成、家族声望等硬编码值移至 game_config.json。

- 独裁官机制：后续需在元老院阶段实现独裁官任命（而非选举）。

六、测试情况

- 手动测试验证：

  - 选举正常进行，监察官、保民官按规则出现候选人。

  - 庆典自动执行，人物人气和影响力正确更新。

  - 卸任后人物变为 ex-xxx，并保留一半加成。

  - 包税权合同中标后，过期合同被清理，新合同带年份后缀。

- 单元测试：运行 pytest src/tests/ 结果如下：

text

=================== 298 passed in 2.41s ===================

七、附录：新增配置项示例

json

"political_rules": {

...

"office_cooldowns": {

"consul": 2,

"censor": 2,

"praetor": 2,

"quaestor": 2,

"tribune": 2

},

"offices_per_election": {

"consul": 2,

"censor": 1,

"praetor": 1,

"quaestor": 1,

"tribune": 1

},

"min_ages": {

"consul": 40,

"censor": 45,

"praetor": 35,

"quaestor": 30,

"tribune": 30

}

}

提交说明：所有修改已提交至 feature/mvp-0.5 分支，提交信息清晰，便于追溯。