EOR MVP 0.5 增量开发报告（2026-02-28）

开发人员：DS006
目标版本：EOR MVP 0.5
开发分支：feature/mvp-0.5
起始基线：基于昨日（2月27日）DS005提交的基线，已包含完整的元老院、人口阶段及战争威胁触发
结束状态：当前 HEAD 包含今日全部修改，战争循环核心功能（Step 1~7）已完整实现，单元测试全部通过（302 passed），但遗留两项待优化问题待架构师评审决策。

一、开发概述

今日主要依据《战争阶段开发功能流程说明书》完成了战争循环的全部7个步骤，实现了从宣战、战斗、奖励分配到战后处理的完整闭环。核心工作包括：

- Step 1：军团恢复机制

  - 为 Legion 实体增加 DESTROYED 状态及 destroyed_turn 字段，记录摧毁回合。

  - 扩展 MilitarySystem，添加 process_legion_recovery 方法，按配置 legion_recovery_interval 每回合恢复一个最老的被摧毁军团。

  - 新增配置项 legion_recovery_interval（默认5），并编写单元测试。

- Step 2：奖励分配

  - 重构 war_system.resolve_war，胜利时根据配置比例（国库50%、派系25%、指挥官15%、士兵15%）分配战利品。

  - 士兵份额存入 war.soldier_share，供凯旋时转换为临时影响力。

  - 土地奖励直接加入国家公地，家族声望增加（若战争卡配置）。

  - 添加详细分配打印，便于追踪。

- Step 3：战斗阶段集成

  - 修改 phase_combat.py，战斗结束后调用 resolve_war，传入胜利标志。

  - 统一结果分支调用，确保灾难时军团被标记为 DESTROYED。

- Step 4：凯旋审批

  - 新增 TriumphDecider 接口及自动实现 AutoTriumphDecider（概率可配置）。

  - 在 phase_forum.py 中添加 _process_triumphs，遍历已解决战争，审批通过后将士兵份额转换为临时影响力任务（add_temp_influence_task）。

  - 为 Figure 类增加临时任务管理字段 _temp_influence_tasks 及相关方法。

  - 配置项 triumph_approval_chance（默认0.5）和 triumph_veteran_duration（默认5）。

- Step 5：军团解散与凯旋式

  - 在 phase_population.py 中添加 _process_legion_disbandment_and_triumphs，战争结束后自动解散参战军团，并打印凯旋式信息。

  - 修改 assign_to_war 以记录军团编号到战争对象，便于后续解散。

- Step 6：战争接管与自动征召

  - 新增 WarTakeoverDecider 接口及自动实现 AutoWarTakeoverDecider（默认概率1.0，即始终接管）。

  - 在 phase_senate.py 中添加 _process_war_takeover，处理无指挥官战争及原指挥官为 proconsul 时的接管逻辑。

  - 完善宣战后自动征召军团、指派指挥官，并记录军团编号。

  - 修复军事系统初始化问题，避免临时创建（在 game_state.reset() 中创建 MilitarySystem 实例）。

- Step 7：临时影响力衰减

  - 在 phase_resolution.py 中添加 _process_temp_influence_decay，每回合减少临时任务的剩余回合数，任务结束后自动移除，并重新计算人物影响力。

  - 新增单元测试覆盖衰减逻辑。

- 测试与调试增强

  - 为战斗阶段增加强制结果开关 force_battle_result，便于手动测试特定结果（如 DISASTER）。

  - 修复多个单元测试（战斗阶段断言、凯旋测试模拟对象不完整、军团恢复测试的军团数等），确保所有测试通过（当前302 passed）。

二、主要功能点

2.1 完整战争闭环

- 元老院宣战 → 自动征召军团并指派执政官 → 战斗阶段判定结果 → 奖励分配（国库/派系/指挥官/士兵） → 士兵份额转为临时影响力（凯旋审批） → 军团解散 → 被摧毁军团按间隔恢复。

2.2 临时影响力任务（替代直接增加 veterans）

- 凯旋批准后，将士兵份额分摊至多回合，通过 _temp_influence_tasks 管理，每回合固定值，到期自动消失，确保总收益与一次性庆典等效。

- 人物影响力公式已包含临时影响力，但当前 status_figure 未显式显示“老兵支持”，仅以“凯旋”代指。

2.3 战争接管与 proconsul 机制

- 原指挥官变为 proconsul 并留在前线，新执政官可决定是否接管；接管后原指挥官返回罗马，官职变为 ex-proconsul。

2.4 配置化

- 所有关键参数（恢复间隔、分配比例、决策概率、持续回合等）均已移至 game_config.json 的 combat_rules 节点。

- 测试开关统一存放于 testing 节点。

三、涉及文件及修改说明

| 文件路径 | 修改类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| src/core/entities/legion.py | 新增 | 增加 DESTROYED 状态、destroyed_turn、mark_destroyed()、recover() |
| src/core/systems/military_system.py | 扩展 | 增加军团恢复方法、disband_legions_for_war、完善 assign_to_war |
| src/core/systems/war_system.py | 修改 | 重写 resolve_war 实现奖励分配，增加士兵份额存储 |
| src/ui/commands/phase_senate.py | 扩展 | 增加宣战后自动征召、战争接管处理、WarTakeoverDecider 注入 |
| src/ui/commands/phase_combat.py | 修改 | 增加强制结果开关，统一调用 resolve_war |
| src/ui/commands/phase_forum.py | 扩展 | 增加凯旋审批流程，集成 TriumphDecider |
| src/ui/commands/phase_population.py | 扩展 | 增加军团解散与凯旋式处理 |
| src/ui/commands/phase_resolution.py | 扩展 | 增加临时影响力衰减处理 |
| src/ui/commands/func_status.py | 修改 | （可选）显示临时影响力（但未作为“老兵支持”区分） |
| src/core/entities/figure.py | 扩展 | 增加临时任务字段及相关方法 |
| src/core/entities/war.py | 扩展 | 增加 soldier_share、triumph_commander_id、legion_numbers 等字段 |
| src/core/deciders/ | 新增 | TriumphDecider, WarTakeoverDecider 及其自动实现 |
| src/core/game_state.py | 修改 | 在 reset 中初始化 MilitarySystem |
| data/config/game_config.json | 修改 | 新增 combat_rules 下所有战争相关配置 |
| src/tests/ 下多个测试文件 | 新增/更新 | 覆盖所有新增功能，共302个测试全部通过 |

四、架构符合性说明

- 增量开发：所有修改均为新增或在原方法基础上扩展，未破坏原有业务逻辑（如选举、合同流程）。

- 策略模式：凯旋审批、战争接管均通过决策器接口解耦，便于未来替换人工/AI策略。

- 配置化：所有可变参数（比例、间隔、概率）均从 Config 读取，硬编码仅限绝对不变的值。

- 封装性：新增字段均为私有，通过公共方法访问；实体关联通过 ID 维护。

- 单向依赖：命令层 → GameState → 实体层/系统层，无反向依赖。

- 测试覆盖：核心功能均有单元测试覆盖，且全部通过。

五、遗留问题（待架构师决策）

- 凯旋影响力显示问题
当前凯旋提供的影响力通过临时任务实现，每回合固定值，但 status_figure 输出中仅以“凯旋”统称，未明确标注为“老兵支持”。玩家可能困惑于影响力来源。建议后续在人物详情中明确显示“老兵支持”及剩余回合数，或考虑直接使用 veterans 字段（但需调整衰减逻辑）。请架构师评估最佳方案。

- 战败后战争状态处理
当前设计下，战争失败（DEFEAT）后即被标记为 DEFEATED 并从活跃列表中移除（战争结束）。但用户期望战争应保持激活状态，允许后续回合再次战斗（如同僵持或等待新指挥官）。这需要重新定义战争失败的含义，或增加“战败但不结束”的状态（如 STALEMATE 但可重新集结）。请架构师明确设计方向，后续按需调整。

六、测试情况

- 手动测试验证：

  - 完整跑通宣战 → 战斗（强制结果） → 奖励分配 → 凯旋审批 → 军团恢复流程，数据正确。

  - 战争接管机制正常，执政官出征后影响力不计入元老院。

  - 军团恢复按配置间隔生效，被摧毁军团5回合后变为 DISBANDED。

- 单元测试：运行 pytest src/tests/ 结果：

text

=================== 302 passed in 3.12s ===================

七、附录：新增配置项示例

json

"combat_rules": {

"legion_recovery_interval": 5,

"triumph_veteran_duration": 5,

"triumph_approval_chance": 0.5,

"war_takeover_chance": 1.0,

"treasury_share": 0.5,

"faction_share": 0.25,

"commander_share": 0.15,

"soldier_share": 0.15

}

提交说明：所有修改已提交至 feature/mvp-0.5 分支，提交信息清晰，便于追溯。