EOR MVP 0.5 工作交接报告 2月27日

致：接手的 AI 主程序员 DS005
报告人：DS004（2026-02-27 开发阶段）
项目：Eagle of Rome (EOR) MVP 0.5
当前基线：feature/mvp-0.5 分支，已打标签 mvp-0.5-2026-02-27-final（含今日全部修改）

1. 项目概况与今日完成工作

今日主要完成了元老院阶段的重构与优化，确保合同预算与竞标流程分离，并完善了相关机制：

- 官职等级与主持人显示

  - 更新 OFFICE_RANK 以包含所有新增官职（独裁官、监察官、保民官），确保主持人选择正确。

  - 在元老院阶段主持人信息中增加官职显示。

- 合同流程重构（核心）

  - 修改合同状态流转：广场阶段生成 PENDING 合同 → 元老院阶段表决通过后变为 BUDGETED → 下个广场阶段对 BUDGETED 合同竞标 → 中标后变为 ACTIVE。

  - 元老院阶段新增预算决策器（BudgetDecider）及自动实现（AutoBudgetDecider），随机选取部分合同表决，模拟执政官议程控制。

  - 广场阶段新增对 BUDGETED 合同的竞标处理，中标后自动替换同省同类型旧合同，并清理过期合同。

  - 合同显示全面优化：contracts 命令现显示所有状态（PENDING, BUDGETED, ACTIVE, COMPLETED, EXPIRED），并移除广场阶段中过时的元老院操作提示。

- 合同延期机制

  - 在 Contract 实体中添加 _is_extended 字段，税收阶段将到期合同标记为延期，继续产生收益，显示“（已延期）”。

  - 新合同中标后自动删除延期合同，实现无缝衔接。

- 死亡合同终止修复

  - 在 phase_mortality 的死亡事件中，遍历人物合同并终止，确保税收阶段不再处理。

  - 同步修改 phase_revenue 中的合同处理，优先检查中标者是否死亡。

- 单元测试修复与幂等性

  - 修正所有因合同流程变更导致的测试失败，包括 test_generate_contracts、test_phase_mortality_ext、test_auction 等。

  - 使 Figure.add_contract 方法幂等，避免重复添加合同导致的异常。

2. 当前代码库结构与关键文件说明

2.1 核心实体与状态管理

- src/core/entities/contract.py：新增 BUDGETED 状态、_is_extended 字段及相关方法。

- src/core/entities/figure.py：add_contract 改为幂等，remove_contract 正常。

- src/core/entities/entities.py：Faction、Province 等无重大变更。

- src/core/game_state.py：place_bid 和 resolve_auction 支持 BUDGETED 合同，并添加旧合同替换逻辑。

2.2 决策器模块（新增）

- src/core/deciders/budget_decider.py：预算决策器接口。

- src/core/deciders/impl/auto_budget_decider.py：自动预算实现，随机选取合同、随机表决。

2.3 命令层修改

- src/ui/commands/phase_forum.py：新增 _process_budgeted_auctions 方法，处理 BUDGETED 合同竞标；修改合同生成与公告逻辑。

- src/ui/commands/phase_senate.py：重构 _process_pending_contracts 为 _process_budget_proposals，集成预算表决；主持人信息增加官职。

- src/ui/commands/phase_mortality.py：死亡事件中终止合同。

- src/ui/commands/phase_revenue.py：税收阶段处理延期标记，并优先检查死亡。

- src/ui/commands/func_contracts.py：全面显示所有合同状态，新增 BUDGETED 分类。

- src/ui/commands/func_status.py：人物详情隐藏 ex- 前缀官职（已修改）。

2.4 配置文件

- data/config/game_config.json：已包含新增官职的配置（冷却期、名额等），庆典年龄阈值已移至 political_rules.min_festival_age。

2.5 测试文件

- src/tests/test_commands/test_phase_forum.py：适配合同生成顺序变更。

- src/tests/test_commands/test_phase_mortality.py：新增死亡终止合同测试。

- src/tests/test_core/test_phase_forum_ext.py：修复竞标测试中的异常。

- src/tests/test_game_state/test_auction.py：修复重复添加合同问题。

- src/tests/test_deciders/test_festival_decider.py：修复模拟配置返回类型。

3. 待开发/待完善事项（TODO）

- 元老院外交行动（优先级高）

  - 当前战争只能自动升级，需在元老院阶段添加宣战、和谈等交互命令。

  - 需定义 declare 和 negotiate 命令，调用战争系统相应方法，并考虑成功率与国库影响。

- 行省起义镇压（优先级中）

  - 民怨达到 3 时触发起义，需在战斗阶段作为内部战争处理，镇压成功后民怨降级。

- 分地法案（优先级中）

  - 实现元老院分地法案，重置意大利本土未分地计数器，并可能影响国库与民怨。

- 配置外置（低优先级）

  - 将官职等级、公职加成、家族声望等硬编码值移至 game_config.json，实现数值可调。

- 独裁官任命（低优先级）

  - 独裁官不应选举，需在元老院阶段通过特殊决议任命（可留待后续）。

- 合同续约机制完善（观察项）

  - 当前续约逻辑（剩余1年/质保1年生成新合同）已实现，但未经过完整长周期测试，需后续验证。

- 单元测试补充（持续）

  - 新增功能（如预算决策器、合同延期）尚未完全覆盖，建议后续补充更多边界测试。

4. 配置说明（game_config.json）

当前 political_rules 节点示例（节选）：

json

"political_rules": {

"min_festival_age": 30,

"office_cooldowns": {

"consul": 2,

"censor": 2,

"praetor": 2,

"quaestor": 2,

"tribune": 2

},

"offices_per_election": {

"consul": 2,

"censor": 1,

"praetor": 1,

"quaestor": 1,

"tribune": 1

},

"min_ages": {

"consul": 40,

"censor": 45,

"praetor": 35,

"quaestor": 30,

"tribune": 30

},

"office_rank": {

"dictator": 6,

"censor": 4,

"consul": 5,

"praetor": 3,

"tribune": 2,

"quaestor": 1

}

// ... 其他不变

}

所有新增配置均已添加，后续如需调整可直接修改。

5. 测试情况与已知问题

5.1 单元测试

- 运行 pytest src/tests/ 结果：

text

=================== 298 passed in 2.41s ===================

- 所有测试通过，覆盖率良好。

5.2 手动测试

- 执行完整多回合流程，观察：

  - 广场阶段生成新合同（带年份后缀），状态为 PENDING。

  - 元老院阶段随机表决部分合同，通过者变为 BUDGETED，否决者保持 PENDING。

  - 下个广场阶段对 BUDGETED 合同竞标，中标后变为 ACTIVE，并替换旧合同。

  - 合同到期后标记为延期，继续产生收益，contracts 命令显示“（已延期）”。

  - 新合同中标后自动删除延期合同。

  - 死亡事件正确终止合同，税收阶段不再处理。

  - 人口阶段庆典与选举正常，派系影响力打印正确。

  - 意大利民怨升级至3时游戏结束。

5.3 已知问题

- 暂无严重问题。但合同续约机制（剩余1年生成新合同）依赖剩余年限递减，需确保在税收阶段正确更新。当前实现已通过手动验证，但需长期测试确认。

- 流拍合同保留为 BUDGETED 可能无限次流拍，后续可考虑添加流拍次数限制，但当前设计未要求。

6. 后续开发建议

- 优先实现元老院外交行动，这是当前缺失的核心政治互动。

- 完善行省起义与镇压，使民变机制完整。

- 实现分地法案，与意大利民变形成闭环。

- 逐步将硬编码数值配置化，便于平衡调整。

- 持续补充单元测试，尤其对新决策器和边界情况。

7. 交接文件清单

- Git 分支 feature/mvp-0.5，包含今日所有修改。

- 主要修改文件（详见第2节）。

- 文档：本交接报告。

接手后建议先运行所有测试，确认环境无误，然后按照 TODO 清单继续开发。如有疑问，可查阅历史对话记录（已整理至交接包）。

8. 常见单元测试失败定位思路（供后续参考）

在今日开发与修复过程中，我们遇到并解决了多类单元测试失败。以下总结典型失败场景、定位方法及解决方案，帮助后续开发者快速应对类似问题。

8.1 合同生成数量与顺序不符

失败表现：
test_generate_contracts 预期合同数量为3，实际为2；或合同类型顺序错误。

定位思路：

- 查看测试输出中打印的合同列表，确认实际生成顺序。

- 检查 phase_forum.py 中的 _generate_contracts 方法，确认生成逻辑是否因续约或全新合同条件而跳过预期合同。

- 确认意大利行省（ID 0）是否被正确包含在工程合同生成中。

解决方案：

- 调整全新工程合同生成条件，确保意大利行省参与。

- 更新测试预期值以匹配新顺序（例如先意大利工程，后西西里包税等）。

- 若测试依赖随机数，确保模拟 random 返回值正确。

8.2 死亡事件中合同未终止

失败表现：
test_contract_revenue_dead_contractor 或 test_death_event_terminates_contract 断言失败，死亡后合同仍为 ACTIVE 或未打印死亡提示。

定位思路：

- 在死亡事件处理 _handle_death_event 中添加打印，确认人物死亡时是否遍历其合同。

- 检查 phase_revenue.py 中包税合同处理部分，确保在发现中标者死亡时终止合同并解绑行省。

- 确认 Contract.terminate() 方法正确将状态设为 EXPIRED。

解决方案：

- 在死亡事件中循环人物持有的合同，调用 terminate() 并解绑行省。

- 在税收阶段合同收益处理开头优先检查中标者是否死亡，若死亡则终止并跳过收益结算。

- 添加打印日志以便调试。

8.3 竞标时重复添加合同导致 ValueError

失败表现：
test_auto_bid_for_tax_contract 或 test_resolve_auction 抛出 ValueError: Contract ID X already exists。

定位思路：

- 错误发生在 Figure.add_contract 中，说明人物试图添加已持有的合同。

- 检查 resolve_auction 中中标后是否调用了 figure.add_contract，而该人物可能已经持有同一合同（例如在测试中重复竞标同一合同）。

- 确认在替换旧合同时，是否从原持有者 contract_ids 中移除了旧合同。

解决方案：

- 在 resolve_auction 中，替换旧合同时调用原持有者的 remove_contract。

- 将 Figure.add_contract 改为幂等：若合同 ID 已存在则直接返回，避免异常。

- 确保测试中每个合同只被添加一次。

8.4 庆典决策器测试类型错误

失败表现：
test_festival_decider.py 中多个测试抛出 TypeError: '<' not supported between instances of 'int' and 'MagicMock'。

定位思路：

- 错误发生在 AutoFestivalDecider.decide_festivals 中，比较 fig.age 与 min_age。

- 检查 min_age = state.config.get(...) 的返回值：测试中 state 是 MagicMock，未设置 config.get 返回值，导致返回 MagicMock 对象。

- 模拟对象未正确配置。

解决方案：

- 在测试中为 state.config.get 设置返回值，例如 state.config.get.return_value = 30。

- 或使用 state.config.get = lambda key, default: 30。

- 确保所有用到配置的模拟对象都正确设置。

8.5 竞标结果未打印

失败表现：
广场阶段竞标后未显示“✅ 中标者”信息，但玩家期望看到结果。

定位思路：

- 检查 _auto_bid_for_contract 和 _auto_bid_for_works 中是否调用了 resolve_auction。

- 确认 resolve_auction 返回后，合同状态变为 ACTIVE 且 winning_bid 被设置。

- 检查 resolve_auction 中是否因为合同状态不是 PENDING 而直接返回 False（新流程中应允许 BUDGETED 合同竞标）。

解决方案：

- 修改 game_state.py 中的 place_bid 和 resolve_auction，允许 BUDGETED 合同参与竞标。

- 确保流拍时保留 BUDGETED 状态，以便下次再次竞标。

- 中标后打印信息已在命令层实现，无需修改。

8.6 合同状态流转不符合新流程

失败表现：
元老院阶段后合同未变为 BUDGETED，或广场阶段未对 BUDGETED 合同竞标。

定位思路：

- 检查 phase_senate.py 中的 _process_budget_proposals，确认是否正确遍历 PENDING 合同并调用决策器。

- 检查决策器 decide_vote 返回值是否正确（True/False）。

- 确认合同状态枚举中已定义 BUDGETED，且 status 属性正确更新。

- 检查 phase_forum.py 中的 _process_budgeted_auctions 是否被调用，并正确筛选 BUDGETED 合同。

解决方案：

- 确保 ContractStatus 包含 BUDGETED，且值正确（如 "budgeted"）。

- 在元老院阶段调用 contract.status = ContractStatus.BUDGETED 或保持 PENDING。

- 在广场阶段调用 _process_budgeted_auctions（位置在生成新合同之前）。

- 添加日志输出确认合同状态流转。

8.7 测试数据未随代码更新

失败表现：
旧测试用例因代码逻辑变更而断言失败（如合同数量、类型顺序）。

定位思路：

- 对比新旧代码逻辑，找出预期值为何不再匹配。

- 若测试依赖于特定合同顺序，考虑修改测试或使代码保持稳定顺序。

- 使用 pytest 的 -vv 选项查看详细差异。

解决方案：

- 更新测试中的预期值以匹配新逻辑。

- 若顺序不重要，修改断言为更灵活的方式（如检查集合而非顺序）。

- 为新增功能添加新的测试用例，保留原有测试以验证未改功能。

8.8 总结

- 单元测试失败时，首先定位错误发生的代码行，分析是测试问题还是功能问题。

- 对于涉及状态流转的失败，添加打印日志跟踪关键变量。

- 修改功能后务必同步更新测试，确保回归覆盖。

- 对于模拟对象，务必正确设置返回值，避免类型错误。

后续开发者在遇到类似失败时，可参考上述思路快速定位并修复。