EOR MVP 0.5 工作交接报告（给新任主程序员 DS006）

发件人：DS005（2026-02-28 开发阶段）
项目：Eagle of Rome (EOR) MVP 0.5
当前基线：feature/mvp-0.5 分支，已打标签 mvp-0.5-2026-02-27-final（含今日全部修改）
接收人：DS006

1. 项目概况与当前完成状态

EOR 是一款基于罗马共和国历史背景的政治策略游戏，核心是「土地 → 金钱 → 影响力」闭环。MVP 0.5 已完成经济循环、政治博弈、战争威胁、合同系统等主体功能，当前版本已具备完整的单局游戏体验。以下是截至今日（2月28日）已完成的核心功能：

1.1 核心经济系统

- 国家公地与行省公地分离，私地收益、公地租金每回合自动结算。

- 包税权合同与公共工程合同的完整生命周期：生成（含年份后缀）→ 元老院预算表决（PENDING → BUDGETED）→ 广场阶段竞标（BUDGETED → ACTIVE）→ 税收阶段收益结算 → 到期延期（_is_extended）→ 新合同替换。

- 合同竞标结果统一格式，显示中标者、价格及加价/降价比例。

- 行省民怨系统：包税合同税率过高触发民怨，意大利本土连续未分地触发民怨，达到3级时游戏结束。

1.2 政治与选举

- 7阶段回合制：天命 → 税收 → 广场 → 人口 → 元老院 → 战斗 → 决议。

- 人口阶段（公民大会）完整选举：执政官、监察官、大法官、财务官、保民官，按官职等级、冷却期、前置条件筛选候选人，派系影响力投票。

- 监察官仅限前执政官，保民官仅限骑士和平民。

- 自动庆典（FestivalDecider）为非玩家派系候选人自动举办，增加人气并更新影响力。

- 卸任机制：每年人口阶段统一卸任所有现任官员，记录历史，影响力保留一半加成，执政官从 leader_ids 中移除。

1.3 元老院与宣战

- 元老院阶段：更新派系领袖、确定主持人（过滤出征者）、处理合同预算表决、处理宣战提案。

- 统一投票决策器 SenateVoteDecider：根据议题类型（合同/战争）从配置读取 always_pass，只计算元老（贵族）且未出征者的影响力。

- 宣战流程：广场阶段触发战争威胁 → 元老院阶段执政官按概率提议（propose_war_chance）→ 元老院投票（执政官派系自动支持，其他派系随机）→ 通过后战争激活，执政官出征（is_absent=True），影响力不计入元老院，主持人自动更新。

- 宣战后自动按批准军团数征召军团，扣除征召费用（国库不足则失败或部分征召）。

1.4 战争威胁与民变

- 战争系统：WarSystem 管理战争卡，按预设年份触发威胁（THREAT），每回合自动升级，达到3级爆发（ACTIVE）。

- 行省民变：包税合同税率超过基础税率时立即触发民怨1级，之后每回合自动升级至3级（起义）。

- 意大利本土民变：连续未分地回合数达到阈值（配置 italy_unrest_trigger_turns）时触发民怨1级，升级至3级游戏结束。

1.5 人物与派系

- 人物影响力公式：私地×10 + 老兵×10 + 人气 + 家族声望×10 + 公职加成（现任/卸任）。

- 出征标记：is_absent 标记离开罗马的人物（如执政官出征），其影响力不参与元老院投票。

- 派系领袖：根据在罗马且未出征的最高影响力成员自动更新。

- 淘汰与招募：广场阶段派系随机抛弃成员（非领袖、无公职、无合同），放入 Curia，下一回合派系可出价招募。

1.6 单元测试

- 共 302 个测试，当前全部通过（302 passed）。测试覆盖核心实体、命令、决策器、战争系统等。

2. 代码结构与关键文件

text

src/

├── core/

│   ├── entities/               # 实体定义

│   │   ├── figure.py            # 人物（含 is_absent, 影响力计算）

│   │   ├── contract.py          # 合同（含 BUDGETED, _is_extended）

│   │   ├── war.py               # 战争（含 threat_level, proposed_legions）

│   │   ├── legion.py            # 军团（待扩展 DESTROYED 状态）

│   │   ├── entities.py          # 派系、行省、游戏回合等

│   │   └── curia.py             # 广场等待区

│   ├── systems/

│   │   ├── war_system.py        # 战争管理系统（触发、升级、激活）

│   │   └── military_system.py   # 军事系统（征召、解散、维护费）

│   ├── deciders/                # 策略模式决策器

│   │   ├── senate_vote_decider.py   # 统一投票接口

│   │   ├── festival_decider.py      # 庆典接口

│   │   ├── war_decider.py           # 战争相关接口（预留）

│   │   └── impl/                    # 自动实现

│   │       ├── auto_senate_vote_decider.py

│   │       ├── auto_festival_decider.py

│   │       ├── auto_war_decider.py

│   │       └── auto_budget_decider.py

│   ├── game_state.py            # 游戏状态核心（新增出征过滤、元老影响力方法）

│   ├── config.py                # 配置管理

│   └── scenario_loader.py       # 场景加载

├── ui/

│   ├── commands/                # 所有命令

│   │   ├── phase_*.py           # 7阶段命令

│   │   ├── func_*.py            # 功能命令（status, factions, contracts等）

│   │   ├── sys_*.py             # 系统命令（help, exit, reload等）

│   │   └── sys_registry.py      # 命令注册器

│   └── debug_cli.py             # CLI入口

├── tests/                       # 单元测试（约300个）

data/

├── config/game_config.json      # 全局配置（所有可调参数）

├── scenarios/mvp_test.json      # 默认场景

└── cards/wars.json              # 战争卡数据

3. 待开发/待完善事项（按优先级排序）

优先级高（战争循环）

- 战争阶段完善（对应今日讨论）

  - 战前准备自动化：在元老院阶段宣战后立即征召军团（按批准数），扣除费用；威胁爆发时，新执政官自动成为指挥官，并可决定是否接管原战争。

  - 奖励分配：战斗结果（仅 TRIUMPH）按比例分配战利品（国库、派系、指挥官、士兵），家族声望永久增加，土地归国家公地。

  - 凯旋仪式：下回合广场阶段元老院投票审批，通过后士兵份额转换为 veteran_support（持续N年）。

  - 军团解散：战争结束后，所有指派军团在下回合人口阶段自动解散。

  - 军团恢复：被消灭的军团标记 DESTROYED，每5回合恢复一个（可配置）。

  - Proconsul 机制：原指挥官变为 proconsul，影响力同 ex-consul 但 is_absent=True，新执政官可接管。

- 战斗阶段交互优化

  - 增加战前检查提示（无指挥官/无军团时给出明确建议）。

  - 战斗输出详细化，显示军团损失、缴获等。

- 相关决策器实现

  - TriumphDecider（凯旋审批）

  - WarTakeoverDecider（接管战争）

优先级中

- 和谈功能

  - 在元老院阶段增加和谈提案，根据战争状态生成条款（赔款、割地等），元老院投票。

- 行省起义镇压

  - 民怨达到3时触发内部战争，需在战斗阶段镇压，胜利后民怨降级。

- 分地法案

  - 在元老院阶段实现土地分配法案，重置意大利本土未分地计数器。

优先级低

- 配置外置

  - 将官职等级、公职加成、家族声望等硬编码值移至 game_config.json。

- 独裁官机制

  - 危机时由元老院任命独裁官，而非选举。

- 马略军改扩展

  - 后期罗马财富爆炸触发军制改革，引入职业军团（预留）。

4. 配置说明（game_config.json）

当前主要配置节点：

json

{

"terminology_preset": "original",

"enable_threats": true,

"testing": {  // 所有测试开关

"always_declare": false,

"propose_war_chance": 0.7,

"min_legions": 4,

"max_legions": 8,

"budget_always_pass": false,

"war_always_pass": false

},

"political_rules": {  // 政治规则（选举、官职、冷却期、最低年龄等）

"office_cooldowns": {...},

"offices_per_election": {...},

"min_ages": {...},

"office_rank": {...},

"office_influence_bonus": {...},

"ex_office_influence_bonus": {...},

"family_prestige": {...}

},

"economic_rules": {  // 经济规则（税收、土地、合同、军团费用等）

"legion_recruit_cost": 10,

"legion_maintenance_base": 2,

"faction_initial_treasury": 10,

"italy_unrest_trigger_turns": 10,

...

},

"combat_rules": {  // 战斗规则（阈值、骰子表等）

"triumph_threshold": 12,

"victory_threshold": 6,

...

}

}

新增配置项（待加入）：

json

"combat_rules": {

"legion_recovery_interval": 5,

"triumph_veteran_duration": 5,

"triumph_approval_chance": 0.5,

"war_takeover_chance": 1.0,

"treasury_share": 0.5,

"faction_share": 0.25,

"commander_share": 0.15,

"soldier_share": 0.15

}

5. 测试与调试

- 单元测试：运行 pytest src/tests/ 应全部通过（当前 302 passed）。

- 手动测试：建议按以下流程验证核心功能：

  - load → 多回合 turn 观察选举、合同生成、宣战流程。

  - 修改 testing 配置控制随机性，测试宣战、预算通过、凯旋审批。

  - 手动触发战争威胁（可修改 wars.json 的 start_year），测试宣战、战斗、凯旋、军团解散全流程。

已知问题：

- 选举多席位时（如执政官2人），原代码会错误地在每选一人后卸任，现已修复（见 phase_population.py 修改）。

- 宣战后执政官出征，其影响力不参与元老院投票，主持人更新正确，已验证。

6. 开发原则与注意事项（重申）

- 增量开发：所有新增功能必须基于现有代码扩展，不得修改原有核心业务逻辑（除非 bug 修复）。

- 字段封装：实体字段必须私有（_ 开头），通过 @property 只读暴露，修改通过公共方法。

- 单向依赖：命令层 → GameState → 实体层/系统层，禁止反向依赖。

- 配置化：所有可变参数均从 Config 读取，硬编码仅限于绝对不变的值。

- 决策与流程分离：涉及外部输入的决策点（凯旋审批、战争接管等）必须通过策略模式解耦（参考现有决策器接口）。

- 命令框架：新命令继承 Command，自动注册，不得修改注册器。

- 日志：重要操作调用 GameState.log_event() 记录。

- 异常处理：命令层捕获所有异常，确保 CLI 不崩溃。

7. 下一步开发建议

- 立即开始：按优先级实现战争循环，先从扩展 Legion 实体和 MilitarySystem 开始，增加 DESTROYED 状态和恢复机制。

- 逐步推进：依次实现奖励分配、凯旋审批、军团解散、接管逻辑。

- 同步更新测试：每完成一个功能，补充单元测试，确保覆盖率。

- 文档同步：重大设计变更及时更新本交接报告对应章节。

祝开发顺利！

------ DS005
2026-02-28

架构师补充意见（针对DS005工作交接报告）

收件人：DS006（新任主程序员）
抄送：项目负责人
发件人：AI架构师
日期：2026-02-28
主题：对工作交接报告的补充说明与架构建议

一、总体评价

DS005提交的工作交接报告质量很高，全面覆盖了项目当前状态、代码结构、待办事项、配置说明等核心信息。作为接手DS006，你可以完全信赖此报告作为开发指南。以下是我从架构师角度补充的几点说明和建议，供你在后续开发中参考。

二、架构设计确认与补充

2.1 战争循环的架构定位

战争循环（含战斗阶段、奖励分配、凯旋仪式、军团恢复等）是MVP 0.5向MVP 0.6过渡的核心内容。在设计时需注意：

- 保持决策与流程分离：凯旋审批（TriumphDecider）、战争接管（WarTakeoverDecider）等应继承现有决策器接口模式，与淘汰、招募、庆典、投票等保持一致。

- 配置化优先：报告中新增的combat_rules配置项（如treasury_share、commander_share等）应作为可调参数，通过Config读取，便于平衡调整。

- 实体扩展：Legion实体需增加DESTROYED状态和recovery_timer字段，但应保持私有封装，通过公共方法操作。

- 单向依赖：战斗阶段命令（phase_combat.py）应通过GameState调用MilitarySystem和WarSystem，避免直接操作实体。

2.2 关于“出征标记”的封装说明

报告中提到is_absent字段，当前为公开字段。虽然项目历史风格允许，但建议后续按以下方式逐步优化：

python

# 推荐封装方式

class Figure:

def __init__(self):

self._is_absent = False

@property

def is_absent(self) -> bool:

return self._is_absent

def set_absent(self, absent: bool):

self._is_absent = absent

self.update_influence()  # 影响力可能因出征而变化

但当前无需立即修改，可留作技术债务后续统一处理。

2.3 军团恢复机制的配置化

报告中提到“每5回合恢复一个军团”，建议将恢复间隔移至配置：

json

"combat_rules": {

"legion_recovery_interval": 5,

...

}

并在MilitarySystem中实现计数器逻辑，避免硬编码。

三、待办事项优先级微调

DS005已给出清晰的优先级，我仅补充两点细化建议：

3.1 战争循环内部顺序

建议按以下顺序实现战争循环，每一步都可独立测试：

- 军团扩展：为Legion添加DESTROYED状态和recovery_timer，实现MilitarySystem.recover_legions()（每回合调用）。

- 战前征召：在元老院宣战后立即调用MilitarySystem.raise_legions(war_id, count)，扣除费用，失败时给出提示。

- 战斗结果奖励：在phase_combat.py的_apply_battle_result中，对TRIUMPH结果调用_distribute_spoils(war, commander)，按配置比例分配。

- 凯旋审批：下回合广场阶段，通过TriumphDecider决定是否批准凯旋，通过后将士兵份额转换为veteran_support（持续配置年数）。

- 军团解散：战争结束后，在人口阶段调用MilitarySystem.disband_legions_for_war(war_id)。

- 战争接管：新执政官上任时，通过WarTakeoverDecider决定是否接管旧战争。

3.2 测试先行

每实现一个子功能，立即编写单元测试，避免积压。参考现有测试文件（如test_war_system.py、test_phase_combat.py）的写法。

四、配置项确认

报告中列出的新增配置项（treasury_share等）建议在实现前先添加到game_config.json的combat_rules节点，并更新config.py的DEFAULTS。例如：

python

# config.py DEFAULTS 中添加

"combat_rules": {

...

"legion_recovery_interval": 5,

"triumph_veteran_duration": 5,

"triumph_approval_chance": 0.5,

"war_takeover_chance": 1.0,

"treasury_share": 0.5,

"faction_share": 0.25,

"commander_share": 0.15,

"soldier_share": 0.15

}

五、风险提示

- 宣战后征召费用不足：当前宣战后立即征召军团，若国库不足应如何处理？建议：

  - 部分征召（能召多少召多少）

  - 完全失败并记录事件

  - 允许元老院追加预算（复杂，可留待后续）

- 凯旋审批概率：triumph_approval_chance应与派系关系、执政官影响力联动，未来可考虑复杂化，初期先用配置简化。

- 战争接管逻辑：新执政官接管旧战争时，需确保原指挥官（proconsul）的is_absent状态不变，且影响力不参与元老院投票。

六、总结

DS005的交接报告已为后续开发奠定了坚实基础。你（DS006）只需按优先级逐步推进，并遵循现有架构原则即可。如有设计疑问，可随时与我或项目负责人沟通。

祝开发顺利！

—— 架构师