# EOR游戏日志增强实施计划

分为四个阶段，由简到难，每个阶段确保不影响现有代码结构和测试用例。

阶段一：日志基础设施增强

目标：完善 log_event 方法，支持日志级别和结构化数据，同时保持向后兼容。

具体任务：

- 修改 src/core/game_state.py 中的 log_event 方法，增加可选参数 level（默认 logging.INFO）和 extra（字典，用于存储结构化字段）。

python

def log_event(self, message: str, level: int = logging.INFO, extra: dict = None):

self._event_log.append(message)

if self._logger:

log_msg = message

if extra:

extra_str = " ".join([f"{k}={v}" for k, v in extra.items()])

log_msg = f"{extra_str} - {message}"

self._logger.log(level, log_msg)

- 在 _setup_logging 中确保 RotatingFileHandler 的格式包含级别和时间戳（已有，无需改动）。

- 为 Config 添加日志级别配置（log_level 可设置为 DEBUG、INFO、WARNING、ERROR），并在初始化时应用。

验证：

- 现有代码调用 log_event(message) 仍正常工作（level 默认 INFO）。

- 测试文件 test_game_state.py 中的日志测试应继续通过（它们检查文件存在性和内容，但内容格式变化需调整断言：允许存在 - 分隔符等）。需微调断言，例如：

python

assert "Test message 1" in content

# 不再检查绝对相等，仅检查子串

优势：此阶段不改变任何业务逻辑，仅增强日志记录能力，风险极低。

阶段二：核心功能 INFO 日志添加

目标：在游戏关键流程处添加 INFO 级别日志，记录重要事件和状态变化。

选择模块（按重要性排序）：

- 战争系统：宣战、战斗结果、战利品分配、凯旋审批、军团恢复。

- 经济系统：税收阶段（国库收入、派系抽成、合同利润）、合同中标、土地交易。

- 政治系统：选举结果、土地法案通过、人物死亡。

- 人口阶段：庆典举办、军团解散。

实施方式：

- 在每个模块的相应位置，调用 self.state.log_event()，并附上关键参数作为 extra。例如：

python

self.state.log_event(

f"宣战通过：{war.name}，批准军团 {legions}",

extra={"war_id": war.id, "legions": legions, "consul_id": consul_id}

)

- 避免在循环内高频记录（如遍历所有人物时，只记录总和或关键个体）。

- 保持原有 print 输出不变，日志作为补充。

验证：

- 运行完整游戏流程，检查 logs/game.log 是否包含新增的关键事件。

- 单元测试不受影响（它们不检查文件日志内容），但若某些测试断言 _event_log 的内容，需确认它们是否依赖特定消息。通常 _event_log 仅用于内存显示，测试中可能忽略。

阶段三：DEBUG 级别日志与开关

目标：添加更详细的 DEBUG 日志，用于追踪复杂逻辑（如决策器内部、数值计算），并可通过配置开关。

具体任务：

- 在 game_config.json 中设置 log_level 为 DEBUG 时，开启所有级别日志；为 INFO 时只记录 INFO 及以上。

- 在关键决策器（如 AutoTriumphDecider、AutoWarTakeoverDecider、AutoLandTradeDecider）中添加 DEBUG 日志，记录决策依据和结果。

- 在复杂计算方法（如 Figure.update_influence、Province._print_civil_unrest）中添加 DEBUG 日志，记录中间值。

- 在可能出错的边界条件（如国库不足、人物财富不足）添加 WARNING 日志。

示例：

python

self.state.log_event(

f"凯旋决策: 概率 {chance}，随机值 {random_val}，结果 {'批准' if approved else '否决'}",

level=logging.DEBUG,

extra={"war_id": war.id, "commander_id": commander.id, "chance": chance}

)

验证：

- 配置 log_level 为 DEBUG，运行游戏，查看日志是否包含详细输出。

- 配置为 INFO 时，DEBUG 日志不应出现。

- 性能影响可控，因为 DEBUG 日志在非调试模式下不输出。

阶段四：异常与错误日志增强

目标：在命令执行和系统关键处捕获异常，记录完整错误信息和状态快照。

具体任务：

- 在 debug_cli.py 的 run 方法中，捕获 Exception 后，不仅打印，还记录到日志（已实现，但可增强）。

- 在 GameState 中添加 log_exception 方法，用于记录异常及当前上下文（如回合、阶段）。

- 在关键业务逻辑（如合同结算、战斗判定）中添加 try-except，捕获预期内的错误（如除零、类型错误），记录后重新抛出或优雅降级。

- 在配置加载失败时记录 ERROR 日志（现有代码已有部分）。

示例：

python

try:

# 可能出错的代码

except Exception as e:

self.state.log_event(

f"合同结算异常: {e}",

level=logging.ERROR,

extra={"contract_id": contract.id, "turn": self.state.turn.turn_number}

)

raise  # 或 return False

验证：

- 故意制造异常（如在命令中临时抛出），检查日志是否记录。

- 确保异常时游戏不崩溃（如已捕获），且日志包含足够信息。

实施注意事项

- 向后兼容：所有新增日志调用必须不影响原有打印和 _event_log 内容（_event_log 仍只存储 message，不包含级别和 extra）。

- 测试隔离：单元测试不应依赖日志文件内容。若某些测试检查 _event_log，需确保新增日志不会干扰断言（通常 _event_log 只用于状态显示，测试中可忽略）。

- 性能考虑：DEBUG 日志在循环中慎用，可加入条件判断或汇总后记录。

- 配置管理：日志级别从 game_config.json 读取，并在 GameState 初始化时设置到 _logger。

- 文档同步：在 data/config/game_config.json 中添加注释说明日志配置项。

预期成果

- 游戏运行时生成详细、结构化的日志，便于故障定位。

- 日志级别可控，生产环境仅记录 INFO 及以上，开发时可开启 DEBUG。

- 异常和错误被完整记录，包含上下文。

- 原有功能和测试完全不受影响。