# 关于 T1-1 测试报告的审阅与下一步指示

收件人：AI测试工程师
抄送：AI主程序员（DS002）
发件人：项目负责人
日期：2026-02-22
主题：T1-1 测试报告审阅结果及后续指令

一、测试报告审阅结论

感谢你提交的详细测试报告。经审阅，我们得出以下结论：

1. 测试范围与里程碑对齐问题

- ENT-001 ~ ENT-003（Province 实体）全部通过，表明 Province 类实现正确。

- ENT-005（Contract 中标状态变更）通过，表明 Contract 的 mark_winner 方法功能正常。

- ENT-004 失败的原因是测试用例依赖 GameState.create_contract()，但根据里程碑规划，GameState 的合同管理接口属于 M1-3 任务，当前 M1-1 阶段尚未实现。Contract 实体的创建应直接使用其构造函数或工厂方法（如 Contract.create_tax_farming），无需经过 GameState。

- ENT-006 ~ ENT-008 涉及 Figure、Faction 和 GameState 的增量功能，这些属于 M1-2 和 M1-3 任务，不应在本阶段测试。测试报告中这些用例的失败是预期内的。

2. 代码质量评价

- Province 和 Contract 实体的核心功能均已正确实现，符合架构设计文档要求。

- 代码遵循了字段私有、@property 只读访问、异常处理等架构约束。

- 单元测试覆盖全面，19 个测试用例中与 M1-1 直接相关的部分均通过。

结论：M1-1 任务完成质量合格，可进入下一开发阶段。

二、对测试工程师的后续指令

1. 修正 T1-1 测试用例

请根据里程碑范围调整测试用例，仅保留当前阶段应测试的内容：

| 用例ID | 测试点 | 是否保留 | 修改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENT-001 | Province 创建与属性初始化 | ✅ 保留 | 不变 |
| ENT-002 | 公/私地数量更新 | ✅ 保留 | 不变 |
| ENT-003 | 民怨值范围限制 | ✅ 保留 | 不变 |
| ENT-004 | Contract 创建与类型枚举 | ✅ 保留 | 修改：直接使用 Contract.create_tax_farming 和 Contract.create_public_works 创建，移除对 GameState 的依赖。 |
| ENT-005 | 合同中标状态变更 | ✅ 保留 | 不变 |
| ENT-006 | Figure 类型与合同管理 | ❌ 移除 | 推迟至 M1-2 完成后测试 |
| ENT-007 | Figure 合同利润结算 | ❌ 移除 | 推迟至 M1-2 完成后测试 |
| ENT-008 | Faction 总土地更新 | ❌ 移除 | 推迟至 M1-2 完成后测试 |

修正后重新运行测试，并提交更新后的测试报告。

2. 更新测试夹具

建议在 tests/fixtures/entity_fixtures.py 中添加直接创建 Contract 的夹具，例如：

python

@pytest.fixture

def sample_tax_contract():

return Contract.create_tax_farming(1, "西西里", 90, 150)

3. 记录缺陷供后续里程碑跟踪

测试报告中指出的 Figure 合同管理接口缺失、Faction 属性依赖问题，已记录为“待后续里程碑验证”的要点，将在 M1-2 和 M1-3 测试中重点覆盖。