EOR MVP 0.7 天命模块开发日报(2026-3-11)

日期：2026-03-11
开发者：DS015
版本：MVP 0.7

一、总体进展

今日完成了天命模块全部四个 P0 事件（风调雨顺、国泰民安、天降猛男、无妄天灾）的编码、单元测试及冒烟测试，并实现了预留数据管道（城市实体、战争统计字段、合同质保期字段）。所有功能已通过单元测试（部分测试需临时修复封装问题），冒烟测试验证了事件的正确触发与效果。目前游戏可稳定运行多个回合，天命事件与现有战争、经济、政治系统正常交互。

二、详细开发内容

1. 风调雨顺（MVP0.7-05）

- 实现：在 phase_mortality.py 中向 GameState._active_events 写入倍率，修改 phase_revenue.py 对国家公地收益、私地收入、包税合同利润应用倍率。

- 测试：单元测试验证税收阶段收入翻倍且下回合恢复；冒烟测试中多次触发，收益计算正确。

2. 国泰民安（MVP0.7-06）

- 实现：遍历所有已征服行省，将民怨 >0 的设为 0；通过 WarSystem.get_threat_wars() 获取威胁战争，将威胁等级 >0 的设为 0。利用阶段顺序（天命在广场之前），使后续威胁升级后最终变为 1 级，符合需求。

- 测试：单元测试验证民怨和威胁等级置零；冒烟测试中观察到行省民怨重置、威胁归零后正常升级。

3. 天降猛男（MVP0.7-07）

- 实现：新增 heroes.json 定义历史人物；天命阶段根据当前年份筛选可用英雄，若无则标记随机猛人；广场阶段 _generate_new_figures 额外生成英雄，历史英雄直接使用配置属性，随机猛人取当前存活人物各属性最大值，并添加特殊图标“🌟”。

- 测试：单元测试使用 mock 模拟英雄文件，验证历史英雄和随机猛人生成；冒烟测试中多次触发，英雄正确生成且属性符合预期。

4. 无妄天灾（MVP0.7-08）

- 实现：新增 disasters.json 定义灾害类型；天命阶段随机选择已征服行省，根据基建等级计算实际损失比例，存入 _active_events；税收阶段对受灾行省的私地收入（仅意大利）、国家公地收益（意大利受灾时）、包税合同利润应用损失比例。

- 测试：单元测试覆盖意大利受灾（影响私地和国家公地）及行省受灾（影响包税利润）；冒烟测试中多次触发，损失比例计算正确，税收数据符合预期。

5. 预留数据管道（里程碑6）

- 实现：新增 City 实体及 GameState 中的城市管理；在 Province 中添加 _city_ids；在 War 中添加 _battles_fought 和 _battles_won（仅字段，无逻辑）；在 Contract 中添加 _standard_warranty；更新所有实体的序列化方法。

- 测试：单元测试验证字段存在性及序列化/反序列化正确性。

三、遗留问题

1. 停战协议过期后指挥官指派失败

- 现象：在 276 BC 回合，皮洛士战争和约到期后转为威胁，随后自动升级为战争爆发。但在元老院阶段，_process_war_takeover() 未能成功指派指挥官并征召军团，导致 Combat 阶段出现“无指挥官”警告。

- 原因分析：初步怀疑是战争激活后，其状态或列表未被正确同步，导致 get_active_wars() 返回空或指挥官指派逻辑未触发。可能与 WarSystem 的停战处理相关，需进一步调试。

- 影响：战争无法正常进行，可能导致游戏卡死或逻辑错误。

- 优先级：高，需在 MVP 0.7 最终归档前修复。

2. 舰队建造完毕后不参战

- 现象：在 261 BC 回合，舰队建造合同完成后，舰队状态变为 on_mission，但在 Combat 阶段海战中舰队未参与战斗（海战直接判定失败且舰队无损失）。

- 原因分析：可能为舰队未正确指派给战争，或海军系统未识别已完成的舰队。需检查 NavalSystem 的舰队管理与战争系统的联动。

- 影响：海战功能失效，影响后续战争体验。

- 优先级：高，需在 MVP 0.7 中修复。

3. 封装性破坏：直接访问 _active_events

- 问题：在单元测试及部分税收阶段代码中，为快速实现功能，直接使用了 self.state._active_events（私有字段），而非通过只读属性 self.state.active_events。

- 原因：GameState 中 active_events 属性返回的是副本，无法直接修改，而税收阶段需要读取事件信息。临时采用直接访问私有字段以通过测试。

- 技术债务：违背了封装原则，可能导致未来维护困难或意外修改。

- 修复方案：在 GameState 中增加公共读取方法（如 get_active_event(key)），并修改税收阶段代码使用该方法，同时调整单元测试以兼容。

- 优先级：中，需在 MVP 0.7 内完成重构。

四、下一步计划

- 问题修复：

  - 定位停战协议过期后指挥官指派失败的原因，修复战争接管逻辑。

  - 修复舰队建造后不参战的问题，确保海战正常。

  - 重构 _active_events 访问方式，消除技术债务。

- 最终整合：

  - 运行全量单元测试，确保无回归。

  - 进行多回合长时间冒烟测试，覆盖所有事件及边缘情况。

  - 按事件逐个提交最终代码，打版本标签。

- 文档更新：

  - 更新项目架构文档，说明新增字段及接口。

  - 记录已知问题及修复方案。

预计剩余工作量约 1-2 天，完成后可提交 MVP 0.7 最终版本。

报告人：DS015
审核：架构师 ACT-02