EOR MVP 0.7-2 增量开发报告（2026-03-06）

开发人员：DS011
目标版本：EOR MVP 0.7-2（行省扩张）
开发分支：feature/mvp-0.7
起始基线：基于 MVP 0.7-1 停战议和机制完成后的基线（已实现停战流程、保民官否决、总督任命等）
结束状态：当前 HEAD 包含今日全部修改，完成行省扩张功能，修复多项问题，单元测试全部通过（392 passed，0 failed），整体架构稳定。

一、开发概述

今日依据《行省扩张机制与设计说明》及架构师反馈，完成了行省扩张功能的增量开发与相关修复：

- 行省实体扩展

  - 为 Province 类增加 _conquered 字段及所有预留字段（_country_id, _development_level, _infrastructure, _resources, _culture, _religion, _event_flags, _governor_traits_effect, _loyalty, _garrison），支持未来扩展。

  - 实现 to_dict / from_dict 序列化方法，为存档/读档做准备。

- 战争数据扩展

  - 在 War 类中添加 _unlocked_provinces 字段及只读属性。

  - 修改 war_system.py 的 _parse_war_data，从 wars.json 读取 unlocked_provinces 并存入战争对象。

- 征服触发与逻辑

  - 在 GameState 中实现 conquer_provinces(war_id) 方法，遍历战争解锁的行省，将未征服行省标记为已征服，设置民怨为 3，并记录日志。

  - 在 war_system.py 的 resolve_war 胜利分支中调用 self.state.conquer_provinces(war.id)，确保战争胜利后触发行省解锁。

- 场景加载改造

  - 新建 data/cards/provinces.json，存放所有行省静态数据（含初始征服状态：仅意大利为 true）。

  - 修改 scenario_loader.py，从 provinces.json 加载行省，移除原有的硬编码列表。

  - 确保意大利行省（ID 0）征服状态强制为 true。

- 各阶段命令过滤

  - 税收阶段（phase_revenue.py）：公地租金计算仅遍历已征服行省。

  - 广场阶段（phase_forum.py）：合同生成（包税权/工程）仅针对已征服行省。

  - 元老院阶段（phase_senate.py）：总督任命循环仅遍历已征服行省。

  - 状态查询（func_status.py）：province 命令仅显示已征服行省，并增加征服状态列。

- 相关修复

  - 修复战争接管中 proposed_legions 属性缺失导致的 AttributeError。

  - 修复军团状态显示中的枚举引用错误（AVAILABLE/VETERAN）。

  - 完善战争胜利后指挥官返回逻辑，消除人口阶段“找不到战争”的警告。

  - 在元老院投票决策器中增加国库检查：国库低于 100 或低于工程合同预算时自动否决，防止无资金支撑的合同通过。

- 单元测试与调试

  - 新增 test_province.py, test_war.py, test_conquest.py 等，覆盖行省实体、战争数据加载、征服逻辑、阶段过滤等功能。

  - 调整受影响的测试（如总督任命测试、合同生成测试），确保所有 392 项测试通过。

  - 手动测试验证战争胜利后行省成功解锁，民怨正确设置，后续经济政治流程正常。

二、主要功能点

2.1 行省征服与状态管理

- 行省实体增加 conquered 字段，标识是否已被罗马征服。

- 新征服行省初始民怨设为 3，为后续起义机制铺垫。

- 预留字段涵盖开发度、基础设施、资源、文化、忠诚度等，支持未来至少 12 项扩展。

2.2 战争胜利解锁行省

- wars.json 中为每个战争添加 unlocked_provinces 数组，指定胜利后解锁的行省 ID 列表。

- 战争胜利（TRIUMPH）时，resolve_war 调用 GameState.conquer_provinces，将对应行省征服。

- 日志记录解锁事件（绿色成功日志），重复解锁或尝试解锁不存在行省时记录警告。

2.3 经济与政治流程过滤

- 税收、合同生成、总督任命等流程仅对已征服行省生效，未征服行省不参与。

- 状态查询命令 province 仅显示已征服行省，避免玩家看到未解锁信息。

2.4 指挥官返回与历史记录

- 战争胜利后，指挥官自动返回罗马，记录历史官职（add_office_history），清除前线状态。

- 修复因未记录 commander_assigned_turn 导致的警告，确保人口阶段转换正常。

2.5 元老院工程合同国库检查

- 在 AutoSenateVoteDecider 中增加国库判断：若国库低于 100 Talents，直接否决所有工程合同；若国库低于合同预算，否决该合同。

- 避免在国库空虚时通过大额预算合同，导致破产加速。

三、涉及文件及修改说明

| 文件路径 | 修改类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| src/core/entities/entities.py | 扩展 | 为 Province 类添加 _conquered 及所有预留字段；添加 to_dict/from_dict；修正 _governor_designate_id 相关逻辑 |
| src/core/entities/war.py | 扩展 | 添加 _unlocked_provinces 字段、属性及 setter；完善 to_dict/from_dict |
| src/core/systems/war_system.py | 修改 | _parse_war_data 读取 unlocked_provinces；resolve_war 胜利分支调用征服方法；activate_war/assign_commander 中使用 set_commander_assigned_turn 修复 AttributeError |
| src/core/game_state.py | 新增 | 实现 conquer_provinces 方法；添加 sync_italy_public_land 调用；修正日志方法 |
| src/core/scenario_loader.py | 重构 | 从 provinces.json 加载行省；移除硬编码列表；在 _assign_initial_governors 中跳过未征服行省 |
| src/ui/commands/phase_revenue.py | 修改 | 公地租金计算增加 if province.conquered 过滤 |
| src/ui/commands/phase_forum.py | 修改 | 合同生成循环增加 if province.conquered 过滤；续约逻辑同理 |
| src/ui/commands/phase_senate.py | 修改 | 总督任命循环增加 if province.conquered 过滤；战争接管中修复 proposed_legions 访问 |
| src/ui/commands/func_status.py | 修改 | ProvinceCommand 只显示已征服行省；增加征服状态列；详情中检查行省是否征服 |
| src/ui/commands/phase_population.py | 修改 | 调整指挥官转换逻辑，避免不必要的警告 |
| src/core/deciders/impl/auto_senate_vote_decider.py | 修改 | 增加国库检查，否决低资金时的工程合同 |
| src/core/entities/legion.py | 修复 | 修正枚举引用，完善 to_display_dict 和 __repr__ |
| src/core/systems/military_system.py | 修复 | 移除对 LegionStatus.VETERAN 的引用，适配新的军团状态 |
| data/cards/provinces.json | 新增 | 行省静态数据文件，包含所有行省初始信息 |
| data/cards/wars.json | 修改 | 为历史战争添加 unlocked_provinces 字段 |
| tests/test_province.py | 新增 | 行省实体单元测试 |
| tests/test_war.py | 新增 | 战争实体单元测试 |
| tests/test_conquest.py | 新增 | 征服逻辑集成测试 |
| tests/test_commands/test_phase_forum.py | 修改 | 调整合同生成测试，适应征服过滤 |
| tests/test_commands/test_phase_senate_governor.py | 修改 | 总督任命测试增加征服过滤 |
| tests/test_core/test_phase_forum_ext.py | 修改 | 适配合同生成逻辑 |
| tests/test_systems/test_military_system_disband.py | 修复 | 修正解散已解散军团的测试 |
| src/ui/debug_cli.py | 修改 | 增加 CLI 输出日志保存功能，便于调试 |

四、架构符合性说明

- 增量开发：所有修改均为新增或在原方法基础上扩展，未破坏原有业务逻辑（停战、选举、合同、总督任命等）。

- 策略模式：征服触发仅增加调用点，未引入新的决策点；国库检查通过决策器实现，符合解耦原则。

- 配置化：行省数据完全从 JSON 文件加载，战争解锁列表也通过 JSON 配置；所有可调参数均从 game_config.json 读取。

- 封装性：新增字段均为私有，通过公共方法访问；实体关联通过 ID 维护，序列化方法完整。

- 单向依赖：命令层 → GameState → 实体层/系统层，无反向依赖。

- 测试覆盖：核心功能均有单元测试覆盖，总通过率 100%。

五、遗留问题（待架构师决策/优化）

- 国库不足时宣战后无法征召军团

  - 当前宣战后自动征召军团时仍受国库资金限制，导致国库为负时无法征召，出现“No Legions assigned!”错误。

  - 已记录为技术债务（TD-20260305-001），建议移除国库检查，允许负债征召，完全由决算阶段的破产检查处理。

- 战争胜利后指挥官返回时可能记录历史官职

  - 当前在 resolve_war 中处理了指挥官返回，但若指挥官在战斗中阵亡，则跳过。需确认阵亡指挥官的历史记录是否完整。

- 行省总督类型硬编码

  - 当前在总督任命循环中根据 province_id 硬编码分配 proconsul/propraetor，未来可改为从配置或行省数据文件中读取。

- 新征服行省的总督任命

  - 新征服行省在下一回合元老院阶段才会分配总督，符合设计。但若行省民怨为 3，总督上任后是否立即影响民怨？当前无联动，可后续扩展。

- 预留字段的业务逻辑

  - 本次仅定义了预留字段，未实现任何业务逻辑（如基础设施对天灾的抵抗、忠诚度对民怨的影响）。这些功能需在后续版本中逐步添加。

六、测试情况

- 手动测试验证

  - 运行游戏多个回合，强制战争胜利，观察行省是否成功征服、民怨是否为 3、后续税收/合同/总督任命是否只针对已征服行省。

  - 使用 province 命令查看行省状态，确认未征服行省不显示。

  - 测试国库低于 100 时元老院工程合同被否决，低于预算时合同被否决。

- 单元测试
运行 pytest src/tests/ 结果：

text

collected 392 items

... (全部通过) ...

=================== 392 passed in 2.16s ===================

所有测试通过，包括新增的行省征服测试和原有测试的适配修改。

七、附录：新增配置项示例

（本次无新增配置项，沿用已有 economic_rules 中的土地单价、税率等）

提交说明：所有修改已提交至 feature/mvp-0.7 分支，提交信息清晰，包含以下关键标签：

- feat: 实现行省扩张机制（战争胜利解锁行省）

- fix: 修复战争接管中 proposed_legions 属性缺失

- fix: 修正军团状态枚举错误

- feat: 元老院工程合同增加国库检查

日期：2026-03-06
报告人：DS011