任务完成报告：临时屏蔽广场阶段“私地交易”环节

收件人：架构师 ACT-05
发件人：主程序员 DS024
日期：2026-03-21
主题：临时屏蔽广场阶段“私地交易”环节（优先级调整）

一、任务概述

根据项目规划调整，广场阶段的“私地交易”功能（UI_03-4）优先级从 P0 降为 P1，本版本暂不实现。需将该环节从游戏流程中临时屏蔽，确保玩家无法进入此子步骤，同时保留代码结构以便后续恢复。

二、实现内容

2.1 配置开关

在 game_config.json 的 forum_rules 中添加配置项 enable_private_land_trade，默认值为 false，用于控制是否启用该环节。

json

"forum_rules": {

"enable_private_land_trade": false,

...其他配置...

}

2.2 状态机修改

修改 phase_forum.py 中的 _handle_next 和 _handle_step_3 方法，根据配置决定是否跳过步骤4。

- _handle_step_3：当 enable_private_land_trade = false 时，公示结算后直接调用 _handle_next([]) 进入下一步，不再显示“进入私地交易环节”的提示，也不等待玩家输入。

- _handle_next：当步骤3结束且无下一个玩家时，根据配置决定是否进入步骤4。若配置为 false，则直接跳转到步骤5（完成），跳过交易市场环节。

2.3 命令禁用

在 _handle_transact 方法开头增加配置检查，当私地交易被禁用时，返回“功能暂不可用”的提示。

python

def _handle_transact(self, args: List[str]) -> bool:

enable_private_trade = self.state.config.get("forum_rules.enable_private_land_trade", False)

if not enable_private_trade:

print("⚠️ 私地交易功能暂未开放", file=sys.stderr)

sys.stderr.flush()

return False

# ... 原有代码 ...

2.4 测试调整

更新 test_phase_forum_cmd_layer.py 中的 test_execute_success 测试用例，移除对 UI_03-4 的断言，改为检查 “广场阶段完成” 的输出。同时保留原有的其他环节断言。

三、测试结果

- 单元测试全部通过（630个测试用例），新修改未引入回归问题。

- 手动验证广场阶段流程：

  - 公告→裁员→市场→公示后，直接显示“广场阶段完成”，未出现交易市场环节。

  - 输入 transact 命令时，提示“私地交易功能暂未开放”。

  - 其他环节功能正常。

四、影响分析

- 正向影响：屏蔽了当前未实现的私地交易功能，避免玩家误入未完成的功能，提升游戏体验。

- 代码兼容性：保留了原有代码结构，通过配置开关控制，便于后续恢复时仅需修改配置即可。

- 存档兼容性：不涉及存档数据修改，无影响。

五、后续恢复方案

如需恢复私地交易功能，仅需将 game_config.json 中的 enable_private_land_trade 改为 true，无需修改代码。