收件人：架构师 ACT-05
发件人：主程序员 DS025
日期：2026-03-21
主题：元老院阶段改造——任务3（API 层实现）完成报告

一、任务概述

根据《元老院阶段 CLI-UI 改造任务分解与总体计划》及《开发指令 - 任务3》，本阶段目标为将元老院阶段的核心操作封装为独立的 API 函数，为后续手动模式（玩家直接命令）和自动模式（决策器调用）提供统一接口。

任务要求：

- 创建 src/api/senate_api.py，实现五个 API 函数：get_senate_initial_info、propose、vote、veto、resolve_senate。

- 扩展 GameState，增加 _senate_pending 临时数据存储及相关方法。

- 编写单元测试覆盖所有 API 函数，确保权限检查、参数验证、正常流程正确。

- 保持全自动模式运行正常，无回归。

二、完成内容

1. GameState 扩展（src/core/game_state.py）

在 __init__ 中新增 _senate_pending 字段，用于存储元老院阶段的临时数据：

python

self._senate_pending = {

"proposals": [],        # 提案列表

"votes": {},            # {player_id: {proposal_id: bool}}

"vetoes": set(),        # 被否决的提案ID集合

"proposal_id_counter": 1

}

新增方法：

- add_senate_proposal(proposal: dict) -> int

- get_senate_proposals() -> list

- record_senate_vote(player_id: str, proposal_id: int, vote: bool) -> bool

- record_senate_veto(proposal_id: int) -> bool

- clear_senate_pending()

同时修改 reset() 和 create_for_testing() 以确保临时数据正确初始化。

2. API 函数实现（src/api/senate_api.py）

实现了五个 API 函数，均遵循标准返回格式 {success, message, data, errors}。

2.1 get_senate_initial_info(state)

返回元老院阶段初始展示所需数据，包括：

- 派系领袖

- 主持人

- 战争威胁

- 待决停战草案

- 行省空缺（proconsul/propraetor）

- 待审批合同

- 土地法案提案（手动模式下由 UI 提供）

2.2 propose(state, player_id, proposal_type, **kwargs)

记录一个提案，支持类型：

- war：宣战（需 war_id, legions）

- peace：停战（需 war_id）

- governor：总督任命（需 province_id, candidate_id）

- budget：预算合同（需 contract_id，可选 modified_budget）

- land：土地法案（需 act_type, percent）

权限检查：仅当前玩家且担任执政官可提案。

2.3 vote(state, player_id, proposal_ids, votes)

记录玩家对多个提案的投票。

- 检查玩家派系是否有元老在场（影响力 > 0）。

- 每个提案只能投票一次。

- 返回已记录的投票数量。

2.4 veto(state, player_id, proposal_ids)

记录保民官对多个提案的否决。

- 检查玩家是否控制保民官人物（office == "tribune"）。

- 记录否决后，提案在 resolve_senate 中将被跳过。

2.5 resolve_senate(state)

执行最终结算：

- 统计每个提案的投票结果（支持/反对影响力）。

- 未投票的派系使用默认决策器 AutoSenateVoteDecider 决定投票。

- 通过提案（支持率 > 50%）进入执行阶段。

- 执行通过的提案（宣战、停战、总督任命、合同状态变更为 BUDGETED、土地法案存储）。

- 执行战争接管（process_war_takeover）。

- 清空临时数据，返回执行结果。

3. 执行辅助函数（从 SenateCommand 提取）

为了 API 复用，将原 SenateCommand 中的执行逻辑提取为独立函数：

- execute_war_declaration

- execute_passed_peace_treaty

- _auto_recruit_and_assign_legions_for_war

- process_war_takeover

这些函数位于 senate_api.py 中，供 resolve_senate 调用。

4. 单元测试（src/tests/test_api/test_senate_api.py）

创建 TestSenateAPI 测试类，覆盖：

- test_get_senate_initial_info

- test_propose_war

- test_propose_not_consul

- test_vote

- test_vote_twice

- test_veto

- test_veto_not_tribune

- test_resolve_senate（使用 mock 隔离）

所有测试通过，验证了 API 函数的正确性和权限控制。

三、修改文件清单

| 文件 | 修改类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| src/core/game_state.py | 修改 | 增加 _senate_pending 及相关方法 |
| src/api/senate_api.py | 新增 | 实现五个 API 函数及辅助函数 |
| src/tests/test_api/test_senate_api.py | 新增 | 单元测试覆盖 |

四、测试结果

单元测试

运行 pytest src/tests/test_api/test_senate_api.py -v，全部通过（8个测试用例）。

回归测试

运行全量单元测试（pytest src/tests/），原有 630+ 项测试全部通过，无回归。

冒烟测试

在 debug_cli 中执行完整回合（turn），元老院阶段输出与改造前完全一致，所有提案、投票、否决、执行逻辑正确，未发现新引入的异常。

发现遗留问题：包税合同收益未计入国库（与本次改造无关，为收入阶段已有问题），已记录为技术负债。

五、验收标准达成情况

| 验收项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| API 函数完整实现 | ✅ | 五个函数按设计完成，返回值格式正确 |
| GameState 扩展完成 | ✅ | 增加 _senate_pending 及访问方法 |
| 单元测试通过 | ✅ | 8个测试全部通过 |
| 无回归 | ✅ | 全量测试通过，冒烟测试正常 |
| 代码质量 | ✅ | 遵循项目规范（命名、类型注解、日志记录） |

六、遗留问题

- 包税合同收益未计入国库：在冒烟测试中发现，处于 ACTIVE 状态的包税合同（如西西里、撒丁-科西嘉）在收入阶段未产生收益。此问题与本次元老院阶段改造无关，属于收入阶段（Phase 2）的已有缺陷，建议作为独立技术负债处理。

七、下一步计划

任务3已成功完成，API 层已就绪。后续将进入任务4：手动模式支持（提案环节），在 SenateCommand 中集成 API 调用，实现玩家手动提案功能。

请架构师审核，批准进入下一阶段。