子任务5.0 开发工作报告

任务名称：元老院阶段改造 – 数据流统一（子任务5.0）
开发者：DS026
完成日期：2026-03-22
测试模式：auto_senate = false（手动模式），auto_forum = true，auto_population = true，bypass_player_check = false

一、任务目标与完成情况

1.1 任务目标

将元老院阶段步骤2（投票）和步骤4（否决）的数据源从自动变量（_passed_wars、_passed_contracts 等）统一到 _senate_pending，为后续手动投票和否决功能打下数据基础。

1.2 完成内容

- 重构 _handle_step_2：手动模式下，从 _senate_pending 读取提案，调用 _vote_on_proposals 进行投票统计，结果存入 _senate_pending["votes"]。自动模式保持不变。

- 重构 _handle_step_4：手动模式下，从 _senate_pending 获取已通过提案（通过 _get_passed_proposals），应用否决决策器，结果存入 _senate_pending["vetoes"]。自动模式保持不变。

- 新增辅助方法：

  - _vote_on_proposals：遍历所有派系，为每个提案调用决策器投票，记录结果。

  - _get_passed_proposals：统计已通过且未被否决的提案。

  - _build_issue_from_proposal：将提案字典转换为决策器可识别的 issue 对象（包含 proposer_faction）。

- 增强决策器：修改 AutoSenateVoteDecider.decide_vote，优先让提案发起派系投支持票，解决了执政官提案被自己派系否决的问题。

- 修复输出细节：

  - 自动模式下无提案时，保民官否决环节不再显示多余信息。

  - 移除了 _process_war_takeover 中的调试打印。

  - 停战草案投票后不再重复打印战争名称。

- 单元测试：全量测试（647项）全部通过。

二、遗留问题

在手动模式（auto_senate=false）下，仍有以下两个关键问题未完全解决，需在后续子任务中处理。

2.1 问题一：执政官接管战争的逻辑缺失

现象

- 战斗阶段生成的停战草案（如“第一次布匿战争 停战草案”）在元老院阶段未经执政官提案便自动进入投票环节，投票结果虽显示“✅ 停战草案通过，等待保民官否决”，但保民官否决环节中该草案未出现（即未进入 _senate_pending），最终草案未执行（赔款未生效，战争未结束）。

- 手动模式下，总督任命、预算合同、土地法案等也存在类似问题：它们由 _process_xxx 方法自动生成并存入自动变量（proposed_governors、_passed_contracts 等），而未通过 propose 命令存入 _senate_pending，导致无法进入否决环节。

根本原因
手动模式下的提案生成环节（步骤1）未完全迁移到 propose 命令。_handle_step_1 中仍调用了 _process_peace_proposals、_process_governor_appointments 等自动生成方法，导致这些提案绕过 _senate_pending，直接存入自动变量。而步骤4的手动模式分支仅检查 _senate_pending，因此无法处理这些提案。

临时影响

- 手动模式下，停战草案、总督任命、预算合同、土地法案均无法被保民官否决，且最终执行依赖 resolve_senate 的自动变量兼容逻辑（部分类型未实现），导致流程断裂。

解决方向

- 在 _handle_step_1 手动模式分支中，移除所有自动生成提案的调用，改为通过 _print_proposal_options 展示所有可选法案（包括战争威胁、停战草案、行省空缺、待审批合同、土地法案等），由执政官使用 propose 命令主动提出。

- 确保 _print_proposal_options 能正确获取所有提案类型，并为每个提案分配唯一的 Bxx ID。

- 提出后，提案存入 _senate_pending，后续投票、否决、执行流程与现有统一数据流一致。

- 修改 _handle_step_5，手动模式下完全使用 resolve_senate 执行，不再依赖自动变量。

- 此改造涉及范围较大，建议作为独立子任务（如“手动模式提案生成统一化”）进行。

2.2 问题二：保民官无法否决自动生成的提案

现象

- 土地法案在元老院投票通过后，显示“✅ 法案通过，等待保民官否决”，但保民官否决环节却显示“📭 无提案需要通过保民官否决”。

- 原因同上：这些法案由 _process_land_proposals 自动生成并存入 _passed_land_acts，未进入 _senate_pending，因此否决环节无法感知。

根本原因
与问题一相同，提案生成环节未统一到 _senate_pending。

解决方向
与问题一合并解决，统一手动模式下的提案生成入口。

三、后续工作建议

- 优先处理提案生成统一化：在子任务5.1/5.2中，彻底移除手动模式下的自动提案生成，将所有提案类型（包括战争、停战、总督、预算、土地）均通过 propose 命令添加。这是保证手动模式完整性的基础。

- 完善接管战争逻辑：当前手动模式下的接管战争由 takeover 提案直接执行，但自动模式下的接管无输出且未纳入数据流。建议在后续子任务中，将接管战争也作为普通提案（propose takeover）处理，或统一接管逻辑的输出格式。

- 同步调整自动模式：为保证自动模式的稳定性，上述修改需在自动模式下保留原逻辑，或通过配置开关隔离。

四、结论

子任务5.0已按计划完成数据流统一工作，手动模式下投票和否决环节已完全基于 _senate_pending，为后续手动命令的实现打下坚实基础。遗留的两个问题均源于手动模式下提案生成环节未统一，需在后续任务中集中解决。当前代码已通过全部单元测试，可进入下一阶段开发。