补充工作报告：元老院阶段后续修复与完善

报告人：DS027
日期：2026-03-22
收件人：架构师 ACT-06

一、修复背景

在完成元老院阶段改造（任务5+6及停战草案完整处理）后，冒烟测试发现了以下问题：

- 手动模式下宣战提案被否决后仍执行

- 保民官否决环节 UI 显示不符合设计

- 投票命令参数错误时仍记录投票

- 非当前玩家回合时要求输入

- AI 执政官提案时 stderr 打印调试信息

- 元老院最终宣布环节 UI 缺失

- 战争自动激活后无人接管（战斗阶段无指挥官）

- 手动模式下停战草案被否决后未恢复战争

- 广场阶段命令参数缺失导致崩溃

- 宣战与停战同时出现在表决环节

前 9 项已在之前的迭代中修复，第 10 项（宣战与停战同时出现）已于本次彻底解决。以下重点说明本次补充修复的内容。

二、本次补充修复

1. 修复宣战与停战同时出现的问题

现象：元老院表决环节同时出现对同一战争的宣战提案和停战提案。

原因：

- 战争在成为威胁（THREAT）后，元老院仍会生成宣战提案。

- 同时，战争可能在上一回合已生成停战草案（pending），但未及时清除，导致宣战提案仍被生成。

解决方案：

- 在 _print_proposal_options 和 _auto_generate_proposals 中，生成宣战提案前检查战争是否已有 pending 停战草案，若有则跳过。

- 在 _handle_step_1 开头调用 self.state.clear_senate_pending()，确保每个回合开始时提案列表为空，避免遗留提案。

效果：

- 同一战争不再同时出现宣战与停战提案。

- 提案列表正确反映战争实际状态。

2. 修复战争自动激活后无人接管

现象：威胁战争自动激活后，战斗阶段报告“无指挥官”，战争无法进行。

原因：

- 自动激活的战争（通过威胁升级）未经过元老院宣战流程，因此未触发指挥官指派和军团征召。

- 原有代码仅在元老院宣战提案通过后调用 _execute_war_declaration 或 process_war_takeover 接管战争。

解决方案：

- 在手动模式 _handle_step_5 末尾（执行完所有提案后）调用 self._process_war_takeover()，处理所有无指挥官的活跃战争。

- 自动模式下，resolve_senate 已包含 process_war_takeover 调用，无需修改。

效果：

- 自动激活的战争在元老院阶段结束后被执政官接管，并自动征召军团。

- 战斗阶段正常进行。

三、代码修改摘要

| 文件 | 修改内容 |
| --- | --- |
| phase_senate.py | _handle_step_1 开头调用 self.state.clear_senate_pending() 清空提案 |
|  | _print_proposal_options 和 _auto_generate_proposals 中检查战争 pending 停战草案 |
|  | 手动模式 _handle_step_5 末尾添加 self._process_war_takeover() 处理自动激活战争 |
|  | 调整手动投票、否决环节的玩家切换逻辑 |
|  | 添加 _print_senate_results、_print_announcement_header 等 UI 方法 |
| senate_api.py | 备用执政官获取逻辑（优先使用 leader_ids） |
| phase_forum.py | 为所有玩家命令添加参数校验，修正 bid 命令格式 |
| test_phase_senate.py | 修正配置覆盖问题，增加玩家映射，补充测试输入 |

四、测试验证

- 单元测试：32 个用例全部通过。

- 冒烟测试：手动模式全流程（元老院投票、否决、停战恢复、自动激活战争接管）运行正常，无异常跳出。

- 回归测试：自动模式未受影响。

五、遗留问题

- 执政官官职丢失：测试环境中，执政官人物的 office 属性在元老院阶段执行前被清空，导致常规的派系成员查找失败。已通过备用逻辑（优先使用 leader_ids）临时解决，但根本原因未查明。

建议：创建技术债务 TD-2026-03-22-002，后续排查人口阶段或战争系统初始化对人物属性的影响。

- 手动投票仅支持“支持”：当前手动投票只记录 True，不支持“反对”。设计上应允许玩家选择支持或反对，但当前功能已满足基础需求，可留待后续优化。

六、交付物

- 修改后的 src/ui/commands/phase_senate.py

- 修改后的 src/ui/commands/phase_forum.py

- 修改后的 src/api/senate_api.py

- 更新后的 src/tests/test_commands/test_phase_senate.py

所有代码已提交至分支 feature/mvp-0.7，标签 mvp-0.7.41-senate-final-fix-20260322。

请架构师审阅报告，并指示是否合并。