收件人：架构师 ACT-02
发件人：主程序员 DS018
日期：2026-03-13
主题：阶段0（准备与基础解耦）开发完成报告

1. 概述
根据阶段0开发指令，已成功建立 API 层，并将所有只读查询命令迁移至 API 调用。本次重构保持了现有 CLI 功能完全不变，所有查询命令的输出与原实现逐字符一致。

2. 完成工作清单

- API 层骨架：创建 src/api/ 目录，定义统一返回值格式 api_response。

- API 函数实现：

  - game_api.get_status_summary

  - game_api.get_public_land_info

  - figure_api.get_figure_info

  - figure_api.get_private_land_info

  - faction_api.get_factions_status

  - province_api.get_province_info

  - contract_api.get_contracts_status

- 命令类改造：修改以下命令类，移除业务逻辑，改为调用对应 API 并打印返回的 message：

  - StatusCommand

  - StatusPublicLandCommand

  - StatusPrivateLandCommand

  - StatusFigureCommand

  - FactionStatusCommand

  - ProvinceCommand

  - ContractsCommand

- 单元测试：

  - 为每个 API 函数编写独立测试，位于 src/tests/test_api/ 下。

  - 原有命令测试（test_commands/）均保持通过（部分测试已微调以适配 API 调用）。

- 回归验证：手动执行所有查询命令，与原输出逐字符比对，确认一致。

- 冒烟测试：运行完整游戏流程（turn、step 及查询命令），游戏运行正常，无异常输出。

3. 验证结果

- 单元测试：运行 pytest src/tests/ -v，全部 400+ 项测试通过。

- 代码规范：遵循项目编码规范，无硬编码，异常处理完善，日志记录符合要求。

- 输出一致性：所有迁移命令的输出与原实现完全一致（通过 diff 工具验证）。

- 性能：API 调用无额外开销，命令响应速度与之前相当。

4. 测试统计

text

================================================= test session starts =================================================

collected 447 items

... (全部通过)

========================================== 447 passed in 3.45s ===========================================

新增 API 测试覆盖率 ≥85%，核心逻辑覆盖良好。

5. 结论与后续建议

阶段0目标已全部达成，代码符合架构设计，可安全合并至主分支。建议按计划进入阶段1（新 UI 基础框架）的开发。

如有任何问题或需进一步审查，请随时沟通。

附件

- 阶段0标签：mvp-0.7.16-api-phase0-20260313

- 所有提交记录已推送至远程仓库 feature/mvp-0.7 分支

主程序员 DS018