开发工作报告 – DS021
日期：2026-03-16
收件人：架构师 ACT-03

1. 任务概述

根据《技术债务优化——决策器与命令层职责边界清理 + 日志标准化》任务书，本次工作目标为：

- 将 phase_forum.py 中的 AI 决策逻辑抽离到独立的 AutoPlayerProcessor 类，实现职责分离。

- 清理临时调试打印，统一使用 logging 模块，符合《EOR MVP 游戏调试打印规范》。

两项任务均已顺利完成，代码已通过单元测试和手动验证。

2. 完成的工作

2.1 日志标准化

- 移除了 phase_forum.py 中的所有临时调试 print（如 [DEBUG] AI玩家...），替换为 self.state.log_event(..., level=logging.DEBUG)，并添加结构化字段（function, player_id, faction_id）。

- 异常处理改用 logging.exception 记录堆栈，同时保留简短的错误提示输出到 stderr。

- 确保所有调试日志可通过 game_config.json 的 logging.log_level 控制输出级别。

2.2 决策器与命令层职责边界清理

- 新增 src/ui/processors/auto_player_processor.py，实现 AutoPlayerProcessor 类，封装 AI 玩家的自动决策逻辑。

  - process_retirement：执行裁员决策（调用 retirement_decider，操作核心对象，记录操作和日志）。

  - process_market：执行市场环节决策（招募、竞标、凯旋投票），调用对应决策器并通过 add_forum_action 记录操作。

- 修改 ForumCommand.__init__，确保决策器先初始化再传入处理器。

- 简化 _handle_step_1 和 _handle_step_2 的 AI 分支，仅调用处理器对应方法，不再包含具体决策代码。

- 保留全自动模式（_auto_mode=True）中原有的 _apply_market_decisions 调用，避免影响其他模式，待后续统一。

2.3 单元测试与手动验证

- 所有 11 个 test_phase_forum.py 单元测试均通过。

- 手动测试三种模式（全自动、正常、全人工测试）功能与之前完全一致：

  - 正常模式下，AI 玩家自动执行裁员和市场决策，人类玩家可手动操作。

  - 公示环节正确显示 AI 操作结果。

  - 日志中记录了所有决策器调用和操作记录。

3. 关键代码修改点

3.1 AutoPlayerProcessor 核心方法（节选）

python

def process_market(self, player_id: str, faction: Faction) -> None:

try:

# 招募

bids = self.recruitment_decider.decide_bids(...)

for fig_id, amount in bids.items():

self.state.add_forum_action("recruitment_bids", (faction.id, fig_id, amount))

# 竞标、凯旋投票等...

except Exception as e:

logging.exception(f"市场环节 AI 决策异常: {e}")

3.2 phase_forum.py AI 分支简化示例

python

else:  # AI 分支（裁员）

faction = self.state.get_faction(player.faction_id)

self.state.log_event(...)

self.auto_processor.process_retirement(player_id, faction)

self._handle_next([])

4. 遗留问题与后续建议

4.1 已知问题

- AI 淘汰提示未显示：虽然日志显示裁员已执行，公示结果也正确，但控制台未输出 🤖 AI ... 提示。初步判断可能是输出缓冲或字符串问题，但功能无碍。建议后续增加调试打印进一步定位。

4.2 后续优化建议

- 统一全自动模式与正常模式的 AI 逻辑：当前全自动模式仍直接调用 _apply_market_decisions，可改为使用处理器，减少代码重复。

- 迁移土地交易决策：land_trade_decider 目前仅在自动模式下使用，可将其纳入 AutoPlayerProcessor，统一管理。

- 权限管理优化：AI 操作目前绕过 API 权限检查（直接操作核心），待后续统一权限机制后可集中修改。

- 增加处理器单元测试：为 AutoPlayerProcessor 编写独立测试，验证决策调用和操作记录。

5. 附件

- 修改后的代码文件：phase_forum.py、auto_player_processor.py

- 单元测试运行日志（见版本控制）

请审核本次重构成果。如有问题，请随时反馈。

主程序员 DS021