# EOR MVP 0.5 版本测试任务书

收件人：测试工程师
发件人：项目负责人
日期：2026-02-21
优先级：最高
核心依据：架构师输出的5份设计文档 + 开发任务书（里程碑划分）

一、测试核心目标与原则

🎯 测试目标

- 功能完整性：确保6大里程碑功能完全符合规格说明书要求

- 数据一致性：验证实体关联、资金流转的准确性

- 架构合规性：确保代码严格遵守架构约束（增量原则、封装原则、依赖方向）

- 边界覆盖：覆盖所有异常场景和极端值

📋 测试原则

- 与开发同步：测试用例编写与开发并行，每个里程碑完成后立即测试

- 自动化优先：核心功能编写单元测试，可重复执行

- 手动探索补充：复杂交互场景辅以手动测试

- 回归保障：每个里程碑测试需确保不影响原有 MVP 0.4.6 功能

二、测试里程碑规划（与开发任务书完全对齐）

| 测试里程碑 | 对应开发里程碑 | 测试重点 | 预计开始时间 | 预计时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1：实体层校验 | M1：实体层增量开发 | 实体定义、字段封装、关联关系 | 开发M1完成后 | 1天 |
| T2：配置与迁移校验 | M2：配置项与数据迁移 | 配置加载、数据迁移正确性 | 开发M2完成后 | 0.5天 |
| T3：税收阶段功能测试 | M3：税收阶段增量逻辑 | 私地收入、公地租金、合同利润结算 | 开发M3完成后 | 1.5天 |
| T4：广场阶段功能测试 | M4：广场阶段合同生成 | 合同生成逻辑、国库资金检查 | 开发M4完成后 | 1天 |
| T5：竞标命令功能测试 | M5：竞标命令实现 | 权限控制、资金转移、状态更新、异常处理 | 开发M5完成后 | 2天 |
| T6：全流程集成测试 | M6：状态查询与收尾 | 端到端流程、数据一致性、命令查询 | 开发M6完成后 | 2天 |
| T7：架构合规性专项 | 贯穿所有里程碑 | 增量原则、封装性、依赖方向 | 持续进行 | - |

三、各里程碑测试用例设计指引

【T1】实体层校验测试用例（参考规格说明书 §6.2）

| 用例ID | 测试点 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 对应文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENT-001 | Province创建与属性初始化 | 游戏启动前 | 创建行省对象，指定总土地1000 | land_public=600, land_private=400, grievance=0 | 实体文档 §1.1 |
| ENT-002 | 公/私地数量更新 | Province对象存在 | 调用 update_land_type(50, -30) | land_public=650, land_private=370 | 实体文档 §1.1 |
| ENT-003 | Contract创建与类型枚举 | GameState初始化 | 创建TAX和PROJECT合同各1个 | contract_type正确，ID自增 | 实体文档 §1.2 |
| ENT-004 | 合同中标状态变更 | 合同未激活 | 调用 mark_winner(1001, 5, 20) | is_active=True, winner_id=1001 | 实体文档 §1.2 |
| ENT-005 | Figure增量字段 | Figure对象存在 | 设置 figure_type='knight'，添加合同ID | figure_type正确，contract_ids包含ID | 实体文档 §1.3 |
| ENT-006 | Figure合同利润结算 | Figure对象存在 | 调用 settle_contract_profit(50) | wealth 增加50 | 实体文档 §1.3 |
| ENT-007 | Faction总土地更新 | 派系有3名成员，各有私地 | 调用 update_total_land(members) | total_land = 成员私地和 | 实体文档 §1.4 |
| ENT-008 | GameState行省注册表 | 创建2个行省 | 调用 add_province() 并查询 | get_all_provinces() 返回2个对象 | 实体文档 §1.5 |

架构合规性检查点：

- 所有字段是否私有（以下划线开头）？

- 是否通过公共方法访问和修改？

- 是否在正确的文件路径中？

【T2】配置与迁移校验测试用例

| 用例ID | 测试点 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 对应文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CFG-001 | 新增配置项加载 | 使用默认配置 | 读取 economic_rules.private_land_income_per_unit | 返回 2 | 规格 §5 |
| CFG-002 | 配置热加载 | 修改JSON配置文件 | 调用 Config.reload() | 新配置生效 | 约束文档 §2.3 |
| CFG-003 | 数据迁移 | 加载旧版本存档，Figure.land=100 | 执行场景加载 | land_private=100, land_public=0 | 约束文档 §2.4 |
| CFG-004 | 行省初始化 | 游戏启动 | 检查所有行省对象 | 每个行省 tax_base 正确赋值 | 实体文档 §1.5 |

【T3】税收阶段功能测试用例

| 用例ID | 测试点 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 对应文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAX-001 | 私地收入计算 | Figure.land_private=100, 配置=2 | 执行税收阶段 | wealth 增加200 | 流程文档 §1.1 |
| TAX-002 | 公地租金计算 | Province.land_public=600, 配置=1 | 执行税收阶段 | 国库增加600 | 流程文档 §1.1 |
| TAX-003 | 包税权利润结算 | 合同生效中，profit_base=18 | 执行税收阶段 | 骑士财富增加18 | 流程文档 §1.1 |
| TAX-004 | 工程利润结算 | 合同生效中，profit_base=30 | 执行税收阶段 | 骑士财富增加30 | 流程文档 §1.1 |
| TAX-005 | 多合同利润结算 | 骑士持有2个生效合同 | 执行税收阶段 | 财富增加两利润之和 | 流程文档 §1.1 |
| TAX-006 | 三级资金汇总日志 | 税收阶段执行完毕 | 检查事件日志 | 日志包含收入/支出/余额 | 接口文档 §2 |

边界测试：

- TAX-007：私地收入为0（land_private=0）→ 无收入

- TAX-008：合同利润为0 → 财富不变

【T4】广场阶段合同生成测试用例

| 用例ID | 测试点 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 对应文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOR-001 | 包税权合同生成 | 行省A无包税权合同 | 执行广场阶段 | 创建TAX合同，绑定行省A | 流程文档 §1.2 |
| FOR-002 | 已绑定行省不重复生成 | 行省A已有包税权合同 | 执行广场阶段 | 不创建新合同 | 流程文档 §1.2 |
| FOR-003 | 公共工程合同生成 | 行省B无工程合同，国库充足 | 执行广场阶段 | 创建PROJECT合同，绑定行省B | 流程文档 §1.2 |
| FOR-004 | 国库资金不足取消工程合同 | 国库=50，工程底价200，预付款20%=40，共需40<50？实际应为检查所有待生成合同的总预付款是否超过国库。但规格为逐个检查？需明确。假设为逐个检查，则第一个工程合同若需预付款40，国库50足够，可生成；第二个工程合同需预付款40，国库剩余10不足，取消生成。测试此场景。 | 多个待生成工程合同，国库仅够支付第一个的预付款 | 第一个合同生成，第二个取消 | 流程文档 §1.2 |
| FOR-005 | 合同生成日志 | 广场阶段执行 | 查看日志 | 绿色日志记录合同生成详情 | 命令文档 §4.3 |

【T5】竞标命令功能测试用例

| 用例ID | 测试点 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 对应文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BID-001 | 包税权竞标成功（骑士） | 合同ID=1,底价90,骑士财富1000 | bid_contract 1 100 | 财富-100,国库+100,合同中标 | 接口文档 §5 |
| BID-002 | 包税权竞标失败（出价低于底价） | 合同ID=1,底价90 | bid_contract 1 80 | 返回错误提示，资金不变 | 接口文档 §5 |
| BID-003 | 包税权竞标失败（财富不足） | 合同ID=1,底价90,骑士财富50 | bid_contract 1 90 | 返回错误提示，资金不变 | 接口文档 §5 |
| BID-004 | 公共工程竞标成功 | 合同ID=2,底价200,出价180 | bid_contract 2 180 | 国库支付预付款40，骑士+40 | 接口文档 §5 |
| BID-005 | 公共工程竞标失败（出价高于底价） | 合同ID=2,底价200 | bid_contract 2 210 | 返回错误提示 | 接口文档 §5 |
| BID-006 | 公共工程竞标失败（国库不足支付预付款） | 国库=30,预付款需40 | bid_contract 2 180 | 返回错误提示 | 接口文档 §5 |
| BID-007 | 权限控制（非骑士竞标） | 元老尝试竞标 | bid_contract 1 100 | 返回权限错误 | 命令文档 §5 |
| BID-008 | 合同已中标后重复竞标 | 合同已激活 | 再次 bid_contract | 返回合同已中标错误 | 接口文档 §5 |
| BID-009 | 合同不存在 | 合同ID=999 | bid_contract 999 100 | 返回合同不存在错误 | 接口文档 §5 |
| BID-010 | 竞标成功日志 | 竞标成功 | 查看日志 | 绿色日志记录详情 | 命令文档 §4.3 |

异常处理专项（参考接口文档优化版示例）：

- BID-011：参数格式错误（非整数）→ 错误提示

- BID-012：缺少参数 → 错误提示

- BID-013：出价为0或负数 → 错误提示

【T6】全流程集成测试用例

| 用例ID | 测试点 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 对应文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INT-001 | 完整包税权流程 | 行省A未绑定 | 广场阶段生成合同→骑士竞标→税收阶段结算利润→合同到期终止 | 资金流转正确，状态更新正确 | 规格 §6.2 用例2/4 |
| INT-002 | 完整公共工程流程 | 行省B未绑定，国库充足 | 广场阶段生成合同→骑士竞标→税收阶段结算利润→合同到期支付尾款 | 资金流转正确，状态更新正确 | 规格 §6.2 用例3/4 |
| INT-003 | 流拍场景 | 骑士财富均低于底价 | 广场阶段包税权合同生成→无人出价 | 合同流拍，行省保持未绑定 | 流程文档 §2.2 |
| INT-004 | 多合同并行 | 多个行省同时有合同 | 执行多回合，包含竞标、税收、到期 | 各合同独立运行，数据不串扰 | - |
| INT-005 | 状态查询验证 | 有合同进行中 | status_contract 和 status_province | 输出格式与文档一致，数据正确 | 命令文档 §4.3.2 |

【T7】架构合规性专项检查清单

| 检查项 | 检查方法 | 通过标准 | 检查时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 增量原则 | 代码diff审查 | 无修改原有核心逻辑文件 | 每个PR |
| 字段封装 | 代码审查 | 所有新增字段为私有，提供property | 实体提交后 |
| 依赖方向 | 静态分析/代码审查 | 无实体层导入命令层 | 每周 |
| 命令注册 | 检查 _commands 字典 | 新增命令自动注册 | 命令提交后 |
| 日志统一 | 代码审查 | 核心操作调用 log_event() | 每个功能 |
| 配置访问 | 代码审查 | 使用 Config.get()，非直接字典 | 配置相关PR |
| 资金原子性 | 代码审查+测试 | 资金操作在try块内，异常回滚 | BID测试 |

四、测试交付物清单

| 交付物 | 内容 | 提交时间 |
| --- | --- | --- |
| 测试计划文档 | 本文件，明确测试策略和里程碑 | 今日 |
| 单元测试套件 | test_entities.py, test_phase_revenue.py, test_phase_forum.py, test_commands.py, test_integration.py | 随里程碑逐步提交 |
| 手动测试用例清单 | 复杂场景的手动测试步骤和预期结果 | 与开发同步 |
| 缺陷报告 | 每个里程碑测试后提交缺陷清单 | 测试完成后24h内 |
| 测试总结报告 | 全流程测试完成后提交 | 项目结束 |

五、测试环境准备

环境要求

- Python 3.8+

- 安装依赖：pip install pytest pytest-cov colorama

- 克隆代码库，切换到 MVP 0.5 开发分支

初始化测试数据脚本（示例）

# tests/conftest.py - 供各测试模块共享的fixture

import pytest

from src.core.game_state import GameState

from src.core.config import Config

from src.core.entities.figure import Figure

from src.core.entities.entities import Province, Faction

from src.core.entities.contract import Contract, ContractType

@pytest.fixture

def game_state():

state = GameState(Config())

state.reset()

return state

@pytest.fixture

def sample_province():

return Province(1, "西西里", 1000)

@pytest.fixture

def sample_knight():

figure = Figure(figure_id=1001, name="西塞罗")

figure._figure_type = "knight"

figure._wealth = 1000

figure._land_private = 100

return figure